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[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark2]ПРОТОКОЛ 
заседания технического совета администрации города Нижневартовска
по инженерному обеспечению объектов жилищного, коммунального 
и производственного назначения

от 16.06.2025

[bookmark: bookmark6]ПРИСУТСТВОВАЛИ:

А.Н. Боков – заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, руководитель технического совета; 
А.Г. Масленников – главный специалист отдела инженерной инфраструктуры и концессий департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, секретарь технического совета;
Э.Э. Кулиев – начальник отдела инженерной инфраструктуры 
и концессий департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города;
Ю.И. Хакимова – заместитель директора департамента, начальник управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города;
Г.С. Юшко – заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города;
Е.А. Синдюкова – заместитель начальника юридического управления администрации города;
А.С. Топалов – первый заместитель директора филиала акционерного общества «Горэлектросеть» Управление теплоснабжения города Нижневартовск.



[bookmark: bookmark8]ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ:

1. Обсуждение вопроса реконструкции сетей теплоснабжения с целью планируемого обустройства проезда на участке с кадастровым номером 86:11:0501001:1431.
2. Обсуждение вопроса реконструкции сетей теплоснабжения с целью планируемого обустройства проезда на участке с кадастровым номером 86:11:0501001:1668.


[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark16]В ходе обсуждения повестки заседания технического совета были приняты следующие решения:

1. Филиалу АО «Горэлектросеть» Управление теплоснабжения 
г. Нижневартовск подготовить расчет предполагаемой стоимости мероприятий по реконструкции сетей теплоснабжения с целью планируемого обустройства проезда на участке с кадастровым номером 86:11:0501001:1431 и направить в адрес департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города.
Срок: до 27.06.2025.

2. ООО «Нижневартовские коммунальные системы» предоставить схему и информацию относительно расположения сетей водоснабжения на рассматриваемом участке.
Срок: до 27.06.2025

3. Рекомендовать управлению архитектуры департамента строительства администрации города совместно с МКУ «Управление капитального строительства города Нижневартовска», рассмотреть возможность обеспечения проезда к участку с кадастровым номером 86:11:0501001:1431 за счет смежных территорий, путем корректировки проекта межевания.
Срок: до 30.06.2025.

4. Признать нецелесообразным выполнение мероприятий 
по реконструкции сетей теплоснабжения с целью планируемого обустройства проезда на участке с кадастровым номером 86:11:0501001:1668. 

5. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города организовать выездное совещание совместно 
с заинтересованными лицами с целью рассмотрения возможности обустройства проезда на участке с кадастровым номером 86:11:0501001:1668.
Срок: до 27.06.2025.



Заместитель главы города, 
директор департамента ЖКХ
администрации города, 
руководитель технического совета                                                                            А.Н. Боков








Протокол вел: 
главный специалист отдела 
инженерной инфраструктуры и концессий
департамента ЖКХ администрации города                                                     
Масленников Александр Геннадиевич
