ПРОТОКОЛ

заседания технического совета администрации города Нижневартовска
по инженерному обеспечению объектов жилищного, коммунального 
и производственного назначения

от 16.06.2025

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

А.Н. Боков – заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, руководитель технического совета;

А.Г. Масленников – главный специалист отдела инженерной инфраструктуры и концессий департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, секретарь технического совета;

Э.Э. Кулиев – начальник отдела инженерной инфраструктуры 
и концессий департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города;

Ю.И. Хакимова – заместитель директора департамента, начальник управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города;

Г.С. Юшко – заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города;

Е.А. Синдюкова – заместитель начальника юридического управления администрации города;

А.С. Топалов – первый заместитель директора филиала акционерного общества «Горэлектросеть» Управление теплоснабжения города Нижневартовск.

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ:

- Обсуждение вопроса реконструкции сетей теплоснабжения с целью планируемого обустройства проезда на участке с кадастровым номером 86:11:0501001:1431.

- Обсуждение вопроса реконструкции сетей теплоснабжения с целью планируемого обустройства проезда на участке с кадастровым номером 86:11:0501001:1668.

В ходе обсуждения повестки заседания технического совета были приняты следующие решения:

- Филиалу АО «Горэлектросеть» Управление теплоснабжения 
г. Нижневартовск подготовить расчет предполагаемой стоимости мероприятий по реконструкции сетей теплоснабжения с целью планируемого обустройства проезда на участке с кадастровым номером 86:11:0501001:1431 и направить в адрес департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

Срок: до 27.06.2025.

- ООО «Нижневартовские коммунальные системы» предоставить схему и информацию относительно расположения сетей водоснабжения на рассматриваемом участке.

Срок: до 27.06.2025

- Рекомендовать управлению архитектуры департамента строительства администрации города совместно с МКУ «Управление капитального строительства города Нижневартовска», рассмотреть возможность обеспечения проезда к участку с кадастровым номером 86:11:0501001:1431 за счет смежных территорий, путем корректировки проекта межевания.

Срок: до 30.06.2025.

- Признать нецелесообразным выполнение мероприятий 
по реконструкции сетей теплоснабжения с целью планируемого обустройства проезда на участке с кадастровым номером 86:11:0501001:1668.

- Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города организовать выездное совещание совместно 
с заинтересованными лицами с целью рассмотрения возможности обустройства проезда на участке с кадастровым номером 86:11:0501001:1668.

Срок: до 27.06.2025.

Заместитель главы города,

директор департамента ЖКХ

администрации города,

руководитель технического совета                                                                            А.Н. Боков

Протокол вел:

главный специалист отдела 
инженерной инфраструктуры и концессий

департамента ЖКХ администрации города

Масленников Александр Геннадиевич