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по инженерному обеспечению объектов жилищного, коммунального 
и производственного назначения
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[bookmark: bookmark6]ПРИСУТСТВОВАЛИ:
А.Н. Боков – заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, руководитель технического совета; 
Р.В. Карпов – заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города;
Я.В. Шилов – исполняющий обязанности начальника отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города;
В.В. Гильдт – начальник службы по анализу и сопровождению проектов департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города;
С.В. Чеботарев – исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города;
Т.Г. Огнева – начальник отдела формирования и управления муниципальной собственностью департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города;
А.А. Крутовцов –начальник юридического управления администрации города;
А.С. Топалов – первый заместитель директора филиала акционерного общества «Горэлектросеть» Управление теплоснабжения города Нижневартовск.

[bookmark: bookmark8]ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ:
    Актуализация, корректировка инвестиционных мероприятий 
АО «Горэлектросеть» в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем.

1. [bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark16]В ходе обсуждения повестки заседания технического совета были приняты следующие решения:

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Обоснования
	Принятое решение
	

	Раздел 1.4.1. Реконструкция котельной №3А
Раздел 3.2.2. Реконструкция котельной №2А
Раздел 3.2.3. Реконструкция котельной №5
Подгруппа 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников.

	1
	1.4.1. Реконструкция котельной №3А. 
Модернизация (техническое перевооружение) нефтеналивного оборудования и резервуаров вертикальных стальных РВС-1 и РВС-2
	Устранение выявленных нарушений Правил №529 в ходе проверки и представления Прокуратуры 
	Внести корректировку    в ИП включив выполнение мероприятий по модернизации (техническое перевооружение) нефтеналивного оборудования и резервуаров вертикальных стальных РВС-1 и РВС-2 c 2025г. по 2026 г.

	

	2
	3.2.2. Реконструкция котельной №2А. 
Модернизация (техническое перевооружение) нефтеналивного оборудования и резервуаров вертикальных стальных РВС-1 и РВС-2
	
	
	

	3
	3.2.3. Реконструкция котельной №5. 
Модернизация (техническое перевооружение) нефтеналивного оборудования и резервуаров вертикальных стальных РВС-1 и РВС-2
	
	
	

	

	





Заместитель главы города, 
директор департамента ЖКХ
администрации города, 
[bookmark: _GoBack]руководитель технического совета                                                                          А.Н. Боков



Протокол вел: главный специалист отдела
инженерного обеспечения и ресурсосбережения
департамента ЖКХ администрации города                                                         А.У. Агаркова

