ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)

| 27 августа 2018 года |  | №16 |
| --- | --- | --- |
| Председательствовал: |  |  |
| Тихонов Василий Владимирович | – | глава города Нижневартовска |
| Принимали участие: |  |  |
| Члены Проектного комитета: 11 человек. |  |  |
| Приглашенные: 5 человек. |  |  |
| Полный список участников приведен в приложении к протоколу. |  |  |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

- О реализации национальных проектов (программ) на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

- Об исполнении решений Проектного комитета.

- О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

ДОКЛАДЫВАЛИ:

Ракитский Алексей Алексеевич – начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города,

Сазонова Ольга Викторовна – исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска»,

Игошин Эдмонд Валерьевич – директор департамента образования администрации города.

РЕШИЛИ:

  - Информацию о ходе реализации муниципальных проектов «Создание трехмерной модели города Нижневартовска», «Совершенствование комплексной системы документов градостроительного регулирования в целях обеспечения жилищного строительства в городе Нижневартовске» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

  - Внести изменения в пункты 1.2., 2.2. протокола Проектного комитета от 28.06.2018 №14, заменив руководителя муниципальных проектов главного инженера муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» Гольдфейна Виталия Владимировича по проектам:

- «Освещение территории 1 микрорайона города (Освещение 1 микрорайона города)»,

- «Строительство уличного освещения во 2 микрорайоне города Нижневартовска (Строительство освещения во 2 микрорайоне)»,

- «Строительство освещения улицы. Г.И. Пикмана от улицы Чапаева до улицы Ханты-Мансийской (Строительство освещения улицы Г.И. Пикмана)»

на ведущего инженера производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» Шадыева Марселя Искяндяровича;

- «Строительство системы водоотведения в 1 микрорайоне города Нижневартовска (Строительство системы водоотведения в 1 микрорайоне)»,

- «Отвод ливневых вод с территории 2 микрорайона (Отвод ливневых вод с территории 2 микрорайона)»,

- «Строительство Бульвара Рябиновый от улицы Пионерской до улицы 60 лет Октября в городе Нижневартовске (Строительство Бульвара Рябиновый)»,

- «Строительство  Сквера Строителей на пересечении улиц Мира и Нефтяников в городе Нижневартовске (Строительство Сквера Строителей)»

на ведущего инженера производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» Бабича Антона Юрьевича;

- «Благоустройство прилегающей территории Памятного знака жертвам политических репрессий в городе Нижневартовске (Благоустройство территории Памятника жертвам политических репрессий)»,

- «Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева в городе Нижневартовске (Обустройство улицы Омской)»,

- «Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина в городе Нижневартовске (Обустройство улицы Мусы Джалиля)»

на ведущего инженера производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» Полетаева Николая Васильевича;

- «Строительство Сквера Спортивной славы по улице 60 лет Октября в городе Нижневартовске (Строительство Сквера Спортивной славы)» на ведущего инженера проектно-технического и экспертного отдела «Управление капитального строительства города Нижневартовска» Косаурову Дарью Викторовну;

- «Строительство Сквера Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы в городе Нижневартовске (Строительство Сквера Космонавтов)» на ведущего инженера проектно-технического и экспертного отдела «Управление капитального строительства города Нижневартовска» Ахтарову Наталью Вячеславовну.

  - Информацию о ходе реализации муниципальных проектов «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале № 25 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале № 20 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)», «Средняя общеобразовательная школа на 1725 мест в квартале № 18 г. Нижневартовска», «Реконструкция зданий детского сада и хозяйственной постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал 7А, ул. Дзержинского, дом 6, строение 1», «Создание детского технопарка «Кванториум» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

- О реализации национальных проектов (программ) на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

ДОКЛАДЫВАЛА:

Ивахненко Виктория Владимировна – начальник отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации города.

РЕШИЛИ:

  - Информацию о реализации национальных проектов (программ) на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принять к сведению.

  - Во исполнение пункта 3.3.1. протокола заседания Совета при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по развитию местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре назначить ответственных лиц за реализацию национальных проектов (программ) (Приложение 2).

  - Управлению инвестиций разместить перечень назначенных ответственных лиц на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в разделе «Проектная деятельность».

- Об исполнении решений Проектного комитета.

ДОКЛАДЫВАЛА:

Ивахненко Виктория Владимировна – начальник отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации города.

РЕШИЛИ:

  - Считать исполненными и снять с контроля пункт 1.5. протокола заседания Проектного комитета от 28.06.2018 №14.

  - Заместителям главы города, структурным подразделениям администрации города обеспечить исполнение пункта 2.2. протокола заседания Проектного комитета от 31.07.2018 №15.

| Глава города Нижневартовска, председатель Проектного комитета | В.В. Тихонов |
| --- | --- |
| Исполняющий обязанности начальника управления инвестиций администрации города, секретарь Проектного комитета | Г.С. Юшко |
| СОГЛАСОВАНО: Заместитель главы города по строительству | В.П. Ситников |

Протокол вела:

начальник отдела организации проектной деятельности

управления инвестиций администрации город

Ивахненко Виктория Владимировна,

тел. (3466) 42-37-88

Приложение 1 к протоколу 
заседания Проектного комитета

администрации города от 27.08.2018 №16

| Список участников заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27 августа 2018 года |  | г. Нижневартовск |
| Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:. - Тихонов Василий Владимирович - Ситников Виктор Петрович; – –; глава города Нижневартовска, председатель Проектного комитета администрации города заместитель главы города по строительству, заместитель председателя Проектного комитета администрации города. - Юшко Галина Сергеевна - Коротаев Максим Александрович; – –; исполняющий обязанности начальника управления инвестиций администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города. - Шилова Татьяна Александровна; –; заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города. - Швец Елена Николаевна; –; исполняющий обязанности заместителя главы города по экономике и финансам. - Волчанина Надежда Геннадьевна; –; заместитель главы города по социальной и молодежной политике. - Лукаш Николай Владимирович; –; заместитель главы города. - Морозова Наталья Владимировна; –; управляющий делами администрации города. - Крутовцов Александр Алексеевич; начальник юридического управления администрации города. - Багишева Ильяна Алимагамедовна; –; начальник управления по развитию промышленности и предпринимательства администрации города. Приглашенные:. - Игошин Эдмонд Валерьевич; –; директор департамента образования администрации города. - Ракитский Алексей Алексеевич; –; начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города. 14. Ивахненко Виктория Владимировна; –; начальник отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации города. 15. Попкова Яна Андреевна; –; специалист-эксперт отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации города. 16. Сазонова Ольга Викторовна; –; исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска». |

Приложение 2 к протоколу 
заседания Проектного комитета

администрации города от 27.08.2018 №16

Список ответственных лиц за реализацию национальных проектов (программ)

| № | Ответственный | Направление формирования национальных проектов (программ) |
| --- | --- | --- |
|  | Заместитель главы города по социальной и молодежной политике (Волчанина Н.Г.) | «Здравоохранение» «Культура» «Образование» «Демография» «Наука» |
|  | Заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Коротаев М.А.) | «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
|  | Заместитель главы города по строительству (Ситников В.П.) | «Жилье и городская среда» |
|  | Заместитель главы города по экономике и финансам (Кощенко Д.А.) | «Производительность труда и поддержка занятости» «Цифровая экономика» |
|  | Заместитель главы города (Лукаш Н.В.) | «Экология» |
|  | Начальник управления по развитию промышленности и предпринимательства администрации города (Багишева И.А.) | «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» «Международная кооперация и экспорт» |