ПРОТОКОЛ № 2

заседания Общественного совета города Нижневартовска

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

город Нижневартовск	         18 марта 2020 года

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 №5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», учитывая решение Межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.03.2020 №17 с 16.03.2020 до завершения периода эпидемиологического неблагополучия проведение всех массовых мероприятий приостанавливается. В связи с чем проведение заседания Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства было отменено.

В целях рассмотрения Общественным советом города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства корректировки инвестиционной программы АО «Горэлектросеть» на период 2018-2020 годов, поступило предложение о рассмотрении данной программы в форме заочного голосования.

Информация по проекту скорректированной инвестиционной программы                              АО «Горэлектросеть» на 2020-2022 годы, утвержденной приказом №33-Пр-81 от 12.08.2019 Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры, направлена 14 членам Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства по электронной почте.

Проект скорректированной инвестиционной программы предусматривает следующее:

- Перенос сроков начала и окончания реализации мероприятий, включенных в инвестиционную программу в связи с внесением изменений в «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Нижневартовска до 2035г.» сформированных на основании предложений Администрации города и Застройщиков, а именно:

| Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Период реализации, год |
| --- | --- | --- |
| Электроснабжение прибрежной набережной, спортивной "С" зоны г,Нижневартовска. Строительство ТП, сетей 10/0,4кВ | Н_16н | 2021-2023 |
| Застройка Старого Вартовска 1 очередь до пер Обской. Квартала В-3,4,5,6,7,8. ТП 10/0,4 кВ, сети 10/0,4кВ | Н_25н | 2022-2022 |
| ВПР IV очередь квартал 27. ТП-10/0,4кв, сети 10кВ | Н_32н | 2022-2022 |
| Электроснабжение 9Б мкр. БКТП-9/31, БКТП-9/32 с КЛ-10кВ | I_3н | 2022-2023 |

- На основании письма Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры №33-Исх-6686 от 13.12.2018 в целях оказания содействия в реконструкции сетей электроснабжения садово-огороднических товариществ, продолжаются работы по проектированию, строительству/реконструкции сетей электроснабжения садово-огороднических товариществ в рамках реализации инвестиционных проектов в 2020 году СТ «Рябинка», ДНТ «Монастырский двор», СОНТ «Мечта», «Боровик». Стоимость работ в 2020 году составит 72,06 млн. руб. без учета НДС.

- Для обеспечения выполнения городской программы «Формирование комфортной среды 2018-2022 годы» проектом скорректированной инвестиционной программы предусмотрено выполнение работ по строительству и реконструкции (перекладке) кабельный линий 10 кВ, а также с целью повышения качества надежности системы электроснабжения (обустройство улиц парковочными и стояночными местами для автотранспорта).

| Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Период реализации, год |
| --- | --- | --- |
| КЛ-0,4кВ ТП-10/6 - Чапаева 87 | H_183н | 2018-2020 |
| КЛ-0,4кВ ТП-10/6 - Чапаева 87а | H_184н | 2018-2020 |
| КЛ-0,4кВ ТП-10/6 - Д/сад №64 | H_185н | 2018-2020 |
| КЛ-10кВ ТП-1/9 - ТП-501/з | К_1н | 2020-2020 |
| КЛ-10кВ от опоры № 4 ПС Колмаковская ф-107; ф-207 до РПЖ-20 | К_4н | 2021-2021 |
| КЛ-10кВ БКТП-10В/6 - КТПН-10В/107 | К_3н | 2020-2020 |

- С целью исполнения сетевыми организациями обязательств по приобретению, установке и замене приборов учета электрической энергии, а также иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, в соответствии с ФЗ 522 от 01.07.2020 предусмотрена реализация инвестиционного проекта «Модернизация АСДУ/АСТУЭ». Стоимость работ за период 2020-2022 годы составит 121,79 млн.руб. без учета НДС.

Результаты голосования членов Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства после ознакомления с проектом скорректированной инвестиционной программы   АО «Горэлектросеть» на 2020-2022 годы:

|  | Ф.И.О. | Результаты голосования | Замечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | за | против | возд. |  |
| 1 | Ваганова Ирина Борисовна | V |  |  | - |
| 2 | Волохина Надежда Аркадьевна | V |  |  | - |
| 3 | Гурбанов Мехман Мизайим оглы | V |  |  | - |
| 4 | Жуков Александр Владимирович |  |  |  |  |
| 5 | Коростелев Максим Викторович | V |  |  | - |
| 6 | Мингазова Ралия Рамиловна |  |  |  |  |
| 7 | Молоков Николай Викторович | V |  |  | - |
| 8 | Похила Юрий Анатольевич | V |  |  | - |
| 9 | Семенов Владимир Геннадьевич |  |  |  |  |
| 10 | Суркин Николай Яковлевич |  |  |  |  |
| 11 | Торжинский Александр Львович | V |  |  | - |
| 12 | Халилов Радик Равильевич | V |  |  | - |
| 13 | Хорошилов Алексей Леонидович | V |  |  | - |
| 14 | Худанова Галина Ивановна |  |  |  |  |
|  | Итого: | 9 | - | - |  |

Согласно итогов голосования, руководствуясь предложениями Администрации города Нижневартовска, большинством голосов принято решение о согласовании проекта скорректированной инвестиционной программы АО «Горэлектросеть» на 2018-2022 годы без замечаний.

Председатель

Общественного совета:                                      А.Л. Торжинский

Секретарь:                                                            И.С. Балала