Приложение к письму

от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**Отчет об итогах реализации инициативного проекта**

 1. Наименование инициативного проекта: **«Комплексное озеленение и благоустройство общегородской территории в 7а микрорайоне города» (далее — Проект).**

 Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.

 2. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: с 16.12.2021 по 08.12.2022 (окончательный расчет по проекту).

 3. Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта:

 Работы проводились подрядной организацией обществом с ограниченной ответственностью "КГ "Сила права".

 На пересечении улиц Спортивная и Дзержинского в рамках механизма инициативного бюджетирования реализован инициативный проект «Комплексное озеленение и благоустройство общегородской территории в 7а микрорайоне города». В рамках проекта на данной территории создана полу - парковая зона для занятий спортом, прогулок и отдыха. В целях занятий спортом оборудовано огороженное мини-футбольное поле. Для озеленения использован декоративный посадочный материал, в том числе рябинник рябинолистный, яблоня сибирская, ива маяк, тополь серебристый, акация желтая. При реализации проекта все пожелания инициативной группы учтены.

 4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

 Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации инициативного проекта: 1 человек. В рамках проекта произведена посадка зеленых насаждений (деревьев, кустарников).

 Имущественное участие не заявлено.

 5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

 (руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стоимость проекта****всего** | **в том числе** | **Цена контрактов/ договоров** | **Экономия** | **Причины экономии** |
| **Бюджет МО** | **Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП)** |
| 9 631 074,00 | 9 131 074,00 | 500 000,00 | 9 627 319,24 | 3 754,76 | Экономия сложилась по результатам проведенных торгов |