**ПРОТОКОЛ**

**заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28 июня 2018 года |  | №14 |
|  |  |  |
| **Председательствовал:** |  |  |
| Тихонов Василий Владимирович | – | глава города Нижневартовска |
|  |  |  |
| **Принимали участие:** |  |  |
| Члены Проектного комитета: 10 человек. |
| Приглашенные: 10 человек. |
| Полный список участников приведен в приложении к протоколу. |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О запуске проектов:
	1. «Строительство уличного освещения во 2 микрорайоне города Нижневартовска (Строительство освещения во 2 микрорайоне)».
	2. «Строительство системы водоотведения в 1 микрорайоне города Нижневартовска (Строительство системы водоотведения в 1 микрорайоне)».
	3. «Строительство освещения улицы. Г.И. Пикмана от улицы Чапаева до улицы Ханты-Мансийской (Строительство освещения улицы Г.И. Пикмана)».
	4. «Создание трехмерной модели города Нижневартовска».
	5. «Комплексная подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (75 лет Победы)».
	6. «Совершенствование комплексной системы документов градостроительного регулирования в целях обеспечения жилищного строительства в городе Нижневартовске».
2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.
3. О закрытии проекта «Создание снегоплавильного комплекса».
4. О достижении администрацией города Нижневартовска показателей и выполнении мероприятий портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, основанных на федеральных приоритетных проектах и на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации.
5. Об исполнении администрацией города Нижневартовска протокольных решений заседаний Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
6. Об исполнении решений Проектного комитета.
7. Разное.

**1. О запуске проектов:**

* 1. **«Строительство уличного освещения во 2 микрорайоне города Нижневартовска (Строительство освещения во 2 микрорайоне)».**
	2. **«Строительство системы водоотведения в 1 микрорайоне города Нижневартовска (Строительство системы водоотведения в 1 микрорайоне)».**
	3. **«Строительство освещения улицы. Г.И. Пикмана от улицы Чапаева до улицы Ханты-Мансийской (Строительство освещения улицы Г.И. Пикмана)».**
	4. **«Создание трехмерной модели города Нижневартовска».**
	5. **«Комплексная подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (75 лет Победы)».**
	6. **«Совершенствование комплексной системы документов градостроительного регулирования в целях обеспечения жилищного строительства в городе Нижневартовске».**

**СЛУШАЛИ:**

Силецкого Ивана Петровича – директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска»,

Ракитского Алексея Алексеевича – начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города.

**РЕШИЛИ:**

* 1. Принять проектные инициативы и принять решение о запуске проектов.
	2. Назначить руководителем проектов «Строительство уличного освещения во 2 микрорайоне города Нижневартовска (Строительство освещения во 2 микрорайоне)», «Строительство системы водоотведения в 1 микрорайоне города Нижневартовска (Строительство системы водоотведения в 1 микрорайоне)», «Строительство освещения улицы. Г.И. Пикмана от улицы Чапаева до улицы Ханты-Мансийской (Строительство освещения улицы Г.И. Пикмана)» главного инженера муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» Гольдфейна Виталия Владимировича. Назначить куратором проектов заместителя главы города по строительству администрации города Ситникова Виктора Петровича.
	3. Назначить руководителем проекта «Комплексная подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (75 лет Победы)» директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» Силецкого Ивана Петровича. Назначить куратором проекта заместителя главы города по строительству администрации города Ситникова Виктора Петровича.
	4. Назначить руководителем проектов «Создание трехмерной модели города Нижневартовска», «Совершенствование комплексной системы документов градостроительного регулирования в целях обеспечения жилищного строительства в городе Нижневартовске» начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Ракитского Алексея Алексеевича. Назначить куратором проекта заместителя главы города по строительству администрации города Ситникова Виктора Петровича.
	5. Руководителям проектов подготовить и согласовать с куратором проекта управленческие документы по принятым проектным инициативам.
1. **О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

**СЛУШАЛИ:**

 Силецкого Ивана Петровича – директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска».

Попова Олега Равильевича – исполняющего обязанности начальника управления культуры департамента по социальной политике администрации города.

Котова Дмитрия Анатольевича – заместителя директора департамента образования администрации города.

**РЕШИЛИ:**

* 1. Информацию принять к сведению.
	2. Внести изменение в пункт 1.4. протокола Проектного комитета от 30.11.2017 №7, заменив руководителя проектов «Строительство Сквера Спортивной славы по улице 60 лет Октября в городе Нижневартовске (Строительство Сквера Спортивной славы)», «Отвод ливневых вод с территории 2 микрорайона (Отвод ливневых вод с территории 2 микрорайона)», «Строительство Сквера Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы в городе Нижневартовске (Строительство Сквера Космонавтов)», «Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева в городе Нижневартовске (Обустройство улицы Омской)», «Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина в городе Нижневартовске (Обустройство улицы Мусы Джалиля)», «Освещение территории 1 микрорайона города (Освещение 1 микрорайона города)», «Строительство Бульвара Рябиновый от улицы Пионерской до улицы 60 лет Октября в городе Нижневартовске (Строительство Бульвара Рябиновый)», «Благоустройство прилегающей территории Памятного знака жертвам политических репрессий в городе Нижневартовске (Благоустройство территории Памятника жертвам политических репрессий)», «Строительство Сквера Строителей на пересечении улиц Мира и Нефтяников в городе Нижневартовске (Строительство Сквера Строителей)» с Пшенцова Николая Анатольевича на главного инженера муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» Гольдфейна Виталия Владимировича.
1. **О закрытии проекта «Создание снегоплавильного комплекса».**

**СЛУШАЛИ:**

Коротаева Максима Александровича – заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

Кайгородова Владимира Александровича – начальника управления по природопользованию и экологии администрации города.

**РЕШИЛИ:**

Отметить неактуальность реализации проекта «Создание снегоплавильного комплекса» и закрыть проект.

1. **О достижении администрацией города Нижневартовска показателей и выполнении мероприятий портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, основанных на федеральных приоритетных проектах и на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации.**

**СЛУШАЛИ:**

Попович Наталья Александровна – начальник управления инвестиций администрации города.

**РЕШИЛИ:**

Информацию принять к сведению, отметить необходимость достижения всех показателей и выполнения мероприятий согласно срокам, предусмотренным в управленческих документах портфелей проектов, основанных на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса.

1. **Об исполнении администрацией города Нижневартовска протокольных решений заседаний Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.**

**СЛУШАЛИ:**

Попович Наталью Александровну - начальника управления инвестиций администрации города.

**РЕШИЛИ:**

Информацию принять к сведению

1. **Об исполнении решений Проектного комитета.**

**СЛУШАЛИ:**

Попович Наталью Александровну - начальника управления инвестиций администрации города.

**РЕШИЛИ:**

* 1. Информацию принять к сведению.
	2. Считать исполненными и снять с контроля пункты 3.1., 4.2., 5.1. протокола заседания Проектного комитета от 30.05.2018 №13.
	3. Структурным подразделениям администрации города обеспечить исполнение п.2.1. протокола заседания Проектного комитета от 28.03.2018 №11.
1. **Разное**
	1. Информацию принять к сведению.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города Нижневартовска, председатель Проектного комитета  | В.В. Тихонов |
| Начальник управления инвестиций администрации города, секретарь Проектного комитета  | Н.А. Попович  |
|  |  |

Приложение к протоколу
заседания Проектного комитета

администрации города от 28.06.2018 №14

|  |
| --- |
| **Список участников****заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска** |
| 28 июня 2018 года |  | г. Нижневартовск |
|

|  |
| --- |
| **Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:** |
| 1. ТихоновВасилий Владимирович
2. Ситников

Виктор Петрович | –– | глава города Нижневартовска, председатель Проектного комитета администрации городазаместитель главы города по строительству, заместитель председателя Проектного комитета администрации города |
| 1. ПоповичНаталья Александровна
2. Коротаев

Максим Александрович | –– | начальник управления инвестиций администрации города, секретарь Проектного комитета администрации городазаместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города  |
| 1. ШиловаТатьяна Александровна
 | – | заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города |
| 1. КощенкоДмитрий Александрович
 | – | заместитель главы города по экономике и финансам администрации города |
| 1. Волчанина

Надежда Геннадьевна | – | заместитель главы города по социальной и молодежной политике администрации города |
| 1. Ефремов

Сергей Иванович | – | исполняющий обязанности заместителя главы города, в ведении которого находятся вопросы законности, правопорядка, безопасности и муниципального контроля администрации города |
| 1. Морозова Наталья Владимировна
 | – | управляющий делами администрации города |
| 1. КрутовцовАлександр Алексеевич
 | – | начальник юридического управления администрации города |
| **Приглашенные:** |  |  |
| 11. Игошин  Эдмонд Валерьевич | – | директор департамента образования администрации города |
| 12. Федорус  Александр Владимирович | – | исполняющий обязанности директора департамента по социальной политике администрации города |
| 13. Багишева Ильяна Алимагамедовна13. Ракитский  Алексей Алексеевич14. Попов Олег Равильевич | ––– | начальник управления по развитию промышленности и предпринимательства администрации городаначальник управления архитектуры и градостроительства администрации городаисполняющий обязанности начальника управления культуры департамента по социальной политике администрации города |
| 15. Кайгородов Владимир Александрович | – | начальник управления по природопользованию и экологии администрации города |
| 16. Котов  Дмитрий Анатольевич | – | заместитель директора департамента образования администрации города |
| 17. Попкова  Яна Андреевна | – | специалист-эксперт отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации города |
| 18. Силецкий  Иван Петрович | – | директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» |
| 19. Хасанов  Александр Рашидович | – | исполняющий обязанности заместителя директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» |

Протокол вела:специалист-эксперт отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации городПопкова Яна Андреевна,тел. (3466) 42-37-88 |