**Приложение 2 к протоколу**

**заседания Совета по вопросам развития инвестиционной**

**деятельности в городе Нижневартовске от 27.05.2021 №24**

***Рассмотрение актов о результатах контроля за соблюдением концессионерами условий концессионных соглашений.***

На сегодняшний день администрацией города заключено четыре концессионных соглашения в отношении двух общеобразовательных школ в 25 квартале и 9 А мкр города и объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Концедент осуществляет контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в соответствии с законом о концессионных соглашениях и условиями заключенных концессионных соглашений на основании планов мероприятий по осуществлению контроля, утвержденных постановлениями администрации города.

В отношении общеобразовательных организаций проверки проводятся не реже одного раза в полугодие, по объектам жкх по итогам календарного года.

В ходе проверки строительства школы в 25 квартале установлено, что строительно-монтажные работы выполняются концессионером с нарушением сроков.

Строительство школы в 9 А микрорайоне концессионером не осуществляется, что также зафиксировано актами контроля, в связи с этим проводится судебное разбирательство.

В результате проверки исполнения концессионером условий концессионного соглашения объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения также установлено исполнение концессионером обязательств по реконструкции объектов с нарушением сроков.

В отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения мероприятия контроля находятся в стадии завершения проверки.

Результаты проверок оформлены актами о результатах контроля, которые размещаются на официальном сайте администрации города Нижневартовска и инвестиционном портале города Нижневартовска.

По результатам контроля к нарушителям будут применены меры административного взыскания.