ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 29.10.2014 №2180 «Об утверждении   муниципальной программы «Переселение граждан из жилых помещений, непригодных для проживания, в городе Нижневартовске в 2015-2020 годах» (с изменениями от 19.05.2015 №948, от 19.10.2015 №1865)

В целях повышения доступности жилья, улучшения жилищных условий населения города,   в соответствии с решением Думы города от 18.09.2015 №861 «Об одобрении внесения изменений в муниципальную программу «Переселение граждан из жилых помещений, непригодных для проживания, в городе Нижневартовске в 2015-2020 годах»:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города от 29.10.2014 №2180 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из жилых помещений, непригодных для проживания, в городе Нижневартовске в 2015-2020 годах» (с изменениями от 19.05.2015 №948, от 19.10.2015 №1865):

1.1. В разделе I:

- строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Источники финансирования муниципальной программы - окружной и городской бюджеты. Финансирование программных мероприятий на приобретение жилых помещений осуществляется из средств окружного и городского бюджетов в следующем соотношении: - 2015 год – 90% и 10%; - 2016-2017 годы – 80% и 20%; - 2018-2020 годы – 75% и 25% соответственно. Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015-2020 годы составляет 3 262 471,29 тыс. руб., в том числе: - I этап - 2015 год – 929 359,36 тыс. руб.: бюджет округа – 812 781,1 тыс. руб.; бюджет города – 116 578,26 тыс. руб. (в том числе 9 866,3 тыс. руб. на снос и обследование домов); - II этап - 2016 год – 164 521,13 тыс. руб.: бюджет округа – 131 616,9 тыс. руб.; бюджет города – 32 904,23 тыс. руб. (в том числе 0,0 тыс. руб. на снос и обследование домов); - III этап - 2017 год – 131 616,9 тыс. руб.: бюджет округа - 131 616,9 тыс. руб.; бюджет города – 0,0 тыс. руб. (в том числе 0,0 тыс. руб. на снос и обследование домов); - IV этап - 2018 год – 678 991,3 тыс. руб.: бюджет округа – 501 843,75 тыс. руб.; бюджет города – 177 147,55 тыс. руб. (в том числе 9 866,3 тыс. руб. на снос и обследование домов); - V этап - 2019 год – 678 991,3 тыс. руб.; бюджет округа – 501 843,75 тыс. руб.; бюджет города – 177 147,55 тыс. руб. (в том числе 9 866,3 тыс. руб. на снос и обследование домов); - VI этап - 2020 год – 678 991,3 тыс. руб.: бюджет округа – 501 843,75 тыс. руб.; бюджет города – 177 147,55 тыс. руб. (в том числе 9 866,3 тыс. руб. на снос и обследование домов) |
| --- | --- |

-  в  строке  «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и показатели эффективности»:

- в пункте 1 цифры «62424,9»  заменить цифрами «62425,0»;

1.2. Раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Источником финансирования программных мероприятий являются  средства из окружного и городского бюджетов. Общий объем финансирования муниципальной программы  на 2015-2020 годы составляет 3 262 471,29 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет округа – 2 581 546,15 тыс. рублей;

- бюджет города –  680 925,14 тыс. рублей (в том числе 39 465,2 тыс. рублей на снос и обследование домов).

Финансирование программных мероприятий позволит осуществить:

- приобретение жилых помещений у застройщиков общей площадью       жилых помещений  62 425,0 кв.м;

- переселение из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания,  1040 семей;

- сокращение количества семей, проживающих в непригодном для проживания жилищном фонде, с 2 673 семей до 1 633 семей (на 38,9%);

- снос 108 домов, жилые помещения в которых признаны непригодными для проживания;

- сокращение количества домов, жилые помещения в которых признаны непригодными для проживания, с 346 домов до 238 домов (на 31,2%)

Ежегодные объемы финансирования муниципальной программы определяются в установленном порядке при формировании бюджета города на соответствующий финансовый год.».

1.3. Таблицы 1, 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Пресс-службе администрации города (Н.В. Ложева) опубликовать постановление в газете «Варта».

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации города                                                                   А.А. Бадина

Приложение к постановлению

администрации города

от ____________ №_________

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы «Переселение граждан из жилых помещений, непригодных для проживания, в городе Нижневартовске в 2015-2020 годах»

| № п/п | Наименование показателя результата | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Приобретение жилых помещений у застройщиков (кв.м) | 12 523,8 | 17 809,3 | 3 186,5 | 2 549,2 | 12 960 | 12 960 | 12 960 | 62 425,0 |
| 2. | Количество семей, переселяемых из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | 175 | 297 | 53 | 42 | 216 | 216 | 216 | 1040 |
| 3. | Количество семей, остающихся проживать в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания | 2 673 | 2 376 | 2 323 | 2 281 | 2 065 | 1 849 | 1 633 | 1633 |
| 4. | Количество снесенных домов, жилые помещения в которых признаны непригодными для проживания | 39 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 108 |
| 5. | Количество домов, жилые помещения в которых признаны непригодными для проживания | 346 | 319 | 319 | 319 | 292 | 265 | 238 | 238 |

Примечание: 10% приобретенных жилых помещений направляются на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма.

Таблица 2

Основные мероприятия муниципальной программы «Переселение граждан из жилых помещений, непригодных для проживания, в городе Нижневартовске в 2015-2020 годах»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнители муниципальной программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: повышение доступности жилья, улучшение жилищных условий и качества жилищного обеспечения населения города Нижневартовска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города; управление по жилищной политике администрации города | окружной бюджет | 2 581 546,15 | 812 781,1 | 131 616,9 | 131 616,9 | 501 843,75 | 501 843,75 | 501 843,75 |
|  |  |  | городской бюджет | 641 459,94 | 106 711,96 | 32 904,23 | 0,0 | 167 281,25 | 167 281,25 | 167 281,25 |
|  | Итого по задаче 1 |  |  | 3 223 006,09 | 919 493,06 | 164 521,13 | 131 616,9 | 669 125,0 | 669 125,0 | 669 125,0 |
| Задача 2. Ликвидация жилищного фонда, непригодного для проживания, на территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Снос и обследование домов, признанных непригодными для проживания | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города; отдел координации строительного комплекса администрации города | городской бюджет | 39 465,2 | 9 866,3 | 0,0 | 0,0 | 9 866,3 | 9 866,3 | 9 866,3 |
|  | Итого по задаче 2 |  |  | 39 465,2 | 9 866,3 | 0,0 | 0,0 | 9 866,3 | 9 866,3 | 9 866,3 |
|  | Всего по Программе, в том числе: |  |  | 3 262 471,29 | 929 359,36 | 164 521,13 | 131 616,9 | 678 991,3 | 678 991,3 | 678 991,3 |
|  | за счет средств окружного бюджета |  |  | 2 581 546,15 | 812 781,1 | 131 616,9 | 131 616,9 | 501 843,75 | 501 843,75 | 501 843,75 |
|  | за счет средств городского бюджета |  |  | 680 925,14 | 116 578,26 | 32 904,23 | 0,0 | 177 147,55 | 177 147,55 | 177 147,55 |