- Отчет об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование инициативного проекта: «Тринадцатый спортивный» (далее — Проект).

- Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.

2.	Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 15.04.2024 по 30.09.2024 (окончательный расчет по Проекту).

3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта:

Работы проводились подрядной организацией ООО "Век-Строй".

В рамках проекта создана специальная спортивная зона с освещением, предусматривающая универсальную спортивную площадку 20х40 (в рамках хоккейной площадки) с зонами мини-футбола, баскетбола, волейбола, хоккея с шайбой и катка. При реализации проекта все пожелания инициативной группы учтены.

4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

В рамках Проекта произведена первоначальная уборка территории и посадка деревьев и кустарников.

В части имущественного участия приобретены саженцы деревьев и кустарников.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

| Стоимость проекта всего | в том числе |  | Цена контракта | Экономия | Причины экономии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет МО | Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП) |  |  |  |
| 11568245,1 | 9833008,35 | 1735236,75 | 11568245,1 | 0,00 | - |