В рамках кампании по озеленению на территории города Нижневартовска в 2023 году высажено 6 609[[1]](#footnote-1) деревьев и кустарников, из них:

- 1 941 шт. – в микрорайонах города;

- 1 170 шт. – на территориях муниципальных учреждений;

- 3 498 шт. – на улично-дорожной сети и территориях общего пользования.

План озеленения города Нижневартовска на 2023 год (далее – План озеленения), сформированный с учетом пожеланий горожан, предполагал высадку 9 тыс. (9 232 шт.) деревьев и кустарников.

Организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами на территории города Нижневартовска, удалось выполнить лишь 46% от объемов, включенных в План озеленения. Практически выполнены запланированные мероприятия по озеленению территорий муниципальных учреждений образования, культуры и спорта – 97 % (часть мероприятий были перенесены на 2024 год).

Полностью выполнены обязательства по озеленению городских территорий, предусмотренные муниципальной программой "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска". На территориях новых скверов и вновь введенном в эксплуатацию участке городской набережной МБУ "УКС г. Нижневартовска" в рамках муниципальных контрактов высажено 2 577 деревьев и кустарников.

Работы по озеленению улично-дорожной сети и территорий общего пользования выполнялись МБУ "УЛПХ г. Нижневартовска". Из 1306 шт., предусмотренных Планом озеленения фактически высажено 921 дерево и кустарник (70 %).

В рамках муниципальной работы благоустройства объектов озеленения в соответствии с утвержденным муниципальным заданием и доведенным финансированием высажено 100 деревьев и кустарников, еще 251 шт. – высажено дополнительно по итогу рассмотрений обращений граждан (дополнено озеленение улиц Северной, Маршала Жукова, Заводской).

Кроме того, 570 деревьев и кустарников было высажено в рамках работ по замене погибших и поврежденных растений в границах улично-дорожной сети и территорий общего пользования (улицы Интернациональная, Романтиков, Ленина, проезд Восточный).

В посадках на территории города преимущественно использован посадочный материал, заготовленный МБУ "УЛПХ г. Нижневартовска" самостоятельно: спирея, береза пушистая, рябина обыкновенная, черемуха обыкновенная. На части территорий погибшие растения заменены на более устойчивые и неприхотливые виды.

В течение года МБУ "УЛПХ г. Нижневартовска" также было задействовано и в реализации общегородских мероприятий по озеленению. Весной высажены 65 яблонь на Торжественном открытии ХХ Международной экологической акции "Спасти и сохранить" (посадочный материал приобретен за счет средств бюджета города). Осенью в рамках сотрудничества с акционерным обществом "Самотлорнефтегаз" на территории, прилегающей к монументу "Покорителям Самолтлора", высажено 50 яблонь, в рамках акции "Сады предпринимателей" на территории парка Победы высажено 30 елей (посадочный материал для проведения общегородских мероприятий приобретен без использования бюджетных средств).

По результатам социологического исследования, проведенного в период с 05.10.2023 по 19.11.2023 на официальном сайте органов местного самоуправления, более 80% респондентов удовлетворены количеством насаждений, высаженных на улично-дорожной сети и территориях общего пользования, 76 % - удовлетворены качеством их содержания.

1. Информация сформирована на основании сведений, представленных муниципальными учреждениями и организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами на территории города Нижневартовска. [↑](#footnote-ref-1)