ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(шестой созыв)

ПРОТОКОЛ

#####  выездного заседания рабочей группы комитета Думы города Нижневартовска

##### по городскому хозяйству и строительству

05.08.2020 г. Нижневартовск

Присутствовали:

|  |  |
| --- | --- |
| Клец М.В. | председатель Думы города Нижневартовска. |
| Землянкин С.Ф. | заместитель председателя Думы города Нижневартовска.  |
| Дольников Л.А. | председатель комитета по городскому хозяйству и строительству. |
| Давыдов Д.С. | заместитель председателя комитета по городскому хозяйству и строительству. |
| Лариков П.А. | председатель комитета по социальным вопросам. |
| Жигалов С.Н. | председатель комитета по вопросам безопасности населения. |
| Зяблицкая Н.В. | председатель комитета по бюджету, налогам и финансам. |

Приглашенные:

|  |  |
| --- | --- |
| Лях С.А. | исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента ЖКХ администрации города Нижневартовска. |
| Силецкий И.П. | директор МКУ «Управление капитального строительства администрации города Нижневартовска». |
| Хвостанцев В.Ю. | исполняющий обязанности директора муниципального бюджетного учреждения «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству». |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О состоянии и ремонте дорог Нижневартовска в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Маршрут: ул. Таежная, 24 - ул. Чапаева - ул. Г.И. Пикмана, д.31 - проезд Куропаткина - ул. 60 лет Октября - ул. Лопарева - ул. Рабочая - ул. Лопарева - ул. Ханты-Мансийская - ул. Ленина - ул. Чапаева - ул. Интернациональная - ул. Северная, д.5 - ул. Маршала Жукова - ул. Ленина - ул. Кузоваткина - ул. Омская - ул. Таежная, 24

По результатам выездного заседания рабочая группа отметила:

1. после проведения ремонта дороги на перекрестке улиц Омской и Чапаева присутствуют дефекты асфальтового покрытия в местах стыков нового и существующего покрытия, наблюдается строительный мусор, не обустроены пешеходные зоны (не везде установлен бордюрный камень), не восстановлены газоны. Необходимо принять меры по устранению замечаний.
2. на участке дороги по улице Чапаева в створе улиц 60 лет Октября и Г.И. Пикмана не устранены замечания к выполненным в 2019 году работам по установке ограждающих конструкций.

Представители администрации города пояснили, что подрядчик отказывается устранить замечания, соответствующая претензия направлена.

Рабочая группа обратила внимание на необходимость ускорить претензионную работу

 Не проведены работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия в местах примыкания к бордюрам на указанном участке и по устранению дефектов покрытия дорожного полотна (колейность, гребенка) на перекрестке улиц Чапаева и 60 лет Октября.

1. на участке дороги в районе жилого дома №31 по ул. Г.И. Пикмана при проведении ремонтных работ повреждена корневая система деревьев и кустарников. Необходимо восстановить озеленение данного участка, проработав данный вопрос с подрядной организацией.
2. на участке дороги по ул.60 лет Октября от ул.Чапаева до ул.Лопарева после проведения ремонтных работ в 2019 году не были восстановлены газоны и бордюрный камень. Необходимо устранить замечания в рамках гарантийных обязательств.

Представитель подрядной организации пояснил, что данные работы выполняются и будут завершены до 31 августа 2020 года.

1. на участке ул.Рабочей от ул.Лопарева до ул.Декабристов завершен ремонт дороги протяженностью 2 км: произведена замена асфальтобетонного покрытия, нанесена разметка.

Рабочая группа в целом положительно оценила качество выполненных работ, обратила внимание на разный уровень (уклон) нового дорожного полотна.

6) при проведении ремонтных работ на участке кругового перекрестка улиц Чапаева и Ленина при съезде с перекрестка некачественно выполнены стыки нового асфальтобетонного покрытия с существующим дорожным полотном.

Данное замечание присутствует на всех ремонтируемых участках.

 Необходимо принять меры по устранению замечаний, при приемке объекта обратить внимание на качество выполненных работ.

7) на участке дороги по ул.Интернациональной от ул.Чапаева до ул.Северной, отремонтированном в 2019 году, не в полном объеме восстановлены газоны, наблюдается разрушение бордюрного камня, появилась деформация (колейность) асфальтобетонного покрытия.

Рабочая группа обратила внимание на необходимость устранения дефектов в рамках гарантийных обязательств.

8) на участке дороги по улице Северной (район жилого дома №5 и Нижневартовской окружной клинической детской больницы) необходимо организовать перекресток в целях создания безопасного выезда (въезда) транспорта в 10Г микрорайон и на строящуюся парковку Нижневартовской окружной клинической больницы.

Представители администрации города пояснили, что данный вопрос будет включен в повестку ближайшего заседания рабочей группы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации города.

9) на участке дороги по ул.Маршала Жукова от ул.Северной до ул.Мира в рамках гарантийных обязательств выполняются работы по устранению колейности дорожного полотна. Работы выполняются некачественно.

Рабочая группа обратила внимание на необходимость строгого контроля качества выполненных работ по ремонту городских дорог при приемке объектов.

10) на участке дороги по ул.Маршала Жукова в районе жилого дома № 11/1 по ул.Ленина, необходимо благоустроить газон, находящийся на разделительной полосе.

11) на замечания рабочей группы о необходимости устранения дефектов асфальтобетонного покрытия (гребенки), допущенных при проведении ремонтных работ на участке дороги по ул.Кузоваткина от улицы Ленина до улицы 60 лет Октября, представитель муниципального бюджетного учреждения «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству» пояснил, что по результатам проверки Строительным контролем асфальт на данном участке оказался некачественным, подрядной организации выдано предписание по устранению нарушений.

Представитель подрядной организации пояснил, что результаты проверки спорные, для принятия окончательного решения в лабораторию повторно направлены образцы асфальта.

12) на всех ремонтируемых участках городских дорог люки колодцев расположены ниже уровня проезжей части, некачественно асфальтируются стыки нового и существующего дорожного полотна, наблюдается разбросанная асфальтовая смесь, которая не убирается.

Необходимо улучшить качество выполнения работ в этом направлении.

РЕШИЛИ:

1. Результаты выездного заседания рабочей группы рассмотреть на очередном заседании комитета по городскому хозяйству и строительству.
2. Копию протокола направить в адрес администрации города Нижневартовска.

Председатель комитета

по городскому хозяйству и строительству Л.А. Дольников