**ПРОТОКОЛ**

**заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30 июня 2023 года |  |  №6 |
|  |  |  |
| **Председательствовал:** |  |  |
| Ситников Виктор Петрович | – | Исполняющий обязанности главы города, председателя Проектного комитета |
| **Принимали участие:** |  |  |
| Члены Проектного комитета: 9 человек. |
| Приглашенные: 6 человека. |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. |
| **Форма проведения:** заочная |

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

 **1. О завершении проекта "Организация и проведение XLVI фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи — 2023".**

(Попов)

**РЕШИЛИ:**

1.1. Отметить получение в полном объеме продукта проекта "Организация и проведение XLVI фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи — 2023", соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

 1.2. Утвердить итоговый отчет по проекту "Организация и проведение XLVI фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи — 2023", завершить проект.

 **2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

(Попович, Боков, Попенко, Котов, Павлык)

**РЕШИЛИ:**

2.1. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Безопасные качественные дороги Нижневартовской городской агломерации" принять к сведению.

2.1.1. Назначить руководителем проекта Карпова Романа Вячеславовича - заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

2.2. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска" принять к сведению.

2.3. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска" принять к сведению.

2.4. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска" принять к сведению.

2.4.1. Назначить куратором проекта Федоруса Александра Владимировича — исполняющего обязанности заместителя главы города, директора департамента по социальной политики администрации города.

2.5. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)", "Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска", "Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной", "Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем", "Проезд Восточный от улицы Героев Самотлора до улицы Первопоселенцев" и "Бульвар в квартале №18 г. Нижневартовска"(1 этап)" принять к сведению.

 **3. Об исполнении решений Проектного комитета.**

(Попович)

**РЕШИЛИ:**

3.1. Считать исполненным и снять с контроля поручение, предусмотренное пунктом 1.5.1. протокола заседания Проектного комитета от 29.05.2023 №5.

|  |  |
| --- | --- |
| Исполняющий обязанности главы города, председателя Проектного комитета | В.П. Ситников |

Протокол вела:

Заместитель директора департамента,

начальника управления инвестиций департамента

строительства администрации города

Попович Наталья Александровна,

тел. (3466) 29-12-07

Приложение 1 к протоколу
заседания Проектного комитета

администрации города от 30.06.2023 №6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Список участников****заседания Проектного комитета администрации****города Нижневартовска**30 июня 2023 года г. Нижневартовск

|  |
| --- |
| **Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:** |
| 1. Ситников Виктор Петрович | - Исполняющий обязанности главы города, председателя Проектного комитета |
| 2. Попович Наталья Александровна | - заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города |
| 3. Боков Анатолий Николаевич | - заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 4. Лукаш Николай Владимирович | - заместитель главы города |
| 5. Теляга Инна Альбертовна | - исполняющий обязанности заместителя главы города по экономике и финансам |
| 6. Федорус Александр Владимирович | - исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города |
| 7. Мыльников Виктор Алексеевич | - исполняющий обязанности заместителя главы города |
| 8. Крутовцов Александр Алексеевич | - начальник юридического управления администрации города |
| 9. Жукова Наталья Сергеевна | - управляющий делами администрации города |
| **Приглашенные:** |  |
| 10. Зяблицкая Наталья Викторовна | - заместитель председателя Думы города |
| 11. Котов Дмитрий Анатольевич | - заместитель директора департамента образования администрации города |
| 12. Попов Олег Равильевич | - исполняющий обязанности заместителя директора департамента, начальника управления культуры департамента по социальной политике администрации города |
| 13. Чеботарев Станислав Васильевич | - заместитель директора департамента, начальник управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города |
| 14. Попенко Олег Александрович | - начальник управления по природопользованию и экологии администрации города |
| 15. Павлык Андрей Владимирович | - исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" |

 |