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Информация
о проведенных Счетной палатой города Нижневартовска контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, выявленных при их проведении нарушениях, внесенных представлениях и предписаниях за 1 полугодие 2026 года

В соответствии с Планом деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования – счетной палаты города Нижневартовска на 2026 год, утвержденным постановлением Счетной палаты города Нижневартовска от 23.12.2025 № 14, в первом полугодии 2026 года Счетной палатой города Нижневартовска проведено 11 контрольных и 97 экспертно-аналитических мероприятий, в числе которых 94 экспертизы проектов муниципальных правовых актов. 

Краткая информация о проведенных контрольных мероприятиях

1. «Проверка правомерности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на приобретение, установку и содержание автобусных остановочных павильонов, и эффективности их использования в 2025 году».
Анализ исполнения контрактов на поставку автобусных остановочных павильонов показал на отсутствие в полной мере планомерной заблаговременной подготовки инфраструктуры для обеспечения автобусных павильонов к постоянной эксплуатации.
По результатам анализа исполнения обязательств по контрактам на поставку автобусных остановочных павильонов, на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги установлены факты нарушения сроков оплаты за поставленный товар, выполненные и принятые работы, факт несвоевременного исполнения подрядчиком обязательства по контракту, при этом в адрес подрядчика претензия не направлена, тем самым не приняты меры по защите имущественных интересов, а также установлены несоответствия в размерах урн и скамеек, замечания к отдельным элементам их конструкции.
Установлены нарушения бухгалтерского учета в результате анализа принятия к бухгалтерскому учету приобретенных (созданных) основных средств.
В ходе осмотра автобусных остановочных павильонов отмечены замечания в части отсутствия информации, необходимой при организации регулярных перевозок пассажиров и багажа, несоответствия установленным наименованиям остановочных пунктов, а также факты неработоспособности светодиодных табло и видеокамер, инфракрасных обогревателей, грязного и поврежденного состояния остановочных павильонов, отсутствия нанесенных на них инвентарных номеров.
Для устранения нарушений МБУ «УДХБ» направлено представление. В Думу города представлен отчет о результатах контрольного мероприятия.

2. «Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и предоставления бюджетной отчетности Думы города Нижневартовска за 2025 год».
В рамках контрольного мероприятия проведен анализ эффективности внутреннего финансового аудита, осуществляемого в Думе города, по результатам которого его эффективность оценивается как «Высокая». 
В результате анализа бюджетной отчетности Думы города за 2025 год на предмет соответствия установленным требованиям нарушений и замечаний не установлено.
Результатами проведенной инвентаризации в отношении активов и обязательств расхождений между данными фактического наличия и данными бюджетного учета не установлено. Годовая бюджетная отчетность Думы города подтверждена результатами инвентаризации и несет информацию о фактическом состоянии активов и обязательств на конец отчетного периода в полном объеме, что позволяет сделать вывод о ее достоверности.
Отчет о результатах проведения контрольного мероприятия представлен в Думу города.

3. «Проверка правомерности и эффективности использования бюджетных средств в рамках заключения и исполнения муниципальных контрактов по разработке проектно-сметной документации на приспособление жилых помещений и общего имущества многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды, под их нужды в 2024-2025 годах» совместно с прокуратурой города Нижневартовска».
В результате анализа правомерности и эффективности использования бюджетных средств на разработку проектно-сметной документации на приспособление жилых помещений и общего имущества многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды, под их нужды, установлены случаи, когда нарушались условия муниципального контракта, экспертиза проектной документации проводилась экспертом, не имеющим соответствующей аттестации, а также случаи получения результатов инженерно-геодезических изысканий до даты заключения муниципального контракта на выполнение данных работ. Отмечены нарушения условий муниципальных контрактов департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города по срокам оплаты, по срокам подписания актов сдачи-приемки выполненных работ и их оформления на предмет требований бухгалтерского учета.
Оценка соблюдения требований законодательства при осуществлении закупок показала на наличие признаков дробления закупок с целью ухода от использования конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), замечаний к определению и обоснованию начальной максимальной цены контракта.
Для устранения нарушений и замечаний в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города направлено представление. В Думу города и главе города представлен отчет о результатах контрольного мероприятия. 

4. «Проверка правомерности и эффективности использования муниципального недвижимого имущества из состава специализированного жилищного фонда (служебные помещения, помещения маневренного фонда), предоставляемого на условиях найма, эффективности использования соответствующего имущества и полноты поступления дохода в результате его использования в бюджет города в 2025 году».
Анализ муниципальных правовых актов, регулирующих деятельность структурных подразделений и порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Нижневартовск, показал, что однозначно подтвердить полномочия ответственного за принятие решений для предоставления жилых помещений из состава специализированного жилищного фонда нанимателям возможность отсутствует. Установлены случаи, когда допускалось предоставление жилого помещения во владение и пользование лицам до момента принятия решения о предоставлении помещения собственником и заключения договора найма, и даже до даты подачи заявления лицом, претендующим на заключение договора найма служебного помещения.
В отношении служебных жилых помещений установлены нарушения, когда по одному объекту (двухкомнатная квартира) заключено два договора найма с предоставлением каждому из нанимателей только части квартиры (комнаты), когда помещение предоставлено лицу, имеющему в собственности двухкомнатную квартиру, а также выявлены факты неправомерного предоставления служебных помещений работникам государственных учреждений и государственных органов, работнику муниципального унитарного предприятия «Жилищный трест № 1», в отдельном случае установлен факт использования жилого помещения третьими лицами при отсутствии на то законных оснований. Установлены факты невыполнения нанимателями своих обязательств по своевременному внесению платы за наем в течение длительного периода.
Выявлены факты, свидетельствующие о нарушении уполномоченным на то органом местной администрации требований действующего законодательства в части ведения реестров муниципального имущества, необеспечении актуальности и достоверности информации о нем в отдельных случаях.
В целях устранения выявленных нарушений главе города направлено представление. В Думу города представлен отчет о результатах проведения контрольного мероприятия.

5. «Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и предоставления бюджетной (бухгалтерской) отчетности администрацией города Нижневартовска за 2025 год».
Эффективность внутреннего финансового аудита, осуществляемого департаментом образования администрации города в проверяемом периоде, оценена как «Высокая». В результате оценки бюджетной отчетности администрации города как получателя бюджетных средств за 2025 год на предмет полноты, достоверности и своевременности выявлен факт искажения показателя бюджетной отчетности, характеризующего остаточную стоимость непроизводственных активов, повлекший искажение информации об активах. По результатам проведенной инвентаризации активов и обязательств отмечены отдельные замечания, в связи с чем оценить достоверность представленной годовой бюджетной отчетности администрации города, в полной мере не представляется возможным. 
С целью устранения замечаний и нарушений главе города направлено представление, отчет о результатах контрольного мероприятия представлен в Думу города.
По выявленным признакам, указывающим на состав административного правонарушения по части 4 статьи 15.15.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составлен и направлен в суд протокол об административном правонарушении. 

6. «Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и предоставления бюджетной отчетности департаментом финансов администрации города Нижневартовска за 2025 год».
Анализом консолидированной бюджетной отчетности департамента финансов администрации города за 2025 год, проведенного выборочным способом, на предмет полноты, своевременности ее предоставления и соответствия требованиям законодательства в области бухгалтерского учета и отчетности в целом замечаний и нарушений не установлено, при этом выявлено, что инвентаризация проведена не по всем счетам, в связи с чем, оценить на достоверность бюджетную отчетность департамента финансов администрации города за 2025 год в полной мере не представляется возможным.
В целях устранения выявленных нарушений департаменту финансов администрации города направлено представление. В Думу города и главе города представлен отчет о результатах проведения контрольного мероприятия.

7. «Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и предоставления бюджетной (бухгалтерской) отчетности департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска за 2025 год».
Эффективность организации осуществления внутреннего финансового аудита в департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации города оценивается как «Высокая», при этом выявлены отдельные недостатки к порядку осуществления внутреннего финансового аудита и отдельным документам, которыми оформлялись его процедуры. Анализом бюджетной и консолидированной бухгалтерской отчетности департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города за 2025 год на предмет полноты, достоверности, соответствия нормативным требованиям составления и своевременности ее предоставления нарушения не установлены.
Отмечен ряд нарушений и замечаний к годовой отчетности муниципального бюджетного учреждения «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска», повлиявшие на ее достоверность.
Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города для устранения нарушений и замечаний направлено представление. В Думу города и главе города представлен отчет о результатах контрольного мероприятия. По выявленным признакам, указывающим на состав административного правонарушения по части 3 статьи 15.15.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составлен и направлен в суд протокол об административном правонарушении.

8. «Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и предоставления бюджетной (бухгалтерской) отчетности департаментом образования администрации города Нижневартовска за 2025 год».
Эффективность организации осуществления внутреннего финансового аудита в департаменте образования администрации города оценивается как «Высокая», при этом отмечены отдельные нарушения и замечания по его осуществлению. Анализом бюджетной отчетности и консолидированной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений департамента образования администрации города за 2025 год на предмет полноты, достоверности, соответствия нормативным требованиям составления и своевременности ее предоставления в основном нарушений и замечаний не выявлено. Выявлены отдельные нарушения и замечания по достоверности отражения некоторых показателей в годовой отчетности муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования администрации города.
В целях устранения выявленных нарушений департаменту образования администрации города для устранения нарушений и замечаний направлено представление. В Думу города и главе города представлен отчет о результатах контрольного мероприятия. По выявленным признакам, указывающим на состав административного правонарушения по части 2 статьи 15.15.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составлен и направлен в суд протокол об административном правонарушении.
9. «Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и предоставления бюджетной (бухгалтерской) отчетности департаментом по социальной политике администрации города Нижневартовска за 2025 год». 
Оценкой осуществления департаментом по социальной политике администрации города бюджетных полномочий в части организации и проведения им внутреннего финансового аудита установлено единичное нарушение, при этом эффективность внутреннего финансового аудита оценивается как «Высокая». Анализ бюджетной консолидированной бухгалтерской отчетности учреждений отчетности за 2025 год недостатки не показал.
В результате выборочной проверки достоверности отдельных показателей форм годовой бухгалтерской отчетности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по социальной политике администрации города, за 2025 год, выявлены отдельные случаи нарушения требований к бухгалтерскому учету
Для устранения нарушений и замечаний департаменту по социальной политике администрации города направлено представление. В Думу города и главе города представлен отчет о результатах контрольного мероприятия. По выявленным признакам, указывающим на состав административного правонарушения по части 4 статьи 15.15.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составлен и направлен в суд протокол об административном правонарушении.

10. «Проверка правомерности и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных в рамках реализации концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве, эксплуатации и техническом обслуживании спортивного комплекса с ледовой ареной в г. Нижневартовске № 6 от 22.01.2025 администрацией города с ООО «ФК Львы».
[bookmark: _GoBack]Анализом концессионного соглашения выявлены отдельные противоречия в части размера финансового участия администрации города Нижневартовска (далее – концедент), не указаны адреса электронной почты обеих сторон. Установлено, что на день заключения концессионного соглашения у общества с ограниченной ответственностью «ФК «Львы» (далее – концессионер) отсутствовало обеспечение исполнения его обязательств по концессионному соглашению. Также выявлены факты несоблюдения условий концессионного соглашения со стороны концессионера в части сроков исполнения обязательств. Отмечено обоснованное планирование бюджетных ассигнований в целях финансового обеспечения денежных обязательств концедента. При предоставлении прав на земельный участок расчет арендной платы произведен с необоснованно примененным коэффициентом. Установлен факт нарушения сроков принятия участка.
Главе города направлено представление в целях устранения выявленных замечаний и нарушений. В Думу города представлен отчет о результатах контрольного мероприятия.

11. «Проверка законности и эффективности использования средств, направленных на строительство объекта Спортивный комплекс «Центр боевых искусств» в рамках муниципальной программы «Капитальное строительство реконструкция объектов города Нижневартовска» совместно с прокуратурой города Нижневартовска».
По результатам оценки законности и обоснованности определения объема бюджетных средств, направленных на выполнение работ по созданию Спортивного комплекса «Центр боевых искусств» (далее – Объект), установлено, что начальная (максимальная) цена контракта рассчитана проектно-сметным методом на основании ранее утвержденной проектной документации, которая своевременно не скорректирована с учетом фактического объема выполненных работ в рамках исполнения расторгнутого муниципального контракта. Количество и стоимость технологического оборудования, предусмотренного для оснащения Объекта в документации о закупке, не соответствует перечню остатков технологического оборудования по ранее расторгнутому муниципальному контракту. Установлено, что по состоянию на 17.12.2025 года строительная площадка в рамках исполнения обязательств по муниципальному контракту, заключенному МКУ «УКС» с обществом с ограниченной ответственностью «МАКстрой», не передана подрядчику, работы по строительству не выполнялись, на строительной площадке и в здании Объекта расположены строительные материалы, принадлежащие подрядчику по расторгнутому муниципальному контракту.
В целях устранения выявленных замечаний и нарушений МКУ «УКС» направлено представление. В Думу города представлен отчет о результатах контрольного мероприятия.

Краткая информация о проведенных экспертно-аналитических мероприятиях

1. «Оценка формирования и утверждения муниципального задания на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов» (выборочно по учредителям)».
В результате оценки муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы формирования, финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, установлено противоречие с порядком составления проекта бюджета города Нижневартовска на очередной финансовый год и на плановый период. Отмечено отсутствие мер со стороны главных распорядителей бюджета города по формированию заявок о внесении изменений в Региональный перечень государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Оценкой действий должностных лиц учредителей в лице департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, департамента общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города, управления по природопользованию и экологии администрации города на предмет полноты и своевременности формирования, утверждения и доведения муниципальных заданий подведомственным учреждениям выявлены отдельные нарушения в части несоблюдения положений регионального перечня и установленного порядка, а также установлены отдельные факты отсутствия документального обоснования значений объема муниципальных услуг (работ).
По итогам экспертно-аналитического мероприятия департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города, департаменту общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города, управлению по природопользованию и экологии администрации города направлены предложения (рекомендации).
По выявленным признакам, указывающим на состав административного правонарушения по статье 15.15.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составлен и направлен в суд протокол об административном правонарушении.

2. «Оценка эффективности использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, расположенных на территории города Нижневартовска, государственная собственность на которые не разграничена, переданных под размещение нестационарных торговых объектов».
Деятельность администрации города Нижневартовска в сфере управления и распоряжения земельными участками, переданными под размещение нестационарных торговых объектов (далее – НТО), характеризуется разной степенью эффективности, имеются факты нарушения законодательства, в отдельных случаях недостаточным контролем за деятельностью объектов, размещенных на муниципальной земле и земельных участка, расположенных на территории города, государственная собственность на которые не разграничена.
Отмечено, что доходы от платы за размещение НТО ежегодно снижаются, в том числе по причине уменьшения количества НТО на территории города. При этом выявлен массовый характер нарушений сроков внесения платы за размещение НТО и платы по договорам аренды земельных участков. 
Анализом соблюдения условий договоров установлены факты системных нарушений законодательства, условий договоров, таких как нарушение сроков и порядка заключения договоров, ненадлежащий контроль за целевым использованием и выполнением условий договоров, различие правовых режимов, неисполнение судебных решений. Оценка осуществления контроля и учета показала, что имеются факты недостоверного и неполного отражения в бухгалтерском учете доходов от аренды земельных участков.
По итогам экспертно-аналитического мероприятия Счетной палатой города направлены предложения (рекомендации) администрации города Нижневартовска.

3. «Анализ выполнения условий концессионного соглашения в отношении объектов, предназначенных для освещения территории города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, № 5 от 11.07.2024».
Концессионное соглашение в целом содержит обязательные условия, при этом имеют место нечеткость условий соглашения, внутренние противоречия. В акте приема-передачи объектов соглашения указана начальная и остаточная стоимости, которая по отдельным объектам не соответствовала данным бухгалтерского учета имущества муниципальной казны. Выявлено, что концессионером не исполнены обязательства по вводу в эксплуатацию 31 объекта соглашения в 2025 году. Оценка соблюдения условий концессионного соглашения по возмещению расходов показала на наличие отдельных нарушений со стороны департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города при выполнении полномочий концедента. При отражении расходов бюджета города по предоставлению субсидии концессионеру установлен факт нарушения Порядка применения классификации операций сектора государственного управления.
По итогам экспертно-аналитического мероприятия Счетной палатой города Нижневартовска администрации города, департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города, АО «Городские электрические сети» направлены предложения (рекомендации).
По выявленным признакам, указывающим на состав административного правонарушения по статьям 15.14, 15.15.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составлены и направлены в суд протоколы об административном правонарушении.

В рамках реализации установленных Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований» полномочий Счетной палатой города Нижневартовска в первом полугодии 2026 года осуществлены:
внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Нижневартовска за 2025 год, в рамках которой осуществлен анализ исполнения характеристик местного бюджета за 2025 год, установлены отдельные недостатки, указанные в заключении, направленном в Думу города и администрацию города;
экспертизы проектов муниципальных правовых актов, а также муниципальных программ города и их изменений, всего выдано 94 заключений, в том числе 26 на проекты решений Думы города Нижневартовска, 64 на проекты постановлений администрации города Нижневартовска, из них 17 на проекты муниципальных программ города и их изменений, а также 4 на проекты распоряжений администрации города Нижневартовска;
оперативный анализ исполнения и контроля за организацией исполнения местного бюджета за 2025 год, за 1 квартал 2026 года по результатам которого в Думу города и администрацию города направлены заключения.
