ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(шестой созыв)

ПРОТОКОЛ

выездного заседания рабочей группы

комитета по бюджету, налогам и финансам

14.04.2021 							                г. Нижневартовск

Председатель: 	Зяблицкая Наталья Викторовна, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам.

Присутствовали:

| Клец М.В. | Председатель Думы города Нижневартовска; |
| --- | --- |
| Землянкин С.Ф. | заместитель председателя Думы города Нижневартовска; |
| Зяблицкая Н.В. | председатель комитета по бюджету, налогам и финансам; |
| Дольников Л.А. | председатель комитета по городскому хозяйству и строительству; |
| Лариков П.А. | председатель комитета по социальным вопросам; |
| Жигалов С.Н. | председатель комитета по вопросам безопасности населения; |
| Крутей С.В. | заместитель председатель комитета по бюджету, налогам и финансам. |
| Сатинов А.В. | заместитель председателя комитета по социальным вопросам |

Приглашенные:

| Загинайко Т.Г. | главный врач БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская городская детская поликлиника»; |
| --- | --- |
| Одокиенко О.Г. | генеральный директор ЗАО «Нижневартовскстройдеталь»; |
| Карелина Н.И. | заместитель директора департамента финансов администрации города Нижневартовска; |

Рамазанов А.Э.	член молодежного парламента при Думе города Нижневартовска.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О ходе строительства детского поликлинического отделения №8, расположенного по адресу: г. Нижневартовск ул. Льва Толстого, 15.

Депутаты Думы города Нижневартовска совместно с представителями Молодежного парламента при Думе города Нижневартовска и администрации города Нижневартовска ознакомились с ходом строительства детского поликлинического отделения №8, расположенного на 1 этаже жилого дома по адресу: ул. Льва Толстого,15.

Рабочая группа отметила, что строительные работы завершены. Закрытым акционерным обществом «Нижневартовскстройдеталь» жилые помещения площадью 279 кв.м. перепланированы под кабинеты амбулаторного звена, с учётом современных требований. Отделение имеет возможность работать автономно, в помещении, отдельно от общедомовых, установлены: тепловой узел, вентиляция, сигнализация. Со стороны центрального входа оборудовано теплое помещение, где можно оставить санки или коляску. Обеспечена доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья: имеется пандус, на входе установлен подъёмник, оборудован специализированный санузел.

В отделении планируется организовать амбулаторный прием врача педиатра, что позволит охватить первичной медико-санитарной помощью более 4000 прикрепленного детского населения, доврачебный кабинет, а также процедурный и прививочный кабинеты. Отделение имеет два отдельных входа для «разведения» потоков заболевших и выздоровевших пациентов.

По итогам, рабочая группа положительно оценила выполненные работы и отметила необходимость планирования специализированных помещений для размещения объектов здравоохранения при проектировании и строительстве новых микрорайонов.

РЕШИЛИ: Результаты выездного заседания рабочей группы рассмотреть на очередном заседании комитета по бюджету, налогам и финансам.

Председатель комитета

по бюджету, налогам и финансам					Н.В. Зяблицкая