ПРОТОКОЛ № 3

заседания Общественного совета города Нижневартовска

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

город Нижневартовск	     16 марта 2021 года

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 №5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», учитывая решение Межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.03.2020 №17 с 16.03.2020 до завершения периода эпидемиологического неблагополучия проведение всех массовых мероприятий приостанавливается.

В связи с изложенным выше проведение заседания Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства состоялось в заочной форме.

Членам Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства по электронной почте для рассмотрения, ознакомления и принятия к сведению направлена информация по проекту скорректированной инвестиционной программы АО «Горэлектросеть» на 2020-2022 годы, утвержденного приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры от 09.06.2020 №33-Пр-55.

Проект скорректированной инвестиционной программы предусматривает следующее:

На основании данных о планируемых сроках ввода жилья проектом скорректированной инвестиционной программы АО «Горэлектросеть» предусмотрен перенос сроков начала и окончания реализации мероприятий, включенных в инвестиционную программу, а именно:

| Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Период реализации, год (утверждено) | Период реализации, год (предложено) |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение кварталов №№ 40, 41, 42, 43 ВПР 4 очереди строительства г. Нижневартовска ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ | Н_31н | 2022-2022 | 2021-2022 |
| Внешнее электроснабжение квартала 21 Восточного планировочного района г, Нижневартовска, КЛ-10кВ с ТП-21/3, ТП-21/4 | Н_17н | 2018-2023 | 2018-2022 |
| Электроснабжение 9Б мкр. БКТП-9/31, БКТП-9/32 с КЛ-10кВ | I_3н | 2022-2023 | 2022-2022 |

- В целях оказания содействия в реконструкции сетей электроснабжения садово-огороднических товариществ, продолжаются работы по проектированию, строительству/реконструкции сетей электроснабжения садово-огороднических товариществ в рамках реализации инвестиционных проектов в 2021 году.  Работы будут проводится в следующих СОНТах: СОТ «Березка-88», ТСН «Подземник», СОНТ «Весна», «Боровик». Стоимость работ в 2021 году составит 50,69 млн. руб. без учета НДС.

- Для обеспечения выполнения городской программы «Формирование комфортной среды 2018-2022 годы», а также для обустройства улиц и микрорайонов парковочными и стояночными местами для автотранспорта проектом скорректированной инвестиционной программы на 2021-2022 годы предусмотрено выполнение работ по строительству и реконструкции (перекладке) кабельный линий 0,4 кВ общей протяженностью 15,51 км.

- В целях исполнения сетевыми организациями ФЗ №522 от 28.12.2018 по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии (мощности) проектом скорректированной инвестиционной программы на период -2021-2022 годы предусмотрен инвестиционный проект стоимость которого составит 85,58 млн. руб. без учета НДС.

- В 2021 году в рамках реализации инвестиционной программы планируется построить (заменить) линий электропередач 10/6/0,4кВ 31,07 км, ввести трансформаторных мощностей 16,67 мВА.

- Проект скорректированной инвестиционной программы АО «Горэлектросеть» на период 2018-2022 годы сформирован на основании предложений Администрации города и Застройщиков и соответствует «Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Нижневартовска до 2035г.».

Большинством членов Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства проект скорректированной инвестиционной программы АО «Горэлектросеть» на 2020-2022 годы рассмотрен и принят к сведению, замечания и предложения отсутствуют.

Председатель

Общественного совета:                                      А.Л. Торжинский

Секретарь:                                                            И.С. Балала