**ПРОТОКОЛ**

**заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27 сентября 2023 года |  |  №9 |
|  |  |  |
| **Председательствовал:** |  |  |
| КощенкоДмитрий Александрович | – | Глава города, председатель Проектного комитета |
| **Принимали участие:** |  |  |
| Члены Проектного комитета: 10 человек. |
| Приглашенные: 5 человек. |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. |
| **Форма проведения:** очная |

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

 1. О завершении проектов.

1.1. Общеобразовательная школа на 1 125 учащихся в квартале №25 г.Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой);

 1.2. Проезд Восточный от улицы Героев Самотлора до улицы Первопоселенцев.

 2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

3. Об исполнении решений Проектного комитета.

 **1. О завершении проектов.**

(Котов, Силецкий)

1.1. Отметить получение в полном объеме продукта проекта "Общеобразовательная школа на 1 125 учащихся в квартале №25 г.Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)", соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

1.1.1. Утвердить итоговый отчет по проекту "Общеобразовательная школа на 1 125 учащихся в квартале №25 г.Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)", признать проект завершенным.

1.2. Отметить получение в полном объеме продукта проекта "Проезд Восточный от улицы Героев Самотлора до улицы Первопоселенцев", соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

1.2.1. Утвердить итоговый отчет по проекту "Проезд Восточный от улицы Героев Самотлора до улицы Первопоселенцев", признать проект завершенным.

1.2.2. Отметить досрочное завершение проекта "Проезд Восточный от улицы Героев Самотлора до улицы Первопоселенцев" (план - 31.01.2024).

 **2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

(Ивахненко, Карпов, Попенко, Котов, Силецкий)

**РЕШИЛИ:**

2.1. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Безопасные качественные дороги Нижневартовской городской агломерации" принять к сведению.

2.2. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска" принять к сведению.

2.2.1. Руководителю проекта "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска" (О.А. Попенко) после принятия положительного решения о выделении бюджетных ассигнований бюджета города на 2024 год внести изменения в управленческие документы.

2.3. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска" принять к сведению.

2.4. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)", "Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска", "Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной", "Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем" и "Бульвар в квартале №18 г. Нижневартовска"(1 этап)" принять к сведению.

2.4.1. Руководителю проекта "Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)" (И.П. Силецкий) после заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству объекта "Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева-Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске" (1 этап)" внести изменения в управленческие документы.

 **3. Об исполнении решений Проектного комитета.**

(Ивахненко)

**РЕШИЛИ:**

3.1. Срок исполнения поручения предусмотренный пунктом 1.4.1. протокола заседания Проектного комитета от 29.05.2023 № 5, в связи с ожиданием решения вопроса об утверждении объема расходов на 2024 год Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2024 и на плановый период 2025-2026 годов», продлить до 31.12.2023.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города, председатель Проектного комитета администрации города | Д.А. Кощенко |
| СОГЛАСОВАНО:Заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города | В.П. Ситников |

Протокол вела:

Исполняющий обязанности

заместителя директора департамента,

начальника управления инвестиций департамента

строительства администрации города

Николаенко Елена Владимировна,

тел. (3466) 29-12-18

Приложение 1 к протоколу
заседания Проектного комитета

администрации города от 27.09.2023 №9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Список участников****заседания Проектного комитета администрации****города Нижневартовска**27 сентября 2023 года г. Нижневартовск

|  |
| --- |
| **Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:** |
| 1. Кощенко  Дмитрий Александрович | - глава города, председатель Проектного комитета  |
| 2. СитниковВиктор Петрович | - заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города |
| 3. Николаенко  Елена Владимировна | - исполняющий обязанности заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретаря Проектного комитета администрации города |
| 4. Ефремов  Сергей Иванович | - исполняющий обязанности заместителя главы города |
| 5. Карпов  Роман  Вячеславович | - исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 6. Мурашко Ирина Николаевна | - заместитель главы города по экономике и финансам |
| 7. Мыльников  Виктор Алексеевич | - исполняющий обязанности заместителя главы города |
| 8. Федорус Александр Владимирович | - исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города |
| 9. Крутовцов Александр Алексеевич | - начальник юридического управления администрации города |
| 10. Жукова Наталья Сергеевна | - управляющий делами администрации города |
|  |  |
| **Приглашенные:** |  |
| 11. Котов Дмитрий Анатольевич | - заместитель директора департамента образования администрации города |
| 12. Попенко Олег Александрович | - начальник управления по природопользованию и экологии администрации города |
| 13. Силецкий Иван Петрович | - директор муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" |
| 14. Ивахненко  Виктория  Владимировна | - исполняющий обязанности заместителя начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города |
| 15. Зяблицкая  Наталья Викторовна | - заместитель председателя Думы города Нижневартовска |

 |