от 31.08.2017 №1341

О Порядке взаимодействия структурных подразделений администрации города, муниципальных учреждений города Нижневартовска при подготовке и реализации проектов муниципально-частного партнерства

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон №224-ФЗ), Уставом города Нижневартовска, в целях создания условий для развития муниципально-частного партнерства в муниципальном образовании город Нижневартовск, формирования благоприятного инвестиционного климата и привлечения инвестиций в социально-экономическое развитие города:

1. Утвердить Порядок взаимодействия структурных подразделений администрации города, муниципальных учреждений города Нижневартовска при подготовке и реализации проектов муниципально-частного партнерства согласно приложению 1.

2. Возложить на управление инвестиций администрации города (О.Г. Тарасов) (далее - управление инвестиций) осуществление полномочий по:

- обеспечению координации деятельности органов местного самоуправления при реализации проекта муниципально-частного партнерства;

- согласованию публичному партнеру конкурсной документации для проведения конкурсов на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве;

- осуществлению мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;

- содействию в защите прав и законных интересов публичных партнеров и частных партнеров в процессе реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;

- ведению реестра заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве;

- обеспечению открытости и доступности информации о соглашении о муниципально-частном партнерстве;

- представлению в уполномоченный орган результатов мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве.

3. Определить структурные подразделения администрации города, муниципальные учреждения города Нижневартовска, которые могут выступать участниками подготовки и реализации проектов муниципально-частного партнерства, согласно приложению 2.

4. Определить структурные подразделения администрации города, муниципальные учреждения города Нижневартовска, выполняющие функции по осуществлению контроля за исполнением условий соглашений о муниципально-частном партнерстве, согласно приложению 3.

5. Установить, что персональный состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве формируется в соответствии с принципами формирования конкурсной комиссии согласно приложению 4.

6. Управляющему делами администрации города Т.В. Вороновой:

6.1. Предоставлять по заявке управления инвестиций помещения для организации работы конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве.

6.2. Обеспечить условия для хранения документации по заключению соглашений о муниципально-частном партнерстве в соответствии с требованиями Федерального закона №224-ФЗ.

7. Управлению по информационным ресурсам администрации города (С.С. Сидоров) обеспечивать техническую возможность своевременного и бесперебойного размещения информации и документов на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации ([www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru)), на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска ([www.n-vartovsk.ru](http://www.n-vartovsk.ru)).

8. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование постановления.

9. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителей главы города, управляющего делами администрации города по курируемым структурным подразделениям администрации города, курируемым муниципальным учреждениям и (или) курируемым муниципальным унитарным предприятиям.

10. Постановление вступает после его официального опубликования, за исключением пункта 4 приложения 2 к настоящему постановлению, вступающего в силу с 01.11.2017.

Глава города В.В. Тихонов

Приложение 1 к постановлению

администрации города

от 31.08.2017 №1341

**Порядок**

**взаимодействия структурных подразделений администрации города,**

**муниципальных учреждений города Нижневартовска при подготовке**

**и реализации проектов муниципально-частного партнерства**

**I. Общие положения**

1.1. Порядок взаимодействия структурных подразделений администрации города, муниципальных учреждений города Нижневартовска при подготовке и реализации проектов муниципально-частного партнерства (далее - Порядок) устанавливает последовательность действий, сроки и взаимодействие структурных подразделений администрации города (далее - структурные подразделения), муниципальных учреждений города Нижневартовска (далее - муниципальные учреждения) при подготовке и реализации проектов муниципально-частного партнерства (далее - проект МЧП), публичным партнером в которых является муниципальное образование город Нижневартовск.

1.2. Проект МЧП, реализуемый на территории города Нижневартовска, должен соответствовать целям и (или) задачам, предусмотренным государственными, муниципальными программами, на достижение которых направлена реализация данного проекта.

1.3. В целях Порядка используются следующие понятия:

- отраслевые структурные подразделения - структурные подразделения, к сфере деятельности которых относится объект соглашения о муниципально-частном партнерстве (далее - соглашение о МЧП);

- уполномоченный орган - орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на проведение оценки эффективности проекта МЧП и определение его сравнительного преимущества;

- конкурсная комиссия - комиссия, созданная публичным партнером для проведения конкурса на право заключения соглашения о МЧП, осуществляющая функции в соответствии со статьей 22 Федерального закона №224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон №224-ФЗ);

- иные понятия и термины, применяемые в Порядке, используются в соответствии с Федеральным законом №224-ФЗ и иными правовыми актами Российской Федерации.

**II. Разработка и рассмотрение предложения**

**о реализации проекта МЧП**

2.1. Инициаторами разработки предложения о реализации проекта МЧП (далее - предложение) могут являться муниципальное образование город Нижневартовск, от имени которого выступает глава города (далее - публичный партнер), или лицо, которое в соответствии с Федеральным законом №224-ФЗ может быть частным партнером (далее - инициатор проекта).

2.2. Предложение разрабатывается в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом №224-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2015 №1386 "Об утверждении формы предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства, а также требований к сведениям, содержащимся в предложении о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства".

2.3. Проект предложения публичного партнера разрабатывается отраслевым структурным подразделением, муниципальным учреждением, указанным в приложении 2 к постановлению, и согласовывается с заместителем главы города, курирующим соответствующее структурное подразделение или муниципальное учреждение, а также с заместителем главы города, курирующим сферу деятельности, к которой относится объект соглашения о МЧП.

2.4. Предложение направляется в управление инвестиций администрации города (далее - управление инвестиций) для обеспечения принятия главой города решения в соответствии со статьей 8 Федерального закона №224-ФЗ.

2.5. Управление инвестиций:

2.5.1. Организует по обращению инициатора проекта проведение предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения, в порядке, установленном приказом Минэкономразвития России от 20.11.2015 №864 "Об утверждении порядка проведения предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта".

2.5.2. Запрашивает у инициатора проекта дополнительные материалы и документы при рассмотрении предложения в случае необходимости.

2.5.3. Организует проведение переговоров с инициатором проекта, в том числе в форме совместных совещаний, в порядке, предусмотренном приказом Минэкономразвития России от 20.11.2015 №863 "Об утверждении порядка проведения переговоров, связанных с рассмотрением предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта".

2.5.4. Направляет копии предложения на рассмотрение в соответствии с компетенцией в департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города, департамент экономики администрации города, управление архитектуры и градостроительства администрации города и иные заинтересованные структурные подразделения для подготовки в течение тридцати календарных дней уведомлений о целесообразности и возможности или невозможности реализации проекта МЧП на территории города Нижневартовска.

2.5.5. Направляет в департамент финансов администрации города запрос о предоставлении заключения о наличии средств на реализацию проекта МЧП в соответствии с муниципальными документами стратегического планирования (в случае, если для реализации проекта МЧП требуется выделение денежных средств из бюджета города).

2.5.6. При наличии различных мнений о целесообразности и возможности реализации проекта МЧП организует рассмотрение предложения на аппаратном совещании при главе города.

2.5.7. В течение десяти дней со дня получения уведомлений и заключения согласно подпунктам 2.5.4, 2.5.5 пункта 2.5 Порядка либо со дня рассмотрения предложения на аппаратном совещании при главе города согласно подпункту 2.5.6 пункта 2.5 Порядка готовит заключение о целесообразности и возможности или невозможности реализации проекта МЧП.

2.5.8. Осуществляет подготовку проекта распоряжения администрации города о принятии решения по результатам рассмотрения предложения инициатора проекта в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона №224-ФЗ.

2.5.9. Направляет подписанное главой города предложение и иные документы, указанные в статье 8 Федерального закона №224-ФЗ, на рассмотрение в уполномоченный орган в целях оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества.

2.5.10. Направляет решение, принятое в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона №224-ФЗ, а также оригиналы протокола предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае, если эти переговоры были проведены) инициатору проекта.

2.5.11. Размещает решение, принятое в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона №224-ФЗ, предложение и протоколы переговоров, указанные в подпункте 2.5.10 пункта 2.5 Порядка, на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (далее - официальный сайт города).

2.5.12. Осуществляет подготовку проекта распоряжения администрации города о реализации проекта МЧП.

2.6. Отраслевое структурное подразделение принимает участие:

- в рассмотрении предложения инициатора проекта;

- в переговорах и совместных совещаниях с инициатором проекта.

2.7. Глава города по результатам рассмотрения предложения принимает следующие решения:

- о направлении предложения инициатора проекта на рассмотрение в уполномоченный орган в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества;

- о невозможности реализации проекта МЧП по предложению инициатора проекта;

- о реализации проекта МЧП в случае получения положительного заключения уполномоченного органа;

- о заключении соглашения о МЧП без проведения конкурса.

Решения главы города принимаются в форме распоряжения администрации города.

2.8. Отрицательное заключение уполномоченного органа является основанием для отказа в реализации проекта МЧП.

**III. Конкурсная документация**

3.1. Отраслевое структурное подразделение по запросу управления инвестиций:

3.1.1. Представляет в письменной форме сведения, предусмотренные статьей 21 Федерального закона №224-ФЗ, для подготовки или изменения конкурсной документации.

3.1.2. Представляет в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации в течение трех рабочих дней с даты получения запроса.

3.2. Управление инвестиций:

3.2.1. Осуществляет подготовку конкурсной документации на право заключения соглашения о МЧП и изменений в конкурсную документацию в соответствии с требованиями, установленными статьей 21 Федерального закона №224-ФЗ.

3.2.2. Обеспечивает согласование конкурсной документации с заместителем главы города, курирующим сферу деятельности, к которой относится объект соглашения о МЧП, департаментом муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, отраслевым структурным подразделением.

3.2.3. Направляет конкурсную документацию органу, уполномоченному на ее утверждение решением о реализации проекта МЧП.

3.2.4. Размещает утвержденную конкурсную документацию на официальном сайте города и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее - сайт торгов), в срок, установленный статьей 21 Федерального закона №224-ФЗ.

3.2.5. Представляет от имени публичного партнера конкурсную документацию любому заинтересованному лицу на основании письменного заявления.

3.2.6. Направляет заявителям разъяснения положений конкурсной документации и размещает их на официальном сайте города и сайте торгов.

**IV. Конкурс на право заключения соглашения о МЧП**

4.1. Конкурс проводится в соответствии с решением о реализации проекта МЧП в сроки, установленные Федеральным законом №224-ФЗ.

4.2. Состав конкурсной комиссии и порядок его утверждения определяется решением о реализации проекта МЧП в соответствии с принципами формирования конкурсной комиссии.

4.3. Управление инвестиций:

- осуществляет техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии;

- осуществляет по поручению конкурсной комиссии подготовку сообщения о проведении конкурса;

- проводит по поручению конкурсной комиссии проверку заявок на участие в конкурсе и заявителей на соответствие требованиям конкурсной документации и Федерального закона №224-ФЗ и представляет результаты рассмотрения конкурсной комиссии;

- проводит по поручению конкурсной комиссии анализ конкурсных предложений на соответствие требованиям конкурсной документации и представляет результаты рассмотрения конкурсных предложений конкурсной комиссии;

- для выполнения своих полномочий вправе запрашивать у соответствующих структурных подразделений, органов и организаций сведения для проверки соответствия заявки и конкурсного предложения требованиям конкурсной документации;

- проводит по поручению конкурсной комиссии расчеты, необходимые для оценки конкурсных предложений, и представляет результаты расчетов конкурсной комиссии;

- предоставляет разъяснения результатов проведения конкурса от имени публичного партнера в случае поступления запроса от участника конкурса.

4.4. Отраслевое структурное подразделение представляет по запросу управления инвестиций в установленный срок письменное заключение о соответствии заявителя, конкурсных предложений требованиям конкурсной документации, установленным на основании сведений, представленных в соответствии с подпунктом 3.1.1 пункта 3.1 Порядка.

**V. Порядок заключения, изменения,**

**исполнения соглашения о МЧП**

5.1. Соглашение о МЧП заключается по итогам проведения конкурса на право заключения соглашения либо без проведения конкурса в случаях, предусмотренных [частью 2](#P434) статьи 19 Федерального закона №224-ФЗ.

5.2. Управление инвестиций:

5.2.1. По результатам конкурса:

- осуществляет подготовку проекта соглашения о МЧП в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 32 Федерального закона №224-ФЗ, и его согласование со структурными подразделениями, муниципальными учреждениями, лицами, указанными в пункте 5.6 Порядка, а также юридическим управлением администрации города;

- направляет победителю конкурса экземпляр протокола о результатах проведения конкурса, проект соглашения о МЧП;

- проводит переговоры в форме совместных совещаний с победителем конкурса или с иным лицом, в отношении которого принято решение о заключении соглашения о МЧП, в целях обсуждения условий соглашения и их возможного изменения по результатам переговоров в сроки и в порядке, определенные конкурсной документацией;

- направляет, в случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания в установленный срок соглашения о МЧП, предложение о заключении соглашения о МЧП участнику конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса.

5.2.2. В случае заключения соглашения о МЧП без проведения конкурса:

- осуществляет подготовку проекта распоряжения администрации города о заключении соглашения о МЧП;

- осуществляет подготовку проекта соглашения о МЧП и его согласование со структурными подразделениями, муниципальными учреждениями, лицами, указанными в пункте 5.6 Порядка, а также юридическим управлением администрации города;

- направляет инициатору проекта, заявителю либо участнику конкурса проект соглашения о МЧП.

5.2.3. После подписания проекта соглашения о МЧП частным партнером передает его для подписания в департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города.

5.2.4. Осуществляет хранение в архиве оригиналов соглашения о МЧП, конкурсной документации, решения о реализации проекта МЧП, протоколов и иных документов, связанных с заключением соглашения о МЧП.

5.2.5. Представляет копии документов структурным подразделениям, муниципальным учреждениям, осуществляющим контроль за исполнением соглашения о МЧП.

5.3. Соглашение о МЧП от имени публичного партнера заключает администрация города в лице департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов.

5.4. Для осуществления полномочий публичного партнера по изменению условий соглашения о МЧП управление инвестиций:

- рассматривает предложение частного партнера по изменению существенных условий соглашения;

- обеспечивает подготовку проекта распоряжения администрации города об изменении условий соглашения о МЧП;

- разрабатывает проект дополнительного соглашения к соглашению о МЧП и его согласование с департаментом муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, юридическим управлением администрации города, структурными подразделениями, муниципальными учреждениями, лицами, указанными в пункте 5.6 Порядка (в случае необходимости) и обеспечивает его подписание сторонами;

- подготавливает документы в случае перехода прав и обязанностей по соглашению о МЧП;

- организует проведение конкурса в случае замены частного партнера, за исключением случаев, установленных частью 14 статьи 13 Федерального закона №224-ФЗ;

- запрашивает у структурных подразделений, муниципальных учреждений, частного партнера необходимую информацию и документы.

5.5. Отраслевое структурное подразделение, муниципальное учреждение представляют по запросу управления инвестиций в установленный в запросе срок информацию и документы, необходимые для подготовки дополнительного соглашения об изменении условий соглашения о МЧП.

5.6. Полномочия публичного партнера по исполнению соглашения о МЧП осуществляют:

5.6.1. Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города в части:

- обеспечения государственной регистрации права муниципальной собственности и отсутствия обременений третьих лиц на земельный участок;

- заключения договора аренды земельного участка и обеспечения его государственной регистрации;

- передачи частному партнеру объекта соглашения о МЧП по акту приема-передачи;

- осуществления страхования риска случайной гибели и (или) случайного повреждения объекта соглашения, иного передаваемого публичным партнером частному партнеру по соглашению имущества;

- подписания соглашения между публичным партнером, частным партнером и финансирующим лицом или финансирующими лицами;

- претензионного порядка урегулирования споров;

- государственной регистрации права муниципальной собственности на объект соглашения о МЧП в случае, если обязательство по передаче объекта соглашения о МЧП в собственность публичного партнера предусмотрено решением о реализации проекта МЧП и соглашением о МЧП;

- согласования частному партнеру привлечения третьих лиц в целях исполнения обязательств по соглашению о МЧП и согласования их замены.

5.6.2. Заместитель главы города по строительству (в случае привлечения бюджетных средств) в части:

- утверждения частному партнеру задания на проектирование;

- утверждения частному партнеру сметы расходов на создание и (или) реконструкцию объекта;

- согласования частному партнеру проектно-сметной документации.

5.6.3. Управление инвестиций в части:

- проверки документов по обеспечению исполнения обязательств частного партнера;

- принятия мер в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.

5.6.4. Отраслевое структурное подразделение в части:

- обеспечения финансирования создания объекта соглашения (в случае привлечения бюджетных средств).

5.7. Иные полномочия публичного партнера по исполнению соглашения о МЧП, не оговоренные в пункте 5.6 Порядка, осуществляет департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города.

5.8. Координацию действий должностных лиц администрации города, структурных подразделений, муниципальных учреждений, осуществляющих полномочия публичного партнера по исполнению соглашения о МЧП, обеспечивает отраслевое структурное подразделение.

**VI. Порядок ведения реестров соглашения о МЧП**

6.1. Формирование реестра соглашений о МЧП (далее - реестр), его актуализацию и размещение на официальном сайте города осуществляет управление инвестиций.

6.2. Реестр включает в себя информацию о заключенных соглашениях о МЧП по форме согласно приложению к Порядку.

6.3. Информация о соглашениях о МЧП включается в реестр с присвоением в реестре соответствующих номеров.

6.4. Информация о соглашениях о МЧП хранится в реестре постоянно.

**VII. Порядок осуществления контроля**

**за исполнением соглашения о МЧП**

7.1. Контроль за исполнением соглашения о МЧП осуществляется в соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального закона №224-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 №1490 "Об осуществлении публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве".

7.2. Контроль за исполнением соглашений о МЧП от имени публичного партнера осуществляют структурные подразделения, муниципальные учреждения, указанные в приложении 3 к постановлению, на основании плана мероприятий по осуществлению контроля за исполнением соглашения о МЧП (далее - план мероприятий) в пределах полномочий, установленных в соглашении о МЧП. Для осуществления контроля за исполнением соглашений могут привлекаться экспертные организации.

7.3. Отраслевое структурное подразделение обеспечивает:

- разработку и согласование проекта распоряжения администрации города об утверждении плана мероприятий в течение 30 дней с даты подписания сторонами соглашения о МЧП и далее ежегодно, не позднее чем за один месяц до окончания текущего года;

- организационно-техническое сопровождение деятельности органов, осуществляющих контроль за исполнением соглашений о МЧП;

- оформление и подписание акта о результатах контроля;

- направление информации и документов в случае выявления фактов нарушения частным партнером обязательств по соглашению о МЧП в департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города для оформления претензии;

- представление акта о результатах контроля в управление инвестиций.

7.4. Ведение реестра актов о результатах контроля, их размещение на официальном сайте города и хранение осуществляет управление инвестиций.

**VIII. Порядок осуществления**

**мониторинга реализации соглашения о МЧП**

8.1. Мониторинг реализации соглашений о МЧП (далее - мониторинг) осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом №224-ФЗ, приказом Минэкономразвития России от 27.11.2015 №888 "Об утверждении порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве".

8.2. В целях осуществления мониторинга:

8.2.1. Управление инвестиций:

- размещает и актуализирует в электронном виде посредством государственной автоматизированной информационной системы "Управление" информацию, сведения и документы о реализации соглашений о МЧП;

- формирует результаты мониторинга реализации соглашений о МЧП;

- представляет результаты мониторинга соглашений о МЧП в уполномоченный орган Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- размещает результаты мониторинга соглашений о МЧП на официальном сайте города.

8.2.2. Структурные подразделения, выполняющие отдельные полномочия публичного партнера по исполнению соглашения о МЧП в соответствии с пунктом 5.6 Порядка, направляют в управление инвестиций информацию обо всех юридически значимых действиях в отношении соглашения о МЧП в течение 5 рабочих дней со дня совершения таких действий с приложением копий соответствующих документов.

Приложение к Порядку взаимодействия структурных подразделений администрации города, муниципальных учреждений города Нижневартовска при подготовке и реализации проектов муниципально-частного партнерства

**Форма реестра заключенных соглашений о МЧП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Отрасль** | **Дата**  **и номер соглашения** | **Частный**  **партнер**  **(наименование)** | **Количество**  **объектов**  **соглашения**  **о МЧП** | **Наименование**  **объектов**  **соглашения**  **о МЧП,**  **адрес** | **Основание**  **заключения**  **соглашения**  **(документ)** | **Дата и номер документа** | **Общая стоимость**  **создания/**  **реконструкции**  **объекта** | **Срок**  **реализации**  **соглашения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2 к постановлению

администрации город

от 31.08.2017 №1341

**Перечень**

**структурных подразделений администрации города,**

**муниципальных учреждений города Нижневартовска,**

**которые могут выступать участниками подготовки и реализации проектов**

**муниципально-частного партнерства**

1. Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города.

2. Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

3. Департамент образования администрации города.

4. Департамент по социальной политике администрации города.

5. Отдел координации строительного комплекса администрации города.

6. [Управление по природопользованию и экологии](http://portal.n-vartovsk.ru/work/phone/unit.php?UNIT_ID=592) администрации города.

7. Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска".

Приложение 3 к постановлению

администрации города

от 31.08.2017 №1341

**Перечень**

**структурных подразделений администрации города,**

**муниципальных учреждений города Нижневартовска,**

**выполняющих функции по осуществлению контроля за исполнением**

**условий соглашений о муниципально-частном партнерстве**

1. Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города.

2. Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

3. Управление архитектуры и градостроительства администрации города.

4. Управление инвестиций администрации города.

5. Отдел координации строительного комплекса администрации города.

6. Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовск".

7. Структурные подразделения администрации города, к отраслевой сфере деятельности которых относится объект соглашения о МЧП.

Приложение 4 к постановлению

администрации города

от 31.08.2017 №1341

**Принципы формирования конкурсной комиссии**

**по проведению конкурса на право заключения соглашения**

**о муниципально-частном партнерстве**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав комиссии** | **Основной состав** | **Резервный состав** |
| **Члены комиссии:** | | |
| Председатель комиссии | начальник управления инвестиций | заместитель начальника управления инвестиций |
| Секретарь комиссии | начальник отдела развития муниципально-частного партнерства и концессии управления инвестиций | специалист отдела развития муниципально-частного партнерства и концессии управления инвестиций (по согласованию с начальником управления) |
| От департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | руководитель | заместитель руководителя |
| От департамента экономики администрации города | руководитель | заместитель руководителя |
| От управления архитектуры и градостроительства администрации города | руководитель | заместитель руководителя |
| От юридического управления администрации города | заместитель начальника управления (по согласованию с начальником управления) | начальник отдела по правовой защите муниципальной собственности или специалист управления (по согласованию с начальником управления) |
| От муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" | руководитель | заместитель руководителя |
| От структурного подразделения, к сфере деятельности которого относится объект соглашения о МЧП | руководитель | заместитель руководителя |

\*Члены резервного состава комиссии привлекаются к участию в работе конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения соглашения о МЧП в случае отсутствия членов основного состава комиссии.