Приложение к письму

от _______ № ________

- Отчет об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование инициативного проекта: «Обустройство 2П микрорайона (детская площадка) » (далее — Проект).

- Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.

2.	Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: c 16.03.2022 по 28.10.2022 (окончательный расчет по проекту).

3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта:

Работы проводились подрядной организацией обществом с ограниченной ответственностью "Завод "Прессплиткам".

Инициативный проект реализован в полном объеме. В рамках проекта создана современная безопасная игровая площадки с зонированием: от 1 до 3 лет, от 3 до 7 лет, от 7 до 14 лет. Покрытие из резиновой крошки. При реализации проекта все пожелания инициативной группы учтены.

4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: Не предусмотрено.

Имущественное участие не заявлено.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

(руб.)

| Стоимость проекта всего | в том числе |  | Заключено контрактов на сумму | Увеличение стоимости проекта | Причины увеличения стоимости проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет МО | Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП) |  |  |  |
| 9999320,00 | 9399320,00 | 600000,00 | 10428098,00 | 428778,00 | Необходимость проведения дополнительных работ в рамках реализации проекта. Муниципальный контракт заключен в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013 |