Приложение к письму

от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**Отчет об итогах реализации инициативного проекта**

1. Наименование инициативного проекта: **«Обустройство 2П микрорайона (детская площадка) » (далее — Проект).**

Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.

2. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: c 16.03.2022 по 28.10.2022 (окончательный расчет по проекту).

3. Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта:

Работы проводились подрядной организацией обществом с ограниченной ответственностью "Завод "Прессплиткам".

Инициативный проект реализован в полном объеме. В рамках проекта создана современная безопасная игровая площадки с зонированием: от 1 до 3 лет, от 3 до 7 лет, от 7 до 14 лет. Покрытие из резиновой крошки. При реализации проекта все пожелания инициативной группы учтены.

4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: Не предусмотрено.

Имущественное участие не заявлено.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стоимость проекта** **всего** | **в том числе** | | **Заключено контрактов на сумму** | **Увеличение стоимости проекта** | **Причины увеличения стоимости проекта** |
| **Бюджет МО** | **Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП)** |
| 9999320,00 | 9399320,00 | 600000,00 | 10428098,00 | 428778,00 | Необходимость проведения дополнительных работ в рамках реализации проекта. Муниципальный контракт заключен в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013 |