Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2015 г. N 834

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМАХ И ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Администрации города Нижневартовска

от 17.12.2015 N 2270, от 01.06.2016 N 790, от 27.01.2017 N 109)

В целях создания условий для управления многоквартирными домами, обеспечения сохранности и надлежащего состояния жилищного фонда на территории города Нижневартовска, руководствуясь статьями 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации":

1. Утвердить [Положение](#P42) об организации и проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и порядке предоставления субсидий на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:

- постановление Главы города от 19.03.2008 N 303 "Об организации капитального ремонта жилищного фонда на территории города Нижневартовска";

- постановления администрации города:

от 04.03.2009 N 276 "О внесении изменений в приложение к постановлению Главы города от 19.03.2008 N 303 "Об организации капитального ремонта жилищного фонда на территории города Нижневартовска";

от 25.06.2010 N 763 "О внесении изменений в приложение к постановлению Главы города от 19.03.2008 N 303 "Об организации капитального ремонта жилищного фонда на территории города Нижневартовска" (с изменениями от 04.03.2009 N 276)";

от 25.12.2012 N 1613 "О внесении изменений в приложение к постановлению Главы города от 19.03.2008 N 303 "Об организации капитального ремонта жилищного фонда на территории города Нижневартовска" (с изменениями от 04.03.2009 N 276, 25.06.2010 N 763, 01.11.2011 N 1304)";

от 27.01.2014 N 100 "О внесении изменений в постановление Главы города от 19.03.2008 N 303 "Об организации капитального ремонта жилищного фонда на территории города Нижневартовска" (с изменениями от 04.03.2009 N 276, 25.06.2010 N 763, 01.11.2011 N 1304, 25.12.2012 N 1613)";

- пункт 1 приложения к постановлению администрации города от 01.11.2011 N 1304 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Главы и администрации города".

3. Пресс-службе администрации города (Н.В. Ложева) опубликовать постановление в газете "Варта".

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города М.А. Коротаева.

(п. 5 в ред. постановления Администрации города Нижневартовска от 27.01.2017 N 109)

Глава администрации города

А.А.БАДИНА

Приложение

к постановлению

администрации города

от 24.04.2015 N 834

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО

ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

СУБСИДИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Администрации города Нижневартовска

от 17.12.2015 N 2270, от 01.06.2016 N 790, от 27.01.2017 N 109)

I. Общие положения

1.1. Положение об организации и проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и порядке предоставления субсидий на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (далее - Положение) устанавливает механизм проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, определяет условия и порядок предоставления субсидий из городского бюджета на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Нижневартовска управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализированным кооперативам, осуществляющим управление многоквартирными жилыми домами в соответствии со статьями 161, 163 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - управляющие организации).

1.2. Действие Положения распространяется исключительно на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - капитальный ремонт многоквартирных домов) города Нижневартовска:

- не вошедших в Программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденную постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.12.2013 N 568-п (далее - региональная программа капитального ремонта), жилые помещения в которых признаны непригодными для проживания в соответствии с нормативным правовым актом главы города. Капитальный ремонт в данных многоквартирных домах производится для обеспечения безопасных и санитарных условий проживания в них;

(в ред. постановления Администрации города Нижневартовска от 27.01.2017 N 109)

- в части выполнения видов работ, не предусмотренных региональной программой капитального ремонта, необходимость выполнения которых подтверждается экспертным заключением или предписанием надзорных органов.

1.3. Капитальный ремонт проводится в многоквартирных домах, техническое состояние которых не позволяет обеспечивать их эффективную эксплуатацию путем технического обслуживания и текущего ремонта. Конечным результатом капитального ремонта многоквартирных домов является:

- обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания граждан;

- восстановление и целесообразное улучшение эксплуатационных показателей многоквартирных домов или их элементов в части надежности их функционирования;

- снижение уровня физического и морального износа многоквартирных домов;

- снижение риска возникновения аварийных ситуаций.

1.4. Минимальный нормативный период эффективной эксплуатации многоквартирного дома до назначения очередного капитального ремонта устанавливается в соответствии с ведомственными строительными нормами "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" (ВСН 58-88 (р)), утвержденными приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23.11.1988 N 312.

II. Организация и проведение капитального ремонта

многоквартирных домов

2.1. Необходимость проведения капитального ремонта многоквартирного дома определяется исходя из его технического состояния.

2.2. Оценка технического состояния конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома осуществляется комиссией, создаваемой управляющей организацией, путем:

1) анализа технического паспорта, технической документации многоквартирного дома;

2) анализа фактического срока эксплуатации и срока эффективной эксплуатации строительной конструкции и системы инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома до капитального ремонта строительной конструкции и системы инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома (от даты ввода многоквартирного дома в эксплуатацию);

3) анализа сведений о проведенных работах по капитальному и текущему ремонту строительной конструкции и системы инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома;

4) анализа сведений, полученных в результате деятельности органов государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля;

5) анализа заявлений граждан;

6) визуального осмотра;

7) инструментального контроля.

2.3. В случае если в отношении строительной конструкции и системы инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома имеется экспертное заключение о необходимости и возможности проведения капитального ремонта, оценка технического состояния многоквартирного дома проводится на основании указанного заключения.

2.4. На основании данных обследования многоквартирного дома управляющая организация оформляет акт фактического технического состояния многоквартирного дома, в котором отражается мнение управляющей организации о необходимости проведения капитального ремонта многоквартирного дома с указанием перечня первоочередных работ.

2.5. Собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании принимают решение по предложению управляющей организации о проведении капитального ремонта многоквартирного дома, утверждают перечень услуг и (или) работ и определяют лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты. Данное решение оформляется протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

(п. 2.5 в ред. постановления Администрации города Нижневартовска от 17.12.2015 N 2270)

2.6. По результатам обследования исходя из технического состояния конструктивных элементов управляющей организацией направляется в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (далее - Департамент) [заявка](#P281) на включение многоквартирного дома в список многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, по форме согласно приложению 1 к Положению.

2.7. К заявке прилагаются следующие документы:

- акт фактического технического состояния многоквартирного дома;

- информация об объеме оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома за последние пять лет;

- заверенные руководителем управляющей организации копии предписаний надзорных органов, экспертных заключений о необходимости капитального ремонта многоквартирного дома, заявлений граждан (при наличии);

- справка о финансовой дисциплине собственников (нанимателей) помещений в многоквартирном доме (процент сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги в среднем за последние 12 месяцев) за подписью руководителя и главного бухгалтера управляющей организации;

- справка о наличии в многоквартирном доме помещений, находящихся в муниципальной собственности;

- заверенная руководителем управляющей организации копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, указанного в [пункте 2.5](#P80) Положения (для многоквартирных домов, в которых площадь помещений, находящихся в муниципальной собственности, составляет менее двух третей от общей площади помещений);

(в ред. постановления Администрации города Нижневартовска от 01.06.2016 N 790)

- предварительные сметные расчеты.

(п. 2.7 в ред. постановления Администрации города Нижневартовска от 17.12.2015 N 2270)

2.8. Срок предоставления заявок на очередной финансовый год - до 1 августа текущего финансового года, срок предоставления заявок на 2015 год - до 15 мая 2015 года.

2.9. Для рассмотрения поданных заявок и определения очередности постановки на капитальный ремонт многоквартирных домов распоряжением администрации города создается комиссия.

2.10. Комиссия в течение десяти рабочих дней рассматривает поступившие заявки и приложенные к ним документы на соответствие требованиям Положения и принимает решение о включении или отказе от включения многоквартирных домов в список многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, определяет очередность постановки на капитальный ремонт многоквартирных домов и доводит соответствующее решение до управляющих организаций.

2.10.1. При поступлении дополнительных средств из бюджета города на капитальный ремонт многоквартирных домов или возникновении экономии денежных средств, сложившейся после проведения управляющими организациями процедур закупок, и в случае представления дополнительных заявок от управляющих организаций заседание комиссии проводится дополнительно. Поступившие заявки рассматриваются в соответствии с [пунктами 2.10](#P95) - [2.13](#P110) Положения.

(п. 2.10.1 введен постановлением Администрации города Нижневартовска от 17.12.2015 N 2270)

2.10.2. На основании принятого комиссией решения управляющими организациями вносятся изменения в планы мероприятий капитального ремонта многоквартирных домов на текущий год.

(п. 2.10.2 введен постановлением Администрации города Нижневартовска от 17.12.2015 N 2270)

2.11. Основания для отказа от включения многоквартирного дома в список многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту:

(в ред. постановления Администрации города Нижневартовска от 17.12.2015 N 2270)

1) невыполнение условий, предусмотренных [пунктом 1.2](#P55) Положения;

2) несоответствие [заявки](#P281) установленной форме, предусмотренной приложением 1 к Положению;

3) непредставление документов, указанных в [пункте 2.7](#P83) Положения;

4) представление недостоверных сведений;

5) отсутствие в бюджете города лимитов, предусмотренных для предоставления субсидий на капитальный ремонт многоквартирных домов;

6) вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту многоквартирного дома, указанный в заявке на включение многоквартирного дома в список многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, не входит в перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, установленный [пунктом 2.16](#P184) Положения.

(пп. 6 введен постановлением Администрации города Нижневартовска от 17.12.2015 N 2270)

2.12. Очередность постановки на капитальный ремонт многоквартирного дома определяется количеством баллов, полученных при сопоставлении характеристики текущего состояния многоквартирного дома с заданными критериями [(таблица 1)](#P114). Первую позицию занимает заявка, получившая максимальное количество баллов, далее по убывающей.

2.13. В случае если нескольким заявкам присвоено одинаковое количество баллов, то преимущественным правом для постановки многоквартирного дома на капитальный ремонт является наибольшее количество баллов по [критерию 1](#P121), приведенному в таблице 1. Если заявкам также присвоено одинаковое количество баллов, то сравнению подлежит [критерий 2](#P131), приведенный в таблице 1, и так далее - до выявления одной заявки с наибольшим количеством баллов.

Таблица 1

Критерии определения очередности постановки

на капитальный ремонт многоквартирного дома

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Критерий | Значение критерия | Баллы |
| 1. | Срок эксплуатации многоквартирного дома | более 30 лет | 4 |
| от 20 до 30 лет | 3 |
| от 10 до 20 лет | 2 |
| менее 10 лет | 1 |
| 2. | Срок проведения последнего капитального ремонта многоквартирного дома (отдельных элементов) | более 12 лет | 4 |
| от 9 до 12 лет | 3 |
| от 6 до 9 лет | 2 |
| до 6 лет | 1 |
| 3. | Наличие предписаний надзорных органов, экспертных заключений о необходимости капитального ремонта многоквартирного дома, заявлений граждан | имеются предписания надзорных органов и (или) экспертные заключения о необходимости капитального ремонта многоквартирного дома, заявления граждан | 2 |
| имеются только заявления граждан | 1 |
| отсутствуют предписания надзорных органов, экспертные заключения о необходимости капитального ремонта многоквартирного дома, заявления граждан | 0 |
| 4. | Виды работ, необходимые при проведении капитального ремонта многоквартирного дома (в соответствии с актами фактического технического состояния дома) | ремонт крыши (кровли); ремонт и утепление фасада; усиление строительных конструкций; ремонт ограждающих конструкций стен, перекрытий, элементов фундамента; ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения с учетом перевода на электропищеприготовление | 3 |
| ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, вентиляции | 2 |
| другие виды работ | 1 |
| 5. | Целесообразность выполнения капитального ремонта многоквартирного дома | многоквартирный дом не подлежит сносу | 2 |
| многоквартирный дом подлежит сносу в течение 10 лет | 1 |
| 6. | Финансовая дисциплина собственников (нанимателей) помещений в многоквартирном доме (процент сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги в среднем за последние 12 месяцев) | более 95% | 3 |
| от 80% до 95% (включительно) | 2 |
| менее 80% | 1 |
| (в ред. постановления Администрации города Нижневартовска от 17.12.2015 N 2270) |
| 7. | Наличие в многоквартирном доме помещений, находящихся в муниципальной собственности | все помещения в многоквартирном доме находятся в муниципальной собственности | 3 |
| часть помещений в многоквартирном доме находится в муниципальной собственности | 2 |
| все помещения в многоквартирном доме находятся в частной собственности | 1 |

2.14. На основании списка многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, управляющими организациями составляются планы мероприятий капитального ремонта многоквартирных домов, которые представляются в Департамент на согласование.

Департамент имеет право запрашивать всю необходимую документацию, связанную с согласованием планов мероприятий капитального ремонта многоквартирных домов.

2.15. Сроки проведения работ планируются исходя из объемов и трудоемкости работ.

2.16. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома включает в себя:

- ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения, вентиляции, тепло-, газо- и электроснабжения, противопожарной автоматики и дымоудаления;

- ремонт крыши (кровли), в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

- ремонт подвальных помещений (технических подполий), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- утепление и ремонт фасада;

- усиление строительных конструкций;

- ремонт ограждающих конструкций стен, перекрытий, элементов фундамента;

- обследование многоквартирного дома и разработка проектно-сметной документации;

- проведение государственной экспертизы проекта в случае, если законодательством Российской Федерации требуется проведение такой экспертизы;

- авторский надзор проектных организаций за проведением капитального ремонта многоквартирного дома.

(п. 2.16 в ред. постановления Администрации города Нижневартовска от 17.12.2015 N 2270)

2.17. При чрезвычайных ситуациях вопрос о проведении капитального ремонта многоквартирного дома в рамках аварийно-восстановительных работ конкретных объектов решается в оперативном порядке по результатам решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижневартовска.

2.18. Работы по капитальному ремонту многоквартирных домов осуществляются управляющей организацией путем привлечения подрядной(ых) организации(й).

2.19. Управляющая организация при проведении капитального ремонта:

- организует проведение конкурсов, котировок цен и иных процедур размещения заказов на капитальный ремонт многоквартирных домов согласно действующему законодательству с включением в состав комиссии по размещению заказов представителей Департамента;

- заключает договоры в соответствии с результатами проведения конкурсов, котировок цен и иных процедур размещения заказов на капитальный ремонт многоквартирных домов;

- представляет в Департамент копии договоров в течение трех рабочих дней со дня их заключения;

- осуществляет контроль за качеством ремонта в соответствии с требованиями технического регламента, договора; организует приемку работ и сдачу объектов в эксплуатацию, в том числе приемку скрытых работ, приемку и определение объемов выполненных работ с оформлением актов по установленным формам; участвует в проведении совместно с подрядчиком контрольных обмеров выполненных работ и составлении соответствующих актов.

(абзац введен постановлением Администрации города Нижневартовска от 17.12.2015 N 2270)

2.20. Администрация города в лице Департамента вправе осуществлять проверки при проведении капитального ремонта многоквартирных домов (контролировать ход и качество выполняемых работ, соблюдение сроков их выполнения, качество применяемых материалов) без предварительного уведомления управляющей организации.

2.21. Объекты, законченные капитальным ремонтом, принимаются в эксплуатацию рабочей комиссией в соответствии с ведомственными строительными нормами "Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий" (ВСН 42-85(р)), утвержденными приказом Госгражданстроя СССР от 07.05.1985 N 135. Акт приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома в обязательном порядке подписывают лица, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме.

2.22. Вся исполнительная документация по ремонту многоквартирного дома (в том числе акты рабочей комиссии) хранится в управляющей организации и подлежит обязательной передаче в случае принятия собственниками помещений многоквартирного дома решения о смене управляющей организации или способа управления.

III. Порядок предоставления субсидий

на капитальный ремонт многоквартирных домов

3.1. Категории получателей субсидий.

3.1.1. Субсидии из бюджета города на капитальный ремонт многоквартирных домов (далее - субсидии) предоставляются управляющим организациям, отвечающим требованиям, установленным Положением.

3.1.2. Управляющие организации, претендующие на получение субсидий, не должны находиться в стадии банкротства или ликвидации.

3.1.3. Не допускается предоставление субсидий иностранным юридическим лицам, в том числе местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц (далее - офшорные компании), а также российским юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых доля участия офшорных компаний в совокупности превышает 5%.

(пп. 3.1.3 введен постановлением Администрации города Нижневартовска от 01.06.2016 N 790)

3.2. Цели предоставления субсидий.

3.2.1. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов города Нижневартовска с целью выполнения планов мероприятий капитального ремонта многоквартирных домов, составленных управляющими организациями в соответствии с требованиями [раздела II](#P66) Положения и согласованных Департаментом.

3.2.2. Размер субсидий определяется в соответствии с планами мероприятий капитального ремонта многоквартирных домов.

3.2.3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете города Нижневартовска на текущий, очередной финансовый год и на плановый период.

3.3. Главным распорядителем средств бюджета города, предоставляющим субсидии, является Департамент.

(в ред. постановления Администрации города Нижневартовска от 01.06.2016 N 790)

3.4. Субсидии предоставляются при условии, что многоквартирные дома управляющих организаций прошли отбор в соответствии с критериями, установленными [разделом II](#P66) Положения, и включены в список многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту.

3.5. Порядок предоставления субсидий.

3.5.1. Основанием для предоставления субсидии является договор, заключенный между администрацией города в лице Департамента и управляющей организацией.

3.5.2. Для заключения договора на предоставление субсидии управляющая организация представляет в Департамент следующие документы:

- заявление на предоставление субсидии;

- карточка предприятия;

- заверенная нотариально копия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, выданной органом государственного жилищного надзора на основании решения лицензионной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (представляется после 1 мая 2015 года) (в случае непредставления управляющей организацией копии лицензии она запрашивается Департаментом в порядке межведомственного информационного взаимодействия, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг");

(в ред. постановления Администрации города Нижневартовска от 01.06.2016 N 790)

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная Федеральной налоговой службой не ранее чем за три месяца до дня подачи документов (в случае непредставления управляющей организацией выписки она запрашивается Департаментом в порядке межведомственного информационного взаимодействия, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг");

(в ред. постановления Администрации города Нижневартовска от 01.06.2016 N 790)

- заверенные руководителем управляющей организации копии документов, определяющих право управления отдельными многоквартирными домами (решение собственников помещений в многоквартирном доме или протокол заседания конкурсной комиссии по отбору управляющей организации);

- сметы или расчеты на капитальный ремонт многоквартирных домов в соответствии с согласованными Департаментом планами мероприятий капитального ремонта многоквартирных домов.

3.5.3. Договор о предоставлении субсидии должен содержать обязательные условия:

- согласие получателя субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление Департаментом и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;

- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты.

(пп. 3.5.3 в ред. постановления Администрации города Нижневартовска от 01.06.2016 N 790)

3.5.4. Перечисление субсидии на расчетный счет управляющей организации осуществляется на основании представленного управляющей организацией [отчета](#P353) по субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее - отчет по субсидии) по форме, согласно приложению 2 к Положению, с приложением следующих документов:

- справка о стоимости выполненных работ и затрат;

- акт приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома или акт выполненных работ (оказанных услуг).

3.5.5. Департамент в течение пяти рабочих дней со дня получения документов рассматривает, осуществляет проверку представленных документов и согласовывает отчет по субсидии либо при наличии в документах неточных, неполных или недостоверных сведений возвращает управляющей организации документы на доработку с мотивированным отказом.

3.5.6. Управляющая организация несет полную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за недостоверность и ненадлежащее качество представленных в адрес Департамента отчета по субсидии и подтверждающих документов и нецелевое использование бюджетных средств.

3.5.7. Департамент и орган муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения управляющими организациями условий, целей и порядка предоставления субсидий.

3.6. Порядок возврата субсидий.

3.6.1. Субсидии подлежат возврату в бюджет города в случаях выявления фактов:

- нецелевого использования субсидий;

- невыполнения условий, предусмотренных при предоставлении субсидий;

- наличия в документах, представленных управляющими организациями, недостоверной или неполной информации.

3.6.2. Факты, указанные в [подпункте 3.6.1 пункта 3.6](#P244) Положения, устанавливаются актом проверки Департамента и (или) органа муниципального финансового контроля.

3.6.3. В течение пяти рабочих дней со дня установления актом проверки фактов, указанных в [подпункте 3.6.1 пункта 3.6](#P244) Положения, Департамент готовит письменное требование о возврате субсидии.

Требование вручается управляющей организации (законному представителю) лично или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

3.6.4. В случаях, предусмотренных договором о предоставлении субсидии, управляющая организация производит возврат в текущем финансовом году остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году в течение тридцати календарных дней после окончания отчетного финансового года.

Управляющей организации, не возвратившей неиспользованный остаток субсидии в установленный срок, Департамент направляет письменное требование о возврате субсидии, которое вручается управляющей организации (законному представителю) лично или направляется заказным письмом с уведомлением.

3.6.5. Управляющая организация обязана возвратить денежные средства в течение семи рабочих дней со дня получения требования о возврате субсидии на расчетный счет, указанный в требовании.

(в ред. постановления Администрации города Нижневартовска от 01.06.2016 N 790)

3.6.6. В случае невыполнения требования о возврате субсидии в установленный срок взыскание денежных средств производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1

к Положению об организации

и проведении капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных

домах и порядке предоставления

субсидий на капитальный ремонт общего

имущества в многоквартирных домах

Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Администрации города Нижневартовска

от 17.12.2015 N 2270, от 01.06.2016 N 790)

 В департамент жилищно-коммунального

 хозяйства администрации города

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование юридического лица)

 адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

 Заявка

 на включение многоквартирного дома в список

 многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту

 Прошу рассмотреть возможность включения многоквартирного дома,

расположенного по адресу: улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дом \_\_\_\_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года ввода в эксплуатацию, в список многоквартирных домов,

подлежащих капитальному ремонту, на сумму:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей

 (сумма цифрами и прописью)

для проведения следующих видов работ по капитальному ремонту:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид работ (конструктив) | Год проведения последнего ремонта с указанием источника финансирования и объема (частичный или в полном объеме) | Количество обращений граждан на технические дефекты конструктива | Наличие предписаний надзорных органов | Техническое состояние (% износа с указанием даты последней инвентаризации) | Объем (ед. изм./тыс. руб.) | Наличие проектно-сметной документации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Все поля заявки обязательны для заполнения.

К заявке прилагаются следующие документы:

- акт фактического технического состояния многоквартирного дома;

- информация об объеме оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома за последние пять лет;

- копии предписаний надзорных органов (при наличии);

- копии экспертных заключений о необходимости капитального ремонта многоквартирного дома (при наличии);

- копии заявлений граждан (при наличии);

- справка о финансовой дисциплине собственников (нанимателей) помещений в многоквартирном доме;

- справка о наличии в многоквартирном доме помещений, находящихся в муниципальной собственности;

- копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (для многоквартирных домов, в которых площадь помещений, находящихся в муниципальной собственности, составляет менее двух третей от общей площади помещений);

- предварительные сметные расчеты.

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (фамилия, имя, отчество) (подпись, печать (при наличии))

Приложение 2

к Положению об организации

и проведении капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных

домах и порядке предоставления

субсидий на капитальный ремонт общего

имущества в многоквартирных домах

Список изменяющих документов

(в ред. постановления Администрации города Нижневартовска

от 01.06.2016 N 790)

УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(руководитель управляющей организации) (руководитель департамента

 жилищно-коммунального хозяйства

 администрации города)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование управляющей организации)

 ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Отчет по субсидии от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 на возмещение затрат по капитальному ремонту общего

 имущества в многоквартирных домах

 за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (отчетный период)

Основание: договор от "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Сумма (руб.) | НДС (руб.) | Всего с НДС (руб.) | Форма расчета (промежуточный или окончательный расчет) |
| В том числе по подрядчикам: (подрядная организация, номер и дата договора) |  |  |  |  |

Подписи специалистов управляющей организации и департамента

жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Дата принятия отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_