|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация о ходе реализации инициативных проектов по состоянию на 03.06.2022** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (руб.) |
| **№ пп** | **Наименование инициативного проекта** | **Стоимость проекта всего** | **в том числе** | | **Цена контракта** | **Экономия** | **Трудовое/имущественное участие** | **Информация о ходе реализации инициативного проекта** |
| **Бюджет МО** | **Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП)** |
| 1 | Благоустройство территории в 14 микрорайоне | 5150000,00 | 4892500,00 | 257500,00 | 4887874,4 | 0262125,6 | Трудовое участие (уборка территории) | Муниципальный контракт №43 от 04.05.2022. ООО "Завод "Прессплиткам" Производится демонтаж, установка бордюров, устройство подстилащих слоев для выкладки плитки. |