| Информация о ходе реализации инициативных проектов по состоянию на 03.06.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (руб.) |
| № пп | Наименование инициативного проекта | Стоимость проекта всего | в том числе |  | Цена контракта | Экономия | Трудовое/имущественное участие | Информация о ходе реализации инициативного проекта |
|  |  |  | Бюджет МО | Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП) |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство территории в 14 микрорайоне | 5150000,00 | 4892500,00 | 257500,00 | 4887874,4 | 0262125,6 | Трудовое участие (уборка территории) | Муниципальный контракт №43 от 04.05.2022. ООО "Завод "Прессплиткам" Производится демонтаж, установка бордюров, устройство подстилащих слоев для выкладки плитки. |