**ПРОТОКОЛ**

**заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30 июля 2020 года |  |  №40 |
|  |  |  |
| **Председательствовал:** |  |  |
| Тихонов Василий Владимирович | – | глава города |
|  |  |  |
| **Принимали участие:** |  |  |
| Члены Проектного комитета: 11 человек. |
| Приглашенные: 5 человек. |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **О рассмотрении проектных инициатив:**

**1.1. «Строительство быстровозводимого спортивного комплекса в г. Нижневартовске».**

**1.2. «Комплексное освоение территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:11:0000000:80942 площадью 161 221 кв.м. для строительства в соответствии с видами и параметрами разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); дошкольное, начальное и среднее общее образование; спорт; коммунальное обслуживание; земельные участки (территории) общего пользования, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, квартал №42».**

1. **О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**
2. **Об исполнении решений Проектного комитета.**
3. **О рассмотрении проектных инициатив:**
	1. **«Строительство быстровозводимого спортивного комплекса в г. Нижневартовске».**

**СЛУШАЛИ:**

Воликовскую Ирину Олеговну – заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города.

**РЕШИЛИ:**

1.1.1. Принять проектную инициативу «Строительство быстровозводимого спортивного комплекса в г. Нижневартовске» и принять решение о запуске проекта, ввиду необходимости рассмотрения вопроса финансового обеспечения проекта, а также определения расположения объекта, включить в перечень предварительно одобренных проектов.

1.1.2. Назначить руководителем проекта «Строительство быстровозводимого спортивного комплекса в г. Нижневартовске» заместителя директора департамента, начальника управления по физической культуре и спорту департамента по социальной политике администрации города Федоруса Александра Владимировича. Назначить куратором проекта заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города Воликовскую Ирину Олеговну.

**1.2. «Комплексное освоение территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:11:0000000:80942 площадью 161 221 кв.м. для строительства в соответствии с видами и параметрами разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); дошкольное, начальное и среднее общее образование; спорт; коммунальное обслуживание; земельные участки (территории) общего пользования, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, квартал №42».**

**СЛУШАЛИ:**

Шилову Татьяну Александровну – заместителя главы города, директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города.

**РЕШИЛИ:**

1.2.1. Принять проектную инициативу «Комплексное освоение территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:11:0000000:80942 площадью 161 221 кв.м. для строительства в соответствии с видами и параметрами разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); дошкольное, начальное и среднее общее образование; спорт; коммунальное обслуживание; земельные участки (территории) общего пользования, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, квартал №42» и принять решение о запуске проекта.

1.2.2. Назначить руководителем проекта «Комплексное освоение территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:11:0000000:80942 площадью 161 221 кв.м. для строительства в соответствии с видами и параметрами разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); дошкольное, начальное и среднее общее образование; спорт; коммунальное обслуживание; земельные участки (территории) общего пользования, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, квартал №42» заместителя директора департамента, начальника управления земельными ресурсами департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Боровик Ольгу Анатольевну. Назначить куратором проекта заместителя главы города, директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Шилову Татьяну Александровну.

1.2.3. Руководителю проекта разработать, согласовать и утвердить управленческие документы по принятой проектной инициативе в порядке, установленном регламентом управления проектом.

1. **О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

**СЛУШАЛИ:**

Коротаева Максима Александровича – заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города,

Силецкого Ивана Петровича – директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска»,

Котова Дмитрия Анатольевича – исполняющего обязанности директора департамента образования администрации города.

**РЕШИЛИ:**

2.1. Информацию о ходе реализации муниципального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской городской агломерации» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

2.2. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов «Строительство Сквера Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Спортивной славы по улице 60 лет Октября в городе Нижневартовске», «Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина в городе Нижневартовске», «Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева в городе Нижневартовске», «Сквер Героев Самотлора» в городе Нижневартовске» и «Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

2.3. Внести изменения в муниципальные проекты «Строительство Сквера Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Спортивной славы по улице 60 лет Октября в городе Нижневартовске», «Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина в городе Нижневартовске» и «Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева в городе Нижневартовске» и , заменив руководителя проекта с ведущего инженера производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» Бабича Антона Юрьевича главного инженера муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» Павлыка Андрея Владимировича.

2.4. Внести изменения в муниципальные проекты «Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)» и «Сквер Героев Самотлора» в городе Нижневартовске», заменив руководителя проекта с заместителя директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» Бочкова Сергея Александровича на главного инженера муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» Павлыка Андрея Владимировича.

2.5. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №20 г. Нижневартовска», «Средняя общеобразовательная школа на 1725 учащихся в квартале №18 г. Нижневартовска», «Детский технопарк «Кванториум» в г. Нижневартовске», «Реконструкция зданий детского сада и хоз. постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал «7а», ул. Дзержинского, д.6, строение 1», «Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г.Нижневартовска» и «Проведение чемпионата Школьной баскетбольной лиги в городе Нижневартовске среди команд общеобразовательных организаций подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

1. **Об исполнении решений Проектного комитета.**

**СЛУШАЛИ:**

Юшко Галину Сергеевну – исполняющего обязанности заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города.

**РЕШИЛИ:**

3.1. Считать исполненным и снять с контроля пункт 1.6.протокола заседания Проектного комитета администрации города от 30.06.2020 №39.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города, председатель Проектного комитета администрации города  | В.В. Тихонов |
| Исполняющий обязанности заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета  | Г.С. Юшко  |
| СОГЛАСОВАНО:Заместитель главы города,директор департамента строительства администрации города | В.П. Ситников |

Протокол вела:

Исполняющий обязанности начальника отдела организации проектной деятельности

управления инвестиций департамента строительства администрации город

Конкина Яна Андреевна, тел. (3466) 29-12-25

Приложение к протоколу
заседания Проектного комитета

администрации города от 30.07.2020 №40

|  |
| --- |
| **Список участников****заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска** |
| 30 июля 2020 года |  | г. Нижневартовск |
|

|  |
| --- |
| **Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:** |
| 1. Тихонов

Василий Владимирович | – | глава города, председатель Проектного комитета администрации города |
| 1. Ситников

Виктор Петрович | –  | заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города  |
| 1. Юшко

Галина Сергеевна1. Воликовская

Ирина Олеговна | –– | исполняющий обязанности заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации городазаместитель главы города, директор департамета по социальной политике администрации города  |
| 1. Коротаев

Максим Александрович | – | заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города  |
| 1. Кощенко

Дмитрий Александрович | – | заместитель главы города по экономике и финансам |
| 1. Лукаш

Николай Владимирович | – | заместитель главы города |
| 1. Селиванова

Светлана Владимировна1. Шилова

Татьяна Александровна | –– | заместитель главы города, директор департамента общественных коммуникаций администрации городазаместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города |
| 1. Морозова

 Наталья Владимировна | – | управляющий делами администрации города |
|  |  |  |
| 1. Крутовцов

Александр Алексеевич | – | начальник юридического управления администрации города |
| **Приглашенные:** |  |  |
| 1. Клец

 Максим Витальевич1. Котов

 Дмитрий Анатольевич1. Чеботраев

 Станислав Васильевич1. Конкина

 Яна Андреевна16. Силецкий Иван Петрович | ––––– | председатель Думы городаисполняющий обязанности директора департамента образования администрации городазаместитель директора департамента, начальник управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации городаисполняющий обязанности начальника отдела организации проектной деятельности управления инвестиций департамента строительства администрации городадиректор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» |

 |