от 22.05.2017 №779-р

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду", разделом V Положения о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период, утвержденного решением Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), протокол от 06.07.2012 №10, постановлением администрации города от 30.04.2014 №818 "Об утверждении Положения о работе комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к отопительному периоду", в целях устойчивой работы и своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов и оценки готовности муниципального образования город Нижневартовск к отопительному периоду 2017-2018 годов:

1. Утвердить:

- мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов согласно приложению 1;

- план организационных мероприятий для подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов согласно приложению 2;

- состав комиссии по оценке готовности электрических установок, теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов согласно приложению 3;

- состав комиссии по оценке готовности жилого фонда (потребителей тепловой энергии) к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов согласно приложению 4;

- состав комиссии по оценке готовности предприятий жилищно-коммунального хозяйства (потребителей тепловой энергии) к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов согласно приложению 5;

- состав комиссии по оценке готовности объектов социальной сферы (потребителей тепловой энергии) к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов согласно приложению 6;

- состав комиссии по оценке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов согласно приложению 7.

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации города от 15.06.2016 №872-р "О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов".

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города М.А. Коротаева, заместителя главы города по социальной и молодежной политике Н.Г. Волчанину.

Глава города В.В. Тихонов

|  |
| --- |
| Приложение 1 к распоряжениюадминистрации городаот 22.05.2017 №779-р**МЕРОПРИЯТИЯ****по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования****город Нижневартовск к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов** |
| **№п/п** | **Наименование работ** | **Ед.изм.** | **Кол-во,объем** | **Финансовые средства** **(тыс. руб.)** | **Срокисполнения** | **Ответственные исполнители** |
| **местныйбюджет** | **средствапредприятия** | **всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9**  |
| **I. Теплоснабжение** |
| **Муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"** |
| **1.** | **Капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения (в двухтрубном исполнении):** | **км** | **3,470** | **61 648,587** | **56 784,067** | **118 432 654** | май-сентябрь | С.Н. Шалапа |
| **1.1.** | **Магистральных сетей теплоснабжения, в том числе:** | **км** | **0,739** | **28 803,130** | **27 683,750** | **56 486,88** |  |
| 1.1.1. | Магистральных ветхих сетей теплоснабжения | км | 0,337 |  | 27 683,750 | 27 683,750 |
| 1.1.2. | Магистральных сетей теплоснабжения, в том числе: | км | 0,402 | 28 803,130 |  | 28 803,130 |
| капитальный ремонт трубопроводов ТС от ул. 5П (УТ-42) до УТ-2 (у АТП №10) по ул. Ленина (от УТ-8-42-2 до УТ8-43) | км | 0,217 | 15 404,863 |  | 15 404,863 |
| капитальный ремонт трубопроводов ТС от УТ-4 до УТ-5 по ул. Ленина (от УТ-4-1 до точки А (10,0 м от УТ-4-2))**,** контур котельной №1 | км | 0,185 | 13 398,267 |  | 13 398,267 |
| **1.2.** | **Внутриквартальных ветхих сетей теплоснабжения, в том числе:** | **км** | **2,731** | **32 845,457** | **29 100,317** | **61 945,774** |  |  |
| 1.2.1. | Внутриквартальных ветхих сетей теплоснабжения | км | 1,417 |  | 29 100,317 | 29 100,317 |  |  |
| 1.2.2. | Внутриквартальных ветхих сетей теплоснабжения, в том числе: | км | 1,314 | 32 845,457 |  | 32 845,457 |  |  |
|  | ремонт участка тепловой сети пос. 14П, ветка №6 | км | 0,396 | 9 853,759 |  | 9 853,759 |  |  |
|  | ремонт участка тепловой сети пос. 14П, ветка №2 | км | 0,478 | 12 021,713 |  | 12 021,713 |  |  |
| ремонт участка тепловой сети пос. Магистральный, от ТК-14 до ТК-13 | км | 0,072 | 1 529,528 |  | 1 529,528 |  |  |
| капитальный ремонт трубопроводов теплоснабжения от ТК-9-ТК-11 до ТК-17 (участок от ТК-22 до ТК-17), 7 мкр. | км | 0,114 | 4 908,469 |  | 4 908,469 |  |  |
| капитальный ремонт трубопроводов теплоснабжения от ж.д. Мира, 18А до ж.д. Маршала Жукова, 6Б (тех. подполье ж.д. Мира, 18), 4 мкр. | км | 0,039 | 625,996 |  | 625,996 |  |  |
| капитальный ремонт трубопроводов теплоснабжения от ЦТП-16Б/1 до ТК-2, Прибрежный квартал II | км | 0,007 | 713,952 |  | 713,952 |  |  |
| капитальный ремонт трубопроводов теплоснабжения от ТК-2 до ж.д. 60 лет Октября, 72, Прибрежный квартал II | км | 0,046 | 1 651,452 |  | 1 651,452 |  |  |
| капитальный ремонт трубопроводов теплоснабжения от ж.д. Северная, 14 до ж.д. Северная, 18, 6 мкр. | км | 0,028 | 65,702 |  | 65,702 |  |  |
| капитальный ремонт трубопроводов теплоснабжения от ТК-27 до ж.д. Мира, 3А, 6 мкр. | км | 0,134 | 1 474,886 |  | 1 474,886 |  |  |
| **2.** | **Замена инженерных сетей** **теплоснабжения (в двухтрубном исполнении), в том числе:** | **км** | **1,217** |  | **30 820,320** | **30 820,320** |  |  |
| 2.1. | Магистральных ветхих сетей теплоснабжения: | км | 0,372 |  | 1 318,360 | 1 318,360 |  |  |
| 2.2. | Внутриквартальных ветхих сетей теплоснабжения: | км | 0,845 |  | 29 501,960 | 29 501,960 |  |  |
| **3.** | **Замена инженерных сетей горячего водоснабжения (в двухтрубном исполнении):** | **км** | **2,894** |  | **64 695,840** | **64 695,840** |  |  |
| 3.1. | Внутриквартальных ветхих сетей горячего водоснабжения | км | 2,894 |  | 64 695,840 | 64 695,840 |  |  |
|  | **Итого** | **км** | **7,581** | **61 648,587** | **152 300,227** | **213 948,814** |  |  |
| **4.** | **Выполнение ППР сетей теплоснабжения** | **км** | **300,664** |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Подготовка котельных, всего, в том числе:** | **ед.** | **8** | **880,068** | **52 996,256** | **53 876,324** |  |  |
| 5.1. | Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-30М, №1 на котельной №2А, инв. №46371 | шт. | 1 | 880,068 | 52 248,450 | 53 128,518 |  |  |
| 5.2. | Текущий ремонт котлов | ед. | 16 |  | 264,785 | 264,785 |  |  |
| 5.3. | Текущий ремонт сетевых насосов | ед. | 32 |  | 483,021 | 483,021 |  |  |
| **6.** | **Подготовка центральных тепловых пунктов** | **ед.** | 80 |  | 2 301,000 | 2 301,000 |  |  |
|  | **Всего**  | **км** | **7,581** | **62 528,655** | **207 597,483** | **270 126,138** |  |  |
| **Общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой"** |
| **1.** | **Котельное оборудование** |  |  |  | **50,000** | **50,000** | август | А.В. Тюгаев, В.В. Носатый  |
| 1.1. | Зачистка дымогарных труб, газоходов котлов "ТТ-100"- 2 ед., "КВГ- 4,0-115 Н" - 2 ед. Очистка барабанов от накипи | шт. | 4 |  | 30,000 | 30,000 |
| 1.2. | Очистка дымоходов котлов и зольных шахт-отстойников | ед. | 4 |  | 20,000 | 20,000 |
| 1.3. | Готовность котлов к пробному пуску | шт. | 4 |  | 0,000 | 0,000 |
| **2.** | **Трубопроводы и запорная арматура** |  |  |  | **75,000** | **75,000** |
| 2.1. | Очистка грязевиков обратных трубопроводов в котельной | шт. | 2 |  | 5,000 | 5,000 |
| 2.2. | Замена и ремонт запорной арматуры, манометров, клапанов на трубопроводах внутреннего контура котельной | шт. | по факту |  | 30,000 | 30,000 | июль |
| 2.3. | Замена и ремонт запорной арматуры, клапанов на трубопроводах наружнего контура котельной | шт. | по факту |  | 40,000 | 40,000 |
| **3.** | **Насосы** |  |  |  | **71,000** | **71,000** |
| 3.1. | Ремонт и техническое обслуживание сетевых насосов внешнего контура "Д-320-50" | шт. | 4 |  | 30,000 | 30,000 |
| 3.2. | Ремонт и техническое обслуживание подпиточных насосов внешнего контура "К-80-50-200" | шт. | 4 |  | 10,000 | 10,000 |
| 3.3. | Ревизия, ремонт, замена изношенных деталей топливных насосов CKm 50-BP. Замена (очистка) фильтров тонкой очистки нефти | шт. | 3 |  | 10,000 | 10,000 |
| 3.4. | Техническое обслуживание циркуляционных насосов внутреннего контура котельной "Wilo CronoLine IL" 150/220-11/4 | шт. | 3 |  | 11,000 | 11,000 | август |
| 3.5. | Техническое обслуживание подпиточных насосов внутреннего контура котельной "MVI 203" | шт. | 2 |  | 10,000 | 10,000 |
| **4.** | **Нефтяное хозяйство** |  |  |  | **105,000** | **105,000** |
| 4.1. | Очистка расходной нефтяной емкости и фильтра-отстойника внутри котельной | шт. | 2 |  | 20,000 | 20,000 |
| 4.2. | Очистка уличных расходных емкостей от парафина, песка. Откачка и вывоз шлама из емкостей | шт. | 4 |  | 75,000 | 75,000 |
| 4.3. | Ремонт (обмуровка) защитной ванны вокруг нефтяных емкостей | м | 20 |  | 10,000 | 10,000 |
| **5.** | **Комплекс ХВО** |  |  |  | **108,000** | **108,000** |
| 5.1. | Обслуживание комплекса ХВО (замена загрузки фильтров) | комп-лекс | 1 |  | 80,000 | 80,000 |
| 5.2. | Ревизия и ремонт насоса-дозатора ХВО | шт. | 1 |  | 28,000 | 28,000 |
| **6.** | **Электрооборудование** |  |  |  | **30,000** | **30,000** |
| 6.1. | Ремонт и техническое обслуживание электрооборудования электрощитовой 0,4 кВ котельной | шт. | 1 |  | 30,000 | 30,000 |
| **7.** | **Горелки** |  |  |  | **90,000** | **90,000** |
| 7.1. | Пуско-наладочные работы, настройка и регулировка горелок "Oilon" | шт. | 4 |  | 90,000 | 90,000 |
|  | **Всего** |  |  |  | **529,000** | **529,000** |  |  |
| **Закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь"** |
| 1. | Гидропневматические испытания сетей теплоснабжения | км | 3,026 |  | 400,000 | 400,000 | июнь | А.С. Тихонов  |
| 2. | Текущий ремонт котельной | шт. | 1 |  | 200,000 | 200,000 |
|  | **Всего** |  |  |  | **600,000** | **600,000** |  |  |
|  | **Итого по разделу I** |  |  | **62 528,655** | **208 726,483** | **271 255,138** |  |  |
| **II. Водоснабжение и водоотведение** |
| **Муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводоканал"** |
| **1.** | **Реконструкция инженерных сетей, в том числе:** | **км** | **1,861** |  | **15 835,000** | **15 835,000** | октябрь | Е.Н. Семенова,А.Б. Гарифуллин, |
|  | реконструкция внутриквартальных сетей холодного водоснабжения 10 мкр. с подключением ЦТП-10-1 | км | 1,861 |  | 15 835,000 | 15 835,000 |
| **2.** | **Капитальный ремонт инженерных сетей, в том числе:** | **км** | **4,394** | **90 877,190** |  | **90 877,190** |  |
| **2.1.** | **Капитальный ремонт внутриквартальных инженерных сетей:** | **км** | **1,825** | **12 789,000** |  | **12 789,000** | октябрь |
|  | капитальный ремонт (замена) сетей холодного водоснабжения 7 мкр. | км | 1,825 | 12 789,000 |  | 12 789,000 |
| **2.2.** | **Капитальный ремонт магистральных инженерных сетей:** | км | **2,569** | **78 088,190** |  | **78 088,190** |  |
|  | капитальный ремонт (замена) водовода по ул. 60 лет Октября от ВК/ПГ-1 (ул. Ханты-Мансийская) до ВК-У2/56 (ТСЦ "Мандарин") | км | 0,315 | 5 450,000 |  | 5 450,000 | сентябрь |
| капитальный ремонт (замена) участка водовода по ул. Интернациональной от ул. Нефтяников до ул. Дзержинского | км | 0,701 | 17 500,000 |  | 17 500,000 | октябрь |
| капитальный ремонт (замена) участка водовода по Комсомольскому бульвару от КК-УК-19/3 до ул. Ленина | км | 0,440 | 8 640,000 |  | 8 640,000 | сентябрь |
| капитальный ремонт (замена) участка самотечного коллектора по Комсомольскому бульвару от КК-УК-б/4 до КК-У8/9 | км | 0,470 | 15 200,000 |  | 15 200,000 | сентябрь |
| капитальный ремонт (замена) участка самотечного коллектора по ул. Северной от КК-У14/37 до КК-У14/44 и от КК-10в/139 до КК-У14/28 | км | 0,505 | 25 765,000 |  | 25 765,000 | октябрь |
| капитальный ремонт (замена) участка самотечного коллектора от КК-У11/56 до КК-У8/44 на пересечении улиц Чапаева и Ленина | км | 0,138 | 5 533,190 |  | 5 533,19 | сентябрь |
| **3.** | **Капитальный ремонт аэротенка №6. Гидроизоляция стыков ж/б панелей** | **шт.** | **1** | **3 500,000** |  | **3 500,000** | сентябрь |
|  | **Всего, в том числе:**  | **км** | **6,255** | **90 877,190** | **15 835,000** | **106 712,190** |  |
|  | водоснабжение | км | 5,142 | 44 379,000 | 15 835,000 | 60 214,000 |
| водоотведение | км | 1,113 | 46 498,190 |  | 46 498,190 |
| **4.** | **Выполнение ППР трубопроводов холодного водоснабжения** | **км** | **443,800** |  |  |  | октябрь |
| **5.** | **Выполнение ППР канализационных трубопроводов** | **км** | **277,400** |  |  |  | октябрь |
|  | **Всего** |  |  | **94 377,190** | **15 835,000** | **110 212,190** |  |  |
| **Общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой"** |
| 1. | Ремонт водовода, ревизия запорной арматуры | шт. | 6 |  | 45,000 | 45,000 | август | В.В. Носатый |
| 2. | Ремонт изоляции сетей водоснабжения | км | 0,050 |  | 30,000 | 30,000 | сентябрь |
|  | **Всего** |  |  |  | **75,000** | **75,000** |  |  |
|  | **Итого по разделу II** |  |  | **94 377,190** | **15 910,000** | **110 287,190** |  |  |
| **III. Газоснабжение** |
| **Общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз"** |
| 1. | Замена участка газопровода среднего давления d=325×8 мм по ул. 5П от ПК7+70 до ПК9+20 | км | 0,150 |  | 3 435,851 | 3 435,851 | июнь-ноябрь | А.Я. Кожухов,И.Г. Бачев |
| 2. | Ремонт изоляции газопроводов высокого давления d=530 мм и среднего давления d=325 мм  | км | 0,300 |  | 2 130,000 | 2 130,000 |
| 3. | Замена узла учета газа в ГРП "Покорителям Самотлора" | шт. | 1 |  | 150,000 | 150,000 |
| 4. | Ремонт, ревизия задвижек на газопроводах высокого, среднего и низкого давления | шт. | 147 |  | 680,000 | 680,000 |  |  |
|  | **Всего** |  |  |  | **6 395,851** | **6 395,851** |  |  |
|  | **Итого по разделу III** |  |  |  | **6 395,851** | **6 395,851** |  |  |
| **IV. Жилищный фонд** |
| **Открытое акционерное общество "Управляющая компания №1"** |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** |  |  |  | **924,590** | **924,590** | июнь-август | В.Г. Аристов |
| 1.1. | Утепление чердачных перекрытий | кв.м | 1900,000 |   | 312,28 | 312,28 |
| 1.2. | Ремонт швов фасада | п.м | 2030,000 |   | 324,14 | 324,14 |
| 1.3. | Ремонт и смена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | шт. | 48 |   | 127,61 | 127,61 |
| 1.4. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных площадках | кв.м | 166,00 |   | 55,95 | 55,95 |
| 1.5. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 386,00 |   | 59,54 | 59,54 |
| 1.6. | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | п.м | 105,00 |   | 21,00 | 21,00 |
| 1.7. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | кв.м | 337,00 |   | 24,070 | 24,070 |
| **2.** | **Электромонтажные работы** |  |  |  | **272,23** | **272,23** |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 292 |   | 272,23 | 272,23 |
| **3.** | **Сантехнические работы** |  |  |  | **346,16** | **346,16** |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 292 |   | 346,16 | 346,16 |
|  | **Всего** |  |  |  | **1 542,98** | **1 542,98** |  |  |
| **Открытое акционерное общество "Управляющая компания №2"** |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** |  |  |  | **79,298** | **79,298** | июнь-август  | Д.Н. Дадеркин  |
| 1.1. | Утепление чердачных перекрытий | кв.м | 4,8 |   | 6,408 | 6,408 |
| 1.2. | Ремонт и смена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | шт. | 5 |   | 0,318 | 0,318 |
| 1.3. | Замена разбитых стекол в тамбурах и лестничных площадках | кв.м | 130,95 |   | 33,803 | 33,803 |
| 1.4. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 464 |   | 17,782 | 17,782 |
| 1.5. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | кв.м | 247,27 |   | 20,987 | 20,987 |
| **2.** | **Электромонтажные работы** |  |  |  | **330,80** | **330,80** |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 368 |   | 330,80 | 330,80 |
| **3.** | **Сантехнические работы** |  |  |  | **348,982** | **348,982** |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 368 |   | 348,982 | 348,982 |
|  | **Всего** |  |  |  | **759,080** | **759,080** |  |  |
| **Муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3"** |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** |  |  |  | **57,284** | **57,284** | июнь-август  | У.Н. Усманов  |
| 1.1. | Утепление и ремонт парапетных ограждений | кв.м | 14 |  | 13,67 | 13,67 |
| 1.2. | Ремонт швов фасада | п.м | 19 |  | 3,64 | 3,64 |
| 1.3. | Частичный ремонт и утепление фасадов и цоколя  | кв.м | 7 |  | 3,226 | 3,226 |
| 1.4. | Ремонт и смена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу  | шт. | 4 |  | 10,670 | 10,670 |
| 1.5. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных клетках  | кв.м | 22,66 |  | 12,379 | 12,379 |
| 1.6. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях  | шт. | 182 |  | 3,632 | 3,632 |
| 1.7. | Утепление трубопроводов в чердачных, подвальных помещениях, в подъездах  | кв.м. | 121,32 |  | 10,067 | 10,067 |
| **2.** | **Электромонтажные работы** |  |  |  | **40,214** | **40,214** |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 262 |  | 40,214 | 40,214 |
| **3.** | **Сантехнические работы** |  |  |  | **105,282** | **105,282** |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 285 |  | 105,282 | 105,282 |  |
|  | **Всего** |  |  |  | **202,780** | **202,780** |  |  |
| **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Пирс"** |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** |  |  |  | **43,402** | **43,402** | июнь-август | Н.В. Кашапова |
| 1.1. | Ремонт швов фасада  | п.м | 67,00 |  | 30,60 | 30,60 |
| 1.2. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных площадках | кв.м | 22 |  | 5,060 | 5,060 |
| 1.3. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 71 |  | 5,822 | 5,822 |
| 1.4. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | кв.м | 30,7 |  | 1,92 | 1,92 |
| **2.** | **Электромонтажные работы** |  |  |  | **13,259** | **13,259** | июнь-август | Н.В. Кашапова |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 24 |  | 13,259 | 13,259 |
| **3.** | **Сантехнические работы** |  |  |  | **30,847** | **30,847** |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 24 |  | 30,847 | 30,847 |
|  | **Всего** |  |  |  | **87,508** | **87,508** |  |  |
| **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Жилище-Сервис"** |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** |  |  |  | **449,45** | **449,45** | август | А.В. Кириченко |
| 1.1. | Утепление чердачных перекрытий | кв.м | 10 |  | 3,35 | 3,35 |  |  |
| 1.2. | Ремонт швов фасада  | п.м | 25,000 |  | 6,200 | 6,200 |  |  |
| 1.3. | Частичный ремонт и утепление фасадов  | кв.м | 245 |  | 208,25 | 208,25 |  |  |
| 1.4. | Частичный ремонт штукатурки фасадов и цоколя | кв.м | 110 |  | 58,30 | 58,30 |  |  |
| 1.5. | Ремонт и смена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | шт. | 62 |  | 102,30 | 102,30 |  |  |
| 1.6. | Укрепление и ремонт парапетных ограждений | м.п. | 20 |  | 13,10 | 13,10 |
| 1.7. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных площадках | кв.м | 68 |  | 14,55 | 14,55 |
| 1.8. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 150 |  | 33,00 | 33,00 |  |  |
| 1.9. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | кв.м | 16 |  | 10,40 | 10,40 |  |  |
| **2.** | **Электромонтажные работы** |  |  |  | **420,00** | **420,00** |  |  |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 12 |  | 420,00 | 420,00 |  |  |
| **3.** | **Сантехнические работы** |  |  |  | **360,00** | **360,00** |  |  |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 12 |  | 360,00 | 360,00 |  |  |
|  | **Всего** |  |  |  | **1 229,45** | **1 229,45** |  |  |
| **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МЖК-Ладья"** |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** |  |  |  | **116,5** | **116,5** | июнь-август | Э.В. Николаев |
| 1.1. | Утепление и ремонт парапетных ограждений | кв.м | 5 |  | 3,00 | 3,00 |
| 1.2. | Ремонт швов фасада  | п.м | 38 |  | 22,00 | 22,00 |
| 1.3. | Частичный ремонт штукатурки фасадов и цоколя | кв.м | 100 |  | 45,00 | 45,00 |
| 1.4. | Ремонт и смена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | шт. | 19 |  | 1,50 | 1,50 |
| 1.5. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных площадках | кв.м | 30 |  | 6,00 | 6,00 |
| 1.6. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 180 |  | 14,00 | 14,00 |
| 1.7. | Утепление вентиляционных каналов | кв.м | 15 |  | 5,00 | 5,00 |
| 1.8. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | кв.м | 240 |  | 20,00 | 20,00 |
| **2.** | **Электромонтажные работы** |  |  |  | **65,00** | **65,00** |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 34 |  | 65,00 | 65,00 |
| **3.** | **Сантехнические работы** |  |  |  | **130,00** | **130,00** |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 34 |  | 130,00 | 130,00 |
|  | **Всего** |  |  |  | **311,50** | **311,50** |  |  |
| **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания"** |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** |  |  |  | **54,680** | **54,680** | июнь-август | Г.Ф. Валиев |
| 1.1. | Утепление чердачных перекрытий | кв.м | 12,00 |  | 1,000 | 1,000 |
| 1.2. | Ремонт швов фасада  | п.м | 95,00 |  | 28,50 | 28,50 |
| 1.3. | Частичный ремонт и утепление фасадов  | кв.м | 12,000 |  | 1,00 | 1,00 |
| 1.4. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных площадках | кв.м | 34 |  | 7,82 | 7,82 |
| 1.5. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 64 |  | 4,00 | 4,00 |
| 1.6. | Ремонт и смена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | шт. | 23 |  | 7,36 | 7,36 |
| 1.7. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | кв.м | 80,000 |  | 5,000 | 5,000 |
| **2.** | **Электромонтажные работы** |  |  |  | **24,00** | **24,00** |
| 2.1. | Проведение ППР силового электрооборудования, ВРУ этажных щитков и мест общего пользования | дом | 16 |  | 24,00 | 24,00 |
| **3.** | **Сантехнические работы** |  |  |  | **21,45** | **21,45**  |
| 3.1. | Подготовка системы отопления, водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 16 |  | 21,45 | 21,45  |
|  | **Всего** |  |  |  | **100,130** | **100,130** |  |  |
| **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Квартал"** |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** |  |  |  | **667,080** | **667,080** | август | Р.Н. Хакимов |
| 1.1. | Ремонт швов фасада  | п.м | 154,0 |  | 47,30 | 47,30 |
| 1.2. | Частичный ремонт штукатурки фасадов и цоколя | кв.м | 1008,7 |  | 302,83 | 302,83 |
| 1.3. | Ремонт и смена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | шт. | 183 |  | 57,75 | 57,75 |
| 1.4. | Укрепление и ремонт парапетных ограждений | п.м | 171,05 |  | 32,26 | 32,26 |
| 1.5. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных площадках | кв.м | 134,2 |  | 43,56 | 43,56 |
| 1.6. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 330 |  | 49,50 | 49,50 |
| 1.7. | Утепление вентиляционных каналов | кв.м | 78,10 |  | 40,82 | 40,82 |
| 1.8. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | кв.м | 168,3 |  | 93,06 | 93,06 |
| **2.** | **Электромонтажные работы** |  |  |  | **96,95** | **96,95** |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 19 |  | 96,95 | 96,95 |
| **3.** | **Сантехнические работы** |  |  |  | **91,82** | **91,82** |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 19 |  | 91,82 | 91,82 |
|  | **Всего** |  |  |  | **855,850** | **855,850** |  |  |
| **Товарищество собственников жилья "Сосна"** |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** |  |  |  | **59,00** | **59,00** | июнь-август | В.И. Швалева |
| 1.1. | Ремонт швов фасада  | п.м | 20 |  | 10,00 | 10,00 |
| 1.2. | Частичный ремонт штукатурки фасадов и цоколя | кв.м | 10 |  | 6,00 | 6,00 |
| 1.3. | Ремонт и смена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | шт. | 4 |  | 28,00 | 28,00 |
| 1.4. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 10 |  | 5,00 | 5,00 |
| 1.5. | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | п.м | 5 |  | 3,00 | 3,00 |
| 1.6. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | кв.м | 15 |  | 7,00 | 7,00 |
| **2.** | **Электромонтажные работы** |  |  |  | **12,000** | **12,000** |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 2 |  | 12,000 | 12,000 |
| **3.** | **Сантехнические работы** |  |  |  | **40,000** | **40,000** |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации  | дом | 2 |  | 40,000 | 40,000 |
|  | **Всего** |  |  |  | **111,00** | **111,00** |  |  |
| **Товарищество собственников жилья "Кедр"** |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** |  |  |  | **18,500** | **18,500** | май-август  | В.А. Бурмич |
| 1.1. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных площадках | кв.м | 4,500 |  | 6,000 | 6,000 |
| 1.2. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 4 |  | 12,500 | 12,500 |
| **2.** | **Электромонтажные работы** |  |  |  | **17,600** | **17,600** |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 1 |  | 17,600 | 17,600 |
| **3.** | **Сантехнические работы** |  |  |  | **28,360** | **28,360** |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации | дом | 1 |  | 28,360 | 28,360 |
|  | **Всего** |  |  |  | **64,460** | **64,460** |  |  |
| **Товарищество собственников жилья "Маяк"** |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** |  |  |  | **2,000** | **2,000** | август | С.В. Евтеев |
| 1.1. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных площадках | кв.м | 4 |  | 1,000 | 1,000 |
| 1.2. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 10 |  | 1,000 | 1,000 |
| **2.** | **Электромонтажные работы** |  |  |  | **21,000** | **21,000** |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 1 |  | 21,000 | 21,000 |
| **3.** | **Сантехнические работы** |  |  |  | **15,000** | **15,000** |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации | дом | 1 |  | 15,000 | 15,000 |
|  | **Всего** |  |  |  | **38,000** | **38,000** |  |  |
| **Товарищество собственников жилья "Единение"** |
| **1.** | **Электромонтажные работы** |  |  |  | **10,000** | **10,000** | июнь-сентябрь | А.А. Столков  |
| 1.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 1 |  | 10,000 | 10,000 |
| **2.** | **Сантехнические работы** |  |  |  | **12,000** | **12,000** |
| 2.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации | дом | 1 |  | 12,000 | 12,000 |
|  | **Всего** |  |  |  | **22,000** | **22,000** |  |  |
| **Товарищество собственников жилья "Ладья"** |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** |  |  |  | **15,000** | **15,000** | август | А.В. Меньшенин |
| 1.1. | Частичный ремонт штукатурки фасадов и цоколя | кв.м | 5 |  | 5,00 | 5,00 |
| 1.2. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных площадках | кв.м | 5 |  | 5,00 | 5,00 |
| 1.3. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 5 |  | 5,00 | 5,00 |
| **2.** | **Электромонтажные работы** |  |  |  | **5,000** | **5,000** |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 1 |  | 5,00 | 5,00 |
| **3.** | **Сантехнические работы** |  |  |  | **20,000** | **20,000** |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации  | дом | 1 |  | 20,00 | 20,00 |
|  | **Всего** |  |  |  | **40,00** | **40,00** |  |  |
| **Жилищный кооператив "Мир"** |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** |  |  |  | **15,000** | **15,000** | август | Е.Н. Наумова |
| 1.1. | Ремонт и смена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | шт. | 3 |  | 3,000 | 3,000 |
| 1.2. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных площадках | кв.м | 10,000 |  | 6,000 | 6,000 | август | Е.Н. Наумова |
| 1.3. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 3 |  | 6,000 | 6,000 |
| **2.** | **Электромонтажные работы** |  |  |  | **15,000** | **15,000** |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 1 |  | 15,000 | 15,000 |
| **3.** | **Сантехнические работы** |  |  |  | **120,000** | **120,000** |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации  | дом | 1 |  | 120,000 | 120,000 |
|  | **Всего** |  |  |  | **150,000** | **150,000** |  |  |
| **Товарищество собственников жилья "Молодежный"** |
| **1.** | **Электромонтажные работы** |  |  |  | **50,000** | **50,000** | июнь-август | Э.В. Забиянов |
| 1.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 1 |  | 50,000 | 50,000 |
| **2.** | **Сантехнические работы** |  |  |  | **80,000** | **80,000** |
| 2.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации  | дом | 1 |  | 80,000 | 80,000 |
|  | **Всего** |  |  |  | **130,000** | **130,000** |  |  |
| **Общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой"** |
| **1.** | **Ремонтно-строительные работы** |  |  |  | **142,000** | **142,000** | август | Т.А. Дресвянников  |
| 1.1. | Ревизия и текущий ремонт кровли жилых домов №1-7. Ревизия и ремонт слуховых окон | кв.м | 300 |  | 80,00 | 80,00 |
| 1.2. | Ремонт и замена тамбурных и подвальных дверей домов №2, 3, 5, 6 | шт. | 6 |  | 25,00 | 25,00 |
| 1.3. | Установка доводчиков и пружин на входные двери жилых домов №1-7 | шт. | 20 |  | 10,00 | 10,00 |
| 1.4. | Замена разбитых стекол мест общего пользования домов №1-7 | кв.м | 30 |  | 15,00 | 15,00 |
| 1.5. | Утепление трубопроводов в подвальных помещениях, подъездах жилых домов №1-7 | кв.м | 40 |  | 12,000 | 12,000 |
| **2.** | **Электромонтажные работы** |  |  |  | **190,000** | **190,000** |
| 2.1. | Ревизия КТПН-6/0,4 кВ (2×630 кВА) "Жил. поселок ООО "КарьерАСтрой" | шт. | 1 |  | 30,000 | 30,000 |
| 2.2. | Ревизия отходящих от подстанции 6/0,4 кВ кабельных и воздушных линий электропередач | м | 600 |  | 30,000 | 30,000 |
| 2.3. | Ревизия вводных РП-0,4 кВ в жилых домах | шт. | 7 |  | 30,000 | 30,000 |
| 2.4. | Техническое обслуживание общеквартирных электрических щитов в жилых домах | шт. | 60 |  | 40,000 | 40,000 |
| 2.5. | Ревизия мачт уличного освещения в поселке | шт. | 6 |  | 60,000 | 60,000 |
| **3.** | **Сантехнические работы** |  |  |  | **570,000** | **570,000** |
| 3.1. | Очистка канализационной системы поселка | дом | 7 |  | 100,000 | 100,000 |
| 3.2. | Ремонт магистральных тепловых сетей и водопровода, замена запорной арматуры | м | 700 |  | 300,00 | 300,00 |
| 3.3. | Очистка грязевиков на вводах жилых домов | шт. | 7 |  | 20,000 | 20,000 |
| 3.4. | Восстановительный ремонт изоляции сетей теплоснабжения поселка | м | 50 |  | 30,000 | 30,000 |
| 3.5. | Ремонт внутренней разводки системы теплоснабжения и водовода подвальных помещений жилых домов. Замена запорной арматуры | дом | 7 |  | 120,000 | 120,000 |  |  |
|  | **Всего** |  |  |  | **902,000** | **902,000** |  |  |
| **Товарищество собственников недвижимости "Единство"** |
| **1.** | **Электромонтажные работы** |   |   |   | **12,35** | **12,35** | август | В.И. Будаковский |
| 1.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 1 |   | 12,35 | 12,35 |
| **2.** | **Сантехнические работы** |  |  |   | **35,000** | **35,000** |
| 2.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации  | дом | 1 |   | 35,00 | 35,00 |
|  | **Всего** |  |  |  | **47,35** | **47,35** |  |  |
| **Товарищество собственников недвижимости "ТСЖ Премьер"** |
| **1.** | **Электромонтажные работы** |   |   |   | **50,00** | **50,00** | август | С.А. Бочков |
| 1.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 1 |   | 50,00 | 50,00 |
| **2.** | **Сантехнические работы** |  |  |   | **80,000** | **80,000** |
| 2.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации  | дом | 1 |   | 80,00 | 80,00 |
|  | **Всего** |  |  |  | **130,00** | **130,00** |  |  |
| **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания АРГО"** |
| **1.** | **Электромонтажные работы** |  |   |   | **30,00** | **30,00** | август | Д.В. Руссу |
| 1.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 1 |   | 30,00 | 30,00 |
| **2.** | **Сантехнические работы** |  |  |   | **97,82** | **92,82** |
| 2.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации  | дом | 1 |   | 97,82 | 92,82 |
|  | **Всего** |  |  |  | **127,82** | **127,82** |  |  |
|  | **Итого по разделу IV** | **д./кв.м** | **1068/****5308,31** |  | **6 851,908** | **6 851,908** |  |  |
| **V. Объекты социальной сферы** |
| 1. | Подготовка объектов департамента образования администрации города  | объект | 110 |  |  |  | август | О.П. Козлова |
| 2. | Подготовка объектов управления культуры администрации города  | объект | 29 |  |  |  | июль-август | И.В. Чунарева,О.Р. Попов |
| 3. | Подготовка объектов управления по физической культуре и спорту администрации города  | объект | 21 |  |  |  | сентябрь | В.А. Титов |
| 4. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская городская больница" | объект | 3 |  |  |  | август-октябрь | Е.Е. Сорокина,Т.В. Хабибуллина |
| 5. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская окружная клиническая больница" | объект | 7 |  |  |  | май-август | Н.Н. Лысенко,И.В. Чернова,Е.А. Бочков,А.В. Нечепуренко |
| 6. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская окружная больница №2" | объект | 6 |  |  |  | сентябрь-октябрь | Л.В. Журавель,И.А. Мосинцова,В.Ф. Прошкин |
| 7. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская городская детская поликлиника" | объект | 8 |  |  |  | июнь-август | К.А. Черепанова |
| 8. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника" | объект | 2 |  |  |  | сентябрь | М.Я. Опочинский |
| 9. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника" | объект | 2 |  |  |  | август | П.И. Степанов,Т.Н. Каспорович |
| 10. | Подготовка объектов филиала бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр медицинской профилактики" в городе Нижневартовске | объект | 1 |  |  |  | август-сентябрь | В.А. Пимаков |
| 11. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская городская станция скорой медицинской помощи" | объект | 3 |  |  |  | июнь-август | А.П. Пузаков |
| 12. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская городская поликлиника" | объект | 9 |  |  |  | сентябрь | Л.А. Мерец  |
| 13. | Подготовка объектов филиала бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Клинический врачебно-физкультурный диспансер" в городе Нижневартовске | объект | 1 |  |  |  | июнь-сентябрь | Н.Ю. Соловьева |
| 14. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовский кожно-венерологический диспансер" | объект | 5 |  |  |  | июнь-август | А.А. Боярских |
| 15. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская психоневрологическая больница" | объект | 2 |  |  |  | июнь-август | Л.В. Вустяк,О.И. Капралов |
| 16. | Подготовка объектов казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовский противотуберкулезный диспансер" | объект | 2 |  |  |  | май-сентябрь | Н.А. Рашкулевич |
| 17. | Подготовка объектов казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовский онкологический диспансер" | объект | 1 |  |  |  | июнь-август | С.Н. Ермошин |
| 18. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская окружная клиническая детская больница" | объект | 1 |  |  |  | май-август | Н.Н. Лысенко, И.В. Чернова,Е.А. Бочков,А.В. Нечепуренко  |
| 19. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр" | объект | 2 |  |  |  | сентябрь | А.С. Безбородов,В.И. Павлов |
| 20. | Подготовка объектов казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Станция переливания крови" | объект | 2 |  |  |  | август | Е.Ю. Тимирова |
| 21. | Подготовка объектов муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" | объект | 22 |  |  |  | сентябрь | А.Ф. Калимуллина |
|  | **Итого по разделу V** | **объект** | **239** |  |  |  |   |   |
| **VI. Электроснабжение** |
| **Акционерное общество "Городские электрические сети"** |
| **1.** | **Организационные мероприятия** | **шт.** | **42** |  | **1 395,000** | **1 395,000** | в соответствии с графиком | С.И. Ковбаса, начальники сетевых районов №1, 2, 3 |
| 1.1. | Проведение технического освидетельствования электрооборудования | шт. | 42 |  | 1 395,000 | 1 395,000 |
| **2.** | **Текущий ремонт** |  |  |  | **11 792,000** | **11 792,000** | апрель-сентябрь | начальники сетевых районов №1, 2, 3 |
| 2.1. | ПС 35/6(10) кВ | шт. | 12 |  |  |  |
| 2.2. | РП, РПЖ | шт. | 25 |  |  |  |  |
| 2.3. | ТП, БКТП-6/10/0,4 кВ | шт. | 140 |  |  |  |  |
| 2.4. | КТПН-6/10/0,4 кВ | шт. | 109 |  |  |  |  |
| 2.5. | ВЛ-6/10 кВ | км | 25,4 |  |  |  |  |
| 2.6. | ВЛ-0,4 кВ | км | 11,8 |  |  |  |  |
| 2.7. | КЛ-10 кВ | шт. | 10 |  |  |  |  |
| 2.8. | КЛ-0,4 кВ | шт. | 10 |  |  |  |  |
| **3.** | **Капитальный ремонт оборудования** | **шт.** | **29** |  | **27 490,000** | **27 490,000** |  | начальники сетевых районов №1, 2, 3 |
| 3.1. | ПС-35/10 кВ "Котельная-3А" | шт. | 1 |  | 7 802,000 | 8 990,000 | май-август |
| 3.2. | Трансформаторные подстанции капитального исполнения: 5/9, 6/9, 7/2, 15/1, 15/5, 16/9, 10/1, 69/з | шт. | 8 |  | 11 138,000 | 11 138,000 | апрель-сентябрь |  |
| 3.3. | Блочные комплектные трансформаторные подстанции: 2/1, 2/2, 2/3, 2/13, 10а/11 | шт. | 5 |  | 769,000 | 769,000 | апрель-июнь |  |
| 3.4. | Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки: 55/з, 59/з, 134/з | шт. | 3 |  | 3 471,000 | 3 471,000 | апрель-июнь |  |
| 3.5. | Ремонт строительной части ТП (кровли, фасад) | шт. | 12 |  | 4 310,000 | 4 310,000 | июнь-сентябрь |  |
| **4.** | **Капитальный ремонт воздушных линий, в том числе:** | **км** | **15,739** |  | **8 640,000** | **8 640,000** |  | начальники сетевых районов №1, 2, 3 |
| 4.1. | ВЛ-35 кВ ПС -203 - ПС Водозабор  | км | 9,00 |  | 395,000 | 395,000 | май-июль |
| 4.2. | ВЛ-10 кВ РП-10 ф. 4 | км | 0,71 |  | 1 045,000 | 1 045000 | июнь |
| 4.3. | ВЛ-6 кВ ПС "Энергонефть" ф. 8 | км | 0,59 |  | 999,000 | 999,000 | апрель |
| 4.4. | ВЛ-6 кВ ПС-"Татра" ф. 8 | км | 1,81 |  | 1 920,000 | 1 920,000 | апрель |
| 4.5. | ВЛ-10 кВ РП СТПС ф. 3 | км | 1,20 |  | 1 013,000 | 1 013,000 | июль |
| 4.6. | ВЛ-10 кВ РП СТПС ф. 3 - ТП-56/х | км | 0,12 |  | 234,000 | 234,000 | июль |  |
| 4.7. | ВЛ-0,4 кВ (7 фидеров) | км | 2,31 |  | 2 551,000 | 2 551,000 | май-сентябрь |  |
| 4.8. | Кольцующая ячейка ЯКНО-10 ф.12 РП-СТПС ф. 3 РП-Дагестан | шт. |  1 |  | 483,000 | 483,000 | август |  |
| **5.** | **Реконструкция ПС, ТП, РП всего, в том числе:** | **шт.** | **2** |  | **15 345,000** | **15 345,000** | апрель-сентябрь | С.К. Сидельников |
| 5.1. | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Галина" инв. №110.080008.15 в составе "Магистральные линии высокого напряжения 35 кВ промышленной зоны, подстанции 35/6-10 кВ" | шт. | 1 |  | 10 369,000 | 10 369,000 |  |
| 5.2. | Реконструкция ТП-3/1 (154) инв. №003.053005.15 в составе ЭСК "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 3 мкр." | шт. | 1 |  | 4 976,000 | 4 976,000 |
| **6.** | **Реконструкция электрических сетей 6/10/0,4 кВ:** | **км** | **6,830** |  | **29 811,000** | **29 811,000** | апрель-сентябрь |  |
| 6.1. | Реконструкция (перекладка) КЛ-0,4 кВ от ТП-5/6 до ж.д. Мира, 30, инв. №005.035064.01 в составе ЭСК "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 5 мкр., квартал Мира | км | 0,12 |  | 940,000 | 940,000 |  |
| 6.2. | Реконструкция (перекладка) КЛ-0,4 кВ от ТП-5/6 до ж.д. Мира, 28, инв. №005.035067.01 в составе ЭСК "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 5 мкр., квартал Мира | км | 0,17 |  | 1 235,000 | 1 235,000 |  |
| 6.3. | Реконструкция (перекладка) КЛ-0,4 кВ от ТП-5/6 до ж.д. Мира, 26, инв. №005.035066.01 в составе ЭСК "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 5 мкр., квартал Мира | км | 0,12 |  | 1 084,000 | 1 084,000 |  |
| 6.4. | Реконструкция (перекладка) КЛ-0,4 кВ от ТП-5/6 до ж.д. Маршала Жукова, 11, инв. №005.035075.01 в составе ЭСК "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 5 мкр., квартал Мира | км | 0,08 |  | 711,000 | 711,000 |  |
| 6.5. | Реконструкция (перекладка) КЛ-0,4 кВ от ТП-5/6 до ж.д. Маршала Жукова, 11А, инв. №005.035062.01 в составе ЭСК "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 5 мкр, квартал Мира | км | 0,03 |  | 724,000 | 724,000 |  |
| 6.6. | Реконструкция (перекладка) КЛ-0,4 кВ от ТП-5/6 до КДЦ "Самотлор", Маршала Жукова, 7, инв. №005.035102.01 в составе ЭСК "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 5 мкр., квартал Мира | км | 0,17 |  | 3 409,000 | 3 409,000 |  |
| 6.7. | Реконструкция 4П мкр. Первая очередь. Инв. №121.049494 вне ЭСК в составе объектов: ВЛ-0,4 кВ КТПН-99/х ф.1, 2, 3 | км | 2,89 |  | 2 591,000 | 2 591,000 |  |
| 6.8. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-14/2 до ж.д. Мира, 80А, инв. №014.044033.01 в составе ЭСК "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 14 мкр." | км | 0,05 |  | 705,000 | 705,000 |  |  |
| 6.9. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-16/6 до д/с. №73, Дружбы Народов, 12, инв. №016.046068.01 в составе ЭСК "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 14 мкр. и 16А мкр., квартала "Прибрежный-2" | км | 0,1 |  | 1 078,000 | 1 078,000 |  |  |
| 6.10. | Реконструкция участка ВЛ-35 кВ ПС-Савкинская ф.2.4 инв.№120.049113.01 в составе ЭСК "Магистральные линии высокого напряжения старой части города, подстанции 35/10 кВ (ПС-35 кВ), распределительные пункты 10 кВ" | км | 3,1 |  | 17 334,000 | 17 334,000 |
|  | **Всего** |  |  |  | **94 473,000** | **94 473,000** |  |  |
|  | **Итого по разделу VI** |  |  |  | **94 473,000** | **94 473,000** |  |  |
| **VII. Другие предприятия** |
| **Муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Специализированное автотранспортное управление"** |
| 1.1. | Приобретение расходных материалов и спецодежды |  |  |  | 7 625,900 | 7 625,900 | июнь-октябрь | Е.А. Скварко |
| 1.2. | Технические мероприятия |  |  |  | 650,000 | 650,000 | июнь-сентябрь | А.В. Голунко |
| 1.3. | Ремонт сезонной техники |  |  |  | 9 700,000 | 9 700,000 | июнь-октябрь | Т.В. Мыглан,В.Н. Смелков |
|  | **Всего** |  |  |  | **17 975,900** | **17 975,900** |  |  |
|  | **Итого по разделу VII** |  |  |  | **17 975,900** | **17 975,900** |  |  |
|  | **Всего по мероприятиям, в том числе:** |  |  | **165 833,675** | **369 640,722** | **535 474,397** |   |   |
| **резерв материально-технических ресурсов муниципального образования город Нижневартовск** |  |  | **8 927,83** | **19 307,58** | **28 235,41** |  |  |

Приложение 2 к распоряжению

администрации города

от 22.05.2017 №779-р

**План организационных мероприятий**

**для подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства**

**и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск**

**к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****мероприятия** | **Срок****исполнения** | **Ответственные****исполнители** |
| 1. | Предусмотреть замену ветхих инженерных сетей (тепло-, водо- и газоснабжения, водоотведения) не менее 5% от их общей протяженности с использованием современных инновационных технологий со сроком службы 30 и более лет | в периодподготовкик осенне-зимнему периоду2017-2018 годов | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводока-нал"; общество с ограниченной ответственностью "Нижне-вартовскгаз" (по согласованию) |
| 2. | Обеспечить наличие резервного топлива на топливопотребляющих установках в объеме трехсуточного запаса | до 1 октября 2017 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвто-Строй" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию) |
| 3. | Обеспечить своевременное заключение договоров на поставку в 2018 году топлива (газ, нефть) в целях обеспечения котельных жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Нижневартовск | до 30 сентября 2017 года | муниципальное унитарное предприятие города Нижневар-товска "Теплоснабжение"; общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию) |
| 4. | Обеспечить постоянную готовность к работе резервных источников электроснабжения на объектах коммунальной и социальной сферы | постоянно | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; объекты здравоохранения города Нижне-вартовска; муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" |
| 5. | Создать неснижаемые запасы материально-технических ресурсов для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства | до 30 августа2017 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводока-нал"; акционерное общество "Городские электрические сети" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию) |
| 6. | Проводить совместные противоаварийные тренировки по взаимодействию электроснабжающих, жилищно-коммунальных и ресурсоснабжающих организаций на объектах с целью отработки внештатных ситуаций при полном или частичном прекращении электроснабжения | в течение2017 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; муниципальное унитарное предприятие города Ниж-невартовска "Горводоканал"; акционерное общество "Городские электрические сети" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию); открытое акционерное общество "Управляющая компания №1" (по согласованию); открытое акционерное общество "Управляющая компания №2" (по согласованию); муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3"; управляющие компании (по согласованию); товарищества собственников жилья (по согласованию); товарищества собственников недвижимости (по согласованию); жилищный кооператив (по согласованию) |
| 7. | Провести опрессовку и промывку наружных и внутридомовых инженерных сетей тепло- и водоснабжения с оформлением соответствую-щих актов, согласованных с теплоснабжающей организацией, с последующим представлением их в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | до 28 августа2017 года | объекты здравоохранения города Нижневартовска; департамент образования администрации города; управление культуры администрации города; управление по физической культуре и спорту администрации города; муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию); открытое акционерное общество "Управляющая компания №1" (по согласованию); открытое акционерное общество "Управляющая компания №2" (по согласованию); муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3"; управляющие компании (по согласованию); товарищества собственников жилья (по согласованию); товарищества собственников недвижимости (по согласованию); жилищный кооператив (по согласованию) |
| 8. | Представлять информацию о выполнении планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, электро-энергетики и социальной сферы муниципаль-ного образования город Нижневартовск к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов | ежедекадно,июнь-ноябрь2017 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводока-нал"; общество с ограниченной ответственностью "Нижне-вартовскгаз" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстрой-деталь" (по согласованию); открытое акционерное общество "Управляющая компания №1" (по согласованию); открытое акционерное общество "Управляющая компания №2" (по согласованию); муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3"; управляющие компании (по согласованию); товарищества собственников жилья (по согласованию); товарищества собственников недвижимости (по согласованию); жилищный кооператив (по согласованию) |
| 9. | Оценить готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики, многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов: |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; объекты здравоохранения города Нижне-вартовска; департамент образования администрации города; управление культуры администрации города; управление по физической культуре и спорту администрации города; муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска"; муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводоканал"; акционерное общество "Городские электрические сети" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию); муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Специализированное автотранспортное управление"; общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию); открытое акционерное общество "Управляющая компания №1" (по согласованию); открытое акционерное общество "Управляющая компания №2" (по согласованию); муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3"; управляющие компании (по согласованию); товарищества собственников жилья (по согласованию); товарищества собственников недвижимости (по согласованию); жилищный кооператив (по согласованию) |
| 9.1. | Для объектов теплоснабжения | до 1 сентября2017 года |
| 9.2. | Для объектов коммунального хозяйства и электроэнергетики | до 1 ноября2017 года |
| 9.3. | Для многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы (потребителей тепловой энергии) | до 1 сентября2017 года |
| 10. | Провести корректировку схемы аварийного оповещения и оперативного взаимодействия между службами энергетики и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Нижневартовск в случаях возникновения аварийных ситуаций и ликвидации их последствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства | до 1 сентября2017 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводоканал"; акционерное общество "Городские электрические сети" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию) |
| 11. | Обеспечить оформление паспортов и актов готовности к отопительному периоду на каждый многоквартирный жилой дом, на каждый объект социальной сферы в соответствии с Правилами оценки готовности (далее - Правила) с предоставлением их в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | до 15 сентября2017 года | объекты здравоохранения города Нижневартовска; департамент образования администрации города; управление культуры администрации города; управление по физической культуре и спорту администрации города; муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска"; открытое акционерное общество "Управляющая компания №1" (по согласованию); открытое акционерное общество "Управляющая компания №2" (по согласованию); муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3"; управляющие компании (по согласованию); товарищества собственников жилья (по согласованию); товарищества собственников недвижимости (по согласованию); жилищный кооператив (по согласованию) |
| 12. | Обеспечить оформление паспортов и актов готовности объектов коммунального хозяйства и электроэнергетики, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов в соответствии с Правилами с предоставлением их в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | до 1 ноября 2017 года - теплоснабжающие и теплосетевые организации, субъекты электроэнергетики, до 15 ноября 2017 года - муниципальное образование | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводока-нал"; акционерное общество "Городские электрические сети" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию) |
| 13. | Предоставить копии паспортов готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | до 15 сентября2017 года - потребители тепловойэнергии; до 1 ноября 2017 года - теплоснабжающие и теплосетевые организации, субъектыэлектроэнергетики;до 15 ноября2017 года -муниципальное образование | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |

Приложение 3 к распоряжению

администрации города

от 22.05.2017 №779-р

**СОСТАВ**

**комиссии по оценке готовности электрических установок,**

**теплоснабжающих, теплосетевых организаций**

**и потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период**

**2017-2018 годов**

Заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, председатель комиссии

Заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, заместитель председателя комиссии

Ведущий специалист отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, секретарь комиссии

**Члены комиссии:**

Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Начальник отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Руководитель организации, в отношении объектов которой проведена проверка готовности к работе в осенне-зимний период

Член Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию)

Приложение 4 к распоряжению

администрации города

от 22.05.2017 №779-р

**СОСТАВ**

**комиссии по оценке готовности**

**жилого фонда (потребителей тепловой энергии) к работе**

**в осенне-зимний период 2017-2018 годов**

Заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, председатель комиссии

Заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, заместитель председателя комиссии

Ведущий специалист отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, секретарь комиссии

**Члены комиссии:**

Генеральный директор закрытого акционерного общества "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию)

Генеральный директор закрытого акционерного общества "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию)

Директор муниципального казенного учреждения города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"

Директор муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Теплоснабжение"

Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Начальник отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Начальник отдела по организации содержания и ремонта жилищного фонда департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Руководитель управляющей организации (управляющей компании, товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости, жилищного кооператива), в отношении объектов которой проведена проверка готовности к работе в осенне-зимний период

Член Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию)

Приложение 5 к распоряжению

администрации города

от 22.05.2017 №779-р

**СОСТАВ**

**комиссии по оценке готовности предприятий**

**жилищно-коммунального хозяйства (потребителей тепловой энергии)**

**к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов**

Заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, председатель комиссии

Заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, заместитель председателя комиссии

Ведущий специалист отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, секретарь комиссии

**Члены комиссии:**

Директор муниципального казенного учреждения города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"

Директор муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Теплоснабжение"

Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Начальник отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Руководитель организации, в отношении объектов которой проведена проверка готовности к работе в осенне-зимний период

Член Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию)

Приложение 6 к распоряжению

администрации города

от 22.05.2017 №779-р

**СОСТАВ**

**комиссии по оценке готовности**

**объектов социальной сферы (потребителей тепловой энергии)**

**к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов**

Заместитель главы города по социальной и молодежной политике, председатель комиссии

Заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, заместитель председателя комиссии

Специалист-эксперт управления по обеспечению работы руководства администрации города, секретарь комиссии

**Члены комиссии:**

Директор муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Теплоснабжение"

Руководитель структурного подразделения администрации города, в отношении объектов которого проведена проверка готовности к работе в осенне-зимний период

Член Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию)

Приложение 7 к распоряжению

администрации города

от 22.05.2017 №779-р

**СОСТАВ**

**комиссии по оценке готовности субъектов электроэнергетики**

**к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов**

Заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, председатель комиссии

Заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, заместитель председателя комиссии

Ведущий специалист отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, секретарь комиссии

**Члены комиссии:**

Генеральный директор акционерного общества "Городские электрические сети" (по согласованию)

Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Начальник отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Представитель отдела энергетического надзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию)

Член Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию)