от 22.05.2017 №779-р

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду", разделом V Положения о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период, утвержденного решением Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), протокол от 06.07.2012 №10, постановлением администрации города от 30.04.2014 №818 "Об утверждении Положения о работе комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к отопительному периоду", в целях устойчивой работы и своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов и оценки готовности муниципального образования город Нижневартовск к отопительному периоду 2017-2018 годов:

1. Утвердить:

- мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов согласно приложению 1;

- план организационных мероприятий для подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов согласно приложению 2;

- состав комиссии по оценке готовности электрических установок, теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов согласно приложению 3;

- состав комиссии по оценке готовности жилого фонда (потребителей тепловой энергии) к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов согласно приложению 4;

- состав комиссии по оценке готовности предприятий жилищно-коммунального хозяйства (потребителей тепловой энергии) к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов согласно приложению 5;

- состав комиссии по оценке готовности объектов социальной сферы (потребителей тепловой энергии) к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов согласно приложению 6;

- состав комиссии по оценке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов согласно приложению 7.

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации города от 15.06.2016 №872-р "О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов".

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города М.А. Коротаева, заместителя главы города по социальной и молодежной политике Н.Г. Волчанину.

Глава города В.В. Тихонов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 1 к распоряжению  администрации города  от 22.05.2017 №779-р  **МЕРОПРИЯТИЯ**  **по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования**  **город Нижневартовск к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | | **Ед. изм.** | **Кол-во, объем** | | | **Финансовые средства**  **(тыс. руб.)** | | | | | | | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** | | |
| **местный бюджет** | | **средства предприятия** | | | **всего** | |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | | | **5** | | **6** | | | **7** | | **8** | **9** | | |
| **I. Теплоснабжение** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения (в двухтрубном исполнении):** | | **км** | **3,470** | | | **61 648,587** | | **56 784,067** | | | **118 432 654** | | май-сентябрь | С.Н. Шалапа | | |
| **1.1.** | **Магистральных сетей теплоснабжения, в том числе:** | | **км** | **0,739** | | | **28 803,130** | | **27 683,750** | | | **56 486,88** | |  |
| 1.1.1. | Магистральных ветхих сетей теплоснабжения | | км | 0,337 | | |  | | 27 683,750 | | | 27 683,750 | |
| 1.1.2. | Магистральных сетей теплоснабжения, в том числе: | | км | 0,402 | | | 28 803,130 | |  | | | 28 803,130 | |
| капитальный ремонт трубопроводов ТС от ул. 5П (УТ-42) до УТ-2 (у АТП №10) по ул. Ленина (от УТ-8-42-2 до УТ8-43) | | км | 0,217 | | | 15 404,863 | |  | | | 15 404,863 | |
| капитальный ремонт трубопроводов ТС от УТ-4 до УТ-5 по ул. Ленина (от УТ-4-1 до точки А (10,0 м от УТ-4-2))**,** контур котельной №1 | | км | 0,185 | | | 13 398,267 | |  | | | 13 398,267 | |
| **1.2.** | **Внутриквартальных ветхих сетей теплоснабжения, в том числе:** | | **км** | **2,731** | | | **32 845,457** | | **29 100,317** | | | **61 945,774** | |  |  | | |
| 1.2.1. | Внутриквартальных ветхих сетей теплоснабжения | | км | 1,417 | | |  | | 29 100,317 | | | 29 100,317 | |  |  | | |
| 1.2.2. | Внутриквартальных ветхих сетей теплоснабжения, в том числе: | | км | 1,314 | | | 32 845,457 | |  | | | 32 845,457 | |  |  | | |
|  | ремонт участка тепловой сети пос. 14П, ветка №6 | | км | 0,396 | | | 9 853,759 | |  | | | 9 853,759 | |  |  | | |
|  | ремонт участка тепловой сети пос. 14П, ветка №2 | | км | 0,478 | | | 12 021,713 | |  | | | 12 021,713 | |  |  | | |
| ремонт участка тепловой сети пос. Магистральный, от ТК-14 до ТК-13 | | км | 0,072 | | | 1 529,528 | |  | | | 1 529,528 | |  |  | | |
| капитальный ремонт трубопроводов теплоснабжения от ТК-9-ТК-11 до ТК-17 (участок от ТК-22 до ТК-17), 7 мкр. | | км | 0,114 | | | 4 908,469 | |  | | | 4 908,469 | |  |  | | |
| капитальный ремонт трубопроводов теплоснабжения от ж.д. Мира, 18А до ж.д. Маршала Жукова, 6Б (тех. подполье ж.д. Мира, 18), 4 мкр. | | км | 0,039 | | | 625,996 | |  | | | 625,996 | |  |  | | |
| капитальный ремонт трубопроводов теплоснабжения от ЦТП-16Б/1 до ТК-2, Прибрежный квартал II | | км | 0,007 | | | 713,952 | |  | | | 713,952 | |  |  | | |
| капитальный ремонт трубопроводов теплоснабжения от ТК-2 до ж.д. 60 лет Октября, 72, Прибрежный квартал II | | км | 0,046 | | | 1 651,452 | |  | | | 1 651,452 | |  |  | | |
| капитальный ремонт трубопроводов теплоснабжения от ж.д. Северная, 14 до ж.д. Северная, 18, 6 мкр. | | км | 0,028 | | | 65,702 | |  | | | 65,702 | |  |  | | |
| капитальный ремонт трубопроводов теплоснабжения от ТК-27 до ж.д. Мира, 3А, 6 мкр. | | км | 0,134 | | | 1 474,886 | |  | | | 1 474,886 | |  |  | | |
| **2.** | **Замена инженерных сетей** **теплоснабжения (в двухтрубном исполнении), в том числе:** | | **км** | **1,217** | | |  | | **30 820,320** | | | **30 820,320** | |  |  | | |
| 2.1. | Магистральных ветхих сетей теплоснабжения: | | км | 0,372 | | |  | | 1 318,360 | | | 1 318,360 | |  |  | | |
| 2.2. | Внутриквартальных ветхих сетей теплоснабжения: | | км | 0,845 | | |  | | 29 501,960 | | | 29 501,960 | |  |  | | |
| **3.** | **Замена инженерных сетей горячего водоснабжения (в двухтрубном исполнении):** | | **км** | **2,894** | | |  | | **64 695,840** | | | **64 695,840** | |  |  | | |
| 3.1. | Внутриквартальных ветхих сетей горячего водоснабжения | | км | 2,894 | | |  | | 64 695,840 | | | 64 695,840 | |  |  | | |
|  | **Итого** | | **км** | **7,581** | | | **61 648,587** | | **152 300,227** | | | **213 948,814** | |  |  | | |
| **4.** | **Выполнение ППР сетей теплоснабжения** | | **км** | **300,664** | | |  | |  | | |  | |  |  | | |
| **5.** | **Подготовка котельных, всего, в том числе:** | | **ед.** | **8** | | | **880,068** | | **52 996,256** | | | **53 876,324** | |  |  | | |
| 5.1. | Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-30М, №1 на котельной №2А, инв. №46371 | | шт. | 1 | | | 880,068 | | 52 248,450 | | | 53 128,518 | |  |  | | |
| 5.2. | Текущий ремонт котлов | | ед. | 16 | | |  | | 264,785 | | | 264,785 | |  |  | | |
| 5.3. | Текущий ремонт сетевых насосов | | ед. | 32 | | |  | | 483,021 | | | 483,021 | |  |  | | |
| **6.** | **Подготовка центральных тепловых пунктов** | | **ед.** | 80 | | |  | | 2 301,000 | | | 2 301,000 | |  |  | | |
|  | **Всего** | | **км** | **7,581** | | | **62 528,655** | | **207 597,483** | | | **270 126,138** | |  |  | | |
| **Общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Котельное оборудование** | |  |  | | |  | | **50,000** | | | **50,000** | | август | А.В. Тюгаев,  В.В. Носатый | | |
| 1.1. | Зачистка дымогарных труб, газоходов котлов "ТТ-100"- 2 ед., "КВГ- 4,0-115 Н" - 2 ед. Очистка барабанов от накипи | | шт. | 4 | | |  | | 30,000 | | | 30,000 | |
| 1.2. | Очистка дымоходов котлов и зольных шахт-отстойников | | ед. | 4 | | |  | | 20,000 | | | 20,000 | |
| 1.3. | Готовность котлов к пробному пуску | | шт. | 4 | | |  | | 0,000 | | | 0,000 | |
| **2.** | **Трубопроводы и запорная арматура** | |  |  | | |  | | **75,000** | | | **75,000** | |
| 2.1. | Очистка грязевиков обратных трубопроводов в котельной | | шт. | 2 | | |  | | 5,000 | | | 5,000 | |
| 2.2. | Замена и ремонт запорной арматуры, манометров, клапанов на трубопроводах внутреннего контура котельной | | шт. | по факту | | |  | | 30,000 | | | 30,000 | | июль |
| 2.3. | Замена и ремонт запорной арматуры, клапанов на трубопроводах наружнего контура котельной | | шт. | по факту | | |  | | 40,000 | | | 40,000 | |
| **3.** | **Насосы** | |  |  | | |  | | **71,000** | | | **71,000** | |
| 3.1. | Ремонт и техническое обслуживание сетевых насосов внешнего контура "Д-320-50" | | шт. | 4 | | |  | | 30,000 | | | 30,000 | |
| 3.2. | Ремонт и техническое обслуживание подпиточных насосов внешнего контура "К-80-50-200" | | шт. | 4 | | |  | | 10,000 | | | 10,000 | |
| 3.3. | Ревизия, ремонт, замена изношенных деталей топливных насосов CKm 50-BP. Замена (очистка) фильтров тонкой очистки нефти | | шт. | 3 | | |  | | 10,000 | | | 10,000 | |
| 3.4. | Техническое обслуживание циркуляционных насосов внутреннего контура котельной "Wilo CronoLine IL" 150/220-11/4 | | шт. | 3 | | |  | | 11,000 | | | 11,000 | | август |
| 3.5. | Техническое обслуживание подпиточных насосов внутреннего контура котельной "MVI 203" | | шт. | 2 | | |  | | 10,000 | | | 10,000 | |
| **4.** | **Нефтяное хозяйство** | |  |  | | |  | | **105,000** | | | **105,000** | |
| 4.1. | Очистка расходной нефтяной емкости и фильтра-отстойника внутри котельной | | шт. | 2 | | |  | | 20,000 | | | 20,000 | |
| 4.2. | Очистка уличных расходных емкостей от парафина, песка. Откачка и вывоз шлама из емкостей | | шт. | 4 | | |  | | 75,000 | | | 75,000 | |
| 4.3. | Ремонт (обмуровка) защитной ванны вокруг нефтяных емкостей | | м | 20 | | |  | | 10,000 | | | 10,000 | |
| **5.** | **Комплекс ХВО** | |  |  | | |  | | **108,000** | | | **108,000** | |
| 5.1. | Обслуживание комплекса ХВО (замена загрузки фильтров) | | комп-лекс | 1 | | |  | | 80,000 | | | 80,000 | |
| 5.2. | Ревизия и ремонт насоса-дозатора ХВО | | шт. | 1 | | |  | | 28,000 | | | 28,000 | |
| **6.** | **Электрооборудование** | |  |  | | |  | | **30,000** | | | **30,000** | |
| 6.1. | Ремонт и техническое обслуживание электрооборудования электрощитовой 0,4 кВ котельной | | шт. | 1 | | |  | | 30,000 | | | 30,000 | |
| **7.** | **Горелки** | |  |  | | |  | | **90,000** | | | **90,000** | |
| 7.1. | Пуско-наладочные работы, настройка и регулировка горелок "Oilon" | | шт. | 4 | | |  | | 90,000 | | | 90,000 | |
|  | **Всего** | |  |  | | |  | | **529,000** | | | **529,000** | |  |  | | |
| **Закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Гидропневматические испытания сетей теплоснабжения | | км | 3,026 | | |  | | 400,000 | | | 400,000 | | июнь | А.С. Тихонов | | |
| 2. | Текущий ремонт котельной | | шт. | 1 | | |  | | 200,000 | | | 200,000 | |
|  | **Всего** | |  |  | | |  | | **600,000** | | | **600,000** | |  |  | | |
|  | **Итого по разделу I** | |  |  | | | **62 528,655** | | **208 726,483** | | | **271 255,138** | |  |  | | |
| **II. Водоснабжение и водоотведение** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводоканал"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Реконструкция инженерных сетей, в том числе:** | | **км** | **1,861** | | |  | | **15 835,000** | | | **15 835,000** | | октябрь | Е.Н. Семенова,  А.Б. Гарифуллин, | | |
|  | реконструкция внутриквартальных сетей холодного водоснабжения 10 мкр. с подключением ЦТП-10-1 | | км | 1,861 | | |  | | 15 835,000 | | | 15 835,000 | |
| **2.** | **Капитальный ремонт инженерных сетей, в том числе:** | | **км** | **4,394** | | | **90 877,190** | |  | | | **90 877,190** | |  |
| **2.1.** | **Капитальный ремонт внутриквартальных инженерных сетей:** | | **км** | **1,825** | | | **12 789,000** | |  | | | **12 789,000** | | октябрь |
|  | капитальный ремонт (замена) сетей холодного водоснабжения 7 мкр. | | км | 1,825 | | | 12 789,000 | |  | | | 12 789,000 | |
| **2.2.** | **Капитальный ремонт магистральных инженерных сетей:** | | км | **2,569** | | | **78 088,190** | |  | | | **78 088,190** | |  |
|  | капитальный ремонт (замена) водовода по ул. 60 лет Октября от ВК/ПГ-1 (ул. Ханты-Мансийская) до ВК-У2/56 (ТСЦ "Мандарин") | | км | 0,315 | | | 5 450,000 | |  | | | 5 450,000 | | сентябрь |
| капитальный ремонт (замена) участка водовода по ул. Интернациональной от ул. Нефтяников до ул. Дзержинского | | км | 0,701 | | | 17 500,000 | |  | | | 17 500,000 | | октябрь |
| капитальный ремонт (замена) участка водовода по Комсомольскому бульвару от КК-УК-19/3 до ул. Ленина | | км | 0,440 | | | 8 640,000 | |  | | | 8 640,000 | | сентябрь |
| капитальный ремонт (замена) участка самотечного коллектора по Комсомольскому бульвару от КК-УК-б/4 до КК-У8/9 | | км | 0,470 | | | 15 200,000 | |  | | | 15 200,000 | | сентябрь |
| капитальный ремонт (замена) участка самотечного коллектора по ул. Северной от КК-У14/37 до КК-У14/44 и от КК-10в/139 до КК-У14/28 | | км | 0,505 | | | 25 765,000 | |  | | | 25 765,000 | | октябрь |
| капитальный ремонт (замена) участка самотечного коллектора от КК-У11/56 до КК-У8/44 на пересечении улиц Чапаева и Ленина | | км | 0,138 | | | 5 533,190 | |  | | | 5 533,19 | | сентябрь |
| **3.** | **Капитальный ремонт аэротенка №6. Гидроизоляция стыков ж/б панелей** | | **шт.** | **1** | | | **3 500,000** | |  | | | **3 500,000** | | сентябрь |
|  | **Всего, в том числе:** | | **км** | **6,255** | | | **90 877,190** | | **15 835,000** | | | **106 712,190** | |  |
|  | водоснабжение | | км | 5,142 | | | 44 379,000 | | 15 835,000 | | | 60 214,000 | |
| водоотведение | | км | 1,113 | | | 46 498,190 | |  | | | 46 498,190 | |
| **4.** | **Выполнение ППР трубопроводов холодного водоснабжения** | | **км** | **443,800** | | |  | |  | | |  | | октябрь |
| **5.** | **Выполнение ППР канализационных трубопроводов** | | **км** | **277,400** | | |  | |  | | |  | | октябрь |
|  | **Всего** | |  |  | | | **94 377,190** | | **15 835,000** | | | **110 212,190** | |  |  | | |
| **Общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ремонт водовода, ревизия запорной арматуры | | шт. | 6 | | |  | | 45,000 | | | 45,000 | | август | В.В. Носатый | | |
| 2. | Ремонт изоляции сетей водоснабжения | | км | 0,050 | | |  | | 30,000 | | | 30,000 | | сентябрь |
|  | **Всего** | |  |  | | |  | | **75,000** | | | **75,000** | |  |  | | |
|  | **Итого по разделу II** | |  |  | | | **94 377,190** | | **15 910,000** | | | **110 287,190** | |  |  | | |
| **III. Газоснабжение** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Замена участка газопровода среднего давления d=325×8 мм по ул. 5П от ПК7+70 до ПК9+20 | | км | 0,150 | | |  | | 3 435,851 | | | 3 435,851 | | июнь-ноябрь | А.Я. Кожухов,  И.Г. Бачев | | |
| 2. | Ремонт изоляции газопроводов высокого давления d=530 мм и среднего давления d=325 мм | | км | 0,300 | | |  | | 2 130,000 | | | 2 130,000 | |
| 3. | Замена узла учета газа в ГРП "Покорителям Самотлора" | | шт. | 1 | | |  | | 150,000 | | | 150,000 | |
| 4. | Ремонт, ревизия задвижек на газопроводах высокого, среднего и низкого давления | | шт. | 147 | | |  | | 680,000 | | | 680,000 | |  |  | | |
|  | **Всего** | |  |  | | |  | | **6 395,851** | | | **6 395,851** | |  |  | | |
|  | **Итого по разделу III** | |  |  | | |  | | **6 395,851** | | | **6 395,851** | |  |  | | |
| **IV. Жилищный фонд** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Открытое акционерное общество "Управляющая компания №1"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** | |  |  | | |  | | **924,590** | | | **924,590** | | июнь-август | В.Г. Аристов | | |
| 1.1. | Утепление чердачных перекрытий | | кв.м | 1900,000 | | |  | | 312,28 | | | 312,28 | |
| 1.2. | Ремонт швов фасада | | п.м | 2030,000 | | |  | | 324,14 | | | 324,14 | |
| 1.3. | Ремонт и смена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | | шт. | 48 | | |  | | 127,61 | | | 127,61 | |
| 1.4. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных площадках | | кв.м | 166,00 | | |  | | 55,95 | | | 55,95 | |
| 1.5. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | | шт. | 386,00 | | |  | | 59,54 | | | 59,54 | |
| 1.6. | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | | п.м | 105,00 | | |  | | 21,00 | | | 21,00 | |
| 1.7. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | | кв.м | 337,00 | | |  | | 24,070 | | | 24,070 | |
| **2.** | **Электромонтажные работы** | |  |  | | |  | | **272,23** | | | **272,23** | |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | | дом | 292 | | |  | | 272,23 | | | 272,23 | |
| **3.** | **Сантехнические работы** | |  |  | | |  | | **346,16** | | | **346,16** | |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | | дом | 292 | | |  | | 346,16 | | | 346,16 | |
|  | **Всего** | |  |  | | |  | | **1 542,98** | | | **1 542,98** | |  |  | | |
| **Открытое акционерное общество "Управляющая компания №2"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** | |  |  | | |  | | **79,298** | | | **79,298** | | июнь-август | Д.Н. Дадеркин | | |
| 1.1. | Утепление чердачных перекрытий | | кв.м | 4,8 | | |  | | 6,408 | | | 6,408 | |
| 1.2. | Ремонт и смена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | | шт. | 5 | | |  | | 0,318 | | | 0,318 | |
| 1.3. | Замена разбитых стекол в тамбурах и лестничных площадках | | кв.м | 130,95 | | |  | | 33,803 | | | 33,803 | |
| 1.4. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | | шт. | 464 | | |  | | 17,782 | | | 17,782 | |
| 1.5. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | | кв.м | 247,27 | | |  | | 20,987 | | | 20,987 | |
| **2.** | **Электромонтажные работы** | |  |  | | |  | | **330,80** | | | **330,80** | |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | | дом | 368 | | |  | | 330,80 | | | 330,80 | |
| **3.** | **Сантехнические работы** | |  |  | | |  | | **348,982** | | | **348,982** | |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | | дом | 368 | | |  | | 348,982 | | | 348,982 | |
|  | **Всего** | |  |  | | |  | | **759,080** | | | **759,080** | |  |  | | |
| **Муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** | |  |  | | |  | | **57,284** | | | **57,284** | | июнь-август | У.Н. Усманов | | |
| 1.1. | Утепление и ремонт парапетных ограждений | | кв.м | 14 | | |  | | 13,67 | | | 13,67 | |
| 1.2. | Ремонт швов фасада | | п.м | 19 | | |  | | 3,64 | | | 3,64 | |
| 1.3. | Частичный ремонт и утепление фасадов и цоколя | | кв.м | 7 | | |  | | 3,226 | | | 3,226 | |
| 1.4. | Ремонт и смена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | | шт. | 4 | | |  | | 10,670 | | | 10,670 | |
| 1.5. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных клетках | | кв.м | 22,66 | | |  | | 12,379 | | | 12,379 | |
| 1.6. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | | шт. | 182 | | |  | | 3,632 | | | 3,632 | |
| 1.7. | Утепление трубопроводов в чердачных, подвальных помещениях, в подъездах | | кв.м. | 121,32 | | |  | | 10,067 | | | 10,067 | |
| **2.** | **Электромонтажные работы** | |  |  | | |  | | **40,214** | | | **40,214** | |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | | дом | 262 | | |  | | 40,214 | | | 40,214 | |
| **3.** | **Сантехнические работы** | |  |  | | |  | | **105,282** | | | **105,282** | |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | | дом | 285 | | |  | | 105,282 | | | 105,282 | |  | | |
|  | **Всего** | |  |  | | |  | | **202,780** | | | **202,780** | |  |  | | |
| **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Пирс"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** | |  |  | | |  | | **43,402** | | | **43,402** | | июнь-август | Н.В. Кашапова | | |
| 1.1. | Ремонт швов фасада | | п.м | 67,00 | | |  | | 30,60 | | | 30,60 | |
| 1.2. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных площадках | | кв.м | 22 | | |  | | 5,060 | | | 5,060 | |
| 1.3. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | | шт. | 71 | | |  | | 5,822 | | | 5,822 | |
| 1.4. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | | кв.м | 30,7 | | |  | | 1,92 | | | 1,92 | |
| **2.** | **Электромонтажные работы** | |  |  | | |  | | **13,259** | | | **13,259** | | июнь-август | Н.В. Кашапова | | |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | | дом | 24 | | |  | | 13,259 | | | 13,259 | |
| **3.** | **Сантехнические работы** | |  |  | | |  | | **30,847** | | | **30,847** | |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | | дом | 24 | | |  | | 30,847 | | | 30,847 | |
|  | **Всего** | |  |  | | |  | | **87,508** | | | **87,508** | |  |  | | |
| **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Жилище-Сервис"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** | |  |  | | |  | | **449,45** | | | **449,45** | | август | А.В. Кириченко | | |
| 1.1. | Утепление чердачных перекрытий | | кв.м | 10 | | |  | | 3,35 | | | 3,35 | |  |  | | |
| 1.2. | Ремонт швов фасада | | п.м | 25,000 | | |  | | 6,200 | | | 6,200 | |  |  | | |
| 1.3. | Частичный ремонт и утепление фасадов | | кв.м | 245 | | |  | | 208,25 | | | 208,25 | |  |  | | |
| 1.4. | Частичный ремонт штукатурки фасадов и цоколя | | кв.м | 110 | | |  | | 58,30 | | | 58,30 | |  |  | | |
| 1.5. | Ремонт и смена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | | шт. | 62 | | |  | | 102,30 | | | 102,30 | |  |  | | |
| 1.6. | Укрепление и ремонт парапетных ограждений | | м.п. | 20 | | |  | | 13,10 | | | 13,10 | |
| 1.7. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных площадках | | кв.м | 68 | | |  | | 14,55 | | | 14,55 | |
| 1.8. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | | шт. | 150 | | |  | | 33,00 | | | 33,00 | |  |  | | |
| 1.9. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | | кв.м | 16 | | |  | | 10,40 | | | 10,40 | |  |  | | |
| **2.** | **Электромонтажные работы** | |  |  | | |  | | **420,00** | | | **420,00** | |  |  | | |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | | дом | 12 | | |  | | 420,00 | | | 420,00 | |  |  | | |
| **3.** | **Сантехнические работы** | |  |  | | |  | | **360,00** | | | **360,00** | |  |  | | |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | | дом | 12 | | |  | | 360,00 | | | 360,00 | |  |  | | |
|  | **Всего** | |  |  | | |  | | **1 229,45** | | | **1 229,45** | |  |  | | |
| **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МЖК-Ладья"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** | |  |  | | |  | | **116,5** | | | **116,5** | | июнь-август | Э.В. Николаев | | |
| 1.1. | Утепление и ремонт парапетных ограждений | | кв.м | 5 | | |  | | 3,00 | | | 3,00 | |
| 1.2. | Ремонт швов фасада | | п.м | 38 | | |  | | 22,00 | | | 22,00 | |
| 1.3. | Частичный ремонт штукатурки фасадов и цоколя | | кв.м | 100 | | |  | | 45,00 | | | 45,00 | |
| 1.4. | Ремонт и смена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | | шт. | 19 | | |  | | 1,50 | | | 1,50 | |
| 1.5. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных площадках | | кв.м | 30 | | |  | | 6,00 | | | 6,00 | |
| 1.6. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | | шт. | 180 | | |  | | 14,00 | | | 14,00 | |
| 1.7. | Утепление вентиляционных каналов | | кв.м | 15 | | |  | | 5,00 | | | 5,00 | |
| 1.8. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | | кв.м | 240 | | |  | | 20,00 | | | 20,00 | |
| **2.** | **Электромонтажные работы** | |  |  | | |  | | **65,00** | | | **65,00** | |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | | дом | 34 | | |  | | 65,00 | | | 65,00 | |
| **3.** | **Сантехнические работы** | |  |  | | |  | | **130,00** | | | **130,00** | |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | | дом | 34 | | |  | | 130,00 | | | 130,00 | |
|  | **Всего** | |  |  | | |  | | **311,50** | | | **311,50** | |  |  | | |
| **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** | |  |  | | |  | | **54,680** | | | **54,680** | | июнь-август | Г.Ф. Валиев | | |
| 1.1. | Утепление чердачных перекрытий | | кв.м | 12,00 | | |  | | 1,000 | | | 1,000 | |
| 1.2. | Ремонт швов фасада | | п.м | 95,00 | | |  | | 28,50 | | | 28,50 | |
| 1.3. | Частичный ремонт и утепление фасадов | | кв.м | 12,000 | | |  | | 1,00 | | | 1,00 | |
| 1.4. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных площадках | | кв.м | 34 | | |  | | 7,82 | | | 7,82 | |
| 1.5. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | | шт. | 64 | | |  | | 4,00 | | | 4,00 | |
| 1.6. | Ремонт и смена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | | шт. | 23 | | |  | | 7,36 | | | 7,36 | |
| 1.7. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | | кв.м | 80,000 | | |  | | 5,000 | | | 5,000 | |
| **2.** | **Электромонтажные работы** | |  |  | | |  | | **24,00** | | | **24,00** | |
| 2.1. | Проведение ППР силового электрооборудования, ВРУ этажных щитков и мест общего пользования | | дом | 16 | | |  | | 24,00 | | | 24,00 | |
| **3.** | **Сантехнические работы** | |  |  | | |  | | **21,45** | | | **21,45** | |
| 3.1. | Подготовка системы отопления, водоснабжения и канализации в жилищном фонде | | дом | 16 | | |  | | 21,45 | | | 21,45 | |
|  | **Всего** | |  |  | | |  | | **100,130** | | | **100,130** | |  |  | | |
| **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Квартал"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** | |  |  | | |  | | **667,080** | | | **667,080** | | август | Р.Н. Хакимов | | |
| 1.1. | Ремонт швов фасада | | п.м | 154,0 | | |  | | 47,30 | | | 47,30 | |
| 1.2. | Частичный ремонт штукатурки фасадов и цоколя | | кв.м | 1008,7 | | |  | | 302,83 | | | 302,83 | |
| 1.3. | Ремонт и смена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | | шт. | 183 | | |  | | 57,75 | | | 57,75 | |
| 1.4. | Укрепление и ремонт парапетных ограждений | | п.м | 171,05 | | |  | | 32,26 | | | 32,26 | |
| 1.5. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных площадках | | кв.м | 134,2 | | |  | | 43,56 | | | 43,56 | |
| 1.6. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | | шт. | 330 | | |  | | 49,50 | | | 49,50 | |
| 1.7. | Утепление вентиляционных каналов | | кв.м | 78,10 | | |  | | 40,82 | | | 40,82 | |
| 1.8. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | | кв.м | 168,3 | | |  | | 93,06 | | | 93,06 | |
| **2.** | **Электромонтажные работы** | |  |  | | |  | | **96,95** | | | **96,95** | |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | | дом | 19 | | |  | | 96,95 | | | 96,95 | |
| **3.** | **Сантехнические работы** | |  |  | | |  | | **91,82** | | | **91,82** | |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | | дом | 19 | | |  | | 91,82 | | | 91,82 | |
|  | **Всего** | |  |  | | |  | | **855,850** | | | **855,850** | |  |  | | |
| **Товарищество собственников жилья "Сосна"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** | |  |  | | |  | | **59,00** | | | **59,00** | | июнь-август | В.И. Швалева | | |
| 1.1. | Ремонт швов фасада | | п.м | 20 | | |  | | 10,00 | | | 10,00 | |
| 1.2. | Частичный ремонт штукатурки фасадов и цоколя | | кв.м | 10 | | |  | | 6,00 | | | 6,00 | |
| 1.3. | Ремонт и смена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | | шт. | 4 | | |  | | 28,00 | | | 28,00 | |
| 1.4. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | | шт. | 10 | | |  | | 5,00 | | | 5,00 | |
| 1.5. | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | | п.м | 5 | | |  | | 3,00 | | | 3,00 | |
| 1.6. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | | кв.м | 15 | | |  | | 7,00 | | | 7,00 | |
| **2.** | **Электромонтажные работы** | |  |  | | |  | | **12,000** | | | **12,000** | |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | | дом | 2 | | |  | | 12,000 | | | 12,000 | |
| **3.** | **Сантехнические работы** | |  |  | | |  | | **40,000** | | | **40,000** | |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации | | дом | 2 | | |  | | 40,000 | | | 40,000 | |
|  | **Всего** | |  |  | | |  | | **111,00** | | | **111,00** | |  |  | | |
| **Товарищество собственников жилья "Кедр"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** | |  |  | | |  | | **18,500** | | | **18,500** | | май-август | В.А. Бурмич | | |
| 1.1. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных площадках | | кв.м | 4,500 | | |  | | 6,000 | | | 6,000 | |
| 1.2. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | | шт. | 4 | | |  | | 12,500 | | | 12,500 | |
| **2.** | **Электромонтажные работы** | |  |  | | |  | | **17,600** | | | **17,600** | |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | | дом | 1 | | |  | | 17,600 | | | 17,600 | |
| **3.** | **Сантехнические работы** | |  |  | | |  | | **28,360** | | | **28,360** | |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации | | дом | 1 | | |  | | 28,360 | | | 28,360 | |
|  | **Всего** | |  |  | | |  | | **64,460** | | | **64,460** | |  |  | | |
| **Товарищество собственников жилья "Маяк"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** | |  |  | | |  | | **2,000** | | | **2,000** | | август | С.В. Евтеев | | |
| 1.1. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных площадках | | кв.м | 4 | | |  | | 1,000 | | | 1,000 | |
| 1.2. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | | шт. | 10 | | |  | | 1,000 | | | 1,000 | |
| **2.** | **Электромонтажные работы** | |  |  | | |  | | **21,000** | | | **21,000** | |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | | дом | 1 | | |  | | 21,000 | | | 21,000 | |
| **3.** | **Сантехнические работы** | |  |  | | |  | | **15,000** | | | **15,000** | |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации | | дом | 1 | | |  | | 15,000 | | | 15,000 | |
|  | **Всего** | |  |  | | |  | | **38,000** | | | **38,000** | |  |  | | |
| **Товарищество собственников жилья "Единение"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Электромонтажные работы** | |  |  | | |  | | **10,000** | | | **10,000** | | июнь-сентябрь | А.А. Столков | | |
| 1.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | | дом | 1 | | |  | | 10,000 | | | 10,000 | |
| **2.** | **Сантехнические работы** | |  |  | | |  | | **12,000** | | | **12,000** | |
| 2.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации | | дом | 1 | | |  | | 12,000 | | | 12,000 | |
|  | **Всего** | |  |  | | |  | | **22,000** | | | **22,000** | |  |  | | |
| **Товарищество собственников жилья "Ладья"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** | |  |  | | |  | | **15,000** | | | **15,000** | | август | А.В. Меньшенин | | |
| 1.1. | Частичный ремонт штукатурки фасадов и цоколя | | кв.м | 5 | | |  | | 5,00 | | | 5,00 | |
| 1.2. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных площадках | | кв.м | 5 | | |  | | 5,00 | | | 5,00 | |
| 1.3. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | | шт. | 5 | | |  | | 5,00 | | | 5,00 | |
| **2.** | **Электромонтажные работы** | |  |  | | |  | | **5,000** | | | **5,000** | |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | | дом | 1 | | |  | | 5,00 | | | 5,00 | |
| **3.** | **Сантехнические работы** | |  |  | | |  | | **20,000** | | | **20,000** | |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации | | дом | 1 | | |  | | 20,00 | | | 20,00 | |
|  | **Всего** | |  |  | | |  | | **40,00** | | | **40,00** | |  |  | | |
| **Жилищный кооператив "Мир"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** | |  |  | | |  | | **15,000** | | | **15,000** | | август | Е.Н. Наумова | | |
| 1.1. | Ремонт и смена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | | шт. | 3 | | |  | | 3,000 | | | 3,000 | |
| 1.2. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных площадках | | кв.м | 10,000 | | |  | | 6,000 | | | 6,000 | | август | Е.Н. Наумова | | |
| 1.3. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | | шт. | 3 | | |  | | 6,000 | | | 6,000 | |
| **2.** | **Электромонтажные работы** | |  |  | | |  | | **15,000** | | | **15,000** | |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | | дом | 1 | | |  | | 15,000 | | | 15,000 | |
| **3.** | **Сантехнические работы** | |  |  | | |  | | **120,000** | | | **120,000** | |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации | | дом | 1 | | |  | | 120,000 | | | 120,000 | |
|  | **Всего** | |  |  | | |  | | **150,000** | | | **150,000** | |  |  | | |
| **Товарищество собственников жилья "Молодежный"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | | **Электромонтажные работы** |  | |  | |  | **50,000** | | | **50,000** | | | июнь-август | | Э.В. Забиянов | |
| 1.1. | | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | | 1 | |  | 50,000 | | | 50,000 | | |
| **2.** | | **Сантехнические работы** |  | |  | |  | **80,000** | | | **80,000** | | |
| 2.1. | | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации | дом | | 1 | |  | 80,000 | | | 80,000 | | |
|  | | **Всего** |  | |  | |  | **130,000** | | | **130,000** | | |  | |  | |
| **Общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Ремонтно-строительные работы** | |  | | |  |  | | **142,000** | | | **142,000** | | август | | | Т.А. Дресвянников |
| 1.1. | Ревизия и текущий ремонт кровли жилых домов №1-7. Ревизия и ремонт слуховых окон | | кв.м | | | 300 |  | | 80,00 | | | 80,00 | |
| 1.2. | Ремонт и замена тамбурных и подвальных дверей домов №2, 3, 5, 6 | | шт. | | | 6 |  | | 25,00 | | | 25,00 | |
| 1.3. | Установка доводчиков и пружин на входные двери жилых домов №1-7 | | шт. | | | 20 |  | | 10,00 | | | 10,00 | |
| 1.4. | Замена разбитых стекол мест общего пользования домов №1-7 | | кв.м | | | 30 |  | | 15,00 | | | 15,00 | |
| 1.5. | Утепление трубопроводов в подвальных помещениях, подъездах жилых домов №1-7 | | кв.м | | | 40 |  | | 12,000 | | | 12,000 | |
| **2.** | **Электромонтажные работы** | |  | | |  |  | | **190,000** | | | **190,000** | |
| 2.1. | Ревизия КТПН-6/0,4 кВ (2×630 кВА) "Жил. поселок ООО "КарьерАСтрой" | | шт. | | | 1 |  | | 30,000 | | | 30,000 | |
| 2.2. | Ревизия отходящих от подстанции 6/0,4 кВ кабельных и воздушных линий электропередач | | м | | | 600 |  | | 30,000 | | | 30,000 | |
| 2.3. | Ревизия вводных РП-0,4 кВ в жилых домах | | шт. | | | 7 |  | | 30,000 | | | 30,000 | |
| 2.4. | Техническое обслуживание общеквартирных электрических щитов в жилых домах | | шт. | | | 60 |  | | 40,000 | | | 40,000 | |
| 2.5. | Ревизия мачт уличного освещения в поселке | | шт. | | | 6 |  | | 60,000 | | | 60,000 | |
| **3.** | **Сантехнические работы** | |  | | |  |  | | **570,000** | | | **570,000** | |
| 3.1. | Очистка канализационной системы поселка | | дом | | | 7 |  | | 100,000 | | | 100,000 | |
| 3.2. | Ремонт магистральных тепловых сетей и водопровода, замена запорной арматуры | | м | | | 700 |  | | 300,00 | | | 300,00 | |
| 3.3. | Очистка грязевиков на вводах жилых домов | | шт. | | | 7 |  | | 20,000 | | | 20,000 | |
| 3.4. | Восстановительный ремонт изоляции сетей теплоснабжения поселка | | м | | | 50 |  | | 30,000 | | | 30,000 | |
| 3.5. | Ремонт внутренней разводки системы теплоснабжения и водовода подвальных помещений жилых домов. Замена запорной арматуры | | дом | | | 7 |  | | 120,000 | | | 120,000 | |  | | |  |
|  | **Всего** | |  | | |  |  | | **902,000** | | | **902,000** | |  | | |  |
| **Товарищество собственников недвижимости "Единство"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Электромонтажные работы** | |  | | |  |  | | **12,35** | | | **12,35** | | август | | | В.И. Будаковский |
| 1.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | | дом | | | 1 |  | | 12,35 | | | 12,35 | |
| **2.** | **Сантехнические работы** | |  | | |  |  | | **35,000** | | | **35,000** | |
| 2.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации | | дом | | | 1 |  | | 35,00 | | | 35,00 | |
|  | **Всего** | |  | | |  |  | | **47,35** | | | **47,35** | |  | | |  |
| **Товарищество собственников недвижимости "ТСЖ Премьер"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Электромонтажные работы** | |  | | |  |  | | **50,00** | | | **50,00** | | август | | | С.А. Бочков |
| 1.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | | дом | | | 1 |  | | 50,00 | | | 50,00 | |
| **2.** | **Сантехнические работы** | |  | | |  |  | | **80,000** | | | **80,000** | |
| 2.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации | | дом | | | 1 |  | | 80,00 | | | 80,00 | |
|  | **Всего** | |  | | |  |  | | **130,00** | | | **130,00** | |  | | |  |
| **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания АРГО"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Электромонтажные работы** | |  | | |  |  | | **30,00** | | | **30,00** | | август | | | Д.В. Руссу |
| 1.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | | дом | | | 1 |  | | 30,00 | | | 30,00 | |
| **2.** | **Сантехнические работы** | |  | | |  |  | | **97,82** | | | **92,82** | |
| 2.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации | | дом | | | 1 |  | | 97,82 | | | 92,82 | |
|  | **Всего** | |  | | |  |  | | **127,82** | | | **127,82** | |  | | |  |
|  | **Итого по разделу IV** | | **д./кв.м** | | | **1068/**  **5308,31** |  | | **6 851,908** | | | **6 851,908** | |  | | |  |
| **V. Объекты социальной сферы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Подготовка объектов департамента образования администрации города | | объект | 110 | | |  | |  | | |  | | август | О.П. Козлова | | |
| 2. | Подготовка объектов управления культуры администрации города | | объект | 29 | | |  | |  | | |  | | июль-август | И.В. Чунарева,  О.Р. Попов | | |
| 3. | Подготовка объектов управления по физической культуре и спорту администрации города | | объект | 21 | | |  | |  | | |  | | сентябрь | В.А. Титов | | |
| 4. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская городская больница" | | объект | 3 | | |  | |  | | |  | | август-октябрь | Е.Е. Сорокина,  Т.В. Хабибуллина | | |
| 5. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская окружная клиническая больница" | | объект | 7 | | |  | |  | | |  | | май-август | Н.Н. Лысенко,  И.В. Чернова,  Е.А. Бочков,  А.В. Нечепуренко | | |
| 6. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская окружная больница №2" | | объект | 6 | | |  | |  | | |  | | сентябрь-октябрь | Л.В. Журавель,  И.А. Мосинцова,  В.Ф. Прошкин | | |
| 7. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская городская детская поликлиника" | | объект | 8 | | |  | |  | | |  | | июнь-август | К.А. Черепанова | | |
| 8. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника" | | объект | 2 | | |  | |  | | |  | | сентябрь | М.Я. Опочинский | | |
| 9. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника" | | объект | 2 | | |  | |  | | |  | | август | П.И. Степанов,  Т.Н. Каспорович | | |
| 10. | Подготовка объектов филиала бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр медицинской профилактики" в городе Нижневартовске | | объект | 1 | | |  | |  | | |  | | август-сентябрь | В.А. Пимаков | | |
| 11. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская городская станция скорой медицинской помощи" | | объект | 3 | | |  | |  | | |  | | июнь-август | А.П. Пузаков | | |
| 12. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская городская поликлиника" | | объект | 9 | | |  | |  | | |  | | сентябрь | Л.А. Мерец | | |
| 13. | Подготовка объектов филиала бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Клинический врачебно-физкультурный диспансер" в городе Нижневартовске | | объект | 1 | | |  | |  | | |  | | июнь-сентябрь | Н.Ю. Соловьева | | |
| 14. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовский кожно-венерологический диспансер" | | объект | 5 | | |  | |  | | |  | | июнь-август | А.А. Боярских | | |
| 15. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская психоневрологическая больница" | | объект | 2 | | |  | |  | | |  | | июнь-август | Л.В. Вустяк,  О.И. Капралов | | |
| 16. | Подготовка объектов казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовский противотуберкулезный диспансер" | | объект | 2 | | |  | |  | | |  | | май-сентябрь | Н.А. Рашкулевич | | |
| 17. | Подготовка объектов казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовский онкологический диспансер" | | объект | 1 | | |  | |  | | |  | | июнь-август | С.Н. Ермошин | | |
| 18. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская окружная клиническая детская больница" | | объект | 1 | | |  | |  | | |  | | май-август | Н.Н. Лысенко,  И.В. Чернова,  Е.А. Бочков,  А.В. Нечепуренко | | |
| 19. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр" | | объект | 2 | | |  | |  | | |  | | сентябрь | А.С. Безбородов,  В.И. Павлов | | |
| 20. | Подготовка объектов казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Станция переливания крови" | | объект | 2 | | |  | |  | | |  | | август | Е.Ю. Тимирова | | |
| 21. | Подготовка объектов муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" | | объект | 22 | | |  | |  | | |  | | сентябрь | А.Ф. Калимуллина | | |
|  | **Итого по разделу V** | | **объект** | **239** | | |  | |  | | |  | |  |  | | |
| **VI. Электроснабжение** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Акционерное общество "Городские электрические сети"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Организационные мероприятия** | | **шт.** | **42** | | |  | | | **1 395,000** | | | **1 395,000** | в соответствии с графиком | С.И. Ковбаса, начальники сетевых районов №1, 2, 3 | | |
| 1.1. | Проведение технического освидетельствования электрооборудования | | шт. | 42 | | |  | | | 1 395,000 | | | 1 395,000 |
| **2.** | **Текущий ремонт** | |  |  | | |  | | | **11 792,000** | | | **11 792,000** | апрель-сентябрь | начальники сетевых районов №1, 2, 3 | | |
| 2.1. | ПС 35/6(10) кВ | | шт. | 12 | | |  | | |  | | |  |
| 2.2. | РП, РПЖ | | шт. | 25 | | |  | | |  | | |  |  | | |
| 2.3. | ТП, БКТП-6/10/0,4 кВ | | шт. | 140 | | |  | | |  | | |  |  | | |
| 2.4. | КТПН-6/10/0,4 кВ | | шт. | 109 | | |  | | |  | | |  |  | | |
| 2.5. | ВЛ-6/10 кВ | | км | 25,4 | | |  | | |  | | |  |  | | |
| 2.6. | ВЛ-0,4 кВ | | км | 11,8 | | |  | | |  | | |  |  | | |
| 2.7. | КЛ-10 кВ | | шт. | 10 | | |  | | |  | | |  |  | | |
| 2.8. | КЛ-0,4 кВ | | шт. | 10 | | |  | | |  | | |  |  | | |
| **3.** | **Капитальный ремонт оборудования** | | **шт.** | **29** | | |  | | | **27 490,000** | | | **27 490,000** |  | начальники сетевых районов №1, 2, 3 | | |
| 3.1. | ПС-35/10 кВ "Котельная-3А" | | шт. | 1 | | |  | | | 7 802,000 | | | 8 990,000 | май-август |
| 3.2. | Трансформаторные подстанции капитального исполнения: 5/9, 6/9, 7/2, 15/1, 15/5, 16/9, 10/1, 69/з | | шт. | 8 | | |  | | | 11 138,000 | | | 11 138,000 | апрель-сентябрь |  | | |
| 3.3. | Блочные комплектные трансформаторные подстанции: 2/1, 2/2, 2/3, 2/13, 10а/11 | | шт. | 5 | | |  | | | 769,000 | | | 769,000 | апрель-июнь |  | | |
| 3.4. | Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки: 55/з, 59/з, 134/з | | шт. | 3 | | |  | | | 3 471,000 | | | 3 471,000 | апрель-июнь |  | | |
| 3.5. | Ремонт строительной части ТП (кровли, фасад) | | шт. | 12 | | |  | | | 4 310,000 | | | 4 310,000 | июнь-сентябрь |  | | |
| **4.** | **Капитальный ремонт воздушных линий, в том числе:** | | **км** | **15,739** | | |  | | | **8 640,000** | | | **8 640,000** |  | начальники сетевых районов №1, 2, 3 | | |
| 4.1. | ВЛ-35 кВ ПС -203 - ПС Водозабор | | км | 9,00 | | |  | | | 395,000 | | | 395,000 | май-июль |
| 4.2. | ВЛ-10 кВ РП-10 ф. 4 | | км | 0,71 | | |  | | | 1 045,000 | | | 1 045000 | июнь |
| 4.3. | ВЛ-6 кВ ПС "Энергонефть" ф. 8 | | км | 0,59 | | |  | | | 999,000 | | | 999,000 | апрель |
| 4.4. | ВЛ-6 кВ ПС-"Татра" ф. 8 | | км | 1,81 | | |  | | | 1 920,000 | | | 1 920,000 | апрель |
| 4.5. | ВЛ-10 кВ РП СТПС ф. 3 | | км | 1,20 | | |  | | | 1 013,000 | | | 1 013,000 | июль |
| 4.6. | ВЛ-10 кВ РП СТПС ф. 3 - ТП-56/х | | км | 0,12 | | |  | | | 234,000 | | | 234,000 | июль |  | | |
| 4.7. | ВЛ-0,4 кВ (7 фидеров) | | км | 2,31 | | |  | | | 2 551,000 | | | 2 551,000 | май-сентябрь |  | | |
| 4.8. | Кольцующая ячейка ЯКНО-10 ф.12 РП-СТПС ф. 3 РП-Дагестан | | шт. | 1 | | |  | | | 483,000 | | | 483,000 | август |  | | |
| **5.** | **Реконструкция ПС, ТП, РП всего, в том числе:** | | **шт.** | **2** | | |  | | | **15 345,000** | | | **15 345,000** | апрель-сентябрь | С.К. Сидельников | | |
| 5.1. | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Галина" инв. №110.080008.15 в составе "Магистральные линии высокого напряжения 35 кВ промышленной зоны, подстанции 35/6-10 кВ" | | шт. | 1 | | |  | | | 10 369,000 | | | 10 369,000 |  | | |
| 5.2. | Реконструкция ТП-3/1 (154) инв. №003.053005.15 в составе ЭСК "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 3 мкр." | | шт. | 1 | | |  | | | 4 976,000 | | | 4 976,000 |
| **6.** | **Реконструкция электрических сетей 6/10/0,4 кВ:** | | **км** | **6,830** | | |  | | | **29 811,000** | | | **29 811,000** | апрель-сентябрь |  | | |
| 6.1. | Реконструкция (перекладка) КЛ-0,4 кВ от ТП-5/6 до ж.д. Мира, 30, инв. №005.035064.01 в составе ЭСК "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 5 мкр., квартал Мира | | км | 0,12 | | |  | | | 940,000 | | | 940,000 |  | | |
| 6.2. | Реконструкция (перекладка) КЛ-0,4 кВ от ТП-5/6 до ж.д. Мира, 28, инв. №005.035067.01 в составе ЭСК "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 5 мкр., квартал Мира | | км | 0,17 | | |  | | | 1 235,000 | | | 1 235,000 |  | | |
| 6.3. | Реконструкция (перекладка) КЛ-0,4 кВ от ТП-5/6 до ж.д. Мира, 26, инв. №005.035066.01 в составе ЭСК "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 5 мкр., квартал Мира | | км | 0,12 | | |  | | | 1 084,000 | | | 1 084,000 |  | | |
| 6.4. | Реконструкция (перекладка) КЛ-0,4 кВ от ТП-5/6 до ж.д. Маршала Жукова, 11, инв. №005.035075.01 в составе ЭСК "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 5 мкр., квартал Мира | | км | 0,08 | | |  | | | 711,000 | | | 711,000 |  | | |
| 6.5. | Реконструкция (перекладка) КЛ-0,4 кВ от ТП-5/6 до ж.д. Маршала Жукова, 11А, инв. №005.035062.01 в составе ЭСК "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 5 мкр, квартал Мира | | км | 0,03 | | |  | | | 724,000 | | | 724,000 |  | | |
| 6.6. | Реконструкция (перекладка) КЛ-0,4 кВ от ТП-5/6 до КДЦ "Самотлор", Маршала Жукова, 7, инв. №005.035102.01 в составе ЭСК "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 5 мкр., квартал Мира | | км | 0,17 | | |  | | | 3 409,000 | | | 3 409,000 |  | | |
| 6.7. | Реконструкция 4П мкр. Первая очередь. Инв. №121.049494 вне ЭСК в составе объектов: ВЛ-0,4 кВ КТПН-99/х ф.1, 2, 3 | | км | 2,89 | | |  | | | 2 591,000 | | | 2 591,000 |  | | |
| 6.8. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-14/2 до ж.д. Мира, 80А, инв. №014.044033.01 в составе ЭСК "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 14 мкр." | | км | 0,05 | | |  | | | 705,000 | | | 705,000 |  |  | | |
| 6.9. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-16/6 до д/с. №73, Дружбы Народов, 12, инв. №016.046068.01 в составе ЭСК "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 14 мкр. и 16А мкр., квартала "Прибрежный-2" | | км | 0,1 | | |  | | | 1 078,000 | | | 1 078,000 |  |  | | |
| 6.10. | Реконструкция участка ВЛ-35 кВ ПС-Савкинская ф.2.4 инв.№120.049113.01 в составе ЭСК "Магистральные линии высокого напряжения старой части города, подстанции 35/10 кВ (ПС-35 кВ), распределительные пункты 10 кВ" | | км | 3,1 | | |  | | | 17 334,000 | | | 17 334,000 |
|  | **Всего** | |  |  | | |  | | | **94 473,000** | | | **94 473,000** |  |  | | |
|  | **Итого по разделу VI** | |  |  | | |  | | | **94 473,000** | | | **94 473,000** |  |  | | |
| **VII. Другие предприятия** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Специализированное автотранспортное управление"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Приобретение расходных материалов и спецодежды | |  |  | | |  | | | 7 625,900 | | | 7 625,900 | июнь-октябрь | Е.А. Скварко | | |
| 1.2. | Технические мероприятия | |  |  | | |  | | | 650,000 | | | 650,000 | июнь-сентябрь | А.В. Голунко | | |
| 1.3. | Ремонт сезонной техники | |  |  | | |  | | | 9 700,000 | | | 9 700,000 | июнь-октябрь | Т.В. Мыглан,  В.Н. Смелков | | |
|  | **Всего** | |  |  | | |  | | | **17 975,900** | | | **17 975,900** |  |  | | |
|  | **Итого по разделу VII** | |  |  | | |  | | | **17 975,900** | | | **17 975,900** |  |  | | |
|  | **Всего по мероприятиям, в том числе:** | |  |  | | | **165 833,675** | | | **369 640,722** | | | **535 474,397** |  |  | | |
| **резерв материально-технических ресурсов муниципального образования город Нижневартовск** | |  |  | | | **8 927,83** | | | **19 307,58** | | | **28 235,41** |  |  | | |

Приложение 2 к распоряжению

администрации города

от 22.05.2017 №779-р

**План организационных мероприятий**

**для подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства**

**и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск**

**к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственные**  **исполнители** |
| 1. | Предусмотреть замену ветхих инженерных сетей (тепло-, водо- и газоснабжения, водоотведения) не менее 5% от их общей протяженности с использованием современных инновационных технологий со сроком службы 30 и более лет | в период  подготовки  к осенне-зимнему периоду  2017-2018 годов | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводока-нал"; общество с ограниченной ответственностью "Нижне-вартовскгаз" (по согласованию) |
| 2. | Обеспечить наличие резервного топлива на топливопотребляющих установках в объеме трехсуточного запаса | до 1 октября  2017 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвто-Строй" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию) |
| 3. | Обеспечить своевременное заключение договоров на поставку в 2018 году топлива (газ, нефть) в целях обеспечения котельных жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Нижневартовск | до 30 сентября  2017 года | муниципальное унитарное предприятие города Нижневар-товска "Теплоснабжение"; общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию) |
| 4. | Обеспечить постоянную готовность к работе резервных источников электроснабжения на объектах коммунальной и социальной сферы | постоянно | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; объекты здравоохранения города Нижне-вартовска; муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" |
| 5. | Создать неснижаемые запасы материально-технических ресурсов для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства | до 30 августа  2017 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводока-нал"; акционерное общество "Городские электрические сети" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию) |
| 6. | Проводить совместные противоаварийные тренировки по взаимодействию электроснабжающих, жилищно-коммунальных и ресурсоснабжающих организаций на объектах с целью отработки внештатных ситуаций при полном или частичном прекращении электроснабжения | в течение  2017 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; муниципальное унитарное предприятие города Ниж-невартовска "Горводоканал"; акционерное общество "Городские электрические сети" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию); открытое акционерное общество "Управляющая компания №1" (по согласованию); открытое акционерное общество "Управляющая компания №2" (по согласованию); муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3"; управляющие компании (по согласованию); товарищества собственников жилья (по согласованию); товарищества собственников недвижимости (по согласованию); жилищный кооператив (по согласованию) |
| 7. | Провести опрессовку и промывку наружных и внутридомовых инженерных сетей тепло- и водоснабжения с оформлением соответствую-щих актов, согласованных с теплоснабжающей организацией, с последующим представлением их в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | до 28 августа  2017 года | объекты здравоохранения города Нижневартовска; департамент образования администрации города; управление культуры администрации города; управление по физической культуре и спорту администрации города; муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию); открытое акционерное общество "Управляющая компания №1" (по согласованию); открытое акционерное общество "Управляющая компания №2" (по согласованию); муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3"; управляющие компании (по согласованию); товарищества собственников жилья (по согласованию); товарищества собственников недвижимости (по согласованию); жилищный кооператив (по согласованию) |
| 8. | Представлять информацию о выполнении планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, электро-энергетики и социальной сферы муниципаль-ного образования город Нижневартовск к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов | ежедекадно,  июнь-ноябрь  2017 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводока-нал"; общество с ограниченной ответственностью "Нижне-вартовскгаз" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстрой-деталь" (по согласованию); открытое акционерное общество "Управляющая компания №1" (по согласованию); открытое акционерное общество "Управляющая компания №2" (по согласованию); муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3"; управляющие компании (по согласованию); товарищества собственников жилья (по согласованию); товарищества собственников недвижимости (по согласованию); жилищный кооператив (по согласованию) |
| 9. | Оценить готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики, многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов: |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; объекты здравоохранения города Нижне-вартовска; департамент образования администрации города; управление культуры администрации города; управление по физической культуре и спорту администрации города; муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска"; муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводоканал"; акционерное общество "Городские электрические сети" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию); муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Специализированное автотранспортное управление"; общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию); открытое акционерное общество "Управляющая компания №1" (по согласованию); открытое акционерное общество "Управляющая компания №2" (по согласованию); муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3"; управляющие компании (по согласованию); товарищества собственников жилья (по согласованию); товарищества собственников недвижимости (по согласованию); жилищный кооператив (по согласованию) |
| 9.1. | Для объектов теплоснабжения | до 1 сентября  2017 года |
| 9.2. | Для объектов коммунального хозяйства и электроэнергетики | до 1 ноября  2017 года |
| 9.3. | Для многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы (потребителей тепловой энергии) | до 1 сентября  2017 года |
| 10. | Провести корректировку схемы аварийного оповещения и оперативного взаимодействия между службами энергетики и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Нижневартовск в случаях возникновения аварийных ситуаций и ликвидации их последствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства | до 1 сентября  2017 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводоканал"; акционерное общество "Городские электрические сети" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию) |
| 11. | Обеспечить оформление паспортов и актов готовности к отопительному периоду на каждый многоквартирный жилой дом, на каждый объект социальной сферы в соответствии с Правилами оценки готовности (далее - Правила) с предоставлением их в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | до 15 сентября  2017 года | объекты здравоохранения города Нижневартовска; департамент образования администрации города; управление культуры администрации города; управление по физической культуре и спорту администрации города; муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска"; открытое акционерное общество "Управляющая компания №1" (по согласованию); открытое акционерное общество "Управляющая компания №2" (по согласованию); муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3"; управляющие компании (по согласованию); товарищества собственников жилья (по согласованию); товарищества собственников недвижимости (по согласованию); жилищный кооператив (по согласованию) |
| 12. | Обеспечить оформление паспортов и актов готовности объектов коммунального хозяйства и электроэнергетики, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов в соответствии с Правилами с предоставлением их в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | до 1 ноября  2017 года -  теплоснабжающие  и теплосетевые  организации,  субъекты  электроэнергетики, до 15 ноября  2017 года -  муниципальное  образование | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводока-нал"; акционерное общество "Городские электрические сети" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию) |
| 13. | Предоставить копии паспортов готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | до 15 сентября  2017 года -  потребители  тепловой  энергии;  до 1 ноября  2017 года -  теплоснабжающие  и теплосетевые организации,  субъекты  электроэнергетики;  до 15 ноября  2017 года -  муниципальное  образование | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |

Приложение 3 к распоряжению

администрации города

от 22.05.2017 №779-р

**СОСТАВ**

**комиссии по оценке готовности электрических установок,**

**теплоснабжающих, теплосетевых организаций**

**и потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период**

**2017-2018 годов**

Заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, председатель комиссии

Заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, заместитель председателя комиссии

Ведущий специалист отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, секретарь комиссии

**Члены комиссии:**

Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Начальник отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Руководитель организации, в отношении объектов которой проведена проверка готовности к работе в осенне-зимний период

Член Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию)

Приложение 4 к распоряжению

администрации города

от 22.05.2017 №779-р

**СОСТАВ**

**комиссии по оценке готовности**

**жилого фонда (потребителей тепловой энергии) к работе**

**в осенне-зимний период 2017-2018 годов**

Заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, председатель комиссии

Заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, заместитель председателя комиссии

Ведущий специалист отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, секретарь комиссии

**Члены комиссии:**

Генеральный директор закрытого акционерного общества "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию)

Генеральный директор закрытого акционерного общества "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию)

Директор муниципального казенного учреждения города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"

Директор муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Теплоснабжение"

Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Начальник отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Начальник отдела по организации содержания и ремонта жилищного фонда департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Руководитель управляющей организации (управляющей компании, товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости, жилищного кооператива), в отношении объектов которой проведена проверка готовности к работе в осенне-зимний период

Член Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию)

Приложение 5 к распоряжению

администрации города

от 22.05.2017 №779-р

**СОСТАВ**

**комиссии по оценке готовности предприятий**

**жилищно-коммунального хозяйства (потребителей тепловой энергии)**

**к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов**

Заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, председатель комиссии

Заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, заместитель председателя комиссии

Ведущий специалист отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, секретарь комиссии

**Члены комиссии:**

Директор муниципального казенного учреждения города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"

Директор муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Теплоснабжение"

Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Начальник отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Руководитель организации, в отношении объектов которой проведена проверка готовности к работе в осенне-зимний период

Член Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию)

Приложение 6 к распоряжению

администрации города

от 22.05.2017 №779-р

**СОСТАВ**

**комиссии по оценке готовности**

**объектов социальной сферы (потребителей тепловой энергии)**

**к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов**

Заместитель главы города по социальной и молодежной политике, председатель комиссии

Заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, заместитель председателя комиссии

Специалист-эксперт управления по обеспечению работы руководства администрации города, секретарь комиссии

**Члены комиссии:**

Директор муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Теплоснабжение"

Руководитель структурного подразделения администрации города, в отношении объектов которого проведена проверка готовности к работе в осенне-зимний период

Член Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию)

Приложение 7 к распоряжению

администрации города

от 22.05.2017 №779-р

**СОСТАВ**

**комиссии по оценке готовности субъектов электроэнергетики**

**к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов**

Заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, председатель комиссии

Заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, заместитель председателя комиссии

Ведущий специалист отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, секретарь комиссии

**Члены комиссии:**

Генеральный директор акционерного общества "Городские электрические сети" (по согласованию)

Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Начальник отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Представитель отдела энергетического надзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию)

Член Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию)