от 14.03.2019 №228-р

О внесении изменений в распоряжение           администрации города от 14.09.2018 №1266-р "Об утверждении перечня объектов капитального строительства, подлежащих строительству (реконструкции), на 2019 год и на плановый период до 2021 года" (с изменениями           от 08.11.2018 №1509-р, 27.12.2018 №1743-р, 24.01.2019 №53-р)

В соответствии с постановлением администрации города от 05.02.2015 №208 "Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (реконструкции) муниципальной собственности за счет средств бюджета города и Правил принятия решения об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) нежилых зданий, строений, сооружений, нежилых помещений", протоколом заседания комиссии по отбору инвестиционных           проектов капитального строительства в городе Нижневартовске от 12.03.2019 №7 внести изменения в распоряжение администрации города от 14.09.2018 №1266-р "Об утверждении перечня объектов капитального строительства,     подлежащих строительству (реконструкции), на 2019 год и на плановый период до 2021 года" (с изменениями от 08.11.2018 №1509-р, 27.12.2018 №1743-р, 24.01.2019 №53-р), изложив приложения 1, 2 в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему распоряжению.

Глава города                                                                                            В.В. Тихонов

Приложение 1 к распоряжению

администрации города

от 14.03.2019 №228-р

Перечень

объектов капитального строительства,

подлежащих строительству (реконструкции),

на 2019 год и на плановый период до 2021 года по муниципальной программе

"Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска

на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"

| Номер по муниципальной программе | Наименование объекта | Характеристика объекта | Сроки строительства | Сметная стоимость (тыс. руб.) | Объем капитальных вложений на очередной финансовый год с учетом корректировки (тыс. руб.) | Объем капитальных вложений на плановый период (тыс. руб.) | Основание для включения объекта капитального строительства (реконструкции) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
|  |  | ед. изм. | показатель мощности |  |  | всего | бюджет города | бюджет округа | федеральный бюджет | всего | бюджет города | бюджет округа | федеральный бюджет | всего | бюджет города | бюджет округа | федеральный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Задача 1. Содействие развитию жилищного строительства |
| 1.1. | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства, в том числе: |  |  |  |  | 1 792 860,25 | 1 480 701,16 | 312 159,09 | 0,00 | 179 653,13 | 52 413,28 | 127 239,85 | 0,00 | 212 544,00 | 212 544,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 3П г. Нижневартовска | км/ км/ шт. | 2,551/ 9,635/ 2 | 2013-2020 годы | 189 717,67 (в ценах IV квартала 2014 года) | 221 671,30 | 184 438,80 | 37 232,50 | 0,00 | 12 510,13 | 3 127,53 | 9 382,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 8П г. Нижневартовска | км | 0,65 | 2017-2019 годы | 171 979,38 (в ценах IV квартала 2014 года) | 69 125,79 | 50 056,45 | 19 069,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.4. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 11П г. Нижневартовска | зем. уч. | 119 | 2017-2019 годы | 412 982,81 (в ценах I квартала 2018 года) | 405 782,94 | 405 782,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.5. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 12П г. Нижневартовска | зем. уч. | 150 | 2017-2019 годы | 195 169,41 (в ценах I квартала 2018 года) | 51 674,00 | 51 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.6. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 13П г. Нижневартовска | зем. уч. | 104 | 2017-2019 годы | 318 063,49 (в ценах I квартала 2018 года) | 343 948,17 | 343 948,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.7. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 15П г. Нижневартовска | зем. уч. | 98 | 2017-2019 годы | 363 212,42 (в ценах I квартала 2018 года) | 355 912,40 | 355 912,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.8. | Восточный планировочный район (IV очередь строительства) города Нижневартовска. Инженерное обеспечение кварталов №31А, 32 | шт./ м | КНС - 1 шт.; НК - 890 м; К - 1600 м; В - 1620 м | 2018-2020 годы | 314 286,00 (стоимость определена ориентировочно) | 157 143,00 | 39 285,75 | 117 857,25 | 0,00 | 157 143,00 | 39 285,75 | 117 857,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.9. | Строительство новой блочно-модульной котельной вместо существующей котельной "Рыбзавод" | шт. | 1 | 2020-2021 годы | 32 544,00 (стоимость определена ориентировочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 544,00 | 32 544,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.11. | Инженерное обеспечение квартала "Прибрежный-3.1" г. Нижневартовска | км | 1,05 | 2018-2019 годы | 184 000,00 (стоимость определена ориентировочно) | 184 000,00 | 46 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3. | Расширение ВОС-2 с переходом на метод обеззараживания питьевой воды без использования химически опасных веществ | м | 5828 | 2016-2021 годы | 69 485,90 (в ценах I квартала 2017 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.15. | Поселок малоэтажной застройки. Корректировка проекта застройки инженерного обеспечения микрорайона 2П | п.м | 709 | 2006-2014 годы | 2 166,55 (в текущих ценах) | 72,55 | 72,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | для заключения договора на выполнение строительных работ по наружному освещению и передачи объекта в муниципальную собственность |
| - | Г. Нижневартовск. Микрорайоны 9-9А. Сети электроснабжения к жилым домам №6,7,8. ТП №17 | кв.м | 519 | 2003-2004 годы | 895,26 (в текущих ценах) | 44,28 | 44,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | для заключения договора по подготовке схемы границ сервитута земельного участка на кадастровом плане территории и передачи объекта в муниципальную собственность |
| - | Инженерное обеспечение и благоустройство жилого комплекса на пересечении улиц Чапаева - 60 лет Октября в квартале Центральный г. Нижневартовск | шт. | 1 | 2010-2012 годы | 2 806,12 (в текущих ценах) | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | для заключения договора по изготовлению технического плана для внесения изменений в кадастровый учет и передачи объекта в муниципальную собственность |
| - | Инженерное обеспечение квартала №27 г. Нижневартовска | п.м | 900 - сети самотечной канализации/ 800 - сети водоснабжения | 2019 год (ПИР) | 3 477,82 - стоимость ПИР, стоимость СМР не определена | 3 477,82 | 3 477,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | на основании утвержденных актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск на период до 2033 года (постановление администрации города от 14.01.2019 №11) |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  | 1 792 860,25 | 1 480 701,16 | 312 159,09 | 0,00 | 179 653,13 | 52 413,28 | 127 239,85 | 0,00 | 212 544,00 | 212 544,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 2. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами |
| 2.1. | Проектирование, строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства, в том числе: |  |  |  |  | 328 197,91 | 245 549,91 | 82 648,00 | 0,00 | 94 698,50 | 47 484,90 | 47 213,60 | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - | Старый Вартовск I очередь. Сети водоснабжения | п.м | 6486 | 2019 год (ПИР) | 10 233,22 - стоимость ПИР, стоимость СМР не определена | 10 233,22 | 10 233,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | на основании утвержденных актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск на период до 2033 года (постановление администрации города от 14.01.2019 №11) |
| - | Инженерные сети и сооружения промузла г. Нижневартовска. 3 очередь канализационно-очистных сооружений. Станция УФ обеззараживания | кв.м/ куб.м/ сут. | 88,27/ 154000 | 2017-2018 годы - ПИР, 2019-2020 годы - строительство | 147 541,99 (в ценах I квартала 2018 года) | 86 997,90 | 4 349,90 | 82 648,00 | 0,00 | 49 698,50 | 2 484,90 | 47 213,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | в соответствии с государственной программой автономного округа "Жилищно-коммунальный комплекс" (подпрограмма I "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"); постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.03.2019 №68-п "О внесении изменения в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.11.2018 №450-п "Об Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" |
| 2.1.1. | Газоснабжение индивидуальной жилой застройки Старого Вартовска (1 очередь строительства) г. Нижневартовска (1 этап) | м/шт. | 9180/3 | 2016-2019 годы | 117 212,23 (в ценах I квартала 2018 года) | 29 507,64 | 29 507,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - | Газоснабжение индивидуальной жилой застройки Старого Вартовска (1 очередь строительства) г. Нижневартовска (2 этап) | м/шт. | 4590/1 | 2019-2021 годы | стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - | Газоснабжение индивидуальной жилой застройки Старого Вартовска (1 очередь строительства) г. Нижневартовска (3 этап) | м/шт. | 9180/1 | 2019-2021 годы | стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.2. | Локальные очистные сооружения на выпусках сточных вод с территории города Нижневартовска. Площадка №1 | га/ км/ м/шт. | 113,1157/ 4,57/ 2700/1 | 2017-2019 годы | стоимость СМР не определена | 112 427,00 | 112 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.3. | Теплоснабжение квартала П-4 г. Нижневартовска | км | 0,391 | 2017-2019 годы | 14 017,57 (в ценах II квартала 2017 года) | 14 775,15 | 14 775,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.4. | Локальные очистные сооружения на выпусках сточных вод с территории города Нижневартовска | шт. | 5 | 2018-2021 годы | стоимость СМР не определена | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.5. | Реконструкция существующих КОС, в том числе иловые площадки (включая модернизацию оборудования) | шт. | 1 | 2019-2021 годы | 150 000,00 (стоимость определена ориентировочно) | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - | Инженерное обеспечение и благоустройство квартала П-4 г. Нижневартовска | м/м | 0,15/0,7 | 2019-2021 годы | стоимость СМР не определена | 23 757,00 | 23 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - | Строительство сетей водоснабжения по ул. Школьная и ул. Новая | м | 600 | 2018 год | 4 500,00 (стоимость определена ориентировочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по задаче 2 |  |  |  |  | 328 197,91 | 245 549,91 | 82 648,00 | 0,00 | 94 698,50 | 47 484,90 | 47 213,60 | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 3. Развитие инфраструктуры, обеспечивающей равную доступность услуг образования, культуры, физической культуры и спорта |
| 3.1. | Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации предоставления основного, общего, дошкольного и дополнительного образования, в том числе: |  |  |  |  | 1 704 921,77 | 685 472,57 | 1 019 449,20 | 0,00 | 326 713,90 | 32 671,40 | 294 042,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.1. | Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр. №6) г. Нижневартовска | т/кв.м здания/ мест | 3/7306/ 320 | 2019-2020 годы | 262 597,60 (в ценах II квартала 2014 года) | 179 154,90 | 17 915,50 | 161 239,40 | 0,00 | 179 154,90 | 17 915,50 | 161 239,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.2. | Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в квартале №18 г. Нижневартовска | учащихся | 900 | 2017-2020 годы | 498 853,01 (в ценах II квартала 2017 года) | 347 514,66 | 347 514,66 | 0,00 | 0,00 | 147 559,00 | 14 755,90 | 132 803,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.3. | Средняя общеобразовательная школа на 825 мест в квартале №18 Восточного планировочного района г. Нижневартовска | мест/ кв.м | 825/ 15990,4 | 2011-2019 годы | 668 679,26 (в ценах II квартала 2013 года); 14 070,60 (в ценах 2001 года) | 874 700,32 | 268 573,92 | 606 126,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.4. | Реконструкция зданий детского сада и хозяйственной постройки, г. Нижневартовск, жилая зона, квартал "7а", ул. Дзержинского, д. 6 и улица Дзержинского, д. 6, строение 1 | т/кв.м здания/ мест | 3/4527,95/ 180 | 2015-2019 годы | 217 526,26 (в ценах II квартала 2015 года) | 280 092,60 | 28 009,20 | 252 083,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| 3.1.5. | Детский технопарк "Кванториум" в квартале 21 Восточного планировочного района города Нижневартовска | мест/ кв.м | 260/7598 | 2019-2020 годы - проектирование | стоимость ПИР, стоимость СМР не определена | 23 459,29 | 23 459,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | в соответствии с портфелем проектов П018-04 от 13.06.2017 "Доступное дополнительное образование для детей в Югре" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Проектирование, строительство и реконструкция объектов культуры, в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.1. | Здание городского краеведческого музея с хранилищем музейных и архивных фондов в г. Нижневартовске | эт./ кв.м здания | 6/ 12242,16 | 2020-2025 годы | 1 070 715,32 (в ценах II квартала 2015 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.3. | Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта, в том числе: |  |  |  |  | 15 143,39 | 15 143,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.3.1. | Физкультурно-оздоровительный ком-плекс для Нижневартовского педагогического института в г. Нижневартовске. Блок А | шт. | 1 | 2018-2019 годы (консервация) | стоимость СМР не определена | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.3.2. | Спортивный комплекс "Модуль" для развития адаптивного спорта в г. Нижневартовске | кв.м | 470 | 2017-2018 годы | 33 487,68 (в текущих ценах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - | Центр единоборств по улице Спортивной г. Нижневартовска | кв.м | 5900 | 2019 год |  | 7 663,84 | 7 663,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - | Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем в городе Нижневартовске | км | 5 | 2019 год (обоснование ТЭП) | 1 979,55 (обоснование ТЭП) | 1 979,55 | 1 979,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | письмо заместителя главы города по социальной и молодежной политике Н.Г. Волчаниной от 05.03.2019 №3-внд-133 |
|  | Итого по задаче 3 |  |  |  |  | 1 720 065,16 | 700 615,96 | 1 019 449,20 | 0,00 | 326 713,90 | 32 671,40 | 294 042,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 4. Развитие и совершенствование улично-дорожной сети города |
| 4.1. | Федеральный проект "Жилье", в том числе: |  |  |  |  | 163 903,63 | 5 100,53 | 96 869,90 | 61 933,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.1. | Улица Ленина от улицы Ханты-Мансийской до Восточного обхода г. Нижневартовска (1, 2 этапы) | км | 1,2187 | 2014-2019 годы | 377 455,97 (в ценах I квартала 2015 года)/ 2 257,36 (в ценах 2001 года) | 89 875,03 | 2 797,73 | 53 117,20 | 33 960,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | в соответствии с государственной программой автономного округа "Развитие жилищной сферы" (подпрограмма II "Содействие развитию жилищного строительства", мероприятие "Предоставление субсидии муниципальным образованиям на строительство социальной и транспортной инфраструктуры в целях развития жилищного строительства при реализации мероприятий приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье"); государственной программой Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"; постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.03.2019 №68-п "О внесении изменения в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.11.2018 №450-п "Об Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" |
| - | Улица Мира от улицы Героев Самотлора до Восточного обхода г. Нижневартовска | км | 1,227 | 2014-2020 годы | 397 631,16 (в ценах I квартала 2018 года) | 74 028,60 | 2 302,80 | 43 752,70 | 27 973,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог с твердым покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них, в том числе: |  |  |  |  | 847 015,97 | 141 055,05 | 705 960,92 | 0,00 | 1 265 978,86 | 63 300,26 | 1 202 678,60 | 0,00 | 706 131,85 | 667 631,85 | 36 575,00 | 1 925,00 |  |
| 4.2.2. | Застройка Восточного планировочного района г. Нижневартовска. III очередь строительства. Инженерное обеспечение и благоустройство. Кварталы 19-22. Улица №17 от улицы Омской (№10В) до улицы Мира (№10). Улица №20 от улицы Мира (№10) до улицы №23. Улица №23 от улицы Ханты-Мансийской (№15) до улицы №17 | км | 1,473 | 2008-2019 годы | 351 475,05 (в ценах IV квартала 2014 года) | 20 233,00 | 20 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2.3. | Улица №20 (Романтиков) от улицы №22 (Профсоюзная) до улицы Мира г. Нижневартовска | км | 0,5232 | 2015-2016 годы; 2018-2020 годы | 89 807,73 (в ценах II квартала 2016 года) | 24 614,00 | 1 230,70 | 23 383,30 | 0,00 | 79 414,32 | 3 970,72 | 75 443,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | в соответствии с государственной программой автономного округа "Современная транспортная система" (подпрограмма VI "Дорожное хозяйство", мероприятие "Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения"); постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.03.2019 №68-п "О внесении изменения в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.11.2018 №450-п "Об Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" |
| 4.2.4. | Улица Мира от улицы Героев Самотлора до Восточного обхода г. Нижневартовска | км | 1,227 | 2014-2020 годы | 397 631,16 (в ценах I квартала 2018 года) | 35 012,43 | 3 149,33 | 31 863,10 | 0,00 | 65 490,74 | 3 275,74 | 62 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | в соответствии с государственной программой автономного округа "Современная транспортная система" (подпрограмма VI "Дорожное хозяйство", мероприятие "Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения"); постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.03.2019 №68-п "О внесении изменения в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.11.2018 №450-п "Об Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" |

| 4.2.5. | Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной | км | 1,3129 | 2014-2015 годы; 2019-2020 годы | 269 208,34 (в ценах I квартала 2015 года) | 231 337,40 | 11 566,80 | 219 770,60 | 0,00 | 120 579,70 | 6 029,00 | 114 550,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.26. | Реконструкция автомобильной дороги от улицы Рабочей до СОПК "Ремонтник-87" (Мост №1) г. Нижневартовска | км | 0,118 | 2016-2018 годы | 75 994,0 (в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации) | 536,63 | 536,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию (пересчет смет), увеличением стоимости на проведение государственной экспертизы и проверку сметной стоимости строительства объекта |
| 4.2.6. | Реконструкция автомобильной дороги от улицы Рабочей до СОПК "Ремонтник-87" (Мост №2) г. Нижневартовска | км | 0,165 | 2016-2021 годы | 95 329,0 (в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации) | 404,76 | 404,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 597,28 | 71 597,28 | 0,00 | 0,00 | в связи с увеличением стоимости на проведение государственной экспертизы и проверку сметной стоимости строительства объекта |
| 4.2.7. | Реконструкция автомобильной дороги от улицы Рабочей до СОПК "Ремонтник-87" (Мост №3) г. Нижневартовска | км | 0,235 | 2016-2018 годы; 2019-2021 годы | 154 751,0 (в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации) | 418,07 | 418,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 965,13 | 98 965,13 | 0,00 | 0,00 | в связи с увеличением стоимости на проведение государственной экспертизы и проверку сметной стоимости строительства объекта |
| 4.2.8. | Реконструкция автомобильной дороги от улицы Рабочей до СОПК "Ремонтник-87" (Мост №4) г. Нижневартовска | км | 0,28 | 2016-2018 годы; 2020-2021 годы | 256 116,0 (в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации) | 415,13 | 415,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 847,58 | 85 847,58 | 0,00 | 0,00 | в связи с увеличением стоимости на проведение государственной экспертизы и проверку сметной стоимости строительства объекта |
| 4.2.9. | Мост на проезде от улицы 2П-2 к садово-огородническим товариществам "Буровик", "Березка", "Рубин" г. Нижневартовска | м | 220 | 2019 год; 2021-2022 годы | ПИР, стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2.10. | Мост через реку Рязанка на автомобильной дороге за поселком Дивный г. Нижневартовска | м | 56 | 2018-2020 годы | 77 464,51 (в ценах I квартала 2017 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2.29. | Улица Нововартовская от улицы Героев Самотлора до улицы Летней г. Нижневартовска (1 этап) | км | 0,6091 | 2018-2021 годы | 379 621,86 (в ценах II квартала 2018 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 621,86 | 341 121,86 | 36 575,00 | 1 925,00 | в соответствии с государственной программой автономного округа "Современная транспортная система" (подпрограмма VI "Дорожное хозяйство", мероприятие "Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения"); постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.03.2019 №68-п "О внесении изменения в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.11.2018 №450-п "Об Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" |
| 4.2.11. | Реконструкция перекрестка улиц Интернациональной и Северной г. Нижневартовска | шт. | 1 | 2018-2020 годы | стоимость СМР не определена | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 79 000,00 | 3 950,00 | 75 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2.12. | Улица Г.И. Пикмана от улицы Мусы Джалиля до улицы Чапаева г. Нижневартовска | км | 0,589 | 2018-2020 годы | 89 807,73 (в ценах II квартала 2016 года) | 144,72 | 144,72 | 0,00 | 0,00 | 16 691,60 | 834,60 | 15 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | в соответствии с государственной программой автономного округа "Современная транспортная система" (подпрограмма VI "Дорожное хозяйство", мероприятие "Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения"); постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.03.2019 №68-п "О внесении изменения в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.11.2018 №450-п "Об Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" |
| 4.2.13. | Улица Декабристов от улицы Заводской до улицы Мулявинской г. Нижневартовска | км | 1,03 | 2018-2020 годы | 145 243,00 (в ценах I квартала 2018 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 742,70 | 7 087,10 | 134 655,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2.14. | Улица Осенняя от улицы Рабочей до улицы Садовой г. Нижневартовска | км | 1,65 | 2018-2020 годы | 299 684,40 (стоимость определена ориентировочно) | 13 751,44 | 13 751,44 | 0,00 | 0,00 | 143 000,00 | 7 150,00 | 135 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2.15. | Улица Заводская от улицы Луговой до улицы Садовой г. Нижневартовска | км | 0,68 | 2018-2020 годы | ПИР, стоимость СМР не определена | 4 167,14 | 4 167,14 | 0,00 | 0,00 | 85 410,00 | 4 270,50 | 81 139,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2.16. | Улица Молодежная от улицы Декабристов до улицы Луговой г. Нижневартовска | км | 1,6 | 2018-2020 годы | стоимость СМР не определена | 5 615,13 | 5 615,13 | 0,00 | 0,00 | 115 818,00 | 5 790,90 | 110 027,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2.17. | Внутриквартальные проезды квартала В-1.1 г. Нижневартовска | км | 0,4 | 2018-2021 годы | стоимость СМР не определена | 1 910,80 | 1 910,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 100,00 | 58 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - | Проезд Заозерный от улицы Зимней до улицы Северной г. Нижневартовска | км | 0,645 | 2018-2020 годы | стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 660,00 | 45 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2.18. | Реконструкция улицы Ханты-Мансийской от улицы 60 лет Октября до улицы Интернациональной г. Нижневартовска | км | 2,4518 | 2019-2022 годы | стоимость СМР не определена | 5 647,20 | 5 647,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2.19. | Реконструкция перекрестка улиц Интернациональной - Ханты-Мансийской г. Нижневартовска | шт. | 1 | 2018-2019 годы | стоимость СМР не определена | 45 504,90 | 2 275,20 | 43 229,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2.20. | Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска | км | 1,155 | 2014-2020 годы | 323 227,00 (в ценах I квартала 2015 года) | 295 829,30 | 14 791,48 | 281 037,82 | 0,00 | 133 444,50 | 6 672,30 | 126 772,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2.21. | Проезд Восточный от улицы Героев Самотлора до улицы Первопоселенцев | км | 0,64 | 2015-2019 годы | 87 892,00 (в ценах I квартала 2015 года) | 112 291,00 | 5 614,60 | 106 676,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2.22. | Улица Московкина от улицы Героев Самотлора до улицы Салманова г. Нижневартовска | км | 0,65 | 2018-2019 годы | 87 892,00 (стоимость определена ориентировочно) | 4 925,64 | 4 925,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2.23. | Реконструкция улицы Пионерской от улицы Чапаева до ж. д. 12 по улице Пионерской во внутриквартальный проезд | км | 0,65 | 2018-2020 годы | 388 536,00 (стоимость определена ориентировочно) | 5 860,96 | 5 860,96 | 0,00 | 0,00 | 60 480,00 | 3 024,00 | 57 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2.24. | Реконструкция улицы Интернациональной от улицы Ханты-Мансийской до 2-уровневой развязки г. Нижневартовска | км | 1,65 | 2019 год (проектирование) | 436 008,00 (стоимость определена ориентировочно) | 15 488,32 | 15 488,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2.25. | Реконструкция улицы Индустриальной от монумента "Покорителям Самотлора" до улицы 2П-2 | км | 2,65 | 2019 год (проектирование) | стоимость СМР не определена | 19 914,00 | 19 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2.30. | Проезд к центральной больнице на 1100 коек г. Нижневартовска | км | 0,5416 | 2018-2021 годы | 236 597,67 | 1 244,00 | 1 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | для обеспечения подъездной автомобильной дорогой и автостоянкой к центральной больнице |
| - | Реконструкция улицы Заводской от улицы Рабочей до улицы Луговой г. Нижневартовска | км | 1,5 | 2018 год | стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - | Улица Ленина от улицы Ханты-Мансийской до Восточного обхода г. Нижневартовска (3 этап) | км | 0,4923 | 2016-2020 годы (проектирование) | 165 978,97 (в ценах I квартала 2015 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 907,30 | 11 245,40 | 213 661,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - | Реконструкция улицы Интернациональной от улицы Северной до улицы Ханты-Мансийской (сторона озера Комсомольского, 7, 11, 13 микрорайонов) | км | 5,13 | 2019-2021 годы | стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - | Строительство подъездной дороги к СОНТ "У озера" от улицы Заводской | км | 3,919 | 2019-2021 годы | стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - | Строительство разворотной площадки ДРСУ (конечная) | га | 0,4 | 2019-2021 годы | ПИР, стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.3. | Обустройство автомобильных дорог в целях повышения безопасности дорожного движения |  |  |  |  | 84 716,48 | 84 716,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.3.2. | Освещение проезда от улицы Заводской г. Нижневартовска | км | 0,23 | 2019 год | 3 345,59 (в ценах I квартала 2018 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.3.3. | Освещение проезда вдоль микрорайонов 3П, 4П, 5П г. Нижневартовска | км | 1,6 | 2018 год | 12 723,60 (в ценах I квартала 2018 года) | 13 808,53 | 13 808,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.3.4. | Освещение улицы 2П-2 от улицы Индустриальной до РЭБ флота г. Нижневартовска | км | 4,82 | 2018-2019 годы | ПИР, стоимость СМР не определена | 53 556,48 | 53 556,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | в соответствии с решением суда |
| 4.3.5. | Обустройство улицы Рабочей от улицы Заводской до улицы Осенней г. Нижневартовска | км | 0,5 | 2019 год | 12 244,85 (в ценах I квартала 2018 года) | 11 337,90 | 11 337,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.3.6. | Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина г. Нижневартовска | м | 940 | 2018 год | 48 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.3.7. | Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева г. Нижневартовска | м | 810 | 2018 год | 44 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - | Светофорный объект на пересечении улиц Героев Самотлора и Московкина г. Нижневартовска | ед. | 1 | 2018-2019 годы | 3312,52 (в ценах II квартала 2018 года) | 2 907,26 | 2 907,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | пункт 5.4 заключения счетной палаты города Нижневартовска от 27.04.2018 №27/СП |
| - | Светофорный объект на пересечении улицы Героев Самотлора и проезда Восточный г. Нижневартовска | ед. | 1 | 2018-2019 годы | ПИР, стоимость СМР не определена | 3 106,31 | 3 106,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | пункт 5.4 заключения счетной палаты города Нижневартовска от 27.04.2018 №27/СП |
|  | Итого по задаче 4 |  |  |  |  | 1 095 736,08 | 230 972,06 | 802 830,82 | 61 933,20 | 1 265 978,86 | 63 300,26 | 1 202 678,60 | 0,00 | 706 131,85 | 667 631,85 | 36 575,00 | 1 925,00 |  |
| Задача 5. Создание безопасной, удобной и привлекательной среды территории города |
| 5.1. | Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации благоустройства территории города, в том числе: |  |  |  |  | 449 495,23 | 449 495,23 | 0,00 | 0,00 | 265 006,10 | 265 006,10 | 0,00 | 0,00 | 19 432,96 | 19 432,96 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1.1. | Городское кладбище | га/ шт. | 19,42/ 14100 | 2010-2019 годы | 181 296,21 (в ценах 2001 года) | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1.5. | Городское кладбище. Расширение | га/ кв.м/ шт. | 7,6257/ 41757/ 11163 | 2016-2020 годы | 485 855,38 (с учетом индексов дефляторов) | 241 913,80 | 241 913,80 | 0,00 | 0,00 | 241 913,80 | 241 913,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - | Городское кладбище "Северное" | га | 42,47 | 2021 год (проектирование) | ПИР, стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 432,96 | 19 432,96 | 0,00 | 0,00 |  |
| - | Благоустройство и освещение Комсомольского бульвара г. Нижневартовска | га | 6,23 | 2015-2019 годы | 89 968,50 (в текущих ценах) | 11 636,26 | 11 636,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1.2. | Отвод ливневых вод с территорий микрорайонов города Нижневартовска | ед. | 7 | 2017-2021 годы | стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1.3. | Освещение территорий микрорайонов города Нижневартовска | ед. | 8 | 2017-2021 годы | стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1.4. | Разворотная площадка "У Северной рощи" г. Нижневартовска | кв.м | 70,5 | 2017-2020 годы | 21 349,55 (в ценах I квартала 2017 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 092,30 | 23 092,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1.16. | Установка противопожарных емкостей на территории СОТ "Авиатор-3" | шт. | 5 | 2016-2018 годы | 31 094,15 (в ценах 2016 года) | 2 702,97 | 2 702,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | в соответствии с решением суда |
| 5.1.20. | Благоустройство проспекта Победы от улицы Омской до улицы Г.И. Пикмана г. Нижневартовска | п.м | 775 | 2018 год (проектирование) | стоимость СМР не определена | 3 752,73 | 3 752,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1.28. | Укрепление берега и дна реки Обь г. Нижневартовска (7 очередь) | км | 1,96 | 2018 год (проектирование) | стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1.6. | Благоустройство внутриквартального проезда вдоль дома №88а к дому 86а по ул. Нефтяников г. Нижневартовска | км | 0,125 | 2018-2019 годы | 11 538,79 (в ценах II квартала 2018 года) | 11 175,18 | 11 175,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | корректировка названия объекта |
| 5.1.14. | Устройство тротуара и проезда к детскому саду №69 в микрорайоне 2П г. Нижневартовска | км | 0,25 | 2017-2018 годы | 3 908,91 (в ценах I квартала 2018 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1.21. | Благоустройство проспекта Победы в створе улиц Мира и Ленина г. Нижневартовска | п.м | 1175 | 2018 год (проектирование) | стоимость СМР не определена | 5 905,72 | 5 905,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1.11. | Благоустройство квартала Молодежный г. Нижневартовска | га | 6,23 | 2018-2019 годы | ПИР, стоимость СМР не определена | 2 517,20 | 2 517,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - | Благоустройство парка Победы г. Нижневартовска | га | 6,34417 | 2018 год (проектирование) | стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1.13. | Благоустройство территории по адресу: мкр. 12, ул. Мира, 62а г. Нижневартовска | га | 0,1725 | 2018-2019 годы | 5 300,00 | 374,36 | 374,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - | Устройство тротуара по проезду вдоль квартала Северный г. Нижневартовска | км | 0,285 | 2018 год (проектирование) | стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1.24. | Тротуар к детскому саду №44 в 10Б микрорайоне | км | 0,953 | 2015-2018 годы | 6 468,00 (в текущих ценах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1.23. | МБОУ "Гимназия №1". Отвод ливневых вод | кв.м | 2609,4 | 2013-2018 годы | 656,20 (в текущих ценах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1.10. | Тротуары вокруг МБОУ "Средняя школа №8" г. Нижневартовска | м | 500 | 2019 год | 7 071,50 | 571,50 | 571,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| 5.1.9. | Тротуар вдоль улицы Молодежной в микрорайоне 1П г. Нижневартовска | м | 200 | 2019 год | ПИР, стоимость СМР не определена | 3 785,24 | 3 785,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.31. | Сквер Героев Самотлора в городе Нижневартовске | га/ п.м | 1,2/ 200 | 2019 год | ПИР, стоимость СМР не определена | 924,85 | 924,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1.12. | Тротуар между средней школой №21 и детским садом №14 в 15 микрорайоне г. Нижневартовска | м | 175 | 2019 год | 7 800,00 | 491,47 | 491,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1.25. | Сквер Строителей на пересечении улиц Мира и Нефтяников в г. Нижневартовске | га | 1,23 | 2018-2019 годы | 42 504,84 (в ценах I квартала 2018 года) | 1,87 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1.27. | Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева - Ханты-Мансийской г. Нижневартовска | кв.м | 52000 | 2020-2021 годы | 41 200,00 | 1 716,48 | 1 716,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - | Благоустройство улицы 60 лет Октября от проспекта Победы до улицы Нефтяников г. Нижневартовска | км | 0,254 | 2019-2020 годы | ПИР, стоимость СМР не определена | 1 788,89 | 1 788,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - | Разворотная площадка МЖК | кв.м | 4420 | 2008-2012 годы | 10 265,09 (в текущих ценах) | 41,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | для заключения договора по подготовке схемы границ сервитута земельного участка на кадастровом плане территории и передачи объекта в муниципальную собственность |
| - | Городская дезинфекционная станция | кв.м | 1791,7 | 1989-1996 годы | стоимость не определена | 95,71 | 95,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | для заключения договора по подготовке проекта межевания территории и передачи объекта в муниципальную собственность |
| - | Тротуар от улицы Мира до Физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом №3 в городе Нижневартовске | кв.м | 486 | 2013 год | 4 689,78 (в текущих ценах) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | для заключения договора по изготовлению технического плана для внесения изменений в кадастровый учет и передачи объекта в муниципальную собственность |
|  | Итого по задаче 5 |  |  |  |  | 449 495,23 | 449 495,23 | 0,00 | 0,00 | 265 006,10 | 265 006,10 | 0,00 | 0,00 | 19 432,96 | 19 432,96 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 7. Обеспечение экологической безопасности города |
| 7.1. | Проектирование, строительство и реконструкция природоохранных объектов, в том числе: |  |  |  |  | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.1.1. | Рекультивация полигона по утилизации и захоронению отходов производства и потребления г. Нижневартовска | га/ тыс. тонн | 20,71/ 3430,4 | 2016-2017 годы; 2018-2021 годы | ПИР, стоимость СМР не определена | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по задаче 7 |  |  |  |  | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| Задача 8. Создание объектов в рамках контрактов жизненного цикла |
| --- |
|  | Проектирование, строительство и содержание после ввода в эксплуатацию объектов в рамках контрактов жизненного цикла, в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 929,50 | 207 929,50 | 0,00 | 0,00 | 293 645,85 | 293 645,85 | 0,00 | 0,00 |  |
| - | Улица Г.И. Пикмана от улицы Мусы Джалиля до улицы Чапаева г. Нижневартовска | км | 0,589 | 2019-2028 годы | 134 578,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 536,59 | 107 536,59 | 0,00 | 0,00 | 27 041,70 | 27 041,70 | 0,00 | 0,00 | для проведения аукциона по заключению контракта жизненного цикла, предусматривающего выполнение работ по проектированию, строительству, вводу в эксплуатацию и эксплуатации (содержание, ремонт) автомобильной дороги |
| - | Проезд Заозерный от улицы Зимней до улицы Северной г. Нижневартовска | км | 0,636 | 2019-2027 годы | 130 399,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 392,91 | 100 392,91 | 0,00 | 0,00 | 30 006,48 | 30 006,48 | 0,00 | 0,00 |  |
| - | Проезд к центральной больнице на 1100 коек г. Нижневартовска | км | 0,5416 | 2021-2028 годы | 236 597,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 597,67 | 236 597,67 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по задаче 8 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 929,50 | 207 929,50 | 0,00 | 0,00 | 293 645,85 | 293 645,85 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  |  |  | 5 393 154,63 | 3 114 134,32 | 2 217 087,11 | 61 933,20 | 2 339 979,99 | 668 805,44 | 1 671 174,55 | 0,00 | 1 403 754,66 | 1 365 254,66 | 36 575,00 | 1 925,00 |  |

Приложение 2 к распоряжению

администрации города

от 14.03.2019 №228-р

Перечень

объектов капитального строительства,

подлежащих строительству (реконструкции), на 2019 год и на плановый период до 2021 года

по муниципальной программе "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании

город Нижневартовск на 2018-2022 годы"

| Номер по муниципальной программе | Наименование объекта | Характеристика объекта | Сроки строительства | Сметная стоимость (тыс. руб.) | Объем капитальных вложений на очередной финансовый год с учетом корректировки (тыс. руб.) | Объем капитальных вложений на плановый период (тыс. руб.) | Основание для включения объекта капитального строительства (реконструкции) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
|  |  | ед. изм. | показатель мощности |  |  | всего | бюджет города | бюджет округа | федеральный бюджет | всего | бюджет города | бюджет округа | федеральный бюджет | всего | бюджет города | бюджет округа | федеральный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.1. | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды", в том числе: |  |  |  |  | 109 453,91 | 29 383,11 | 48 843,20 | 31 227,60 | 65 755,00 | 9 863,30 | 55 891,70 | 0,00 | 53 327,00 | 7 999,10 | 45 327,90 | 0,00 |  |
| 1.1.2. | Сквер Строителей на пересечении улиц Мира и Нефтяников в г. Нижневартовске | га | 1,23 | 2018-2019 годы | 42 504,84 (в ценах I квартала 2018 года) | 32 741,76 | 7 968,68 | 15 111,58 | 9 661,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | корректировка в перераспределении средств для своевременного их освоения в 2019 году |
| 1.1.3. | Сквер Спортивной славы по ул. 60 лет Октября в г. Нижневартовске | га | 0,62 | 2018 год проектирование; 2020 год строительство | 41 123,69 (в ценах II квартала 2018 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 661,00 | 6 549,20 | 37 111,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | корректировка в названии объекта, в перераспределении средств для своевременного их освоения в 2019 году |
| 1.1.4. | Сквер Космонавтов на пересечении улиц 60 лет Октября и пр. Победы г. Нижневартовска | га | 2,6 | 2018 год | 17 824,32 | 13 664,73 | 3 341,59 | 6 297,12 | 4 026,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | корректировка в названии объекта, в перераспределении средств для своевременного их освоения в 2019 году |
| 1.1.5. | Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева - Ханты-Мансийской г. Нижневартовска | кв.м | 52000 | 2020-2021 годы | 41 200,00 | 63 047,42 | 18 072,84 | 27 434,50 | 17 540,08 | 22 094,00 | 3 314,10 | 18 779,90 | 0,00 | 53 327,00 | 7 999,10 | 45 327,90 | 0,00 | корректировка в связи с протоколом рабочего совещания в режиме ВКС по реализации проектов по благоустройству общественных и дворовых пространств в 2019 году от 30.01.2019 |
| 1.1.5. | Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина г. Нижневартовска | м | 815 | 2018-2019 годы | 48 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.7. | Отвод ливневых вод с территорий микрорайонов города Нижневартовска | га | - | 2018-2022 годы | 113 740,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.6. | Освещение территорий микрорайонов города Нижневартовска | га | - | 2018-2022 годы | 70 036,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Благоустройство общественных территорий, в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.8. | Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева г. Нижневартовска | м | 850 | 2018-2020 годы | 32 414,73 (в ценах I квартала 2018 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.9. | Благоустройство проспекта Победы в створе улиц Мира и Ленина г. Нижневартовска | м | 1175 | 2019 год | 36 352,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.12. | Благоустройство территории зоны отдыха озера Комсомольского г. Нижневартовска | га | 4,13 | 2018 год | стоимость не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.17. | Благоустройство проспекта Победы от улицы Омской до улицы Г.И. Пикмана г. Нижневартовска | м | 775 | 2019 год | 143 752,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.18. | Обустройство территории квартала Молодежный г. Нижневартовска | га | 815 | 2018 год | стоимость не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - | Благоустройство парка Победы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - | Мемориал воинам-землякам, погибшим в годы ВОв | шт. | 1 | 2019 год | 24 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  |  |  | 109 453,91 | 29 383,11 | 48 843,20 | 31 227,60 | 65 755,00 | 9 863,30 | 55 891,70 | 0,00 | 53 327,00 | 7 999,10 | 45 327,90 | 0,00 |  |