**ПРОТОКОЛ**

**заседания муниципального штаба по газификации**

**муниципального образования город Нижневартовск**

|  |  |
| --- | --- |
| 17.03.2022 | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

г. Нижневартовск

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель  Секретарь | -  - | Кощенко Д.А., глава города  Агаркова А.У., ведущий специалист отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города |

Присутствовали:

Шилова Т.А. - заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города;

Сериков С.Е. - заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города;

Чеботарев С.В. - заместитель директора департамента, начальник управления архитектуры и градостроительства департамента строительства;

Лях С.А. – заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города;

Савген В.В. – заместитель начальника отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города;

Коростелев М.В. - директор муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска «Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3»;

Степченков О.Е. - директор ООО «Нижневартовскгаз»;

Соколов М.М. - главный инженерООО «Нижневартовскгаз».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О муниципальном штабе по газификации.

Докладчик: Сериков С.Е. - заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

2. О едином операторе газификации или региональном операторе газификации и его взаимодействие с газораспределительной организацией.

Докладчик: Сериков С.Е. - заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

3. Организация работы по информированию граждан о порядке проведения социальной газификации.

Докладчик: Степченков О.Е. - директор общества с ограниченной ответственностью «Нижневартовскгаз»

4. О поданных заявках по программе социальной догазификации.

Докладчик: Степченков О.Е. - директор общества с ограниченной ответственностью «Нижневартовскгаз»

5. О заключенных договорах на технологическое присоединение с 21.04.2021.

Докладчик: Степченков О.Е. - директор общества с ограниченной ответственностью «Нижневартовскгаз»

6. О сводном и пообъектном план-графиках социальной газификации.

Докладчик: Сериков С.Е. - заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

7. Текущее исполнение план-графика.

Докладчик: Степченков О.Е. - директор общества с ограниченной ответственностью «Нижневартовскгаз»

8. О материально-техническом и кадровом обеспечении мероприятий по социальной газификации.

Докладчик: Степченков О.Е. - директор общества с ограниченной ответственностью «Нижневартовскгаз»

9. О предоставлении комплексной услуги по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка заявителя.

Докладчик: Степченков О.Е. - директор общества с ограниченной ответственностью «Нижневартовскгаз»

10. Об организации возможности для заявителя осуществить через сайт ГРО, а также непосредственно в офисах предоставления услуг выбор и оплату газоиспользующего оборудования.

Докладчик: Степченков О.Е. - директор общества с ограниченной ответственностью «Нижневартовскгаз»

11. Сроки рассмотрения заявлений о выдаче разрешения на размещение газопроводов давлением до 1,2 Мпа, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.

Докладчик: Чеботарев С.В. - заместитель директора департамента, начальник управления архитектуры и градостроительства департамента строительства

12. Об изъятии из хозяйственного ведения МУП г. Нижневартовска «ПРЭТ №3» сети газоснабжения по объектам: «Газоснабжение индивидуальной жилой застройки Старого Вартовска (1 очередь строительства) г. Нижневартовска» (1этап). (1 этап. 1 пусковой комплекс квартал П-8.2)» и «Инженерное обеспечение жилых кварталов В-2.1, В-2.2, В-2.3, В-2.5, В-2.6».

Докладчик: Шилова Т.А. - заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города

13. Механизм передачи муниципального имущества в области газоснабжения.

Докладчик: Шилова Т.А. - заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города

РЕШИЛИ:

1. По вопросам 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10 информацию принять к сведению.

2. По вопросу 3 департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города совместно с департаментом общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города, усилить работу по информированию жителей через СМИ.

Срок: постоянно

3. По вопросу 4, 6 департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города совместно с газораспределительной организацией ООО «Нижневартовскгаз» провести выездные мероприятия по информированию и инвентаризации негазифицированных домовладений.

Срок: до 31 марта 2022 года

4. По вопросу 11 департаменту строительства администрации города установить срок рассмотрения заявлений на выдачу разрешений в части строительства газовых сетей - 3 дня.

Срок: постоянно

5. По вопросу 12 департаменту муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города совместно с департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города и муниципальным унитарным предприятием города Нижневартовска «Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3» рассмотреть вопрос об изъятии из хозяйственного ведения муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска «Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3» в состав имущества казны объектов газоснабжения индивидуальной жилой застройки Старого Вартовска, кварталов П-8.2, В-2.1, В-2.2, В-2.3, В-2.5, В-2.6. после внесения изменений в методику расчета арендной платы за муниципальное имущество по сетям газоснабжения и заключения дополнительных соглашений к договорам аренды, заключенным на новый срок (6 договоров аренды).

Срок: до 01 мая 2022 года

6. По вопросу 13 департаменту муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города подготовить проект решения Думы города о внесении изменений в методику расчета арендной платы путем изменения порядка оплаты арендной платы по объектам газоснабжения, когда 20% арендной платы вносятся в твердой денежной сумме, а 80% - путем выполнения работ по капитальному ремонту, модернизации, реконструкции, строительству муниципальных газовых сетей (реинвестирование газовых сетей).

Срок: до 01 мая 2022 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель |  | Д.А. Кощенко |
| Секретарь |  | А.У. Агаркова |