Приложение 1 к протоколу

комиссии по КЧС и ОПБ

города Нижневартовска

 от 28.03.2022 №1

**Информация**

**о проведении на территории города противопаводковых мероприятий предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, подготовка систем водоотвода к пропуску талых вод, техническое состояние берегоукрепления и его готовность к прохождению весенне-летнего половодья 2022 года**

 Постановлением администрации города от 01.04.2019 №234 утвержден план ежегодных мероприятий по предупреждению негативных явлений, связанных с прохождением весенне-летнего половодья, в соответствии с которым организации всех форм собственности в ежедневном режиме с учетом погодных условий организуют и проводят противопаводковые мероприятия.

МБУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска» (далее – учреждение), а также подрядными организациями осуществляется очистка и вывоз снега с улично-дорожной сети города. Снегоуборочная техника работает в 2 смены круглосуточно, а также при необходимости, обеспечивается увеличение выхода снегоуборочной техники и увеличивается время сменной работы бригад. В настоящее время вывоз снега выполняется с автомобильных дорог по улице Лопарева, Нефтяников, Интернациональной, проспекта Победы.

С октября 2021 года по сегодняшний день учреждением и подрядными организациями вывезено 483 тыс. м³ снега с улично-дорожной сети города, 1086 тыс. м³ снега с территории города, задействовано автотранспорта и техники для уборки и вывоза снега с улично-дорожной сети города и микрорайонов до 180 ед. в сутки.

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком и для обеспечения беспрепятственного стока воды в период массового таяния снега, в учреждении разработан комплекс противопаводковых мероприятий:

1. Формирование бригад, снабженных всеми необходимыми материально-техническими средствами для недопущения мест подтопления в пределах улично-дорожной сети города;
2. Прокопка снеговых канав (протяженность - 1284,2 м. (ул. Пионерская 774,2м; пр.Победы от ул. 60 лет Октября до ул. Омской-340м; от ул. Омской до ул. Ленина-170м). С 23.03.2022 по настоящее время данные работы выполняются по улице Омской и проспекту Победы.;
3. Вскрытие водопропускных лотков от снега (протяженность – 5647,87 м.п. (пр. Победы, ул. Нефтяников, ул. 60 лет Октября, ул. Омская, ул. Спортивная, ул. Таежная, ул.6П,). С 23.03.2022 по настоящее время данные работы выполняются по улице Омской и проспекту Победы;
4. Очистка отверстий труб от снега и льда, пропаривание водопропускных труб. Мероприятия запланированы с 01.04.2022.
5. Очистка колодцев ливневой канализации (987 шт.), очистке решеток ливнеприемных колодцев (1124 шт.). Мероприятия запланированы с 28.03.2022.

 Учреждением проводятся плановые работы по техническому содержанию берегоукрепления реки Обь I-VI очереди, включая работы по обследованию берегоукрепления на предмет готовности к половодью. В период паводка будет усилен контроль за откосной частью берегоукрепления и пропускной способностью водоотводной системы на предмет обнаружения возможных деформаций, трещин, контактной фильтрации и беспрепятствен-ного стока воды через систему водоотведения.

 Учреждением в рамках заключенного контракта от 24.12.2021 №0187300001221000723 на «Выполнение в 2022 году работ по техническому содержанию берегоукрепления реки Обь I-VI очередей», проводятся работы в части очистки от снега верхней бермы, а также наблюдение за фильтрационным напором и обеспечению устойчивости конструкции берегоукрепления.