ДУМА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

(седьмой созыв)

ПРОТОКОЛ

совместного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству         и комитета по вопросам безопасности населения

22 апреля 2026 года				                                г. Нижневартовск

Председательствовал: 	Жигалов С.Н., председатель комитета           по вопросам безопасности населения,

депутат по избирательному округу №10

| Одокиенко Роман Геннадьевич | депутат по одномандатному округу | №1 |
| --- | --- | --- |
| Куштанов Руслан Рамисович | депутат по одномандатному округу | №2 |
| Зяблицкая Наталья Викторовна | депутат по одномандатному округу | №4 |
| Власюк Елена Николаевна | депутат по одномандатному округу | №7 |
| Жигалов Сергей Николаевич | депутат по одномандатному округу | №10 |
| Мухин Александр Алексеевич | депутат по одномандатному округу | №11 |
| Повх Степан Владимирович | депутат по одномандатному округу | №12 |
| Землянкин Сергей Федорович | депутат по одномандатному округу | №13 |
| Елин Павел Алексеевич | депутат по одномандатному округу | №14 |
| Лариков Павел Анатольевич | депутат по одномандатному округу | №17 |
| Рачков Валерий Юрьевич | депутат по одномандатному округу | №18 |
| Зворыгина Светлана Анатольевна | депутат по одномандатному округу | №20 |
| Криста Анатолий Владимирович | депутат по одномандатному округу | №25 |

Присутствовали:

Отсутствовали: Лисин А.В., Чиканцев Т.А, Панфилова Э.М., Сатинов А.В., Давыдов Д.С., Джек В.П., Великий Д.С.

Приглашенные:

Суханова С.П. 	председатель контрольно-счетного органа муниципального образования - счетной палаты города Нижневартовска;

Ефремов С.И.	заместитель главы города;

Решотка А.Ю.	исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска;

Хакимова Ю.И.	заместитель директора департамента, начальник управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города Нижневартовска;

Халитова М.Н.	начальник управления муниципального контроля администрации города Нижневартовска;

Кадров Ф.Ф.	начальник управления по природопользованию и экологии администрации города Нижневартовска.

| В тексте протокола словосочетания: 1) «Ханты-Мансийский автономный округ - Югра», «ХМАО - Югра» - «автономный округ» - равнозначны; 2) «городской округ», «город», «город Нижневартовск», «муниципальное образование» - равнозначны; 3) «Дума города Нижневартовска», «Дума города», «Дума» - равнозначны; 4) «администрация города Нижневартовска», «администрация города», «администрация» - равнозначны; 5) «муниципальное бюджетное учреждение», «бюджетное учреждение», «МБУ», - равнозначны. |  |
| --- | --- |

1. СЛУШАЛИ: о повестке дня совместного заседания комитета                                по   городскому хозяйству и строительству и комитета по вопросам безопасности населения.

Докладчик: Жигалов Сергей Николаевич, председатель комитета                                 по вопросам безопасности населения.

РЕШЕНИЕ: утвердить следующую повестку дня совместного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству и комитета по вопросам безопасности населения:

|  | О повестке дня совместного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству и комитета по вопросам безопасности населения. Докладчик: Жигалов Сергей Николаевич, председатель комитета по вопросам безопасности населения. |
| --- | --- |
|  | Вопросы по плану работы комитета по городскому хозяйству и строительству |
| 2. | Об исполнении протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросу переноса конечного остановочного пункта с разворотной площадкой «У Северной Рощи» за пределы жилой зоны. Докладчик: Хакимова Юлия Ивановна, заместитель директора департамента, начальник управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города Нижневартовска. |
| 3. | О результатах депутатских слушаний по вопросу ««Проблемы выполнения работ по ремонту и замене лифтового оборудования в многоквартирных домах города Нижневартовска». Докладчик: Жигалов Сергей Николаевич, председатель комитета по вопросам безопасности населения. |
| 4. | О деятельности администрации города Нижневартовска по достижению значений целевых показателей, характеризующих достижение национальных целей развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни» по итогам 2025 года. Докладчики: Решотка Александр Юрьевич, исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска. Хакимова Юлия Ивановна, заместитель директора департамента, начальник управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города Нижневартовска. |
|  | Вопросы по плану работы комитета по вопросам безопасности населения |
| 5. | О деятельности администрации города Нижневартовска по достижению значений целевых показателей, характеризующих достижение национальных целей развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни» по итогам 2025 года. Докладчик: Кадров Фанис Фаилевич, начальник управления по природопользованию и экологии администрации города Нижневартовска. |
|  | Вопросы по повестке дня 51 заседания Думы города Нижневартовска |
| 6. | О внесении изменений в отдельные решения Думы города Нижневартовска. Докладчик: Халитова Мадина Назарбековна, начальник управления муниципального контроля администрации города Нижневартовска. |
| 7. | О внесении изменений в отдельные решения Думы города Нижневартовска. Докладчик: Халитова Мадина Назарбековна, начальник управления муниципального контроля администрации города Нижневартовска. |

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 13

«за» - 13

«против» - 0

«воздержался» - 0                            повестка дня утверждена.

Вопросы по плану работы комитета

по городскому хозяйству и строительству

2. СЛУШАЛИ: о результатах депутатских слушаний по вопросу «Проблемы выполнения работ по ремонту и замене лифтового оборудования в многоквартирных домах города Нижневартовска».

Докладчик: Жигалов Сергей Николаевич, председатель комитета по   вопросам безопасности населения.

Жигалов С.Н. проинформировал о том, что 16.04.2026 состоялись депутатские слушания, на которых заслушан доклад представителя Югорского Фонда капитального ремонта (далее - Фонд). В 2025 году в городе Нижневартовске была запланирована замена 353 лифтов в 72 домах. По состоянию на отчетную дату запланированные работы в полном объеме не завершены. Неисполнение обязательств в установленные сроки обусловлено ненадлежащим исполнением подрядными организациями условий договоров подряда, заключенных с Фондом. В числе основных причин нарушения договорных обязательств: дефицит квалифицированной рабочей силы, в частности монтажников лифтового оборудования и внесение изменений в проектную документацию после начала производства работ, вызванное необходимостью расширения лифтовых проемов на основании обращений граждан, поступивших в адрес управляющих организаций и Фонда. В ходе обсуждения высказаны замечания по выполнению работ по замене лифтового оборудования как в адрес заказчика, так и в адрес подрядных организаций.

По результатам депутатских слушаний рекомендовано уполномоченным организациям усилить контроль за выполнением работ          по ремонту и замене лифтового оборудования в МКД города. Вопрос остается на контроле депутатов Думы города Нижневартовска.

Выступили: Повх С.В., Жигалов С.Н., Землянкин С.Ф., Зяблицкая Н.В., Зворыгина С.А., Мухин А.А.

Землянкин С.Ф. обратил внимание на безответственное отношение Фонда          и подрядных организаций к выполнению своих обязательств. Высказал мнение о необходимости выйти с законодательной инициативой о введении штрафов для Фонда за невыполнение работ с последующей передачей в пользу жителей денежных средств.

Зяблицкая Н.В. напомнила, что срок предоставления Фондом дорожной карты с перечнем мероприятий по исправлению ситуации, связанной с заменой лифтов, установленный депутатами, до конца текущего месяца.  Предложила после предоставления Фондом дорожной карты и по результатам выездного заседания в рабочем порядке обсудить проект законодательной инициативы и вынести на рассмотрение очередного заседания комитета в мае 2026 года.

РЕШЕНИЕ:

1.Принять к сведению информацию о результатах депутатских слушаний           по вопросу «Проблемы выполнения работ по ремонту и замене лифтового оборудования в многоквартирных домах города Нижневартовска».

2. По результатам депутатских слушаний комитету по городскому хозяйству и строительству организовать выездное заседание до очередного заседания комитета в мае 2026 года.

3. Вопрос: «Обсуждение проблем, связанных с капитальным ремонтом многоквартирных домов и заменой лифтов» включить в повестку дня очередного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству            в мае 2026 года.

4. До очередного заседания комитета в мае 2026 года проработать вопрос законодательной инициативы о возможности применения штрафных санкций к Югорскому фонду капитального ремонта с последующей передачей средств в пользу собственников многоквартирных домов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 13

«за» - 13

«против» - 0

«воздержался» - 0                                 решение принято.

3. СЛУШАЛИ: об исполнении протокольного поручения комитета                        по городскому хозяйству и строительству по вопросу переноса конечного остановочного пункта с разворотной площадкой «У Северной Рощи»                   за пределы жилой зоны.

Докладчик: Хакимова Юлия Ивановна, заместитель директора департамента, начальник управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города Нижневартовска.

Хакимова Ю.И. сообщила, что в рамках необходимости расширения территории разворотной площадки посредством территории земельного участка состоялось заседание комиссии по градостроительному зонированию  территории города. Принято комиссионное решение об изменении зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего образования на зону объектов автомобильного транспорта. Объект «Благоустройство стоянки общественного транспорта и с разворотной площадкой в квартале 15П» включен в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск».

На сегодняшний день готовится пакет документов на размещение закупки на проектирование. Плановый срок заключения муниципального контракта     до 30.05.2026.

РЕШЕНИЕ: продлить срок исполнения протокольного поручения комитета                                 по городскому хозяйству и строительству по вопросу переноса конечного остановочного пункта с разворотной площадкой «У Северной Рощи»                   за пределы жилой зоны до очередного заседания комитета в ноябре 2026 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 13

«за» - 13

«против» - 0

«воздержался» - 0                                 решение принято.

4. СЛУШАЛИ: о деятельности администрации города Нижневартовска             по достижению значений целевых показателей, характеризующих достижение национальных целей развития Российской Федерации «Комфортная                       и безопасная среда для жизни» по итогам 2025 года.

Докладчики:

Решотка Александр Юрьевич, исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

Хакимова Юлия Ивановна, заместитель директора департамента, начальник управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города Нижневартовска.

Решотка А.Ю. сообщил, что по итогам 2025 года достигнуты следующие значения и показатели:

1. Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда: всего на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2025 году предусмотрены денежные средства в размере 344 206,64 тыс. рублей. Процент исполнения бюджета от плановых показателей составил 99,4%. В указанный период улучшены жилищные условия для 452 человек в составе 146 семей, проживающих в аварийном жилищном фонде.

# 2. Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году: в 2025 году 493 семьи проживающие на территории города Нижневартовска улучшили жилищные условия. Обеспеченность жильем граждан на территории города Нижневартовска составила 19,8 кв.м.

3. Увеличение к 2030 году в агломерациях и городах доли парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, не менее чем до 85 процентов: приобретено и поставлено               в город 241 автобус большого класса марки LOTOS (76 ед.), и ЛиАЗ (165 ед.), работающих на экологически чистом топливе – метан, что позволило произвести замену парка автобусов в полном объеме. Целевой показатель достигнут в полном объеме еще в 2024 году.

4. Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям опорной сети автомобильных дорог - не менее чем                               до 85%: в 2025 году выполнен ремонт 2 участков автомобильных дорог общей протяженностью 2,204 км. (ул. Северная (от улицы Нефтяников до улицы Чапаева), ул. 18` (от улицы Зимней до улицы Северной). По всем объектам работы завершены, кассовое исполнение составляет 217,32 млн. рублей.           По итогам дорожной кампании 2025 года выполнена инструментальная диагностика автомобильных дорог, доля дорог в нормативном состоянии составляет 82,06% при плановом значении 82%. Целевой показатель 2025 года достигнут в полном объеме.

5. Обеспечение в рамках программы социальной газификации населения подключения к сетевому природному газу не менее чем 1,6 млн. домовладений к 2030 году и не менее чем 3 млн. домовладений к 2036 году:

- заключено 168 договоров о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения, из них 62 комплексных договора в рамках догазификации;

- выполнено строительство сети газораспределения к объектам, расположенным в Старом Вартовске по улицам: Весенняя, Снежная, Марии Петухиной, Тихой, Первопоселенцев, переулок Ягодный.

Данная сеть обеспечила техническую возможность подключения для более        90 домовладений (ИЖС).

Хакимова Ю.И. сообщила, что в 2025 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск» благоустроенные следующие объекты: «Комсомольский бульвар от улицы Мира до озера Комсомольское города Нижневартовска» (региональный проект «Формирование комфортной городской среды»), «Благоустройство территории по адресу мкр. 12                    ул. Мира 62 а г. Нижневартовска», «Пешеходная зона в 21 квартале                         г. Нижневартовска», «Благоустройство общественной территории                            в 26 квартале», «Тротуар между средней школой №21 и детским садом №14           в 15 микрорайоне г. Нижневартовска»,  а также благоустройство                              по инициативным проектам: «Сквер Героев», «Активное детство                               в 7 микрорайоне», «Собака друг человека», «Тонус», «Благоустройство тротуарной зоны по улице Интернациональной в 7 микрорайоне», «Безопасность и комфорт в приоритете», «Сиреневая аллея», «Благоустройство внутриквартального проезда Ленина 17, 17/1 с тропинкой        к детскому саду №90».

Выступили: Повх С.В., Хакимова Ю.И., Криста А.В., Решотка А.Ю.

РЕШЕНИЕ: принять к сведению информацию о деятельности администрации города Нижневартовска по достижению значений целевых показателей, характеризующих достижение национальных целей развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни» по итогам 2025 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 13

«за» - 13

«против» - 0

«воздержался» - 0                                       решение принято.

5. СЛУШАЛИ: о деятельности администрации города Нижневартовска               по достижению значений целевых показателей, характеризующих достижение национальных целей развития Российской Федерации «Комфортная                       и безопасная среда для жизни» по итогам 2025 года.

Докладчик: Кадров Фанис Фаилевич, начальник управления                                      по природопользованию и экологии администрации города Нижневартовска.

Кадров Ф.Ф. сообщил, что согласно Указу Президента РФ от 07.05.2024 №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период                     до 2030 года и на перспективу до 2036 года» в рамках достижения национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни»                               к полномочиям управления по природопользованию и экологии администрации города относится целевой показатель «устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда» в части сноса многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Для достижения данного целевого показателя в 2025 году на территории города в рамках сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в 2025 году осуществлен снос 15 жилых домов, признанных аварийными              и подлежащих сносу (в поселках Беловежский, НЗРА, а также в старой части города по улицам Зырянова, Октябрьской и Югорской).

Из 15 домов 1 снесен в рамках муниципального контракта, общая сумма затраченных средств бюджета города составила 399 тыс. руб., 14 домов снесено в рамках соглашений о сотрудничестве, сумма экономии бюджетных средств составила ориентировочно 5 000 тыс. руб.

Выступили: Криста А.В., Кадров Ф.Ф.

РЕШЕНИЕ: принять к сведению информацию о деятельности администрации города Нижневартовска по достижению значений целевых показателей, характеризующих достижение национальных целей развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни» по итогам 2025 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 13

«за» - 13

«против» - 0

«воздержался» - 0                                      решение принято.

Вопросы по повестке пятьдесят первого заседания

Думы города Нижневартовска

6. СЛУШАЛИ: о внесении изменений в отдельные решения Думы города Нижневартовска.

Докладчик: Халитова Мадина Назарбековна, начальник управления муниципального контроля администрации города Нижневартовска.

Краткая аннотация к проекту:

проектом решения предлагается внести изменения, направленные             на приведение муниципальных нормативных правовых актов в соответствие      с требованиями действующего законодательства о контроле. В частности, предлагается дополнить Положения о видах контроля возможностью проведения выездных обследований с использованием беспилотных аппаратов (систем), а также проведения консультирования контролируемых лиц с использованием мобильного приложения «Инспектор». Также уточняется порядок направления акта контролируемому лицу при проведении обязательных профилактических визитов с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством видео-конференц-связи, а также с использованием мобильного приложения «Инспектор».

Выступили: Землянкин С.Ф., Халитова М.Н., Ефремов С.И.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать Думе города Нижневартовска внести изменения        в решения Думы города Нижневартовска:

- от 26.09.2025 №583 «О Положении о муниципальном жилищном контроле»;

- от 26.09.2025 №584 «О Положении о муниципальном земельном контроле»;

- от 26.09.2025 №585 «О Положении о муниципальном лесном контроле»;

- от 26.09.2025 №586 «О Положении о муниципальном контроле в сфере благоустройства»;

- от 26.09.2025 №587 «О Положении о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 13

«за» - 13

«против» - 0

«воздержался» - 0                                       решение принято.

7. СЛУШАЛИ: о внесении изменений в отдельные решения Думы города Нижневартовска.

Докладчик: Халитова Мадина Назарбековна, начальник управления муниципального контроля администрации города Нижневартовска.

Краткая аннотация к проекту:

проектом решения предлагается внести изменения, направленные             на приведение муниципальных нормативных правовых актов в соответствие     с требованиями действующего законодательства о контроле. В частности, предлагается изменить ключевые показатели видов контроля с целью отражения ими уровня минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также уровня устранения риска причинения вреда (ущерба) в соответствующей сфере деятельности, по которым устанавливаются целевые (плановые) значения и достижение которых должен обеспечить контрольный орган.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать Думе города Нижневартовска внести изменения        в решения Думы города Нижневартовска:

- от 10.02.2022 №56 «О ключевых показателях и их целевых значениях, индикативных показателях муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории города Нижневартовска»;

- от 10.02.2022 №57 «О ключевых показателях и их целевых значениях, индикативных показателях муниципального жилищного контроля 
на территории города Нижневартовска»;

- от 10.02.2022 №58 «О ключевых показателях и их целевых значениях, индикативных показателях муниципального земельного контроля 
на территории города Нижневартовска»;

- от 10.02.2022 №59 «О ключевых показателях и их целевых значениях, индикативных показателях муниципального контроля в сфере благоустройства на территории города Нижневартовска»;

- от 10.02.2022 №61 «О ключевых показателях и их целевых значениях, индикативных показателях муниципального лесного контроля 
на территории города Нижневартовска».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 13

«за» - 13

«против» - 0

«воздержался» - 0                                       решение принято.

Председатель комитета по

вопросам безопасности населения                                                С.Н. Жигалов