ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)

| 26 декабря 2024 года |  | №12 |
| --- | --- | --- |
| Председательствовал: |  |  |
| Кощенко Дмитрий Александрович | – | Глава города, председатель Проектного комитета |
| Принимали участие: |  |  |
| Члены Проектного комитета: 10 человек. |  |  |
| Приглашенные: 3 человека. |  |  |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. |  |  |
| Форма проведения: заочная |  |  |

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О завершении проектов.

2. Об исполнении плана работы Проектного комитета администрации города на 2024 год и плане работ на 2025 год.

  - О завершении проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской городской агломерации».

(Боков)

РЕШИЛИ:

1.1.1 Отметить получение в полном объеме продукта проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской городской агломерации", соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

1.1.2. Утвердить итоговый отчет по проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской городской агломерации", признать проект завершенным.

1.1.3. Отметить успешное завершение проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской городской агломерации" и досрочное исполнение всех контрольных точек проекта (план - 29.12.2024).

1.2. О завершении проекта «Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г.Нижневартовска».

(Котов)

РЕШИЛИ:

1.2.1. Отметить получение в полном объеме продукта проекта "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г.Нижневартовска", соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

1.2.2. Утвердить итоговый отчет по проекту "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г.Нижневартовска", признать проект завершенным.

1.3. О завершении предварительно одобренного проекта «Строительство быстровозводимого спортивного комплекса в г. Нижневартовске».

(Котов)

РЕШИЛИ:

Признать предварительно одобренный проект «Строительство быстровозводимого спортивного комплекса в г. Нижневартовске» досрочно завершенным ввиду отсутствия финансирования.

1.4. О завершении приостановленных проектов «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №20 г.Нижневартовска», «Реконструкция зданий детского сада и хоз. постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал "7а", ул. Дзержинского, д.6, строение 1», «Муниципальный питомник растений в городе Нижневартовске».

(Котов, Попенко)

РЕШИЛИ:

1.4.1. Принять к сведению информацию об отсутствии финансирования по проектам «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №20 г.Нижневартовска», «Реконструкция зданий детского сада и хоз. постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал "7а", ул. Дзержинского, д.6, строение 1», «Муниципальный питомник растений в городе Нижневартовске».

1.4.2.	Утвердить итоговые отчеты, признать проекты «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №20 г.Нижневартовска», «Реконструкция зданий детского сада и хоз. постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал "7а", ул. Дзержинского, д.6, строение 1», «Муниципальный питомник растений в городе Нижневартовске»  досрочно завершенными.

1.5. О завершении проекта «Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска».

(Попенко)

РЕШИЛИ:

1.5.1 Отметить получение в полном объеме продукта проекта "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска", соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

1.5.2. Утвердить итоговый отчет по проекту "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска", признать проект успешно завершенным.

1.6. О завершении проектов «Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской г. Нижневартовска (2,3 этап)», «Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г.Нижневартовска», «Город.Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной».

(Шадыев)

РЕШИЛИ:

1.6.1 Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской г. Нижневартовска», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

1.6.1.1. Утвердить итоговый отчет по проекту «Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской г. Нижневартовска», признать проект завершенным.

1.6.2. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г.Нижневартовска», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

1.6.2.1. Утвердить итоговый отчет по проекту «Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г.Нижневартовска», признать проект завершенным.

1.6.3. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Город.Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной».

1.6.3.1. Утвердить итоговый отчет по проекту «Город.Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной», признать проект завершенным.

2. Об исполнении плана работы Проектного комитета администрации города на 2024 год и плане работ на 2025 год.

(Попович)

РЕШИЛИ:

2.1. Информацию об исполнении плана работы Проектного комитета администрации города на 2024 год принять к сведению.

2.2. Утвердить план работы Проектного комитета администрации города на 2025 год (приложение 2 к протоколу).

Приложение 1 к протоколу 
заседания Проектного комитета

администрации города от 26.12.2024 №12

Список участников заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска 26 декабря 2024 года г. Нижневартовск Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:. 1. Кощенко Дмитрий Александрович; - глава города, председатель Проектного комитета администрации города. 2. Чеботарев Станислав Васильевич; - заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города. 3. Попович Наталья Александровна; - заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города. 4. Мурашко Ирина Николаевна; - заместитель главы города по экономике и финансам. 5. Боков Анатолий Николаевич; - заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города. 6. Мыльников Виктор Алексеевич; - исполняющий обязанности заместителя главы города. 7. Ефремов Сергей Иванович; – исполняющий обязанности заместителя главы города. 8. Котов Дмитрий Анатольевич; - исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города. 9. Жукова Наталья Сергеевна; - управляющий делами администрации города. 10. Крутовцов Александр Алексеевич; - начальник юридического управления администрации города. Приглашенные:. 11. Попенко Олег Александрович; – начальник управления по природопользованию и экологии администрации города. 12. Саврасова Виктория Валентиновна; - начальник отдела материально-технического обеспечения и целевых программ департамента образования администрации города. 13. Шадыев Марсель Искяндярович; - директор муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска".

Приложение 2 к протоколу 
заседания Проектного комитета

администрации города от 26.12.2024 №12

План работы Проектного комитета

администрации города Нижневартовска на 2025 год

| № п/п | Вопросы | Дата рассмотрения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | О запуске проектов администрации города Нижневартовска | по мере необходимости | Кураторы проектов |
|  | О ходе реализации проектов администрации города Нижневартовска | на регулярной основе, но не реже 1 раза в квартал | Кураторы проектов |
|  | Об исполнении решений Проектного комитета администрации города Нижневартовска | на регулярной основе, но не реже 1 раза в квартал | Департамент строительства администрации города |
|  | О внесении изменений в проекты администрации города Нижневартовска | по мере необходимости | Кураторы проектов |
|  | О завершении и (или) приостановлении проектов администрации города Нижневартовска | по мере необходимости | Департамент строительства администрации города |
|  | Об утверждении плана работы Проектного комитета администрации города Нижневартовска на 2026 год | декабрь 2025 года | Департамент строительства администрации города |