**ПРОТОКОЛ**

**заседания Проектного комитета  
администрации города Нижневартовска  
(далее – Проектный комитет)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 25 октября 2022 года |  | №10 |
|  |  |  |
| **Председательствовал:** |  |  |
| Кощенко  Дмитрий Александрович | – | Глава города, председатель Проектного комитета |
| **Принимали участие:** |  |  |
| Члены Проектного комитета: 9 человек. | | |
| Приглашенные: 5 человек. | | |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. | | |

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О закрытии проекта «Сквер железнодорожников в 10 мкр. города Нижневартовска».

2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

**1. О закрытии проекта «Сквер железнодорожников в 10 мкр. города Нижневартовска».**

**(Силецкий)**

**РЕШИЛИ:**

1.1. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Сквер железнодорожников в 10 мкр. города Нижневартовска», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

1.2. Утвердить итоговый отчет по проекту «Сквер железнодорожников в 10 мкр. города Нижневартовска», закрыть проект.

**2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

(Юшко, Сериков, Попенко, Ряска, Котов, Силецкий**)**

**РЕШИЛИ:**

2.1. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской городской агломерации" принять к сведению.

2.2. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска" принять к сведению.

2.3. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Комплексное освоение территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:11:0000000:80942 площадью 161 221 кв.м для строительства в соответствии с видами и параметрами разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); дошкольное, начальное и среднее общее образование; спорт; Коммунальное обслуживание; земельные участки (территории) общего пользования, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, квартал №42" принять к сведению.

2.3.1. Отметить. Текущая финансовая ситуация застройщика задействованного в проекте "Комплексное освоение территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:11:0000000:80942 площадью 161 221 кв.м для строительства в соответствии с видами и параметрами разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); дошкольное, начальное и среднее общее образование; спорт; Коммунальное обслуживание; земельные участки (территории) общего пользования, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, квартал №42" влечет наступление рисков исполнения обязательств в установленные сроки, что не позволит получить продукт проекта в полном объеме.

2.3.2 Руководителю проекта "Комплексное освоение территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:11:0000000:80942 площадью 161 221 кв.м для строительства в соответствии с видами и параметрами разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); дошкольное, начальное и среднее общее образование; спорт; Коммунальное обслуживание; земельные участки (территории) общего пользования, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, квартал №42" (Боровик О.А.) в целях его досрочного закрытия подготовить итоговый отчет по проекту и направить в муниципальный проектный офис.

Срок: до 15 ноября 2022 года.

2.4. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска" и "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска" принять к сведению.

2.5. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)", "Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска", "Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной", "Улица Московкина от улицы Героев Самотлора до улицы Салманова г.Нижневартовск", "Строительство объекта "Улица Нововартовская от улицы Героев Самотлора до улицы Летней г. Нижневартовска" (2 этап)" и "Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем" принять к сведению.

2.6. В целях мониторинга реализации муниципальных проектов и отнесение их к соответствующей зоне «светофора» проектов, руководителям проектов заблаговременно информировать муниципальный проектный офис о рисках недостижения контрольных точек по реализуемым проектам.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города, председатель Проектного комитета администрации города | Д.А. Кощенко |
| СОГЛАСОВАНО:  Заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города | В.П. Ситников |

Протокол вела:

Исполняющий обязанности заместителя

директора департамента строительства,

начальника управления инвестиций департамента

строительства администрации города

Юшко Галина Сергеевна

тел. (3466) 29-12-25

Приложение 1 к протоколу   
заседания Проектного комитета

администрации города от 25.10.2022 №10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Список участников**  **заседания Проектного комитета администрации**  **города Нижневартовска**  25 октября 2022 года г. Нижневартовск   |  |  | | --- | --- | | **Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:** | | | 1. Кощенко  Дмитрий Александрович | - глава города, председатель Проектного комитета | | 2. Ситников  Виктор Петрович | - заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города | | 3. Юшко  Галина Сергеева | - исполняющий обязанности заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретаря Проектного комитета администрации города | | 4. Воликовская  Ирина Олеговна | - заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города | | 5. Лукаш  Николай Владимирович | - заместитель главы города | | 6. Сериков  Сергей Евгеньевич | - заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города | | 7. Мурашко  Ирина Николаевна | - заместитель главы города по экономике и финансам | | 8. Крутовцов  Александр Алексеевич | - начальник юридического управления администрации города | | 9. Жукова  Наталья Сергеевна | - управляющий делами администрации города | | **Приглашенные:** |  | | 10. Хотинецкий  Олег Николаевич | - заместитель главы города | | 11. Котов  Дмитрий Анатольевич | - заместитель директора департамента образования администрации города | | 12. Силецкий  Иван Петрович | - директор муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" | | 13. Попенко  Олег Александрович | - начальник управления по природопользованию и экологии администрации города | | 14. Ряска  Вадим Иванович | - директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | | 15. Зяблицкая  Наталья Викторовна | - заместитель председателя Думы города Нижневартовска | |