Приложение 2 к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск до 2035 года

**Программа инвестиционных проектов систем коммунальной инфраструктуры**

| **№ п/п** | **Наименование инвестиционного проекта / мероприятия** | **Годы  реализации** | **Источник информации** | **Общий объем финансирования,  тыс. руб. с НДС** |  | **в том числе по годам** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022- 2035** |
| **1.** | **ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ  В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ** |  |  | **6 480 087,00** | **645 043,17** | **231 808,16** | **224 047,26** | **852 997,40** | **261 381,44** | **53 347,31** | **4 211 462,28** |
|  | ***в том числе по источникам финансирования:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **- амортизационные отчисления** |  |  | ***992 603,16*** | ***129 680,32*** | ***98 445,31*** | ***122 384,41*** | ***151 334,55*** | ***152 158,59*** | ***-*** | ***338 600,00*** |
|  | **- прибыль** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **-плата за подключение** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **-заемные средства** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **-бюджетные средства** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **-средства частных инвесторов** |  |  | ***5 487 483,84*** | ***515 362,85*** | ***133 362,85*** | ***101 662,85*** | ***701 662,85*** | ***109 222,85*** | ***53 347,31*** | ***3 872 862,28*** |
|  | **СТРОИТЕЛЬСТВО, всего** |  |  | **5 487 483,84** | **515 362,85** | **133 362,85** | **101 662,85** | **701 662,85** | **109 222,85** | **53 347,31** | **3 872 862,28** |
|  | ***в том числе по источникам финансирования:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **- амортизационные отчисления** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **- прибыль** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **-плата за подключение** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **-заемные средства** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **-бюджетные средства** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **-средства частных инвесторов** |  |  | ***5 487 483,84*** | ***515 362,85*** | ***133 362,85*** | ***101 662,85*** | ***701 662,85*** | ***109 222,85*** | ***53 347,31*** | ***3 872 862,28*** |
|  | **СТРОИТЕЛЬСТВО: СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ** |  |  | **5 487 483,84** | **515 362,85** | **133 362,85** | **101 662,85** | **701 662,85** | **109 222,85** | **53 347,31** | **3 872 862,28** |
|  | ***в том числе по источникам финансирования:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **- амортизационные отчисления** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **- прибыль** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **-плата за подключение** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **-заемные средства** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **-бюджетные средства** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **-средства частных инвесторов** |  |  | ***5 487 483,84*** | ***515 362,85*** | ***133 362,85*** | ***101 662,85*** | ***701 662,85*** | ***109 222,85*** | ***53 347,31*** | ***3 872 862,28*** |
|  | **СТРОИТЕЛЬСТВО: ГВС** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | ***в том числе по источникам финансирования:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **- амортизационные отчисления** |  |  | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |
|  | **- прибыль** |  |  | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |
|  | **-плата за подключение** |  |  | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |
|  | **-заемные средства** |  |  | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |
|  | **-бюджетные средства** |  |  | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |
|  | **-средства частных инвесторов** |  |  | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |
|  | **МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ, всего** |  |  | **992 603,16** | **129 680,32** | **98 445,31** | **122 384,41** | **151 334,55** | **152 158,59** | **-** | **338 600,00** |
|  | ***в том числе по источникам финансирования:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **- амортизационные отчисления** |  |  | ***992 603,16*** | ***129 680,32*** | ***98 445,31*** | ***122 384,41*** | ***151 334,55*** | ***152 158,59*** | ***-*** | ***338 600,00*** |
|  | **- прибыль** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **-плата за подключение** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **-заемные средства** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **-бюджетные средства** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **-средства частных инвесторов** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, в т. ч. источники ТС, сети ТС, ЦТП (Система ТС)** |  |  | **711 812,28** | **52 665,52** | **41 193,42** | **67 437,76** | **99 702,95** | **112 212,63** | **-** | **338 600,00** |
|  | ***в том числе по источникам финансирования:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **- амортизационные отчисления** |  |  | ***711 812,28*** | ***52 665,52*** | ***41 193,42*** | ***67 437,76*** | ***99 702,95*** | ***112 212,63*** | ***-*** | ***338 600,00*** |
|  | **- прибыль** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **-плата за подключение** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **-заемные средства** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **-бюджетные средства** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **-средства частных инвесторов** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ГВС, в т. ч. сети ГВС, ЦТП (ГВС)** |  |  | **280 790,88** | **77 014,80** | **57 251,89** | **54 946,65** | **51 631,60** | **39 945,96** | **-** | **-** |
|  | ***в том числе по источникам финансирования:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **- амортизационные отчисления** |  |  | ***280 790,88*** | ***77 014,80*** | ***57 251,89*** | ***54 946,65*** | ***51 631,60*** | ***39 945,96*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **- прибыль** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **-плата за подключение** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **-заемные средства** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **-бюджетные средства** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **-средства частных инвесторов** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1.1** | **МКУ "Управление капитального строительства города Нижневартовска"** |  |  | **5 487 483,84** | **515 362,85** | **133 362,85** | **101 662,85** | **701 662,85** | **109 222,85** | **53 347,31** | **3 872 862,28** |
|  | ***- амортизационные отчисления*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***- прибыль*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-плата за подключение*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-заемные средства*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-бюджетные средства*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-средства частных инвесторов*** |  |  | ***5 487 483,84*** | ***515 362,85*** | ***133 362,85*** | ***101 662,85*** | ***701 662,85*** | ***109 222,85*** | ***53 347,31*** | ***3 872 862,28*** |
|  | **Развитие системы теплоснабжения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Строительство источников теплоснабжения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Теплоснабжение жилой застройки и застройки общественно-делового назначения кварталов 25, 26, 27, 31а, 31б, 32, 33, В-3.1 - В-3.7 и В-5 на первую очередь от новой котельной в квартале В-5, мощностью на первую очередь 40 МВт с дальнейшим повышением мощности до 80 МВт | 2016-2022 | СВиВ, Проект 69 СИБГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. Новосибирск | 936 000,00 | 336 000,00 | - | - | 600 000,00 | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *936 000,00* | *336 000,00* |  |  | *600 000,00* |  |  |  |
| 1.1.2 | Строительство магистральных тепловых сетей протяженностью 10,1 км | 2016-2020 | СТС, Проект 69 СИБГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. Новосибирск | 508 314,25 | 101 662,85 | 101 662,85 | 101 662,85 | 101 662,85 | 101 662,85 | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *508 314,25* | *101 662,85* | *101 662,85* | *101 662,85* | *101 662,85* | *101 662,85* |  |  |
| 1.1.3 | Строительство магистральных тепловых сетей протяженностью 15,9 км | 2021-2035 | ГП | 800 209,59 | - | - | - | - | - | 53 347,31 | 746 862,28 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *800 209,59* |  |  |  |  |  | *53 347,31* | *746 862,28* |
| 1.1.4 | Строительство котельной Восточная производительностью 90 Гкал/ч для новой жилой застройки в микрорайоне 09:02 (кварталы 45-54) | 2028-2030 | СТС | 900 000,00 | - | - | - | - | - | - | 900 000,00 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *900 000,00* |  |  |  |  |  |  | *900 000,00* |
| 1.1.5 | Строительство котельной ПС-1С производительностью 90 Гкал/ч для теплоснабжения микрорайона 03:05 и южной части микрорайона 09:01, а также территории подключенной к подмешивающей станции - ПС-1С | 2029-2031 | СТС | 900 000,00 | - | - | - | - | - | - | 900 000,00 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *900 000,00* |  |  |  |  |  |  | *900 000,00* |
| 1.1.6 | Строительство газовой котельной установленной мощностью 20 Гкал/ч для строящихся объектов центральной больницы по ул. Маршала Жукова, а также проектируемой гостиницы и проектируемого комплекса зданий на берегу озера Комсомольское (оздоровительный комплекс, база отдыха, кафе) | 2016 | СТС | 77 700,00 | 77 700,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *77 700,00* | *77 700,00* |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Строительство новой блочно-модульной котельной вместо существующей котельной «Рыбзавод» мощностью 6,5 Гкал/ч | 2017 | СТС | 31 700,00 | - | 31 700,00 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *31 700,00* |  | *31 700,00* |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Строительство котельной ТКУ-1,8 | 2020 | СТС | 7 560,00 | - | - | - | - | 7 560,00 | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *7 560,00* |  |  |  |  | *7 560,00* |  |  |
| 1.1.9 | Строительство котельной ТКУ-30 | 2031 | СТС | 126 000,00 | - | - | - | - | - | - | 126 000,00 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *126 000,00* |  |  |  |  |  |  | *126 000,00* |
| 1.1.10 | Мероприятие для возможности перехода городских котельных №№ 1, 2А, 3А, 5 на автономное электроснабжение с установкой газовых турбин | до 2035 года | ГП | 1 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | 1 200 000,00 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *1 200 000,00* |  |  |  |  |  |  | *1 200 000,00* |
|  | **ИТОГО по строительству источников теплоснабжения** | **2016-2031** |  | **5 487 483,84** | **515 362,85** | **133 362,85** | **101 662,85** | **701 662,85** | **109 222,85** | **53 347,31** | **3 872 862,28** |
|  | ***- амортизационные отчисления*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***- прибыль*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-плата за подключение*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-заемные средства*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-бюджетные средства*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-средства частных инвесторов*** |  |  | ***5 487 483,84*** | ***515 362,85*** | ***133 362,85*** | ***101 662,85*** | ***701 662,85*** | ***109 222,85*** | ***53 347,31*** | ***3 872 862,28*** |
| **1.2** | **МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение»** |  |  | ***992 603,16*** | ***129 680,32*** | ***98 445,31*** | ***122 384,41*** | ***151 334,55*** | ***152 158,59*** | ***-*** | ***338 600,00*** |
|  | ***- амортизационные отчисления*** |  |  | ***992 603,16*** | ***129 680,32*** | ***98 445,31*** | ***122 384,41*** | ***151 334,55*** | ***152 158,59*** | ***-*** | ***338 600,00*** |
|  | ***- прибыль*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-плата за подключение*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-заемные средства*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-бюджетные средства*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-средства частных инвесторов*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Модернизация источников теплоснабжения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Замена сетевых насосов (4 шт.) на энергоэффективные с переводом питания с 6 кВ на 0,4 кВ, внедрение АСУ насосами с ЧРП | 2019-2020 | Программа ИП | 41 300,00 | - | - | - | 11 800,00 | 29 500,00 | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *41 300,00* |  |  |  | *11 800,00* | *29 500,00* |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №2А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Реконструкция котельной №2А | 2035 (ГП)  2031 (СТС) | ГП. СТС. | 193 600,00 | - | - | - | - | - | - | 193 600,00 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *193 600,00* |  |  |  |  |  |  | *193 600,00* |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Установка частотно-регулируемых приводов на электродвигатели вентиляторов №1, №2 (2 шт., 55 кВт) водогрейных котлов ПТВМ-30М №4 | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 3 386,60 | 3 386,60 | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *3 386,60* | *3 386,60* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Установка частотно-регулируемого привода на электродвигатель дымососа (1 шт., 125 кВт) парового котла ГМ-50 №2 | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 2 537,00 | 2 537,00 | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *2 537,00* | *2 537,00* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Установка частотно-регулируемых приводов на электродвигатели вентиляторов (1 шт., 110 кВт) парового котла ГМ-50 №2 | 2017 | Программа ЭС. Программа ИП | 2 655,00 | - | 2 655,00 | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *2 655,00* |  | *2 655,00* |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №3А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Реконструкция котельной №3а | 2035 (Ген. план) 2031 (СТС) | ГП. СТС | 145 000,00 | - | - | - | - | - | - | 145 000,00 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *145 000,00* |  |  |  |  |  |  | *145 000,00* |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Модернизация системы газоснабжения и технического обеспечения АСУ ТП котлов КВГМ-100 №5, №6. Установка ЧРП на электродвигатели вентиляторов (2 шт., 200/85 кВт) котлов | 2018-2019 | Программа ЭС. Программа ИП | 32 804,00 | - | - | 16 048,00 | 16 756,00 | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *32 804,00* |  |  | *16 048,00* | *16 756,00* |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Установка частотно-регулируемых приводов на электродвигатели вентиляторов и дымососов (4 шт., 30+55 кВт) паровых котлов ДКВР-20 №1, №2 | 2020 | Программа ИП | 6 962,00 | - | - | - | - | 6 962,00 | *-* | *-* |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *6 962,00* |  |  |  |  | *6 962,00* |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Установка частотно-регулируемого привода на электродвигатель вентилятора (1 шт., 200/85 кВт) водогрейного котла КВГМ-100 №3 | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 2 950,00 | 2 950,00 | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *2 950,00* | *2 950,00* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Установка частотно-регулируемых приводов на электродвигатели вентиляторов (3 шт., 200/85 кВт) паровых котлов ДЕ-25 ГМ №1,2,3 | 2018-2020 | Программа ИП | 9 876,60 | - | - | 3 150,60 | 3 304,00 | 3 422,00 | *-* | *-* |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *9 876,60* |  |  | *3 150,60* | *3 304,00* | *3 422,00* |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная 8Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11 | Установка частотно-регулируемых приводов на электродвигатели вентилятора и дымососа (2 шт.., 45+75 кВт) водогрейного котла ДЕ-В-25 №4 | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 3 363,00 | 3 363,00 | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *3 363,00* | *3 363,00* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная 8А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12 | Установка частотно-регулируемых приводов на электродвигатели вентиляторов и дымососов (2 шт., 18,5+55 кВт) паровых котлов ДКВР 10/13 №1 | 2017 | Программа ЭС. Программа ИП | 3 068,00 | - | 3 068,00 | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *3 068,00* |  | *3 068,00* |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельные №№ 1, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13 | Замена масляных выключателей МВ-6/10 кВ на вакуумные выключатели ВВ-6/10 кВ на вводах РУ-6/10 кВ (14 шт.) | 2016-2020 | Программа ИП | 5 357,20 | 684,40 | 708,00 | 743,40 | 778,80 | 2 442,60 | *-* | *-* |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *5 357,20* | *684,40* | *708,00* | *743,40* | *778,80* | *2 442,60* |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по модернизации источников теплоснабжения** |  |  | **452 859,40** | **12 921,00** | **6 431,00** | **19 942,00** | **32 638,80** | **42 326,60** | **-** | **338 600,00** |
|  | ***- амортизационные отчисления*** |  |  | **452 859,40** | *12 921,00* | *6 431,00* | *19 942,00* | *32 638,80* | *42 326,60* | *-* | *338 600,00* |
|  | ***- прибыль*** |  |  | **-** | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***-плата за подключение*** |  |  | **-** | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***-заемные средства*** |  |  | **-** | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***-бюджетные средства*** |  |  | **-** | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***-средства частных инвесторов*** |  |  | **-** | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | **Модернизация и техническое перевооружение централизованных тепловых пунктов (Системы ТС)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.14 | Замена средств автоматики и КиП с установкой частотно-регулируемых приводов на электродвигатели насосов ТС и ГВС, автоматизацией контроля параметров и электроснабжения ЦТП московского типа (5 шт.) | 2016-2020 | Программа ИП | 34 234,24 | 6 282,79 | 6 552,95 | 6 834,73 | 7 128,62 | 7 435,15 | *-* | *-* |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *34 234,24* | *6 282,79* | *6 552,95* | *6 834,73* | *7 128,62* | *7 435,15* |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.15 | Внедрение автоматизированной системы контроля технологического процесса и параметров ЦТП московского типа (5 шт.) с передачей данных в ПДС (АСК ЦТП, АСК ТС) | 2016-2020 | Программа ИП | 5 905,90 | 1 085,60 | 1 132,80 | 1 180,00 | 1 227,20 | 1 280,30 | *-* | *-* |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *5 905,90* | *1 085,60* | *1 132,80* | *1 180,00* | *1 227,20* | *1 280,30* |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.16 | Замена ВРУ-0,4 кВ в связи с внедрением ЧРП на электродвигателях насосного оборудования ЦТП московского типа (5 шт.) | 2016-2020 | Программа ИП | 2 923,45 | 513,30 | 533,95 | 557,55 | 581,15 | 737,50 | *-* | *-* |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *2 923,45* | *513,30* | *533,95* | *557,55* | *581,15* | *737,50* |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.17 | Замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые (30 шт.) с одновременной заменой насосов ТС и ГВС (30 шт.), запорной арматуры, регуляторов и КиП на ЦТП московского типа (5 шт.) | 2016-2020 | Программа ИП | 40 260,42 | 7 398,60 | 7 710,12 | 8 042,88 | 8 379,18 | 8 729,64 | *-* | *-* |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *40 260,42* | *7 398,60* | *7 710,12* | *8 042,88* | *8 379,18* | *8 729,64* |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по модернизации ЦТП (Система ТС)** |  |  | **523 262,41** | **15 280,29** | **22 360,82** | **36 557,16** | **49 954,95** | **60 509,19** | **-** | **338 600,00** |
|  | ***- амортизационные отчисления*** |  |  | ***523 262,41*** | ***15 280,29*** | ***22 360,82*** | ***36 557,16*** | ***49 954,95*** | ***60 509,19*** | ***-*** | ***338 600,00*** |
|  | ***- прибыль*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-плата за подключение*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-заемные средства*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-бюджетные средства*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-средства частных инвесторов*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Развитие сетей теплоснабжения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.18 | Замена трубопроводов тепловых сетей от УЗ-1 до УЗ-11Б с диаметра 25 на 80 мм | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 502,73 | 502,73 | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *502,73* | *502,73* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.19 | Замена трубопроводов тепловых сетей от УЗ-11Б до ж/д Первомайская, 43 с диаметра 25 на 50 | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 402,18 | 402,18 | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *402,18* | *402,18* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.20 | Замена трубопроводов тепловых сетей от УЗ-2А до з/д Первомайская (рядом с первомайской 63/2) с диаметра 21 на 50 мм | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 462,51 | 462,51 | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *462,51* | *462,51* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.21 | Замена трубопроводов тепловых сетей от УЗ-14-1до АБ Лопарева,45 с диаметра 50 на 80 мм | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 1 719,34 | 1 719,34 | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *1 719,34* | *1 719,34* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.22 | Замена трубопроводов тепловых сетей от УЗ-14А до ж.д, пер. Обской,2 с 20 на 50 мм | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 120,66 | 120,66 | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *120,66* | *120,66* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.23 | Замена трубопроводов тепловых сетей от УЗ-11А до УЗ-12А с диаметра 50 на 100 мм | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 301,64 | 301,64 | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *301,64* | *301,64* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.24 | Замена трубопроводов тепловых сетей от УЗ-12А до УЗ- 18А с диаметра 50 на 80 мм | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 2 815,29 | 2 815,29 | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *2 815,29* | *2 815,29* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.25 | Замена трубопроводов тепловых сетей от УЗ-7-1 до ж.д. Зырянова, 53 с диаметра 20 на 40 мм | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 382,08 | 382,08 | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *382,08* | *382,08* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по мероприятиям увеличения пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей** | 2016-2020 |  | **6 706,43** | **6 706,43** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | ***- амортизационные отчисления*** |  |  | ***6 706,43*** | ***6 706,43*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***- прибыль*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-плата за подключение*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-заемные средства*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-бюджетные средства*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-средства частных инвесторов*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **Магистральные сети РИС** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26 | Замена трубопроводов тепловых сетей от ТК-8А-1 до ЦТП-8А/1. 8А мкр, №5948 Ду200 | 2020 | Программа ЭС. Программа ИП | 1 826,64 | - | - | - | - | 1 826,64 | *-* | *-* |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *1 826,64* |  |  |  |  | *1 826,64* |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27 | Замена трубопроводов тепловых сетей от ТК 8А-1 до ТК-8А-2. 8А мкр. №5961 Ду250 | 2019 | Программа ЭС. Программа ИП | 6 660,00 | - | - | - | 6 660,00 | *-* | *-* | *-* |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *6 660,00* |  |  |  | *6 660,00* |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.28 | Замена трубопроводов ТС от Уз.6'' через Уз.7'' до Уз.8'' по ул. Индустриальная, контур котельной №2А, №7611. Ду500 | 2019 | Программа ЭС. Программа ИП | 33 748,00 | - | - | - | 33 748,00 | *-* | *-* | *-* |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *33 748,00* |  |  |  | *33 748,00* |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.29 | Замена трубопроводов ТС от УТ-65 - УТ 65-1 до перехода под ул. Ленина, контур котельной №5, №8800, Ду400 | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 25 588,80 | 25 588,80 | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *25 588,80* | *25 588,80* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.30 | Замена трубопроводов ТС от Уз. 1 -Уз. 40 до ВК-22 по ул. Мира (от Уз.40 до т.А (выезд с ТК "Ланкорд")), контур котельной №5, №3130, Ду500 | 2017 | Программа ЭС. Программа ИП | 18 372,60 | - | 18 372,60 | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *18 372,60* |  | *18 372,60* |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.31 | Замена трубопроводов ТС от Уз.40 до Уз.41 по ул. Индустриальная, контур котельной №5,№7613, Ду500 | 2018 | Программа ЭС. Программа ИП | 30 880,60 | - | - | 30 880,60 | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *30 880,60* |  |  | *30 880,60* |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.32 | Замена трубопроводов ТС от Уз.16'' до Уз.18'' по ул. Индустриальная, контур котельной №5,№3316, Ду300 | 2020 | Программа ИП | 10 407,60 | - | - | - | - | 10 407,60 | - | *-* |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *10 407,60* |  |  |  |  | *10 407,60* |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.33 | Замена трубопроводов ТС от Уз.15'' до Уз.16'' по ул. Индустриальная, контур котельной №5 №3316, Ду700 | 2020 | Программа ИП | 35 919,20 | - | - | - | - | 35 919,20 | *-* | *-* |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *35 919,20* |  |  |  |  | *35 919,20* |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по магистральным сетям РИС** | 2016-2020 |  | **163 403,44** | **25 588,80** | **18 372,60** | **30 880,60** | **40 408,00** | **48 153,44** | **-** | **-** |
|  | ***- амортизационные отчисления*** |  |  | ***163 403,44*** | ***25 588,80*** | ***18 372,60*** | ***30 880,60*** | ***40 408,00*** | ***48 153,44*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***- прибыль*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-плата за подключение*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-заемные средства*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-бюджетные средства*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-средства частных инвесторов*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **Внутриквартальные тепловые сети** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.34 | Замена трубопроводов тепловых сетей от ТК 11-21 до ж.д. Чапаева,53, № 11 мкр,№3436, Ду150 | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | *1 190,00* | *1 190,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | *1 190,00* | *1 190,00* |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.35 | Замена трубопроводов тепловых сетей от ЦТП-8А-1 до ТК-1. 8А мкр, №5937, Ду250 | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 2 200,00 | 2 200,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *2 200,00* | *2 200,00* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.36 | Замена трубопроводов тепловых сетей от ТК-1 -ТК-2. 8А мкр, №5931, Ду150 | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 1 700,00 | 1 700,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *1 700,00* | *1 700,00* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.37 | Замена трубопроводов тепловых сетей от ТК 11-17 до ж.д. Чапаева,63. 11 мкр, №5683, Ду100 | 2017 | Программа ЭС. Программа ИП | 460,00 | - | 460,00 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *460,00* |  | *460,00* |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.38 | Замена трубопроводов тепловых сетей от ТК 13-28 до ТК-13-8. 13 мкр №5829, Ду200 | 2019 | Программа ЭС. Программа ИП | 3 340,00 | - | - | - | 3 340,00 | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *3 340,00* |  |  |  | *3 340,00* |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.39 | Замена трубопроводов тепловых сетей от ТК-13-28 до ЦТП-13/1. 13 мкр,№5834, Ду200 | 2019 | Программа ЭС. Программа ИП | 2 960,00 | - | - | - | 2 960,00 | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *2 960,00* |  |  |  | *2 960,00* |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.40 | Замена трубопроводов тепловых сетей от УТ-16-130Б до ж.д. Интернациональная,2/1. 10Г мкр, №3966, Ду200 | 2019 | Программа ЭС. Программа ИП | 3 040,00 | - | - | - | 3 040,00 | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *3 040,00* |  |  |  | *3 040,00* |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.41 | Замена трубопроводов тепловых сетей от УТ-11-23-2 до ТК ОЦ 2-2. Общественный центр 2ой очереди застройки, №5919, Ду200 | 2020 | Программа ИП | 3 550,00 | - | - | - | - | 3 550,00 | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *3 550,00* |  |  |  |  | *3 550,00* |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по внутриквартальным тепловым сетям** |  |  | **18 440,00** | **5 090,00** | **460,00** | **-** | **9 340,00** | **3 550,00** | **-** | **-** |
|  | ***- амортизационные отчисления*** |  |  | ***18 440,00*** | ***5 090,00*** | ***460,00*** | ***-*** | ***9 340,00*** | ***3 550,00*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***- прибыль*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-плата за подключение*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-заемные средства*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-бюджетные средства*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-средства частных инвесторов*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **ИТОГО по развитию системы теплоснабжения, в том числе источники ТС, сети ТС, ЦТП (Система ТС)** |  |  | **1 164 671,68** | **65 586,52** | **47 624,42** | **87 379,76** | **132 341,75** | **154 539,23** | **-** | **677 200,00** |
|  | ***- амортизационные отчисления*** |  |  | ***1 164 671,68*** | ***65 586,52*** | ***47 624,42*** | ***87 379,76*** | ***132 341,75*** | ***154 539,23*** | ***-*** | ***677 200,00*** |
|  | ***- прибыль*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-плата за подключение*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-заемные средства*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-бюджетные средства*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-средства частных инвесторов*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **Развитие централизованной системы горячего водоснабжения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Реконструкция и модернизация** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Замена сетей горячего водоснабжения 6 микрорайон (от ЦТП-6/3)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.42 | Замена трубопроводов ГВ № 7844 от ЦТП- 6/3 до узла управления ж.д.Маршала Жукова, 16 (сшитый полиэтилен), 6 микрорайон | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 775,61 | 775,61 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *775,61* | *775,61* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.43 | Замена трубопроводов ГВ № 7847 от ж.д.Маршала Жукова,16 до ж.д.Маршала Жукова,12А (сшитый полиэтилен), 6 микрорайон | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 1 891,39 | 1 891,39 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *1 891,39* | *1 891,39* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.44 | Замена трубопроводов ГВ № 7850 от ж.д.Маршала Жукова,12А до ж.д. Мира, 25 (сшитый полиэтилен), 6 микрорайон | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 616,80 | 616,80 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *616,80* | *616,80* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.45 | Замена трубопроводов ГВ № 7853 от ж.д.Маршала Жукова,12А до ж.д.Маршала Жукова,14 (сшитый полиэтилен), 6 микрорайон | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 790,83 | 790,83 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *790,83* | *790,83* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Замена сетей горячего водоснабжения 6 микрорайон (от ЦТП-6/1)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.46 | Замена трубопроводов ГВ № 7777 от ЦТП- 6/1 до ТК-32 (сшитый полиэтилен), 6 микрорайон | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 978,35 | 978,35 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *978,35* | *978,35* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Замена сетей горячего водоснабжения квартал Ленина (от ЦТП-9/4)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.47 | Замена трубопроводов ГВ № 4662 от ЦТП-9/4 до ТК-4 (сшитый полиэтилен), квартал Ленина | 2018 | Программа ЭС. Программа ИП | 937,73 | - | - | 937,73 | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *937,73* |  |  | *937,73* |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.48 | Замена трубопроводов ГВ № 4665 от ТК-4 до ж.д.Ленина, 17/1 (сшитый полиэтилен), квартал Ленина | 2018 | Программа ЭС. Программа ИП | 446,52 | - | - | 446,52 | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *446,52* |  |  | *446,52* |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.49 | Замена трубопроводов ГВ № 4668 от ТК-4 до ж.д.Ленина, 17/2 (сшитый полиэтилен), квартал Ленина | 2018 | Программа ЭС. Программа ИП | 988,03 | - | - | 988,03 | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *988,03* |  |  | *988,03* |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.50 | Замена трубопроводов ГВ № 4671 от ЦТП-9/4 до ТК-1 (сшитый полиэтилен), квартал Ленина | 2018 | Программа ЭС. Программа ИП | 77,61 | - | - | 77,61 | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *77,61* |  |  | *77,61* |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.51 | Замена трубопроводов ГВ № 4674 от ТК-1 до ж.д.Ленина, 17 (сшитый полиэтилен), квартал Ленина | 2018 | Программа ЭС. Программа ИП | 576,96 | - | - | 576,96 | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *576,96* |  |  | *576,96* |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.52 | Замена трубопроводов ГВ № 4676 от ТК1 - ТК2 (в сторону д.сада №90 "Айболит" (Ленина, 17Б)) (сшитый полиэтилен), квартал Ленина | 2018 | Программа ЭС. Программа ИП | 971,41 | - | - | 971,41 | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *971,41* |  |  | *971,41* |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.53 | Замена трубопроводов ГВ № 4678от ТК-2 до д.сада №90 "Айболит" (Ленина, 17Б) (сшитый полиэтилен), квартал Ленина | 2018 | Программа ЭС. Программа ИП | 973,37 | - | - | 973,37 | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *973,37* |  |  | *973,37* |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Замена сетей горячего водоснабжения квартал Б (от ЦТП-9/3)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.54 | Замена трубопроводов ГВ № 4658 от ЦТП-9/3 через ж.д.Ленина, 38, ж.д.Ленина, 36 до ж.д.Ленина, 34 (сшитый полиэтилен), квартал Б | 2020 | Программа ИП | 5 237,95 | - | - | - | - | 5 237,95 | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *5 237,95* |  |  |  |  | *5 237,95* |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.55 | Замена трубопроводов ГВ № 8876 от ЦТП-9/3 - ТК2 до ж.д.Ленина, 36А (сшитый полиэтилен), квартал Б | 2020 | Программа ИП | 3 998,79 | - | - | - | - | 3 998,79 | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *3 998,79* |  |  |  |  | *3 998,79* |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.56 | Замена трубопроводов ГВ № 8876 от ТК-4 до ж.д.Таёжная, 31, 31А (сшитый полиэтилен), квартал Б | 2020 | Программа ИП | 1 565,65 | - | - | - | - | 1 565,65 | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *1 565,65* |  |  |  |  | *1 565,65* |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Замена сетей горячего водоснабжения 16А микрорайон (от ЦТП-16А/2)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.57 | Замена трубопроводов ГВ № 8730 от ТК5 - ТК6 до Пединститута (Ленина, 56) (от ТК-5 до ТК-6) (сшитый полиэтилен), 16А микрорайон | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 704,08 | 704,08 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *704,08* | *704,08* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Замена сетей горячего водоснабжения 16 микрорайон (от ЦТП-16/1)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.58 | Замена трубопроводов ГВ № 8678 от ТК-3 до ж.д.Дружбы Народов, 8 (сшитый полиэтилен), 16 микрорайон | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 383,64 | 383,64 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *383,64* | *383,64* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Замена сетей горячего водоснабжения 5 Восточный микрорайон (от ЦТП-5/1)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.59 | Замена трубопроводов ГВ № 5475 от ЦТП 5/1 -ТК 1 до ж.д.Комсомольский Бульвар, 4 (сшитый полиэтилен), 5 Восточный микрорайон | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 1 205,30 | 1 205,30 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *1 205,30* | *1 205,30* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.60 | Замена трубопроводов ГВ № 5461 от ж.д.Комсомольский Бульвар, 2 до здания перинатального центра (Комсомольский Бульвар, 2А) (сшитый полиэтилен), 5 Восточный микрорайон | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 691,50 | 691,50 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *691,50* | *691,50* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.61 | Замена трубопроводов ГВ № 5478 от ж.д.Комсомольский Бульвар, 4 до ж.д.Комсомольский Бульвар, 2 (сшитый полиэтилен), 5 Восточный микрорайон | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 1 797,26 | 1 797,26 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *1 797,26* | *1 797,26* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Замена сетей горячего водоснабжения 5 Западный микрорайон (от ЦТП-5/2)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.62 | Замена трубопроводов ГВ № 5364 от точки А до ж.д.Ленина, 11/2 (сшитый полиэтилен), 5 Западный микрорайон | 2018 | Программа ЭС. Программа ИП | 1 370,19 | - | - | 1 370,19 | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *1 370,19* |  |  | *1 370,19* |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.63 | Замена трубопроводов ГВ № 5402 от ЦТП-5/2 до ж.д.Ленина, 11/1 (сшитый полиэтилен), 5 Западный микрорайон | 2018 | Программа ЭС. Программа ИП | 769,51 | - | - | 769,51 | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *769,51* |  |  | *769,51* |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.64 | Замена трубопроводов ГВ № 5409 от ж.д.Ленина, 11/2 до ж.д.Ленина, 11/3 (сшитый полиэтилен), 5 Западный микрорайон | 2018 | Программа ЭС. Программа ИП | 686,91 | - | - | 686,91 | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *686,91* |  |  | *686,91* |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Замена сетей горячего водоснабжения квартал Мира (от ЦТП-7/1)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.65 | Замена трубопроводов ГВ № 5511 от ЦТП-7/1 - ТК-9ГВ до ж.д.Мира, 31/2 (сшитый полиэтилен), квартал Мира | 2019 | Программа ЭС. Программа ИП | 1 232,43 | - | - | - | 1 232,43 | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *1 232,43* |  |  |  | *1 232,43* |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.66 | Замена трубопроводов ГВ № 5514 от ТК-6 до ТК-5 (сшитый полиэтилен), квартал Мира | 2019 | Программа ЭС. Программа ИП | *650,33* | *-* | *-* | *-* | *650,33* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *650,33* |  |  |  | *650,33* |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.67 | Замена трубопроводов ГВ № 5517 от ТК-6 до д.сада №74 "Дельфиненок" (Спортивная, 4) (сшитый полиэтилен), квартал Мира | 2019 | Программа ЭС. Программа ИП | 426,63 | - | - | - | 426,63 | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *426,63* |  |  |  | *426,63* |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.68 | Замена трубопроводов ГВ № 5531 от ЦТП-7/1 через ж.д.Мира, 31, ж.д.Мира, 31/1 до ж.д.Мира, 31/3 (сшитый полиэтилен), квартал Мира | 2019 | Программа ЭС. Программа ИП | 7 847,82 | - | - | - | 7 847,82 | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *7 847,82* |  |  |  | *7 847,82* |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.69 | Замена трубопроводов ГВ № 8778 от ТК-5 до д.сада №29 "Елочка" (Спортивная, 2) (сшитый полиэтилен), квартал Мира | 2019 | Программа ЭС. Программа ИП | 784,29 | - | - | - | 784,29 | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *784,29* |  |  |  | *784,29* |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Замена сетей горячего водоснабжения Больничный комплекс (от ПС-4)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.70 | Замена трубопроводов ГВ № 5489 от точки врезки до ТК5 - ТК6 до Отделения гинекологии №1 (Ленина, 18/10) (сшитый полиэтилен), Больничный комплекс | 2020 | Программа ИП | 2 174,53 | - | - | - | - | 2 174,53 | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *2 174,53* |  |  |  |  | *2 174,53* |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.71 | Замена трубопроводов ГВ № 5493 от точки врезки до ТК5 - ТК6 до Отделения гинекологии №1 (Ленина, 18/10) (сшитый полиэтилен), Больничный комплекс | 2020 | Программа ИП | 889,10 | - | - | - | - | 889,10 | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *889,10* |  |  |  |  | *889,10* |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.72 | Замена трубопроводов ГВ № 5496 от Уз.2 до Городской больницы №1 (Ленина, 18) (сшитый полиэтилен), Больничный комплекс | 2020 | Программа ИП | 643,82 | - | - | - | - | 643,82 | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *643,82* |  |  |  |  | *643,82* |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.73 | Замена трубопроводов ГВ № 5502 от ПС-4 через Уз.1-1 - Уз.2 (сшитый полиэтилен), Больничный комплекс | 2020 | Программа ИП | 3 140,84 | - | - | - | - | 3 140,84 | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *3 140,84* |  |  |  |  | *3 140,84* |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.74 | Замена трубопроводов ГВ № 5502 от Уз.1-1 до Уз.1-2 (сшитый полиэтилен), Больничный комплекс | 2020 | Программа ИП | 760,55 | - | - | - | - | 760,55 | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *760,55* |  |  |  |  | *760,55* |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.75 | Замена трубопроводов ГВ № 5502 от Уз.1-2 до здания хирургического корпуса Городской больницы №1 (Ленина, 18) (сшитый полиэтилен), Больничный комплекс | 2020 | Программа ИП | 97,51 | - | - | - | - | 97,51 | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *97,51* |  |  |  |  | *97,51* |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.76 | Замена трубопроводов ГВ № 5502 от Уз.1-2 до здания пищеблока (Ленина, 18/1) Городской больницы №1 (Ленина, 18) (сшитый полиэтилен), Больничный комплекс | 2020 | Программа ИП | 457,63 | - | - | - | - | 457,63 | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *457,63* |  |  |  |  | *457,63* |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.77 | Замена трубопроводов ГВ № 5504 от Уз.2 до прачечной Отделения гинекологии №1 (Ленина, 18/10) (сшитый полиэтилен), Больничный комплекс | 2020 | Программа ИП | 1 006,91 | - | - | - | - | 1 006,91 | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *1 006,91* |  |  |  |  | *1 006,91* |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.78 | Замена трубопроводов ГВ № 5508 от ТК- 5 до патолого-анатомического корпуса (Ленина, 18/6) (сшитый полиэтилен), Больничный комплекс | 2020 | Программа ИП | 567,68 | - | - | - | - | 567,68 | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *567,68* |  |  |  |  | *567,68* |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.79 | Замена трубопроводов ГВ № 8927 от ТК- 6 до здания судебно-медицинской экспертизы (Омская, 13А) (сшитый полиэтилен), Больничный комплекс | 2020 | Программа ИП | 154,71 | - | - | - | - | 154,71 | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *154,71* |  |  |  |  | *154,71* |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Замена сетей горячего водоснабжения 10Г микрорайон (от ЦТП-10Г/2)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.80 | Замена трубопроводов ГВ № 7971 от ТК- 16 до ж.д.Северная, 5 (сшитый полиэтилен), 10Г микрорайон | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 1 096,95 | 1 096,95 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *1 096,95* | *1 096,95* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.81 | Замена трубопроводов ГВ № 8818 от точки подключения в техподполье ж.д. Северная, 5 до ж.д. Северная, 7 (сшитый полиэтилен), 10Г микрорайон | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 370,90 | 370,90 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *370,90* | *370,90* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.82 | Замена трубопроводов ГВ № 5927 от ТК- 16 до ж.д. Северная, 7А (сшитый полиэтилен), 10Г микрорайон | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 767,87 | 767,87 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *767,87* | *767,87* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.83 | Замена трубопроводов ГВ № 7959 от узла управления ж.д.Заозёрный проезд, 8А до ж.д.Заозёрный проезд, 6 (сшитый полиэтилен), 10Г микрорайон | 2017 | Программа ЭС. Программа ИП | 1 226,96 | - | 1 226,96 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *1 226,96* |  | *1 226,96* |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.84 | Замена трубопроводов ГВ № 8007 от ЦТП- 10Г/2 до ТК-2 до ж.д.Заозёрный проезд, 8А (сшитый полиэтилен), 10Г микрорайон | 2017 | Программа ЭС. Программа ИП | 617,77 | - | 617,77 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *617,77* |  | *617,77* |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.85 | Замена трубопроводов ГВ № 8820 от ТК-15 до ж.д.Северная, 5Б (сшитый полиэтилен), 10Г микрорайон | 2017 | Программа ЭС. Программа ИП | 265,33 | - | 265,33 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *265,33* |  | *265,33* |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Замена сетей горячего водоснабжения 10Г микрорайон (от ЦТП-10Г/3)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.86 | Замена трубопроводов ГВ № 8033 от ТК- 4 до ж.д.Интернациональная, 2/4 (сшитый полиэтилен), 10Г микрорайон | 2017 | Программа ЭС. Программа ИП | 798,25 | - | 798,25 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *798,25* |  | *798,25* |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.87 | Замена трубопроводов ГВ № 3953 от ТК-5 до ж.д.Заозёрный проезд, 14А (сшитый полиэтилен), 10Г микрорайон | 2017 | Программа ЭС. Программа ИП | *2 158,39* | *-* | *2 158,39* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *2 158,39* |  | *2 158,39* |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.88 | Замена трубопроводов ГВ № 7992 от ТК-2 до ж.д.Интернациональная, 2Б/3 (сшитый полиэтилен), 10Г микрорайон | 2017 | Программа ЭС. Программа ИП | 2 268,41 | - | 2 268,41 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *2 268,41* |  | *2 268,41* |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.89 | Замена трубопроводов ГВ № 8767с техподполья ж.д.Заозёрный проезд, 16А до ж.д.Заозёрный проезд, 16 (сшитый полиэтилен), 10Г микрорайон | 2017 | Программа ЭС. Программа ИП | 1 763,13 | - | 1 763,13 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *1 763,13* |  | *1 763,13* |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.90 | Замена трубопроводов ГВ № 8783 от ТК-3 до ж.д.Интернациональная, 2В (сшитый полиэтилен), 10Г микрорайон | 2017 | Программа ЭС. Программа ИП | 340,77 | - | 340,77 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *340,77* |  | *340,77* |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Замена сетей горячего водоснабжения 2 микрорайон (от ЦТП-2/2)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.91 | Замена трубопроводов ГВ № 8458 от ж.д.Пионерская, 7 до ж.д.Пионерская 9,11 (сшитый полиэтилен), 2 микрорайон | 2019 | Программа ЭС. Программа ИП | 2 120,06 | - | - | - | 2 120,06 | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *2 120,06* |  |  |  | *2 120,06* |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.92 | Замена трубопроводов ГВ № 8414 от ЦТП-2/2 до ТК-15 (сшитый полиэтилен), 2 микрорайон | 2019 | Программа ЭС. Программа ИП | 628,38 | - | - | - | 628,38 | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *628,38* |  |  |  | *628,38* |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.93 | Замена трубопроводов ГВ № 8476 от ТК-15 до общежития №18 (Проспект Победы, 6Б) (сшитый полиэтилен), 2 микрорайон | 2019 | Программа ЭС. Программа ИП | 2 376,48 | - | - | - | 2 376,48 | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *2 376,48* |  |  |  | *2 376,48* |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.94 | Замена трубопроводов ГВ № 8417 от ТК-15 - ТК-7 до ТК-8 (сшитый полиэтилен), 2 микрорайон | 2019 | Программа ЭС. Программа ИП | 1 109,11 | - | - | - | 1 109,11 | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *1 109,11* |  |  |  | *1 109,11* |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.95 | Замена трубопроводов ГВ № 8479 от ТК-8 до общежития №19 (Проспект Победы, 6А) (сшитый полиэтилен), 2 микрорайон | 2019 | Программа ЭС. Программа ИП | 182,65 | - | - | - | 182,65 | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *182,65* |  |  |  | *182,65* |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.96 | Замена трубопроводов ГВ № 8425 от ЦТП- 2/2 до ж.д.Пионерская, 5 (сшитый полиэтилен), 2 микрорайон | 2019 | Программа ЭС. Программа ИП | 1 857,28 | - | - | - | 1 857,28 | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *1 857,28* |  |  |  | *1 857,28* |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.97 | Замена трубопроводов ГВ № 8428 по тех.подполью ж.д.Пионерская, 7 (сшитый полиэтилен), 2 микрорайон | 2019 | Программа ЭС. Программа ИП | 2 325,83 | - | - | - | 2 325,83 | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *2 325,83* |  |  |  | *2 325,83* |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Замена сетей горячего водоснабжения 15 микрорайон (от ЦТП-15/1)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.98 | Замена трубопроводов ГВ № 3931 от ТК-2 до НЭПИ (Нижневартовский экономико-правовой институт (60 лет Октября,49А) (сшитый полиэтилен), 15 микрорайон | 2017 | Программа ЭС. Программа ИП | 1 064,61 | - | 1 064,61 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *1 064,61* |  | *1 064,61* |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.99 | Замена трубопроводов ГВ № 8805 от ТК- 2 до д.сада №14 "Солнышко" (60 лет Октября, 49Б) (сшитый полиэтилен), 15 микрорайон | 2017 | Программа ЭС. Программа ИП | 490,76 | - | 490,76 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *490,76* |  | *490,76* |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.100 | Замена трубопроводов ГВ № 7490 от ЦТП-15/1 до ТК-3 (сшитый полиэтилен), 15 микрорайон | 2017 | Программа ЭС. Программа ИП | 372,97 | - | 372,97 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *372,97* |  | *372,97* |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.101 | Замена трубопроводов ГВ № 7493 от ТК-3 до ж.д.60 лет Октября,51 (сшитый полиэтилен), 15 микрорайон | 2017 | Программа ЭС. Программа ИП | 1 151,31 | - | 1 151,31 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *1 151,31* |  | *1 151,31* |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.102 | Замена трубопроводов ГВ № 7544 от ТК-3 до ж.д.60 лет Октября,51А (сшитый полиэтилен), 15 микрорайон | 2017 | Программа ЭС. Программа ИП | 294,45 | - | 294,45 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *294,45* |  | *294,45* |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Замена сетей горячего водоснабжения 15 микрорайон (от ЦТП-15/2)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.103 | Замена трубопроводов ГВ № 7496от ТК-2 до ТК-5 (от ЦТП-15/2) (сшитый полиэтилен), 15 микрорайон | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 503,46 | 503,46 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *503,46* | *503,46* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.104 | Замена трубопроводов ГВ № 6275 от ТК-1 до ТК-2 (от ЦТП-15/2) (сшитый полиэтилен), 15 микрорайон | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 3 826,32 | 3 826,32 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *3 826,32* | *3 826,32* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Замена сетей горячего водоснабжения 15 микрорайон (от ЦТП-15/3)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.105 | Замена трубопроводов ГВ № 8858 от ТК- 2 через техподплье ж.д.Чапаева, 5 до ж.д.Чапаева, 5/47 (сшитый полиэтилен), 15 микрорайон | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 4 909,90 | 4 909,90 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *4 909,90* | *4 909,90* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.106 | Замена трубопроводов ГВ № 6260 от ТК-3 до ж.д.60 лет Октября,47 (сшитый полиэтилен), 15 микрорайон | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 3 008,96 | 3 008,96 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *3 008,96* | *3 008,96* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Замена сетей горячего водоснабжения 15 микрорайон (от ЦТП-15/4)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.107 | Замена трубопроводов ГВ № 7521 от ж.д.Омская, 60 до ж.д.Дружбы Народов, 15А (сшитый полиэтилен), 15 микрорайон | 2018 | Программа ЭС. Программа ИП | 264,40 | - | - | 264,40 | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *264,40* |  |  | *264,40* |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.108 | Замена трубопроводов ГВ № 7526 от ТК- 1 до ж.д. Омская, 60 (сшитый полиэтилен), 15 микрорайон | 2018 | Программа ЭС. Программа ИП | 3 571,05 | - | - | 3 571,05 | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *3 571,05* |  |  | *3 571,05* |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.109 | Замена трубопроводов ГВ № 7532 от ТК- 1 до ж.д.Омская, 62 (сшитый полиэтилен), 15 микрорайон | 2018 | Программа ЭС. Программа ИП | 2 422,91 | - | - | 2 422,91 | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *2 422,91* |  |  | *2 422,91* |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.110 | Замена трубопроводов ГВ № 7535 от ж.д.Омская, 62 до ж.д.Дружбы Народов, 17 (сшитый полиэтилен), 15 микрорайон | 2018 | Программа ЭС. Программа ИП | 2 029,17 | - | - | 2 029,17 | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *2 029,17* |  |  | *2 029,17* |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.111 | Замена трубопроводов ГВ № 7541 от ж.д.Омская, 60 до ж.д.Омская,58 (сшитый полиэтилен), 15 микрорайон | 2018 | Программа ЭС. Программа ИП | 226,21 | - | - | 226,21 | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *226,21* |  |  | *226,21* |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Замена сетей горячего водоснабжения квартала Прибрежный II (от ЦТП-16Б/1)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.112 | Замена трубопроводов ГВ № 8762 от ТК- 2 до д.сада №86 "Былинушка" (60 лет Октября,78) (сшитый полиэтилен), квартал Прибрежный II | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 714,70 | 714,70 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *714,70* | *714,70* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Замена сетей горячего водоснабжения квартала Прибрежный II (от ЦТП-16Б/2)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.113 | Замена трубопроводов ГВ № 8756 от ЦТП 16Б/2- ТК 4 до ж.д.60 лет Октября, 84 (сшитый полиэтилен), Прибрежная зона - II | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 2 451,45 | 2 451,45 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *2 451,45* | *2 451,45* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.114 | Замена трубопроводов ГВ № 8759 от ТК 4-через техподполье ж.д.60 лет Октября, 88 до ж.д.60 лет Октября, 86 (сшитый полиэтилен), Прибрежный квартал II | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 9 166,84 | 9 166,84 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *9 166,84* | *9 166,84* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Замена сетей горячего водоснабжения 13 микрорайон (от ЦТП-13/1)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.115 | Замена трубопроводов ГВ № 5769 от ЦТП- 13/1 до ТК- 30 (сшитый полиэтилен), 13 микрорайон | 2017 | Программа ЭС. Программа ИП | 4 049,44 | - | 4 049,44 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *4 049,44* |  | *4 049,44* |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.116 | Замена трубопроводов ГВ № 5772 от ТК- 30 до ж.д.Пермская, 6 (сшитый полиэтилен), 13 микрорайон | 2017 | Программа ЭС. Программа ИП | 1 729,42 | - | 1 729,42 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *1 729,42* |  | *1 729,42* |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.117 | Замена трубопроводов ГВ № 5775 от ТК- 30 до ж.д. Пермская, 8 (сшитый полиэтилен), 13 микрорайон | 2017 | Программа ЭС. Программа ИП | 337,54 | - | 337,54 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *337,54* |  | *337,54* |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.118 | Замена трубопроводов ГВ № 5820 от ж.д.Пермская, 6 до ж.д.Пермская, 4 (сшитый полиэтилен), 13 микрорайон | 2017 | Программа ЭС. Программа ИП | 902,73 | - | 902,73 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *902,73* |  | *902,73* |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Замена сетей горячего водоснабжения 13 микрорайон (от ЦТП-13/3)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.119 | Замена трубопроводов ГВ № 5860 от точки врезки через ТК-3ГВ до ТК- 4ГВ (сшитый полиэтилен), 13 микрорайон | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 2 299,60 | 2 299,60 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *2 299,60* | *2 299,60* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.120 | Замена трубопроводов ГВ № 5864 от ж.д.Ханты-Мансийская, 45 до вставки ж.д.Ханты-Мансийская, 43 (сшитый полиэтилен), 13 микрорайон | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 908,44 | 908,44 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *908,44* | *908,44* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Замена сетей горячего водоснабжения 13 микрорайон (от ЦТП-13/2)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.121 | Замена трубопроводов ГВ № 5868 от ЦТП- 13/2 до ТК- 21ГВ (сшитый полиэтилен), 13 микрорайон | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 191,32 | 191,32 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *191,32* | *191,32* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.122 | Замена трубопроводов ГВ № 5868 от ЦТП-13/2 через ТК-21ГВ до ж.д.Пермская, 4А (сшитый полиэтилен), 13 микрорайон | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 2 977,79 | 2 977,79 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *2 977,79* | *2 977,79* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.123 | Замена трубопроводов ГВ № 5868 от ТК21ГВ-ТК20ГВ до ТК-19ГВ (сшитый полиэтилен), 13 микрорайон | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 2 133,60 | 2 133,60 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *2 133,60* | *2 133,60* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.124 | Замена трубопроводов ГВ № 5868 от ТК-20ГВ до теплицы школы № 14 (Ханты-Мансийская, 39Б) (сшитый полиэтилен), 13 микрорайон | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 229,63 | 229,63 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *229,63* | *229,63* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.125 | Замена трубопроводов ГВ № 5868 от ТК- 19ГВ до школы №14 (Ханты-Мансийская, 39Б) (сшитый полиэтилен), 13 микрорайон | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 98,41 | 98,41 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *98,41* | *98,41* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.126 | Замена трубопроводов ГВ № 5833 от ТК- 19 до бассейна школы №14 (Ханты-Мансийская, 39Б) (сшитый полиэтилен), 13 микрорайон | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 336,95 | 336,95 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *336,95* | *336,95* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.127 | Замена трубопроводов ГВ № 5868 от ж.д.Пермская,4А до ТК-29ГВ (сшитый полиэтилен), 13 микрорайон | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 445,99 | 445,99 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *445,99* | *445,99* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.128 | Замена трубопроводов ГВ № 5868 от ж.д. Пермская, 4А до ТК-32ГВ (сшитый полиэтилен), 13 микрорайон | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 1 992,08 | 1 992,08 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *1 992,08* | *1 992,08* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.129 | Замена трубопроводов ГВ № 5868 от ТК 32ГВ - ТК 33ГВ до ж.д.Пермская, 2 (сшитый полиэтилен), 13 микрорайон | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 1 024,83 | 1 024,83 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *1 024,83* | *1 024,83* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.130 | Замена трубопроводов ГВ № 5868 от ТК- 33ГВ до ж.д. Мира, 81 (сшитый полиэтилен), 13 микрорайон | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 551,49 | 551,49 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *551,49* | *551,49* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.131 | Замена трубопроводов ГВ № 5868 от ТК 32ГВ до ж.д. Мира, 83 (сшитый полиэтилен), 13 микрорайон | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 2 487,38 | 2 487,38 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *2 487,38* | *2 487,38* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.132 | Замена трубопроводов ГВ № 5868 от ж.д.Мира, 83 до ж.д.Мира,85 (сшитый полиэтилен), 13 микрорайон | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 3 279,47 | 3 279,47 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *3 279,47* | *3 279,47* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.133 | Замена трубопроводов ГВ № 5820 от ТК- 29ГВ до д.сада № 52 "Самолётик" (Ханты-Мансийская, 35А) (сшитый полиэтилен), 13 микрорайон | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 969,36 | 969,36 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *969,36* | *969,36* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Замена сетей горячего водоснабжения 7А микрорайон (от ЦТП-7А/1)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.134 | Замена трубопроводов ГВ № 8176 от ТК-7 до школы № 23 (Чапаева, 30) (сшитый полиэтилен), 7А микрорайон | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 1 075,60 | 1 075,60 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *1 075,60* | *1 075,60* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Замена сетей горячего водоснабжения 7А микрорайон (от ЦТП-7А/2)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.135 | Замена трубопроводов ГВ № 8181 от ЦТП 7А/2 до ТК 1 (сшитый полиэтилен), 7А микрорайон | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 952,50 | 952,50 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *952,50* | *952,50* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.136 | Замена трубопроводов ГВ № 8184 от ТК-1 до ТК-2 (сшитый полиэтилен), 7А микрорайон | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 1 230,33 | 1 230,33 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *1 230,33* | *1 230,33* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.137 | Замена трубопроводов ГВ № 8186 от ТК- 2 до д.сада №81 "Белоснежка" (Дзержинского, 8) (сшитый полиэтилен), 7А микрорайон | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 2 572,27 | 2 572,27 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *2 572,27* | *2 572,27* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.138 | Замена трубопроводов ГВ № 8192 от ТК- 3 до частной школы "Юность самотлора" (Дзержинского,6) (сшитый полиэтилен), 7А микрорайон | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 359,74 | 359,74 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *359,74* | *359,74* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.139 | Замена трубопроводов ГВ № 8197 от ТК 1-ТК 5 до общежития №12 (Чапаева, 36) (сшитый полиэтилен), 7А микрорайон | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 1 134,40 | 1 134,40 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *1 134,40* | *1 134,40* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.140 | Замена трубопроводов ГВ № 8200 от ТК-1 до общежития №10 (Чапаева, 34) (сшитый полиэтилен), 7А микрорайон | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 560,99 | 560,99 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *560,99* | *560,99* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.141 | Замена трубопроводов ГВ № 8189 от ТК-2 до ТК-3 (сшитый полиэтилен), 7А микрорайон | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 1 189,35 | 1 189,35 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *1 189,35* | *1 189,35* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.142 | Замена трубопроводов ГВ (обсл.) от ТК-6 до здания детской поликлиники №5 (Дзержинского,8А) (сшитый полиэтилен), 7А микрорайон | 2016 | Программа ЭС. Программа ИП | 387,16 | 387,16 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *387,16* | *387,16* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Замена сетей горячего водоснабжения 10А микрорайон (от ЦТП-10А/2)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.143 | Замена трубопроводов ГВ № 7700 от ТК-34 до НГГУ (Интернациональная, 35А) (сшитый полиэтилен), 10А микрорайон | 2020 | Программа ИП | 1 009,96 | - | - | - | - | 1 009,96 | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *1 009,96* |  |  |  |  | *1 009,96* |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.144 | Замена трубопроводов ГВ № 7706 от ТК-28 до школы №40 (Дзержинского, 29А) (сшитый полиэтилен), 10А микрорайон | 2020 | Программа ИП | 1 882,97 | - | - | - | - | 1 882,97 | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *1 882,97* |  |  |  |  | *1 882,97* |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.145 | Замена трубопроводов ГВ № 3993 от ТК-33 до ТК-34 (сшитый полиэтилен), 10А микрорайон | 2020 | Программа ИП | 1 524,06 | - | - | - | - | 1 524,06 | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *1 524,06* |  |  |  |  | *1 524,06* |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.146 | Замена трубопроводов ГВ № 3996 от ТК-34 до ж.д.Нефтяников, 80 (сшитый полиэтилен), 10А микрорайон | 2020 | Программа ИП | 1 962,45 | - | - | - | - | 1 962,45 | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *1 962,45* |  |  |  |  | *1 962,45* |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Замена сетей горячего водоснабжения 10А микрорайон (от ЦТП-10А/4)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.147 | Замена трубопроводов ГВ № 8959 от точки врезки в техподполье ж.д. Интернациональная, 43 до ж.д.Интернациональная, 45 (сшитый полиэтилен), 10А микрорайон | 2017 | Программа ЭС. Программа ИП | 2 159,32 | - | 2 159,32 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *2 159,32* |  | *2 159,32* |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.148 | Замена трубопроводов ГВ № 7673 по техподполью ж.д.Интернациональная, 43 (сшитый полиэтилен), 10А микрорайон | 2017 | Программа ЭС. Программа ИП | 738,10 | - | 738,10 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *738,10* |  | *738,10* |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.149 | Замена трубопроводов ГВ № 7691 от ТК- 43 до ж.д.Интернациональная, 41 (сшитый полиэтилен), 10А микрорайон | 2017 | Программа ЭС. Программа ИП | 1 366,26 | - | 1 366,26 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *1 366,26* |  | *1 366,26* |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Замена сетей горячего водоснабжения квартала Прибрежный III (от ЦТП-9/2)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.150 | Замена трубопроводов ГВ № 4682 от ж.д. 60 лет Октября, 42 до ж.д. 60 лет Октября, 46 (сшитый полиэтилен), Прибрежный квартал III | 2017 | Программа ЭС. Программа ИП | 1 727,46 | - | 1 727,46 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *1 727,46* |  | *1 727,46* |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.151 | Замена трубопроводов ГВ № 4687 от ЦТП-9/2 до ж.д.42,44 по ул.60 лет Октября (сшитый полиэтилен), Прибрежный квартал III | 2017 | Программа ЭС. Программа ИП | 2 760,44 | - | 2 760,44 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *2 760,44* |  | *2 760,44* |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.152 | Замена трубопроводов ГВ № 4690 от ж.д. 60 лет Октября, 46 до ж.д. 60 лет Октября, 48 (сшитый полиэтилен), Прибрежный квартал III | 2017 | Программа ЭС. Программа ИП | 374,94 | - | 374,94 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *374,94* |  | *374,94* |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Замена сетей горячего водоснабжения 9 микрорайон (от ЦТП-9/1)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.153 | Замена трубопроводов ГВ № 4635 от ЦТП-9/1 до ж.д.Нефтяников, 2 (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон | 2019 | Программа ЭС. Программа ИП | 1 451,18 | - | - | - | 1 451,18 | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *1 451,18* |  |  |  | *1 451,18* |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.154 | Замена трубопроводов ГВ № 4638 от ж.д.Нефтяников, 2 до ж.д.Нефтяников, 4 (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон | 2019 | Программа ЭС. Программа ИП | 1 011,95 | - | - | - | 1 011,95 | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *1 011,95* |  |  |  | *1 011,95* |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.155 | Замена трубопроводов ГВ № 4644 от ЦТП-9/1 до ТК-2 (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон | 2019 | Программа ЭС. Программа ИП | 1 575,88 | - | - | - | 1 575,88 | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *1 575,88* |  |  |  | *1 575,88* |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.156 | Замена трубопроводов ГВ № 4647 от ТК-2 до ТК-3 (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон | 2019 | Программа ЭС. Программа ИП | 981,51 | - | - | - | 981,51 | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *981,51* |  |  |  | *981,51* |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.166 | Замена трубопроводов ГВ № 4650 от ТК-3 до д.сада №38 "Домовенок" (Пионерская, 14) (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон | 2019 | Программа ЭС. Программа ИП | 442,61 | - | - | - | 442,61 | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *442,61* |  |  |  | *442,61* |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Замена сетей горячего водоснабжения 10 микрорайон (от ЦТП-10/1)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.158 | Замена трубопроводов ГВ № 5552 от ж.д.Северная, 70 до ж.д.Северная, 72 (сшитый полиэтилен), 10 микрорайон | 2019 | Программа ЭС. Программа ИП | 669,20 | - | - | - | 669,20 | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *669,20* |  |  |  | *669,20* |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.159 | Замена трубопроводов ГВ № 5565 от ЦТП-10/1 - ТК2 - ТК4 - ТК5 до ж.д.Чапаева, 85Б(сшитый полиэтилен), 10 микрорайон | 2019 | Программа ЭС. Программа ИП | 8 979,85 | - | - | - | 8 979,85 | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *8 979,85* |  |  |  | *8 979,85* |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.160 | Замена трубопроводов ГВ № 5574 от ТК-3 до ж.д.Северная, 74 (сшитый полиэтилен), 10 микрорайон | 2019 | Программа ЭС. Программа ИП | 201,60 | - | - | - | 201,60 | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *201,60* |  |  |  | *201,60* |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.161 | Замена трубопроводов ГВ № 5588 от ТК-5 до ж.д.Чапаева, 87А (сшитый полиэтилен), 10 микрорайон | 2019 | Программа ЭС. Программа ИП | 1 006,74 | - | - | - | 1 006,74 | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *1 006,74* |  |  |  | *1 006,74* |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.162 | Замена трубопроводов ГВ № 5608 от ж.д. Чапаева, 87А до ж.д. Чапаева, 87 (сшитый полиэтилен), 10 микрорайон | 2019 | Программа ЭС. Программа ИП | 1 365,03 | - | - | - | 1 365,03 | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *1 365,03* |  |  |  | *1 365,03* |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Замена сетей горячего водоснабжения 10 микрорайон (от ЦТП-10/3)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.163 | Замена трубопроводов ГВ № 5562 от ТК- 19 до ж.д.Пермская, 15 (сшитый полиэтилен), 10 микрорайон | 2017 | Программа ЭС. Программа ИП | 556,91 | - | 556,91 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *556,91* |  | *556,91* |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.164 | Замена трубопроводов ГВ № 5568 от ТК- 19 до д.сад №17 "Ладушки" (Пермская, 17) (сшитый полиэтилен), 10 микрорайон | 2017 | Программа ЭС. Программа ИП | 255,12 | - | 255,12 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *255,12* |  | *255,12* |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.165 | Замена трубопроводов ГВ № 5580 от ж.д. Пермская, 21 до ж.д.Пермская, 31 (сшитый полиэтилен), 10 микрорайон | 2017 | Программа ЭС. Программа ИП | 834,65 | - | 834,65 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *834,65* |  | *834,65* |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.166 | Замена трубопроводов ГВ № 5619 от ТК- 16 до ж.д. Пермская, 21 (сшитый полиэтилен), 10 микрорайон | 2017 | Программа ЭС. Программа ИП | 3 039,38 | - | 3 039,38 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *3 039,38* |  | *3 039,38* |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.167 | Замена трубопроводов ГВ № 5633 от ЦТП-10/3 - ТК18 до ТК-19 (сшитый полиэтилен), 10 микрорайон | 2017 | Программа ЭС. Программа ИП | 2 182,24 | - | 2 182,24 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *2 182,24* |  | *2 182,24* |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.168 | Замена трубопроводов ГВ № 5633 от ТК-20 до ж.д.Пермская, 13 (сшитый полиэтилен), 10 микрорайон | 2017 | Программа ЭС. Программа ИП | 172,46 | - | 172,46 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *172,46* |  | *172,46* |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.169 | Замена трубопроводов ГВ № 5639 от ТК-18 до ТК-17 (сшитый полиэтилен), 10 микрорайон | 2017 | Программа ЭС. Программа ИП | 944,12 | - | 944,12 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *944,12* |  | *944,12* |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Замена сетей горячего водоснабжения 10Б микрорайон (от ЦТП-10Б/1)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.170 | Замена трубопроводов ГВ № 7709 от ЦТП 10Б/1 - ТК 7 до ж.д.Интернациональная, 25 (сшитый полиэтилен), 10Б микрорайон | 2017 | Программа ЭС. Программа ИП | 2 100,43 | - | 2 100,43 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *2 100,43* |  | *2 100,43* |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.171 | Замена трубопроводов ГВ № 7715 от ТК 8-ТК 9 до ж.д.Нефтяников,87 (сшитый полиэтилен), 10Б микрорайон | 2017 | Программа ЭС. Программа ИП | 2 891,45 | - | 2 891,45 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *2 891,45* |  | *2 891,45* |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.172 | Замена трубопроводов ГВ № 7733 от ТК-7 до ж.д.Интернациональная, 29 (сшитый полиэтилен), 10Б микрорайон | 2017 | Программа ЭС. Программа ИП | 575,00 | - | 575,00 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *575,00* |  | *575,00* |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.173 | Замена трубопроводов ГВ № 8904 от ТК-7 до ТК-7Б (сшитый полиэтилен), 10Б микрорайон | 2017 | Программа ЭС. Программа ИП | 2 591,86 | - | 2 591,86 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *2 591,86* |  | *2 591,86* |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.174 | Замена трубопроводов ГВ № 8904 от ТК- 7Б до ж.д.Интернациональная, 27 (сшитый полиэтилен), 10Б микрорайон | 2017 | Программа ЭС. Программа ИП | 718,26 | - | 718,26 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *718,26* |  | *718,26* |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Замена сетей горячего водоснабжения 14 микрорайон (от ЦТП-14/2)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.175 | Замена трубопроводов ГВ № 6087 от ТК-14 до ж.д.Ленина, 29А (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | 2018 | Программа ЭС. Программа ИП | 975,07 | - | - | 975,07 | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *975,07* |  |  | *975,07* |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.176 | Замена трубопроводов ГВ № 6103 от ТК-18 до ТК-14 (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | 2018 | Программа ЭС. Программа ИП | 4 545,36 | - | - | 4 545,36 | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *4 545,36* |  |  | *4 545,36* |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.177 | Замена трубопроводов ГВ № 6107 от ТК-14 до ТК-15 (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | 2018 | Программа ЭС. Программа ИП | 3 310,75 | - | - | 3 310,75 | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *3 310,75* |  |  | *3 310,75* |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.178 | Замена трубопроводов ГВ № 6110 от ТК-15 до ж.д.Ханты-Мансийская, 27 (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | 2018 | Программа ЭС. Программа ИП | 1 827,04 | - | - | 1 827,04 | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *1 827,04* |  |  | *1 827,04* |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.179 | Замена трубопроводов ГВ № 6113 от ТК-18 до ж.д.Ленина, 25Б (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | 2018 | Программа ЭС. Программа ИП | 1 006,03 | - | - | 1 006,03 | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *1 006,03* |  |  | *1 006,03* |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.180 | Замена трубопроводов ГВ № 6116 от глухой врезки в ж.д.Ленина, 25Б до ж.д.Дружбы Народов, 26Г (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | 2018 | Программа ЭС. Программа ИП | 2 307,53 | - | - | 2 307,53 | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *2 307,53* |  |  | *2 307,53* |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.181 | Замена трубопроводов ГВ № 6119 от ж.д.Дружбы Народов, 26Г - ТК16 до ж.д.Дружбы Народов, 26А (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | 2018 | Программа ЭС. Программа ИП | 2 822,62 | - | - | 2 822,62 | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *2 822,62* |  |  | *2 822,62* |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.182 | Замена трубопроводов ГВ № 6122 от ТК-16 до ж.д.Дружбы Народов, 26Б (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | 2018 | Программа ЭС. Программа ИП | 353,24 | - | - | 353,24 | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *353,24* |  |  | *353,24* |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.183 | Замена трубопроводов ГВ № 6125 от ж.д.Дружбы Народов, 26А до ж.д.Дружбы Народов, 28А (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | 2018 | Программа ЭС. Программа ИП | 1 236,70 | - | - | 1 236,70 | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *1 236,70* |  |  | *1 236,70* |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.184 | Замена трубопроводов ГВ № 6128 от ж.д.Дружбы Народов, 26Б до ж.д.Ленина, 25(сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | 2018 | Программа ЭС. Программа ИП | 1 483,61 | - | - | 1 483,61 | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *1 483,61* |  |  | *1 483,61* |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.185 | Замена трубопроводов ГВ № 6145 от точки врезки в тех.подполье ж.д.Ленина, 29 до здания МЧС (рентгенкабинет) (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | 2018 | Программа ЭС. Программа ИП | 1 570,98 | - | - | 1 570,98 | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *1 570,98* |  |  | *1 570,98* |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.186 | Замена трубопроводов ГВ № 6186 от ТК-17 до Ханты-Мансийской таможни (Ханты-Мансийская, 25Б) (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | 2018 | Программа ЭС. Программа ИП | 1 015,61 | - | - | 1 015,61 | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *1 015,61* |  |  | *1 015,61* |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.187 | Замена трубопроводов ГВ № 6191 от ЦТП-14/2 до ТК-12 (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | 2018 | Программа ЭС. Программа ИП | 213,79 | - | - | 213,79 | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *213,79* |  |  | *213,79* |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.188 | Замена трубопроводов ГВ № 6194 от ТК-12 до глухой врезки в ж.д.Ленина, 25Б (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | 2018 | Программа ЭС. Программа ИП | 1 260,38 | - | - | 1 260,38 | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *1 260,38* |  |  | *1 260,38* |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.189 | Замена трубопроводов ГВ № 6219 от ж.д.Ленина, 25 до вставки ж.д.Дружбы Народов, 24 (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | 2018 | Программа ЭС. Программа ИП | 816,52 | - | - | 816,52 | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *816,52* |  |  | *816,52* |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.190 | Замена трубопроводов ГВ № 6221 от ж.д.Ленина, 25 до вставки ж.д.Ленина, 25А (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | 2018 | Программа ЭС. Программа ИП | 762,09 | - | - | 762,09 | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *762,09* |  |  | *762,09* |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.191 | Замена трубопроводов ГВ № 6225 от ТК-16 до ж.д.Дружбы Народов, 26 (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | 2018 | Программа ЭС. Программа ИП | 1 206,40 | - | - | 1 206,40 | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *1 206,40* |  |  | *1 206,40* |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по сетям ГВС** |  |  | **221 189,08** | **66 040,80** | **45 820,64** | **43 025,70** | **39 226,85** | **27 075,11** | **-** | **-** |
|  | ***- амортизационные отчисления*** |  |  | ***221 189,08*** | ***66 040,80*** | ***45 820,64*** | ***43 025,70*** | ***39 226,85*** | ***27 075,11*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***- прибыль*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-плата за подключение*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-заемные средства*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-бюджетные средства*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-средства частных инвесторов*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **Модернизация и техническое перевооружение централизованных тепловых пунктов (ГВС)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.192 | Замена средств автоматики и КИП с установкой частотно- регулируемых приводов на электродвигатели насосов ГВС, автоматизацией контроля параметров и электроснабжения ЦТП новосибирского типа (5 шт.). | 2016-2020 | Программа ИП | 24 107,40 | 4 436,80 | 4 625,60 | 4 826,20 | 5 026,80 | 5 192,00 | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *24 107,40* | *4 436,80* | *4 625,60* | *4 826,20* | *5 026,80* | *5 192,00* |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.193 | Замена ВРУ-0,4 кВ в связи с внедрением ЧРП на электродвигателях насосного оборудования ЦТП новосибирского типа (5 шт.) | 2016-2020 | Программа ИП | 2 790,70 | 513,30 | 533,95 | 557,55 | 581,15 | 604,75 | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *2 790,70* | *513,30* | *533,95* | *557,55* | *581,15* | *604,75* |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.194 | Замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые ( 20 шт.) с одновременной заменой насосов ГВС (15 шт.), запорной арматуры, | 2016-2020 | Программа ИП | 26 797,80 | 4 938,30 | 5 138,90 | 5 357,20 | 5 569,60 | 5 793,80 | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *26 797,80* | *4 938,30* | *5 138,90* | *5 357,20* | *5 569,60* | *5 793,80* |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Установка датчиков и контрольного оборудования, сервера и каналов связи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.195 | Внедрение автоматизированной системы контроля технологического процесса и параметров ЦТП новосибирского типа ( 5 шт.) с передачей данных в ПДС (АСК ЦТП, АСК ТС) | 2016-2020 | Программа ИП | 5 905,90 | 1 085,60 | 1 132,80 | 1 180,00 | 1 227,20 | 1 280,30 | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | *5 905,90* | *1 085,60* | *1 132,80* | *1 180,00* | *1 227,20* | *1 280,30* |  |  |
|  | - прибыль |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по модернизации и техническому перевооружению централизованных тепловых пунктов (ГВС)** |  |  | **59 601,80** | **10 974,00** | **11 431,25** | **11 920,95** | **12 404,75** | **12 870,85** | ***-*** | ***-*** |
|  | **- амортизационные отчисления** |  |  | ***59 601,80*** | ***10 974,00*** | ***11 431,25*** | ***11 920,95*** | ***12 404,75*** | ***12 870,85*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **- прибыль** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **-плата за подключение** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **-заемные средства** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **-бюджетные средства** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **-средства частных инвесторов** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **ИТОГО по мероприятиям развития системы ГВС, в том числе сети ГВС и ЦТП (ГВС)** |  |  | **280 790,88** | **77 014,80** | **57 251,89** | **54 946,65** | **51 631,60** | **39 945,96** | **-** | **-** |
|  | **- амортизационные отчисления** |  |  | ***280 790,88*** | ***77 014,80*** | ***57 251,89*** | ***54 946,65*** | ***51 631,60*** | ***39 945,96*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **- прибыль** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **-плата за подключение** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **-заемные средства** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **-бюджетные средства** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **-средства частных инвесторов** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **ИТОГО по мероприятиям развития системы теплоснабжения** |  |  | **1 445 462,56** | **142 601,32** | **104 876,31** | **142 326,41** | **183 973,35** | **194 485,19** | **-** | **677 200,00** |
|  | **- амортизационные отчисления** |  |  | ***1 445 462,56*** | ***142 601,32*** | ***104 876,31*** | ***142 326,41*** | ***183 973,35*** | ***194 485,19*** | ***-*** | ***677 200,00*** |
|  | **- прибыль** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **-плата за подключение** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **-заемные средства** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **-бюджетные средства** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **-средства частных инвесторов** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| **2** | **ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ  В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ** |  |  | **654 000,00** | **76 100,00** | **80 600,00** | **77 600,00** | **62 600,00** | **74 600,00** | **40 000,00** | **242 500,00** |
|  | **СТРОИТЕЛЬСТВО** |  |  | **354 000,00** | **28 500,00** | **33 000,00** | **30 000,00** | **22 000,00** | **20 000,00** | **21 500,00** | **199 000,00** |
|  | **МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ** |  |  | **300 000,00** | **47 600,00** | **47 600,00** | **47 600,00** | **40 600,00** | **54 600,00** | **18 500,00** | **43 500,00** |
|  | ***в том числе по источникам финансирования:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **- амортизационные отчисления** |  |  | ***313 111,00*** | ***51 600,00*** | ***52 785,00*** | ***53 768,00*** | ***39 458,00*** | ***53 500,00*** | ***18 500,00*** | ***43 500,00*** |
|  | **- прибыль** |  |  | ***9 389,00*** | ***2 500,00*** | ***2 315,00*** | ***2 332,00*** | ***1 142,00*** | ***1 100,00*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **-плата за подключение** |  |  | ***331 500,00*** | ***22 000,00*** | ***25 500,00*** | ***21 500,00*** | ***22 000,00*** | ***20 000,00*** | ***21 500,00*** | ***199 000,00*** |
|  | **-заемные средства** |  |  | **-** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **-бюджетные средства** |  |  | **-** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **-средства частных инвесторов** |  |  | **-** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| **2.1** | **МУП города Нижневартовска «Горводоканал»** |  |  | **654 000,00** | **76 100,00** | **80 600,00** | **77 600,00** | **62 600,00** | **74 600,00** | **40 000,00** | **242 500,00** |
|  | ***- амортизационные отчисления*** |  |  | ***313 111,00*** | ***51 600,00*** | ***52 785,00*** | ***53 768,00*** | ***39 458,00*** | ***53 500,00*** | ***18 500,00*** | ***43 500,00*** |
|  | ***- прибыль*** |  |  | ***9 389,00*** | ***2 500,00*** | ***2 315,00*** | ***2 332,00*** | ***1 142,00*** | ***1 100,00*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-плата за подключение*** |  |  | ***331 500,00*** | ***22 000,00*** | ***25 500,00*** | ***21 500,00*** | ***22 000,00*** | ***20 000,00*** | ***21 500,00*** | ***199 000,00*** |
|  | ***-заемные средства*** |  |  | ***-*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | ***-бюджетные средства*** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | ***-средства частных инвесторов*** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **Строительство** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Строительство сетей водопровода с целью подключения нового многоэтажного строительства | 2016-2030 | СВиВ | 255 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 153 000,00 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *255 000,00* | *17 000,00* | *17 000,00* | *17 000,00* | *17 000,00* | *17 000,00* | *17 000,00* | *153 000,00* |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Строительство сетей водопровода с целью подключения индивидуальных частных домов | 2016-2030 | СВиВ | 76 500,00 | 5 000,00 | 8 500,00 | 4 500,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 4 500,00 | 46 000,00 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *76 500,00* | *5 000,00* | *8 500,00* | *4 500,00* | *5 000,00* | *3 000,00* | *4 500,00* | *46 000,00* |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Автоматизация системы водоснабжения | 2016-2018 | СВиВ | 18 000,00 | 5 000,00 | 6 000,00 | 7 000,00 | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *18 000,00* | *5 000,00* | *6 000,00* | *7 000,00* |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Установка зональных водомеров | 2016-2018 | СВиВ | 4 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *4 500,00* | *1 500,00* | *1 500,00* | *1 500,00* |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по строительству** |  |  | **354 000,00** | **28 500,00** | **33 000,00** | **30 000,00** | **22 000,00** | **20 000,00** | **21 500,00** | **199 000,00** |
|  | ***- амортизационные отчисления*** |  |  | ***22 500,00*** | ***6 500,00*** | ***7 500,00*** | ***8 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***- прибыль*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-плата за подключение*** |  |  | ***331 500,00*** | ***22 000,00*** | ***25 500,00*** | ***21 500,00*** | ***22 000,00*** | ***20 000,00*** | ***21 500,00*** | ***199 000,00*** |
|  | ***-заемные средства*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-бюджетные средства*** |  |  | **-** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-средства частных инвесторов*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Реконструкция и модернизация** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Замена водовода по ул. Северная от ул. Кузоваткина до ул. Маршала Жукова 0,715 км | 2016-2017 | Программа ИП | 34 415,00 | 29 100,00 | 5 315,00 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *29 600,00* | *26 600,00* | *3 000,00* |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *4 815,00* | *2 500,00* | *2 315,00* |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Реконструкция сетей 10 микрорайона с подключением ЦТП-10/1, 1,861 км | 2017 | Программа ИП | 15 835,00 | - | 15 835,00 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *15 835,00* |  | *15 835,00* |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Реконструкция водовода по ул. Пионерская от ж/дома №5 до ВК/ПГ-5 по ул. Нефтяников (с перемычкой в парковой зоне), 0,74 км | 2017-2018 | Программа ИП | 12 564,00 | - | 7 950,00 | 4 614,00 | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *12 564,00* |  | *7 950,00* | *4 614,00* |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Реконструкция сетей 10-Б микрорайона с подключением ЦТП-10Б/3, 1,0 км | 2018 | Программа ИП | 7 270,00 | - | - | 7 270,00 | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *7 270,00* |  |  | *7 270,00* |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Реконструкция водопровода от ВК по ул. Ламбина №1 до ВК по ул. Рабочая №7А ("Арго"), 0,362 км | 2019 | Программа ИП | 7 478,00 | - | - | - | 7 478,00 | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *7 478,00* |  |  |  | *7 478,00* |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | Реконструкция водовода Ø273 от ГКНС-1А до ЦТП «Дивный» (участок до т. врезки в надземный трубопровод), 1,66 км | 2018-2019 | Программа ИП | 18 026,00 | - | - | 16 884,00 | 1 142,00 | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *14 884,00* |  |  | *14 884,00* |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *3 142,00* |  |  | *2 000,00* | *1 142,00* |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | Замена водовода по ул. Декабристов от ул. Заводская до ул. Осенняя, 0,485 км | 2019 | Программа ИП | 7 580,00 | - | - | - | 7 580,00 | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *7 580,00* |  |  |  | *7 580,00* |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 | Типовой проект реконструкции (модернизации) ЦТП ХВС | 2018 | Программа ИП | 332,00 | - | - | 332,00 | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *332,00* |  |  | *332,00* |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13 | Реконструкция (модернизация) ЦТП ХВС, 6 шт. | 2019-2020 | Программа ИП | 42 000,00 | - | - | - | 5 900,00 | 36 100,00 | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *40 900,00* |  |  |  | *5 900,00* | *35 000,00* |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *1 100,00* |  |  |  |  | *1 100,00* |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.14 | Реконструкция и модернизация ЦТП | 2016-2024 | СВиВ | *154 500,00* | *18 500,00* | *18 500,00* | *18 500,00* | *18 500,00* | *18 500,00* | *18 500,00* | *43 500,00* |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *154 500,00* | *18 500,00* | *18 500,00* | *18 500,00* | *18 500,00* | *18 500,00* | *18 500,00* | *43 500,00* |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по реконструкции и модернизации** |  |  | **300 000,00** | **47 600,00** | **47 600,00** | **47 600,00** | **40 600,00** | **54 600,00** | **18 500,00** | **43 500,00** |
|  | ***- амортизационные отчисления*** |  |  | ***290 611,00*** | ***45 100,00*** | ***45 285,00*** | ***45 268,00*** | ***39 458,00*** | ***53 500,00*** | ***18 500,00*** | ***43 500,00*** |
|  | ***- прибыль*** |  |  | ***9 389,00*** | ***2 500,00*** | ***2 315,00*** | ***2 332,00*** | ***1 142,00*** | ***1 100,00*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-плата за подключение*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-заемные средства*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-бюджетные средства*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-средства частных инвесторов*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-средства частных инвесторов*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ  В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ** |  |  | **2 698 000,00** | **68 000,00** | **70 000,00** | **98 000,00** | **573 000,00** | **573 000,00** | **549 000,00** | **767 000,00** |
|  | **СТРОИТЕЛЬСТВО** |  |  | **2 553 000,00** | **39 000,00** | **41 000,00** | **69 000,00** | **544 000,00** | **544 000,00** | **549 000,00** | **767 000,00** |
|  | **МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ** |  |  | **145 000,00** | **29 000,00** | **29 000,00** | **29 000,00** | **29 000,00** | **29 000,00** | **-** | **-** |
|  | ***в том числе по источникам финансирования:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **- амортизационные отчисления** |  |  | ***140 493,00*** | ***31 000,00*** | ***32 900,00*** | ***25 593,00*** | ***25 500,00*** | ***25 500,00*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **- прибыль** |  |  | ***15 981,00*** | ***2 500,00*** | ***3 074,00*** | ***3 407,00*** | ***3 500,00*** | ***3 500,00*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **-плата за подключение** |  |  | ***431 000,00*** | ***29 000,00*** | ***29 000,00*** | ***29 000,00*** | ***44 000,00*** | ***44 000,00*** | ***49 000,00*** | ***207 000,00*** |
|  | **-заемные средства** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **-бюджетные средства** |  |  | ***2 110 526,00*** | ***5 500,00*** | ***5 026,00*** | ***40 000,00*** | ***500 000,00*** | ***500 000,00*** | ***500 000,00*** | ***560 000,00*** |
|  | **-средства частных инвесторов** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| **3.1.** | **МУП города Нижневартовска «Горводоканал»** |  |  | **2 698 000,00** | **68 000,00** | **70 000,00** | **98 000,00** | **573 000,00** | **573 000,00** | **549 000,00** | **767 000,00** |
|  | ***- амортизационные отчисления*** |  |  | ***140 493,00*** | ***31 000,00*** | ***32 900,00*** | ***25 593,00*** | ***25 500,00*** | ***25 500,00*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***- прибыль*** |  |  | ***15 981,00*** | ***2 500,00*** | ***3 074,00*** | ***3 407,00*** | ***3 500,00*** | ***3 500,00*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-плата за подключение*** |  |  | ***431 000,00*** | ***29 000,00*** | ***29 000,00*** | ***29 000,00*** | ***44 000,00*** | ***44 000,00*** | ***49 000,00*** | ***207 000,00*** |
|  | ***-заемные средства*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-бюджетные средства*** |  |  | **2 110 526,00** | ***5 500,00*** | ***5 026,00*** | ***40 000,00*** | ***500 000,00*** | ***500 000,00*** | ***500 000,00*** | ***560 000,00*** |
|  | ***-средства частных инвесторов*** |  |  | **-** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **Строительство** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Расширение КОС до общей производительности 150 т. куб м в сутки | 2018-2024 | СВиВ | 2 100 000,00 | - | - | 40 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 560 000,00 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *2 100 000,00* |  |  | *40 000,00* | *500 000,00* | *500 000,00* | *500 000,00* | *560 000,00* |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Строительство напорных коллекторов от РНС-1А до ГКНС-1А | 2017 | СВиВ | 12 000,00 | - | 12 000,00 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *12 000,00* |  | *12 000,00* |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Строительство сетей водоотведения для подключения нового многоэтажного строительства | 2016-2031 | СВиВ | 255 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 153 000,00 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *255 000,00* | *17 000,00* | *17 000,00* | *17 000,00* | *17 000,00* | *17 000,00* | *17 000,00* | *153 000,00* |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Реновация коллектора D1200-D1600 на ГКНС-3 | 2016 | СВиВ | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *10 000,00* | *10 000,00* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Строительство сетей водоотведения с целью подключения индивидуальных частных домов** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Подключение потребителей п. Дивный | 2019-2022 | СВиВ | 67 000,00 | - | - | - | 15 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | 17 000,00 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *67 000,00* |  |  |  | *15 000,00* | *15 000,00* | *20 000,00* | *17 000,00* |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | Подключение потребителей в п. Ст. Вартовск | 2016-2031 | СВиВ | 109 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 37 000,00 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *109 000,00* | *12 000,00* | *12 000,00* | *12 000,00* | *12 000,00* | *12 000,00* | *12 000,00* | *37 000,00* |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по строительству** |  |  | **2 553 000,00** | **39 000,00** | **41 000,00** | **69 000,00** | **544 000,00** | **544 000,00** | **549 000,00** | **767 000,00** |
|  | ***- амортизационные отчисления*** |  |  | ***22 000,00*** | ***10 000,00*** | ***12 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***- прибыль*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-плата за подключение*** |  |  | ***431 000,00*** | ***29 000,00*** | ***29 000,00*** | ***29 000,00*** | ***44 000,00*** | ***44 000,00*** | ***49 000,00*** | ***207 000,00*** |
|  | ***-заемные средства*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-бюджетные средства*** |  |  | ***2 100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***40 000,00*** | ***500 000,00*** | ***500 000,00*** | ***500 000,00*** | ***560 000,00*** |
|  | ***-средства частных инвесторов*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **Реконструкция и модернизация** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 | Реконструкция существующих КОС, в т.ч. иловые поля (включая замену и модернизацию оборудования) | 2016-2017 | Программа ИП | 53 074,00 | 29 000,00 | 24 074,00 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *36 974,00* | *21 000,00* | *15 974,00* |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *5 574,00* | *2 500,00* | *3 074,00* |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *10 526,00* | *5 500,00* | *5 026,00* |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8 | Реконструкция самотечного коллектора ф1500 от ул. 6П до ГКНС-1А | 2017-2018 | Программа ИП | 31 333,00 | - | 4 926,00 | 26 407,00 | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *27 926,00* |  | *4 926,00* | *23 000,00* |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *3 407,00* |  |  | *3 407,00* |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9 | Реконструкция самотечного коллектора от КК-914/72 до ГКНС-3 | 2017-2018 | Программа ИП | 60 593,00 | - | - | 2 593,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *53 593,00* |  |  | *2 593,00* | *25 500,00* | *25 500,00* |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *7 000,00* |  |  |  | *3 500,00* | *3 500,00* |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по реконструкции и модернизации** |  |  | **145 000,00** | **29 000,00** | **29 000,00** | **29 000,00** | **29 000,00** | **29 000,00** | **-** | **-** |
|  | ***- амортизационные отчисления*** |  |  | ***118 493,00*** | ***21 000,00*** | ***20 900,00*** | ***25 593,00*** | ***25 500,00*** | ***25 500,00*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***- прибыль*** |  |  | ***15 981,00*** | ***2 500,00*** | ***3 074,00*** | ***3 407,00*** | ***3 500,00*** | ***3 500,00*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-плата за подключение*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-заемные средства*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-бюджетные средства*** |  |  | ***10 526,00*** | ***5 500,00*** | ***5 026,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-средства частных инвесторов*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| **4** | **ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ  В СФЕРЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ** |  |  | **703 358,51** | **9 428,31** | **7 823,40** | **8 389,80** | **10 334,00** | **10 334,00** | **-** | **657 049,00** |
|  | **СТРОИТЕЛЬСТВО** |  |  | **291 017,00** | **-** | **-** | **-** | **10 334,00** | **10 334,00** | **-** | **270 349,00** |
|  | **МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ** |  |  | **412 341,51** | **9 428,31** | **7 823,40** | **8 389,80** | **-** | **-** | **-** | **386 700,00** |
|  | ***в том числе по источникам финансирования:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **- амортизационные отчисления** |  |  | ***412 341,51*** | ***9 428,31*** | ***7 823,40*** | ***8 389,80*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***386 700,00*** |
|  | **- прибыль** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **-плата за подключение** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **-заемные средства** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **-бюджетные средства** |  |  | ***291 017,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***10 334,00*** | ***10 334,00*** | ***-*** | ***270 349,00*** |
|  | **-средства частных инвесторов** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| **4.1** | **ООО "Нижневартовскгаз"** |  |  | **703 358,51** | **9 428,31** | **7 823,40** | **8 389,80** | **10 334,00** | **10 334,00** | **-** | **657 049,00** |
|  | ***- амортизационные отчисления*** |  |  | ***412 341,51*** | ***9 428,31*** | ***7 823,40*** | ***8 389,80*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***386 700,00*** |
|  | ***- прибыль*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-плата за подключение*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-заемные средства*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-бюджетные средства*** |  |  | ***291 017,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***10 334,00*** | ***10 334,00*** | ***-*** | ***270 349,00*** |
|  | ***-средства частных инвесторов*** |  |  | **-** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **Cтроительство** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Строительство пункта редуцирования газа (ПРГ "Старый Вартовск", квартал 35) производительностью 2881 куб.м/ч | 2019-2020 | ГП | 700,00 | - | - | - | 350,00 | 350,00 | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *700,00* |  |  |  | *350,00* | *350,00* |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Строительство пункта редуцирования газа (квартал К-9) | 2019-2020 | ГП | 700,00 | - | - | - | 350,00 | 350,00 | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *700,00* |  |  |  | *350,00* | *350,00* |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Строительство пункта редуцирования газа (квартал 36) | 2019-2020 | ГП | 700,00 | - | - | - | 350,00 | 350,00 | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *700,00* |  |  |  | *350,00* | *350,00* |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Строительство газопроводов высокого давления 1,3 км | 2019-2020 | ГП | 5 460,00 | - | - | - | 2 730,00 | 2 730,00 | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *5 460,00* |  |  |  | *2 730,00* | *2 730,00* |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 | Строительство газопровода высокого давления первой категории от Нижневартовского газоперерабатывающего завода до проектируемого пункта редуцирования газа (ПРГ) "Старый Вартовск" с целью повышения надежности газоснабжения города диаметром 530 мм, протяженностью 23,9 км | 2022-2035 | ГП | 136 947,00 | - | - | - | - | - | - | 136 947,00 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *136 947,00* |  |  |  |  |  |  | *136 947,00* |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6 | Строительство газопроводов высокого давления для подключения планируемой к размещению котельной ТКУ-1,8 в квартале 5П диаметром 160-90 мм протяженностью 1,3 км, с установкой ПРГ в квартале К-9 | 2021-2035 | ГП | 6 318,00 | - | - | - | - | - | - | 6 318,00 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *6 318,00* |  |  |  |  |  |  | *6 318,00* |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7 | Строительство газопровода среднего давления для подключения ФБУ ИЗ-86/1 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре протяженностью 1,1 км с установкой ПРГ | 2019-2020 | ГП | 4 972,00 | - | - | - | 2 486,00 | 2 486,00 | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *4 972,00* |  |  |  | *2 486,00* | *2 486,00* |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.8 | Строительство газопровода среднего давления от ПРГ "Старый Вартовск" к котельной пос. Рыбзавод диаметром 300 мм, протяженностью 1,8 км | 2019-2020 | ГП | 8 136,00 | - | - | - | 4 068,00 | 4 068,00 | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *8 136,00* |  |  |  | *4 068,00* | *4 068,00* |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.9 | Строительство дополнительного магистрального газопровода-отвода к ГРС-2 от МГВД «Нижневартовский газоперерабатывающий завод (НВГПЗ)-Парабель» диаметром 325 мм, протяженностью 2 км | 2022-2035 | ГП | 12 600,00 | - | - | - | - | - | - | 12 600,00 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *12 600,00* |  |  |  |  |  |  | *12 600,00* |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.10 | Строительство магистрального газопровода-отвода г. Нижневартовск- АГРС «г. Мегион» диаметром 426 мм протяженностью в границах городского округа 2,6 км | 2022-2035 | ГП | 16 380,00 | - | - | - | - | - | - | 16 380,00 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *16 380,00* |  |  |  |  |  |  | *16 380,00* |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.11 | Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль улицы Интернациональной от пересечения улицы Интернациональной и Зимней до памятника "Покорителям Самотлора" с целью газификации промышленных предприятий и МУП г. Нижневартовска "САТУ" диаметром 159 мм, протяженностью 2,2 км | 2022-2035 | ГП | 13 046,00 | - | - | - | - | - | - | 13 046,00 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *13 046,00* |  |  |  |  |  |  | *13 046,00* |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.12 | Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль автомобильной дороги г. Нижневартовск-пгт. Излучинск от пересечения улицы Северной до дорожной развязки "Бегущая Лань" с целью закольцовки планируемого газопровода от НВГПЗ, а также с целью газификации промышленных предприятий и дачных участков диаметром 530 мм и протяженностью 1,5 км, диаметром 108 протяженностью 1,7 км | 2022-2035 | ГП | 17 304,00 | - | - | - | - | - | - | 17 304,00 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *17 304,00* |  |  |  |  |  |  | *17 304,00* |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.13 | Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль улицы П-2 до района РЭБ Флота с целью газификации промышленных предприятий диаметром 219 мм, протяженностью 5,8 км | 2022-2035 | ГП | 27 492,00 | - | - | - | - | - | - | 27 492,00 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *27 492,00* |  |  |  |  |  |  | *27 492,00* |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.14 | Строительство газопровода высокого давления первой категории подключенного к планируемому газопроводу от НВГПЗ до микрорайона 14П с целью газификации дачных участков диаметром 159 мм, протяженностью 6,8 км | 2022-2035 | ГП | 34 816,00 | - | - | - | - | - | - | 34 816,00 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *34 816,00* |  |  |  |  |  |  | *34 816,00* |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.15 | Строительство газопроводов высокого давления для подключения планируемых котельных диаметром 160-90 мм протяженностью 1,4 км | 2022-2035 | ГП | 5 446,00 | - | - | - | - | - | - | 5 446,00 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | 5 446,00 |  |  |  |  |  |  | *5 446,00* |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по строительству** |  |  | **291 017,00** | **-** | ***-*** | ***-*** | ***10 334,00*** | ***10 334,00*** | ***-*** | ***270 349,00*** |
|  | ***- амортизационные отчисления*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***- прибыль*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-плата за подключение*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-заемные средства*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-бюджетные средства*** |  |  | ***291 017,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***10 334,00*** | ***10 334,00*** | ***-*** | ***270 349,00*** |
|  | ***-средства частных инвесторов*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Реконструкция и модернизация** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.16 | Реконструкция ГРС-2 | 2022-2035 | ГП | 386 700,00 | - | - | - | - | - | - | 386 700,00 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *386 700,00* |  |  |  |  |  |  | *386 700,00* |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.17 | Замена участка газопровода среднего давления Ø325×8 мм по ул. 5 П от ПК до ПК (L=250 м в год) | 2016-2018 | План кап.ремонта 2016-2018 гг | 13 522,80 | 4 271,60 | 4 507,60 | 4 743,60 | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *13 522,80* | *4 271,60* | *4 507,60* | *4 743,60* |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.18 | Ремонт изоляции газопровода высокого давления Ø530 мм и Ø720 мм, среднего давления ø325 мм | 2016-2018 | План кап.ремонта 2016-2018 гг | 7 540,20 | 2 242,00 | 2 513,40 | 2 784,80 | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *7 540,20* | *2 242,00* | *2 513,40* | *2 784,80* |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.19 | Ремонт и ревизия задвижек на газопроводах высокого, среднего и низкого давлений (126 шт. в год) | 2016-2018 | План кап.ремонта 2016-2018 гг | 2 407,20 | 743,40 | 802,40 | 861,40 | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *2 407,20* | *743,40* | *802,40* | *861,40* |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.20 | Замена задвижек (2шт., Ду300мм) на г/пр высокого и среднего давлений | 2016 | План кап.ремонта 2016-2018 гг | 519,31 | 519,31 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *519,31* | *519,31* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.21 | Герметизация футляров на газопроводах-вводах в 1-2 мкр-х (50 шт.) | 2016 | План кап.ремонта 2016-2018 гг | 849,60 | 849,60 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *849,60* | *849,60* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.22 | Изготовление знаков, пикетов на газопроводах высокого, среднего и низкого давлений (120 шт.) | 2016 | План кап.ремонта 2016-2018 гг | 802,40 | 802,40 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *802,40* | *802,40* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО реконструкция и модернизация** |  |  | **412 341,51** | **9 428,31** | **7 823,40** | **8 389,80** | **-** | **-** | **-** | **386 700,00** |
|  | ***- амортизационные отчисления*** |  |  | ***412 341,51*** | ***9 428,31*** | ***7 823,40*** | ***8 389,80*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***386 700,00*** |
|  | ***- прибыль*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-плата за подключение*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-заемные средства*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-бюджетные средства*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-средства частных инвесторов*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| **5** | **ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ  В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ** |  |  | **8 044 771,20** | **597 073,06** | **869 352,23** | **346 024,14** | **415 415,92** | **605 737,61** | **369 088,50** | **4 842 079,75** |
|  | **СТРОИТЕЛЬСТВО** |  |  | **5 186 014,24** | **357 795,00** | **572 299,85** | **102 095,94** | **212 706,18** | **433 101,23** | **265 936,30** | **3 242 079,75** |
|  | **МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ** |  |  | **2 858 756,96** | **239 278,06** | **297 052,38** | **243 928,20** | **202 709,74** | **172 636,38** | **103 152,20** | **1 600 000,00** |
|  | ***в том числе по источникам финансирования:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **- амортизационные отчисления** |  |  | ***2 850 876,46*** | ***239 278,06*** | ***295 476,28*** | ***242 352,10*** | ***201 133,64*** | ***171 060,28*** | ***101 576,10*** | ***1 600 000,00*** |
|  | **- прибыль** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **-плата за подключение** |  |  | ***5 350,00*** | ***3 500,00*** | ***1 850,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **-заемные средства** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **-бюджетные средства** |  |  | ***7 880,50*** | ***-*** | ***1 576,10*** | ***1 576,10*** | ***1 576,10*** | ***1 576,10*** | ***1 576,10*** | ***-*** |
|  | **-средства частных инвесторов** |  |  | ***5 180 664,24*** | ***354 295,00*** | ***570 449,85*** | ***102 095,94*** | ***212 706,18*** | ***433 101,23*** | ***265 936,30*** | ***3 242 079,75*** |
| **5.1** | **ПАО «Городские электрические сети»** |  |  | **7 282 805,00** | **442 155,00** | **654 250,00** | **180 900,00** | **306 800,00** | **530 200,00** | **354 500,00** | **4 814 000,00** |
|  | ***- амортизационные отчисления*** |  |  | ***2 162 070,00*** | ***84 360,00*** | ***87 710,00*** | ***90 000,00*** | ***100 000,00*** | ***100 000,00*** | ***100 000,00*** | ***1 600 000,00*** |
|  | ***- прибыль*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-плата за подключение*** |  |  | ***5 350,00*** | ***3 500,00*** | ***1 850,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-заемные средства*** |  |  | *-* | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-бюджетные средства*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-средства частных инвесторов*** |  |  | ***5 115 385,00*** | ***354 295,00*** | ***564 690,00*** | ***90 900,00*** | ***206 800,00*** | ***430 200,00*** | ***254 500,00*** | ***3 214 000,00*** |
|  | **Строительство** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Строительство сетей 10 кВ РП-10 кВ СПУ от ПС 110/35/10 кВ Восток | 2016-2019 | Утверждённая ИП 2012-2017 гг. Программа ИП | 10 800,00 | - | - | 800,00 | 10 000,00 | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 10 800,00 |  |  | *800,00* | *10 000,00* |  |  |  |
| 5.1.2 | Магистральные сети 10 кВ от ГПП-5 до РП-29 | 2018-2019 | Программа ИП (проект) | 19 000,00 | - | - | - | 1 000,00 | 18 000,00 | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 19 000,00 |  |  |  | *1 000,00* | *18 000,00* |  |  |
| 5.1.3 | Строительство РП-10 кВ Восточного объезда | 2019-2020 | Программа ИП | 35 500,00 | - | - | - | 500,00 | 35 000,00 | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 35 500,00 |  |  |  | *500,00* | *35 000,00* |  |  |
| 5.1.4 | Электроснабжение котельной ВПР (IV очередь строительства) г. Нижневартовска. Прокладка КЛ-10,0 кВ до ТП 27/к | 2018-2020 | Программа ИП | 35 000,00 | - | - | 1 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 35 000,00 |  |  | *1 000,00* | *17 000,00* | *17 000,00* |  |  |
| 5.1.5 | Электроснабжение котельной ВПР (IV очередь строительства) г. Нижневартовска. Строительство ТП 27/к 10,0/0,4 кВ | 2018-2020 | Программа ИП | 18 500,00 | - | - | 500,00 | 18 000,00 | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 18 500,00 |  |  | *500,00* | *18 000,00* |  |  |  |
| 5.1.6 | Электроснабжение прибрежной, набережной, спортивной "С" зоны г. Нижневартовска. Строительство ТП, сетей 10,0/0,4 кВ | 2021-2035 | Программа ИП (проект) | 91 000,00 | - | - | - | - | - | 1 000,00 | 90 000,00 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 91 000,00 |  |  |  |  |  | *1 000,00* | *90 000,00* |
| 5.1.7 | Застройка Старого Вартовска, I очередь. Электроснабжение кварталов В-1,2 - В-1,6. Прокладка 2КЛ-10,0 кВ | 2018-2020 | Программа ИП | 10 800,00 | - | - | 800,00 | 4 000,00 | 6 000,00 | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *10 800,00* |  |  | *800,00* | *4 000,00* | *6 000,00* |  |  |
| 5.1.8 | Застройка Старого Вартовска, I очередь. Электроснабжение кварталов В-1,2 - В-1,6. Строительство ТП-10,0/0,4 кВ | 2018-2020 | Программа ИП | 20 300,00 | - | - | 300,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 20 300,00 |  |  | *300,00* | *10 000,00* | *10 000,00* |  |  |
| 5.1.9 | Магистральные сети 10 кВ до РП-10 кВ Восточного объезда от ВЛ-10кВ ф-107, 208 ПС Эмтор | 2019-2020 | Программа ИП | 10 500,00 | - | - | - | 500,00 | 10 000,00 | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 10 500,00 |  |  |  | *500,00* | *10 000,00* |  |  |
| 5.1.10 | Распределительные сети 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ в районе панели 16 ЗПУ | 2017-2018 | Программа ИП | 33 000,00 | - | 28 000,00 | 5 000,00 | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 33 000,00 |  | *28 000,00* | *5 000,00* |  |  |  |  |
| 5.1.11 | Строительство ПС 35/10 кВ Рямная с участком ВЛ-35кВ в старой части города | 2018 | Программа ИП (проект) | 25 000,00 | - | - | 25 000,00 | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 25 000,00 |  |  | *25 000,00* |  |  |  |  |
| 5.1.12 | Электроснабжение р-на оз. Комсомольское .Универсальная ледовая арена. Строительство сетей, ТП 10/0,4 кВ | 2018-2019 | ГП, Программа ИП (проект) | 28 500,00 | - | - | 500,00 | 28 000,00 | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 28 500,00 |  |  | *500,00* | *28 000,00* |  |  |  |
| 5.1.13 | Электроснабжение р-на оз. Комсомольское. ТП-10/0,4кВ сети 10/0,4кВ | 2019-2035 | ГП, Программа ИП (проект) | 43 300,00 | - | - | - | 300,00 | 8 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 43 300,00 |  |  |  | *300,00* | *8 000,00* | *5 000,00* | *30 000,00* |
| 5.1.14 | Электроснабжение 10В мкр. МЖК. Строительство сетей,ТП-10,0/0,4кВ | 2020-2025 | ГП, Программа ИП (проект) | 70 500,00 | - | - | - | - | 500,00 | 40 000,00 | 30 000,00 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 70 500,00 |  |  |  |  | *500,00* | *40 000,00* | *30 000,00* |
| 5.1.15 | Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства г. Нижневартовска кварталов 40, 41, 42, 43. ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ | 2019-2035 | ГП, Программа ИП (проект) | 266 500,00 | - | *-* | *-* | 1 500,00 | 15 000,00 | 40 000,00 | 210 000,00 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 266 500,00 |  |  |  | *1 500,00* | *15 000,00* | *40 000,00* | *210 000,00* |
| 5.1.16 | Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства Нижневартовска квартал 27. Ледовый дворец спорта с детской и юношеской спортивной школой. ТП-10/0,4 кВ, сети 10кВ | 2019-2035 | ГП, Программа ИП (проект) | 45 300,00 | - | *-* | *-* | 300,00 | 15 000,00 | - | 30 000,00 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *45 300,00* |  |  |  | *300,00* | *15 000,00* |  | *30 000,00* |
| 5.1.17 | Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства Нижневартовска кварталов 29-30. ТП-10/0,4кВ сети 10 кВ | 2018-2035 | ГП, Программа ИП (проект) | 115 500,00 | - | - | - | - | 500,00 | 15 000,00 | 100 000,00 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *115 500,00* |  |  |  |  | *500,00* | *15 000,00* | *100 000,00* |
| 5.1.18 | Электроснабжение кварталов 31а,31б,32 ВПР 4 оч. строительства г. Нижневартовска. ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ | 2018-2035 | ГП, Программа ИП (проект) | 145 900,00 | - | - | - | 900,00 | 15 000,00 | 30 000,00 | 100 000,00 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 145 900,00 |  |  |  | *900,00* | *15 000,00* | *30 000,00* | *100 000,00* |
| 5.1.19 | Электроснабжение квартала 33 ВПР 4 оч. строительства г. Нижневартовска РП, ТП-10/0,4 кВ, сети 10 кВ | 2019-2035 | ГП, Программа ИП (проект) | 140 300,00 | - | - | - | 300,00 | 40 000,00 | - | 100 000,00 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 140 300,00 |  |  |  | *300,00* | *40 000,00* |  | *100 000,00* |
| 5.1.20 | Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства г. Нижневартовска, Магистральные КЛ-10,0 кВ от ГПП-5 до РП-2 (стр.) | 2019-2021 | Программа ИП (проект) | 17 500,00 | - | - | - | 500,00 | 17 000,00 | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 17 500,00 |  |  |  | *500,00* | *17 000,00* |  |  |
| 5.1.21 | Застройка Старого Вартовска 1 очередь до пер. Обской, Электроснабжение кварталов В-3,4,5,6,7,8. Строительство ТП 10/0,4 кВ, сетей 10/0,4 кВ | 2018-2035 | ГП, Программа ИП (проект) | 176 000,00 | - | - | 1 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | - | 150 000,00 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 176 000,00 |  |  | *1 000,00* | *15 000,00* | *10 000,00* |  | *150 000,00* |
| 5.1.22 | Застройка Старого Вартовска, 1 очередь, от пер. Обской до пер Больничный. Электроснабжение кварталов В-9,10,11,12,13,14.Строительство ТП-10/0,4кВ, сетей 10/0,4кВ | 2020-2035 | ГП, Программа ИП (проект) | 96 000,00 | - | - | - | - | 1 000,00 | 15 000,00 | 80 000,00 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 96 000,00 |  |  |  |  | *1 000,00* | *15 000,00* | *80 000,00* |
| 5.1.23 | Застройка Старого Вартовска, 1 очередь. Электроснабжение объектов индивидуальной килой застройки прибрежной зоны кварталов П-5,6,7,8,9.10. Строительство ТП 10/0,4 кВ, сетей 10/0,4 кВ | 2021-2035 | ГП, Программа ИП (проект) | 111 500,00 | - | - | - | - | - | 1 500,00 | 110 000,00 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 111 500,00 |  |  |  |  |  | *1 500,00* | *110 000,00* |
| 5.1.24 | Электроснабжение Старого Вартовска, 2 очередь, кварталов П-11,12,13,1;.15,16,17, В-15, В-16, B-17, К-6. Строительство ВЛ-10,0 кВ от РП-СТПС для электроснабжения РТС квартал П-14 | 2018-2035 | Программа ИП (проект) | 155 500,00 | - | - | 500,00 | 5 000,00 | - | - | 150 000,00 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 155 500,00 |  |  | *500,00* | *5 000,00* |  |  | *150 000,00* |
| 5.1.25 | Застройка Старого Вартовска, 3 очередь. Строительство сетей,ТП-10/0,4 кВ от ПС 35/10,0 кВ Совхозная | 2019-2035 | ГП, Программа ИП (проект) | 165 500,00 | - | - | - | 500,00 | 15 000,00 | - | 150 000,00 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 165 500,00 |  |  |  | *500,00* | *15 000,00* |  | *150 000,00* |
| 5.1.26 | Электроснабжение З-й очереди застройки старой части города, Строительство ТП, сетей 10/0,4 кВ | 2018-2035 | Программа ИП | 200 500,00 | - | - | 500,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 70 000,00 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 200 500,00 |  |  | *500,00* | *30 000,00* | *50 000,00* | *50 000,00* | *70 000,00* |
| 5.1.27 | Электроснабжение зоны общественно-делового назначения. Западный Эмтор, квартал №44, ТП-10/0,4кВ, сети 10 кВ | 2019-2035 | ГП, Программа ИП (проект) | 80 500,00 | - | - | - | 1 000,00 | 15 000,00 | 500,00 | 64 000,00 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 80 500,00 |  |  |  | *1 000,00* | *15 000,00* | *500,00* | *64 000,00* |
| 5.1.28 | Электроснабжение зоны общественно-делового назначения. Южный Эмтор. ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ | 2021-2035 | ГП, Программа ИП (проект) | 40 000,00 | - | - | - | - | - | - | 40 000,00 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 40 000,00 |  |  |  |  |  |  | *40 000,00* |
| 5.1.29 | Электроснабжение зоны общественно-делового назначения. Оз. Эмтор. ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ | 2021-2035 | ГП, Программа ИП (проект) | 40 500,00 | - | - | - | - | - | 500,00 | 40 000,00 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 40 500,00 |  |  |  |  |  | *500,00* | *40 000,00* |
| 5.1.30 | Электроснабжение зоны малоэтажной индивидуальной жилой застройки южнее озера Эмтор Специальное (коррекционное) образовательное учреждение 3.4 вида (школа, детский сад, интернат для слепых и слабовидящих детей) мкр.8-1 П, сети 0,4кВ | 2019-2020 | ГП, Программа ИП (проект) | 9 500,00 | - | - | - | 500,00 | 9 000,00 | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 9 500,00 |  |  |  | *500,00* | *9 000,00* |  |  |
| 5.1.31 | Электроснабжение района жилой застройки юго-западного направления от озера Эмтор кварталов 34, 35, 36, 37, 38, 39. РП-10/0,4кВ,ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ | 2021-2035 | ГП, Программа ИП (проект) | 250 000,00 | - | - | - | - | - | - | 250 000,00 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 250 000,00 |  |  |  |  |  |  | *250 000,00* |
| 5.1.32 | Электроснабжение района жилой застройки юго-западного направления от озера Эмтор кварталов 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. РП-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ,сети 10 кВ | 2021-2035 | ГП, Программа ИП (проект) | 610 000,00 | - | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *610 000,00* |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 610 000,00 |  |  |  |  |  |  | *610 000,00* |
| 5.1.33 | Электроснабжение котельной застройки северного Эмтора г. Нижневартовска. ТП-10/0,4 кВ в квартале № 45, сети 10 кВ | 2021-2035 | ГП, Программа ИП (проект) | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 50 000,00 |  |  |  |  |  |  | *50 000,00* |
| 5.1.34 | Электроснабжение коммунальной зоны 2-й оч. застройки 6К, 7К, 8К, 9К, 10К, 11К. РП-10/0,4кВ, ТП-10/0,4 кВ, сети 10 кВ | 2020-2035 | ГП, Программа ИП (проект) | 160 000,00 | - | - | - | 1 000,00 | 49 000,00 | - | 110 000,00 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 160 000,00 |  |  |  | *1 000,00* | *49 000,00* |  | *110 000,00* |
| 5.1.35 | Электроснабжение Северо-Западного промышленного узла г. Нижневартовска (район ГПЗ) РП, ТП, сети 6/10 кВ | 2020-2035 | ГП, Программа ИП (проект) | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | 150 000,00 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 150 000,00 |  |  |  |  |  |  | *150 000,00* |
| 5.1.36 | Выполнение 6-й очереди имущественного комплекса Автоматизированная система диспетчерского управления и технического учета электроэнергии (АСДУ/АСТУЭ) | 2020-2021 | Программа ИП (проект) | 60 000,00 | - | - | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 60 000,00 |  |  | *15 000,00* | *15 000,00* | *15 000,00* | *15 000,00* |  |
| 5.1.37 | Строительство 2х цепной распределительной ВЛ-6 кВ панели 7,8,9 ЗПУ | 2021-2025 | ГП, Программа ИП (проект) | 31 000,00 | - | - | - | - | - | 1 000,00 | 30 000,00 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 31 000,00 |  |  |  |  |  | *1 000,00* | *30 000,00* |
| 5.1.38 | Приобретение специализированной техники и автотранспорта | 2016-2017 | Утверждённая ИП 2012-2017 гг. | 70 900,00 | 46 300,00 | 24 600,00 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 70 900,00 | *46 300,00* | *24 600,00* |  |  |  |  |  |
| 5.1.39 | Строительство 2-х цепной распределительной ВЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ в районе панели 9 ЗПУ | 2016-2017 | Утверждённая ИП 2012-2017 гг. | 1 950,00 | 320,00 | 1 630,00 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 1 950,00 | *320,00* | *1 630,00* |  |  |  |  |  |
| 5.1.40 | Магистральные сети 10 кВ ПС "Южная-РП-3/Х,ПС "Южная-ПС "Совхозная" | 2016-2017 | Утверждённая ИП 2012-2017 гг. | 77 500,00 | 3 500,00 | 74 000,00 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 77 500,00 | *3 500,00* | *74 000,00* |  |  |  |  |  |
| 5.1.41 | Строительство распределительных сетей 10 кВ от РП-1 панель 16, ЗПУ г,Нижневартовска, | 2016-2017 | Утверждённая ИП 2012-2017 гг. | 29 000,00 | 1 500,00 | 2 500,00 | - | 5 000,00 | - | - | 20 000,00 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 29 000,00 | *1 500,00* | *2 500,00* |  | *5 000,00* |  |  | *20 000,00* |
| 5.1.42 | Строительство 6КЛ-10 кВ от ПС-110/10 "Западная" до РПП-5, | 2016 | Утверждённая ИП 2012-2017 гг. | 11 145,00 | 11 145,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 11 145,00 | *11 145,00* |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.43 | Строительство 2-х цепной распред, ВЛИ-10 кВ в габаритах 35 кВ от жил,/пос, УТТ-2 до ул, 9П | 2016-2017 | Утверждённая ИП 2012-2017 гг. | 15 730,00 | 1 730,00 | 14 000,00 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 15 730,00 | *1 730,00* | *14 000,00* |  |  |  |  |  |
| 5.1.44 | Строительство 2-х цепной распред, ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ от РП СТПС в старой части города | 2016-2017 | Утверждённая ИП 2012-2017 гг. | 43 000,00 | 3 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 43 000,00 | *3 000,00* | *40 000,00* |  |  |  |  |  |
| 5.1.45 | Прокладка КЛ-10кВ от РП-3/Х до ТП 71/Х | 2016-2017 | Утверждённая ИП 2012-2017 гг. | 20 200,00 | 200,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 20 200,00 | *200,00* | *20 000,00* |  |  |  |  |  |
| 5.1.46 | Строительство ПС 35/10 кВ в старой части города(ПС 35/10 кВ "Совхозная") | 2016-2017 | Утверждённая ИП 2012-2017 гг. | 157 740,00 | 800,00 | 156 940,00 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 157 740,00 | *800,00* | *156 940,00* |  |  |  |  |  |
| 5.1.47 | Распределительные сети 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ в районе панели 16 ЗПУ | 2017 | Утверждённая ИП 2012-2017 гг. | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 500,00 |  | *500,00* |  |  |  |  |  |
| 5.1.48 | Распределительные сети 10 кВ от РП-10 кВ СПУ | 2017-2035 | Утверждённая ИП 2012-2017 гг. Программа ИП | 36 500,00 | - | 500,00 | - | 1 000,00 | 15 000,00 | - | 20 000,00 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 36 500,00 |  | *500,00* |  | *1 000,00* | *15 000,00* |  | *20 000,00* |
| 5.1.49 | Строительство 2-х цепной распред, ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ в северном промузле с подключением к РПП-2С | 2016-2035 | Утверждённая ИП 2012-2017 гг. Программа ИП | 42 400,00 | 400,00 | 12 000,00 | - | - | - | - | 30 000,00 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 42 400,00 | *400,00* | *12 000,00* |  |  |  |  | *30 000,00* |
| 5.1.50 | Строительство сетей 10 кВ до РП-10 кВ СПУ | 2016-2017 | Утверждённая ИП 2012-2017 гг. | 15 300,00 | 300,00 | 15 000,00 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 15 300,00 | *300,00* | *15 000,00* |  |  |  |  |  |
| 5.1.51 | Строительство РП-10 кВ СПУ | 2016-2017 | Утверждённая ИП 2012-2017 гг. | 40 500,00 | 500,00 | 40 000,00 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 40 500,00 | *500,00* | *40 000,00* |  |  |  |  |  |
| 5.1.52 | Строительство РП-10 кВ (СТПС) в старой части города | 2016 | Утверждённая ИП 2012-2017 гг. | 41 000,00 | 41 000,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 41 000,00 | *41 000,00* |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.53 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ"Юбилейная" до РПЖ-12 | 2016 | Утверждённая ИП 2012-2017 гг. | 25 000,00 | 25 000,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 25 000,00 | *25 000,00* |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.54 | Внешнее электроснабжение квартала 21 Восточного планировочного района г,Нижневартовска, КЛ-10 кВ | 2016 | Утверждённая ИП 2012-2017 гг. | 6 300,00 | 6 300,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 6 300,00 | *6 300,00* |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.55 | Внешнее электроснабжение квартала 21 Восточного планировочного района г,Нижневартовска, ТП-21/2, ТП-21/3, ТП-21/4, ТП-21/5, ТП-21/6 | 2017 | Утверждённая ИП 2012-2017 гг. | 20 000,00 | - | 20 000,00 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 20 000,00 |  | *20 000,00* |  |  |  |  |  |
| 5.1.56 | Внешнее электроснабжение квартала 22 Восточного планировочного района г,Нижневартовска, Прокладка кабельных линий 10 кВ до БКТП-22/2, БКТП-22/4, | 2016 | Утверждённая ИП 2012-2017 гг. | 4 900,00 | 4 900,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 4 900,00 | *4 900,00* |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.57 | Внешнее электроснабжение квартала 22 Восточного планировочного района г,Нижневартовска, Прокладка кабельных линий 10 кВ до БКТП-22/2, БКТП-22/4, | 2017 | Утверждённая ИП 2012-2017 гг. | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 10 000,00 |  | *10 000,00* |  |  |  |  |  |
| 5.1.58 | Электроснабжение 9А мкр, г,Нижневартовска, Строительство КЛ-10 кВ до ТП-23 (стр,) | 2016 | Утверждённая ИП 2012-2017 гг. | 2 800,00 | 2 800,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 2 800,00 | *2 800,00* |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.59 | Электроснабжение 9А мкр, г,Нижневартовска, Строительство ТП-23 (стр,) 10/0,4 кВ, | 2016 | Утверждённая ИП 2012-2017 гг. | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 10 000,00 | *10 000,00* |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.60 | Электроснабжение квартала "Центральный" г,Нижневартовска, Строительство КЛ-10 кВ до ТП-26 (стр,) | 2016 | Утверждённая ИП 2012-2017 гг. | 1 400,00 | 1 400,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 1 400,00 | *1 400,00* |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.61 | Электроснабжение квартала "Центральный" г,Нижневартовска, Строительство ТП-26 (стр,) 10/0,4 кВ, | 2016 | Утверждённая ИП 2012-2017 гг. | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 10 000,00 | *10 000,00* |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.62 | Электроснабжение кварталов 25-26 ВПР г,Нижневартовска, Прокладка КЛ-10 кВ, | 2016-2020 | Утверждённая ИП 2012-2017 гг. Программа ИП | 31 000,00 | 7 300,00 | 19 500,00 | - | - | 4 200,00 | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 31 000,00 | *7 300,00* | *19 500,00* |  |  | *4 200,00* |  |  |
| 5.1.63 | Электроснабжение общественного центра 2-й очереди застройки г,Нижневартовска, Прокладка КЛ-10 кВ | 2016 | Утверждённая ИП 2012-2017 гг. | 4 800,00 | 4 800,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 4 800,00 | *4 800,00* |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.64 | Электроснабжение общественного центра 2-й очереди застройки г,Нижневартовска, Строительство 10/0,4 кВ ТП-х/2, ТП-х/3, | 2016 | Утверждённая ИП 2012-2017 гг. | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 10 000,00 | *10 000,00* |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.65 | Электроснабжение кварталов 25-26 ВПР г,Нижневартовска, Строительство 10/0,4 кВ ТП-25/16, ТП-25/17, 25/18, ТП-26/18, ТП-26/19, ТП-26/20, ТП-26/21, | 2016-2017 | Утверждённая ИП 2012-2017 гг. | 60 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 60 000,00 | *30 000,00* | *30 000,00* |  |  |  |  |  |
| 5.1.66 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств, не учитываемые с 1 октября 2015 года в составе платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. Строительство ВЛ и КЛ 10, 6, 0,4 кВ | 2016-2035 | Утверждённая ИП 2012-2017 гг. Программа ИП | 193 700,00 | 2 500,00 | 1 200,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 150 000,00 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | 1 850,00 | *1 250,00* | *600,00* |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 191 850,00 | *1 250,00* | *600,00* | *10 000,00* | *10 000,00* | *10 000,00* | *10 000,00* | *150 000,00* |
| 5.1.67 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств, не учитываемые с 1 октября 2015 года в составе платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. Строительство ТП 10 (6)/0,4 кВ, | 2016-2017 | Утверждённая ИП 2012-2017 гг. Программа ИП | 147 000,00 | 4 500,00 | 2 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 000,00 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | 3 500,00 | *2 250,00* | *1 250,00* |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 143 500,00 | *2 250,00* | *1 250,00* | *10 000,00* | *10 000,00* | *10 000,00* | *10 000,00* | *100 000,00* |
| 5.1.68 | Магистральные сети 10 кВ до РП-10 кВ Восточного объезда | 2017 | Утверждённая ИП 2012-2017 гг. Программа ИП | 300,00 | - | 300,00 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 300,00 |  | *300,00* |  |  |  |  |  |
| 5.1.69 | Электроснабжение 3-й очереди застройки старой части города, Строительство ТП 10/0,4 кВ, | 2016-2017 | Утверждённая ИП 2012-2017 гг. | 24 500,00 | 500,00 | 24 000,00 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 24 500,00 | *500,00* | *24 000,00* |  |  |  |  |  |
| 5.1.70 | Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ, | 2016-2035 | Утверждённая ИП 2012-2017 гг. Программа ИП | 142 700,00 | 1 500,00 | 1 200,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 000,00 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 142 700,00 | *1 500,00* | *1 200,00* | *10 000,00* | *10 000,00* | *10 000,00* | *10 000,00* | *100 000,00* |
| 5.1.71 | Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, КТПН-10/0,4 кВ | 2016-2035 | Утверждённая ИП 2012-2017 гг. Программа ИП | 97 000,00 | 4 500,00 | 2 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 97 000,00 | *4 500,00* | *2 500,00* | *10 000,00* | *10 000,00* | *10 000,00* | *10 000,00* | *50 000,00* |
| 5.1.72 | Строительство ПС-35/6 кВ в районе панели 9 ЗПУ | 2016 | Утверждённая ИП 2012-2017 гг. | 120 000,00 | 120 000,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 120 000,00 | *120 000,00* |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.73 | Электроснабжение панели 16 ЗПУ г.Нижневартовска.Прокладка ВЛ-10кВ от ПС 35/10кВ Галина до ТП-10/0,4кВ. | 2016-2017 | Утверждённая ИП 2012-2017 гг. | 8 570,00 | 900,00 | 7 670,00 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 8 570,00 | *900,00* | *7 670,00* |  |  |  |  |  |
| 5.1.74 | Электроснабжение панели 16 ЗПУ г.Нижневартовска. Строительство ТП-10/0,4кВ в районе панели 16 ЗПУ. | 2016-2017 | Утверждённая ИП 2012-2017 гг. | 18 200,00 | 200,00 | 18 000,00 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | 18 200,00 | *200,00* | *18 000,00* |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО строительство** |  |  | **5 120 735,00** | **357 795,00** | **566 540,00** | **90 900,00** | **206 800,00** | **430 200,00** | **254 500,00** | **3 214 000,00** |
|  | ***- амортизационные отчисления*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***- прибыль*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-плата за подключение*** |  |  | ***5 350,00*** | ***3 500,00*** | ***1 850,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-заемные средства*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-бюджетные средства*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-средства частных инвесторов*** |  |  | ***5 115 385,00*** | ***354 295,00*** | ***564 690,00*** | ***90 900,00*** | ***206 800,00*** | ***430 200,00*** | ***254 500,00*** | ***3 214 000,00*** |
|  | **Реконструкция и модернизация** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.77 | Реконструкция | 2018-2035 | Программа ИП Программа ЭС | 1 990 000,00 | - | - | 90 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 600 000,00 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *1 990 000,00* |  |  | *90 000,00* | *100 000,00* | *100 000,00* | *100 000,00* | *1 600 000,00* |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.78 | Реконструкция (перекладка) кабельных (воздушных) линий 10, 6, 0,4 кВ с увеличением сечения, с регистрацией изменений в технических и кадастровых паспортах ЭСК и внесении сведений о границах охранной зоны в документы государственного кадастрового учета | 2016-2017 | Утверждённая ИП 2012-2017 гг. | 71 170,00 | 39 260,00 | 31 910,00 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *71 170,00* | *39 260,00* | *31 910,00* |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.79 | Реконструкция п/с 35/6(10) кВ с заменой оборудования, установкой УКРМ высокого напряжения 6(10) кВ, устройств АЧР, ЧАПВ | 2016-2017 | Утверждённая ИП 2012-2017 гг. | 15 200,00 | 8 100,00 | 7 100,00 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *15 200,00* | *8 100,00* | *7 100,00* |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.80 | Реконструкция распределительных пунктов - 6(10) кВ (РП) с заменой оборудования, установкой УКРМ высокого напряжения 6(10) кВ, устройств АЧР, ЧАПВ. | 2016-2017 | Утверждённая ИП 2012-2017 гг. | 28 800,00 | 16 100,00 | 12 700,00 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *28 800,00* | *16 100,00* | *12 700,00* |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.81 | Реконструкция распределительных пунктов - 6(10) кВ (РП) с заменой оборудования, установкой УКРМ низкого напряжения 0,4 кВ, устройств АЧР, ЧАПВ. | 2016-2017 | Утверждённая ИП 2012-2017 гг. | 12 000,00 | 300,00 | 11 700,00 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *12 000,00* | *300,00* | *11 700,00* |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.82 | Реконструкция трансформаторных подстанций - 6(10)/0,4 кВ (ТП). Установка УКРМ низкого напряжения 0,4 кВ, замена оборудования РУ-6(10) кВ, РУ-0,4 кВ, трансформаторов. | 2016-2017 | Утверждённая ИП 2012-2017 гг. | 44 900,00 | 20 600,00 | 24 300,00 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *44 900,00* | *20 600,00* | *24 300,00* |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО модернизация и реконструкция** |  |  | **2 162 070,00** | **84 360,00** | **87 710,00** | **90 000,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **1 600 000,00** |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | ***2 162 070,00*** | ***84 360,00*** | ***87 710,00*** | ***90 000,00*** | ***100 000,00*** | ***100 000,00*** | ***100 000,00*** | ***1 600 000,00*** |
|  | *- прибыль* |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | *-плата за подключение* |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | *-заемные средства* |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| **5.2** | **АО «Тюменьэнерго»** |  |  | **680 925,96** | **154 918,06** | **206 190,18** | **150 776,00** | **99 557,54** | **69 484,18** | **-** | **-** |
|  | ***- амортизационные отчисления*** |  |  | ***680 925,96*** | ***154 918,06*** | ***206 190,18*** | ***150 776,00*** | ***99 557,54*** | ***69 484,18*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***- прибыль*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-плата за подключение*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-заемные средства*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-бюджетные средства*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-средства частных инвесторов*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **Реконструкция и модернизация** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Реконструкция систем телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки на ПС 110/35 кВ АО "Тюменьэнерго" филиал Нижневартовские электрические сети | 2016 | Программа ИП | 57 630,00 | 57 630,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *57 630,00* | *57 630,00* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | ЦУС ДП в филиале НВЭС (Реконструкция системы коллективного отображения, программно-аппаратного комплекса управления энергосистемой на диспетчерском пункте в филиале НВЭС) | 2018 | Программа ИП | 102 400,00 | - | - | 102 400,00 | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *102 400,00* |  |  | *102 400,00* |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 | Реконструкция системы корпоративной телефонной сети связи АО "Тюменьэнерго" - Нижневартовские ЭС | 2016-2019 | Программа ИП | 8 847,60 | 539,10 | 8 308,50 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *8 847,60* | *539,10* | *8 308,50* |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4 | Система удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с применением ПТК и "Эгида" для ПС 110 кВ НВЭС ("Бахиловская";"Узловая";"Факел";"Нижневартовская";"Мартовская";"Ватинская";"Ватинская";"Таежная";Центральная";"Истоминская";"Дельта") | 2016-2018 | Программа ИП | 23 150,00 | - | 12 200,70 | 10 949,30 | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *23 150,00* |  | *12 200,70* | *10 949,30* |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.5 | Реконструкция зданий и сооружений базы службы механизации и транспорта НВЭС | 2016-2019 | Программа ИП | 33 603,40 | 2 039,80 | - | - | 31 563,60 | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *33 603,40* | *2 039,80* |  |  | *31 563,60* |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.6 | Реконструкция насосной, операторной и площадки расходного склада нефтепродуктов комплектовочно-накопительной базы НВЭС под центральное маслохозяйство | 2016-2019 | Программа ИП | 49 725,80 | 5 666,90 | 6 632,20 | 37 426,70 | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *49 725,80* | *5 666,90* | *6 632,20* | *37 426,70* |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.7 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Индустриальная. Замена разъединителей 110 кВ в количестве 6 шт. | 2016 | Программа ИП | 5 270,59 | 5 270,59 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | 5 270,59 | *5 270,59* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.8 | Реконструкция ПС Водозабор. (ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДГУ, УРЗА) | 2016 | Программа ИП | 33 320,44 | 33 320,44 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *33 320,44* | *33 320,44* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.9 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Обская (замена трансформаторов 2x25 MBA на 2x40 MBA, разъединителей, разрядников, КРУН-10, модернизация устройств ТМ и АСДУ, установка нового ОПУ) | 2017 | Программа ИП | 179 048,78 | - | 179 048,78 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *179 048,78* |  | *179 048,78* |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.10 | Реконструкция ПС 110 кВ Восток. Замена С-35 на элегазовые выключатели ВГБЭ-35. Замена масляных выключателей 35 кВ на элегазовые 35 кВ и разъединителей 35 кВ | 2016 | Программа ИП | 50 451,23 | 50 451,23 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *50 451,23* | *50 451,23* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.11 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Южная (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДГУ, УРЗА) | 2019-2020 | Программа ИП | 137 478,12 | - | - | - | 67 993,94 | 69 484,18 | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *137 478,12* |  |  |  | *67 993,94* | *69 484,18* |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО модернизация и реконструкция** |  |  | **680 925,96** | **154 918,06** | **206 190,18** | **150 776,00** | **99 557,54** | **69 484,18** | **-** | **-** |
|  | ***- амортизационные отчисления*** |  |  | ***680 925,96*** | ***154 918,06*** | ***206 190,18*** | ***150 776,00*** | ***99 557,54*** | ***69 484,18*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***- прибыль*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-плата за подключение*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-заемные средства*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-бюджетные средства*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-средства частных инвесторов*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| **5.3** | **ЗАО "Городское освещение"** |  |  | **81 040,24** | **-** | **8 912,05** | **14 348,14** | **9 058,38** | **6 053,43** | **14 588,50** | **28 079,75** |
|  | ***- амортизационные отчисления*** |  |  | ***7 880,50*** | ***-*** | ***1 576,10*** | ***1 576,10*** | ***1 576,10*** | ***1 576,10*** | ***1 576,10*** | ***-*** |
|  | ***- прибыль*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-плата за подключение*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-заемные средства*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-бюджетные средства*** |  |  | ***7 880,50*** | ***-*** | ***1 576,10*** | ***1 576,10*** | ***1 576,10*** | ***1 576,10*** | ***1 576,10*** | ***-*** |
|  | ***-средства частных инвесторов*** |  |  | ***65 279,24*** | ***-*** | ***5 759,85*** | ***11 195,94*** | ***5 906,18*** | ***2 901,23*** | ***11 436,30*** | ***28 079,75*** |
|  | **Строительство** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Наружное освещение улиц № 2\*, № 4\*, № 6а\*, № 8\*, № 9\*, № 11\* (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 295 шт., светильники ЖКУ - 280 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 8 шт., монтаж проводов и кабелей 5 км) | 2021-2035 | Программа ИП, Проект | 36 948,65 | - | - | - | - | - | 8 868,90 | 28 079,75 |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *36 948,65* |  |  |  |  |  | *8 868,90* | *28 079,75* |
| 5.3.2 | Наружное освещение пер. Угловой, Еловый (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 31 шт., светильники ЖКУ - 44 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,4 км) | 2017 | Программа ИП, Проект | 3 194,40 | - | 3 194,40 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *3 194,40* |  | *3 194,40* |  |  |  |  |  |
| 5.3.3 | Наружное освещение п. Восточный (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 31 шт., светильники ЖКУ - 44 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,4 км) | 2017 | Программа ИП, Проект | 2 565,45 | - | 2 565,45 | - | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *2 565,45* |  | *2 565,45* |  |  |  |  |  |
| 5.3.4 | Наружное освещение ул. Ленина: 1 этап от ул. Ханты-Мансийская до ул. Героев Самотлора (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,565 км) | 2018 | Программа ИП, Проект | 6 913,43 | - | - | 6 913,43 | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *6 913,43* |  |  | *6 913,43* |  |  |  |  |
| 5.3.5 | Наружное освещение ул. Ленина: 2 этап от ул. Героев Самотлора до ул. Первопоселенцев (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,565 км) | 2018 | Программа ИП, Проект | 2 405,67 | - | - | 2 405,67 | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *2 405,67* |  |  | *2 405,67* |  |  |  |  |
| 5.3.6 | Наружное освещение ул. Ленина: 3 этап от ул. Первопоселенцев до Восточного обхода (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 67 шт., светильники ЖКУ - 86 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,109 км) | 2018 | Программа ИП, Проект | 1 876,85 | - | - | 1 876,85 | - | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *1 876,85* |  |  | *1 876,85* |  |  |  |  |
| 5.3.7 | Наружное освещение ул. Мира 1 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 74 шт., светильники ЖКУ - 97 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,675 км) | 2019 | Программа ИП, Проект | 2 223,68 | - | - | - | 2 223,68 | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *2 223,68* |  |  |  | *2 223,68* |  |  |  |
| 5.3.8 | Наружное освещение ул. Мира 2 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 74 шт., светильники ЖКУ - 97 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,675 км) | 2019 | Программа ИП, Проект | 1 900,65 | - | - | - | 1 900,65 | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *1 900,65* |  |  |  | *1 900,65* |  |  |  |
| 5.3.9 | Наружное освещение ул. Первопоселенцев 1 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 70 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,07 км) | 2019 | Программа ИП, Проект | 1 781,85 | - | - | - | 1 781,85 | - | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *1 781,85* |  |  |  | *1 781,85* |  |  |  |
| 5.3.10 | Наружное освещение ул. Первопоселенцев 2 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 76 шт., светильники ЖКУ - 76 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,06 км) | 2020 | Программа ИП, Проект | 1 901,40 | - | - | - | - | 1 901,40 | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *1 901,40* |  |  |  |  | *1 901,40* |  |  |
| 5.3.11 | Наружное освещение ул. Первопоселенцев 3 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 33 шт., светильники ЖКУ - 43 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,605 км) | 2020 | Программа ИП, Проект | 999,83 | - | - | - | - | 999,83 | - | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *999,83* |  |  |  |  | *999,83* |  |  |
| 5.3.12 | Наружное освещение ул. Романтиков (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 28 шт., светильники ЖКУ - 28 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,02 км) | 2021 | Программа ИП, Проект | 707,40 | - | - | - | - | - | 707,40 | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *707,40* |  |  |  |  |  | *707,40* |  |
| 5.3.13 | Наружное освещение ул. Романтиков (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 28 шт., светильники ЖКУ - 28 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,02 км) | 2021 | Программа ИП, Проект | 1 860,00 | - | - | - | - | - | 1 860,00 | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *1 860,00* |  |  |  |  |  | *1 860,00* |  |
|  | **ИТОГО Строительство** |  |  | **65 279,24** | **-** | **5 759,85** | **11 195,94** | **5 906,18** | **2 901,23** | **11 436,30** | **28 079,75** |
|  | ***- амортизационные отчисления*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***- прибыль*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-плата за подключение*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-заемные средства*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-бюджетные средства*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***-средства частных инвесторов*** |  |  | ***65 279,24*** | ***-*** | ***5 759,85*** | ***11 195,94*** | ***5 906,18*** | ***2 901,23*** | ***11 436,30*** | ***28 079,75*** |
|  | **Реконструкция и модернизация** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.14 | Реконструкция системы уличного освещения: замена светильников РКУ на ЖКУ (876 шт. РКУ-250, 588 шт. РКУ-400) | 2017-2021 |  | 7 911,00 | - | 1 582,20 | 1 582,20 | 1 582,20 | 1 582,20 | 1 582,20 | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *3 955,50* |  | *791,10* | *791,10* | *791,10* | *791,10* | *791,10* |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *3 955,50* |  | *791,10* | *791,10* | *791,10* | *791,10* | *791,10* |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.15 | Замена голых проводов ВЛ на СИП (26,172 км) | 2017-2021 |  | 7 850,00 | - | 1 570,00 | 1 570,00 | 1 570,00 | 1 570,00 | 1 570,00 | - |
|  | *- амортизационные отчисления* |  |  | *3 925,00* |  | *785,00* | *785,00* | *785,00* | *785,00* | *785,00* |  |
|  | *- прибыль* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-плата за подключение* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-заемные средства* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-бюджетные средства* |  |  | *3 925,00* |  | *785,00* | *785,00* | *785,00* | *785,00* | *785,00* |  |
|  | *-средства частных инвесторов* |  |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по реконструкции и модернизации** |  |  | **15 761,00** | **-** | **3 152,20** | **3 152,20** | **3 152,20** | **3 152,20** | **3 152,20** | **-** |
|  | ***- амортизационные отчисления*** |  |  | ***7 880,50*** | ***-*** | ***1 576,10*** | ***1 576,10*** | ***1 576,10*** | ***1 576,10*** | ***1 576,10*** |  |
|  | ***- прибыль*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |  |
|  | ***-плата за подключение*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |  |
|  | ***-заемные средства*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |  |
|  | ***-бюджетные средства*** |  |  | ***7 880,50*** | ***-*** | ***1 576,10*** | ***1 576,10*** | ***1 576,10*** | ***1 576,10*** | ***1 576,10*** |  |
|  | ***-средства частных инвесторов*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |  |
|  | **ИТОГО ПО ВСЕМ  СИСТЕМАМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ** |  |  | **18 580 216,74** | **1 395 644,54** | **1 259 583,79** | **754 061,20** | **1 914 347,32** | **1 525 053,05** | **1 011 435,81** | **10 720 091,03** |
|  | ***в том числе:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬСТВО** |  |  | **13 871 515,08** | **940 657,85** | **779 662,70** | **302 758,79** | **1 490 703,03** | **1 116 658,08** | **889 783,61** | **8 351 291,03** |
|  | **МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ** |  |  | **4 708 701,63** | **454 986,69** | **479 921,09** | **451 302,41** | **423 644,29** | **408 394,97** | **121 652,20** | **2 368 800,00** |
|  | ***в том числе по источникам финансирования:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **- амортизационные отчисления** |  |  | ***4 709 425,15*** | ***460 986,69*** | ***487 429,99*** | ***452 487,31*** | ***417 426,19*** | ***402 218,87*** | ***120 076,10*** | ***2 368 800,00*** |
|  | **- прибыль** |  |  | ***25 370,00*** | ***5 000,00*** | ***5 389,00*** | ***5 739,00*** | ***4 642,00*** | ***4 600,00*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **-плата за подключение** |  |  | ***767 850,00*** | ***54 500,00*** | ***56 350,00*** | ***50 500,00*** | ***66 000,00*** | ***64 000,00*** | ***70 500,00*** | ***406 000,00*** |
|  | **-заемные средства** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **-бюджетные средства** |  |  | ***2 409 423,50*** | ***5 500,00*** | ***6 602,10*** | ***41 576,10*** | ***511 910,10*** | ***511 910,10*** | ***501 576,10*** | ***830 349,00*** |
|  | **-средства частных инвесторов** |  |  | ***10 668 148,09*** | ***869 657,85*** | ***703 812,70*** | ***203 758,79*** | ***914 369,03*** | ***542 324,08*** | ***319 283,61*** | ***7 114 942,03*** |