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[bookmark: bookmark2]заседания технического совета администрации города Нижневартовска
по инженерному обеспечению объектов жилищного, коммунального 
и производственного назначения

03.04.2026                                                                                         г. Нижневартовск

[bookmark: bookmark6]ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Р.В. Карпов – заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города;
Э.Э. Кулиев – начальника отдела инженерной инфраструктуры 
и концессий департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города;
Ю.С. Хомец – заместитель начальника отдела инженерной инфраструктуры и концессий департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города;
Е.А. Щеглов – начальник юридического управления администрации города;
А.В. Павлык – главный инженер казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска»;
Н.В. Ахтарова – начальник проектно-технического и экспертного отдела муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска»;
Н.Ю. Антонова – исполняющий обязанности директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города;
С.А. Лях – главный управляющий директор-руководитель обособленного структурного подразделения общества с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы»;
 В.Г. Сушков – технический директор общества с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы»;
В.Н. Лазарева – заместитель технического директора по инвестициям и развитию общества с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы»;
О.Ю. Щербаков – заместитель технического директора общества 
с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы»;
С.Г. Шахматов – руководитель производственной службы общества 
с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы»;
Н.В. Зырянов – начальник отдела разрешений в строительстве управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города.

[bookmark: bookmark8]ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ:
Реконструкция участка канализационного коллектора диаметром 800 мм., протяженностью 168 м., расположенного в районе административного здания 1а по улице 60 лет Октября.


[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark16]В ходе обсуждения повестки заседания технического совета были приняты следующие решения:

1. Принять предложение общества с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы» на проведение мероприятий, 
по реконструкции участка канализационного коллектора диаметром 800 мм., протяженностью 168 м., расположенного в районе административного здания 
1а по улице 60 лет Октября.
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы»:
2.1. Выполнить корректировку инвестиционной программы до 30.11.2026.
2.2. По окончании разработки проекта по реконструкции участка канализационного коллектора диаметром 800 мм., протяженностью 168 м., расположенного в районе административного здания 
1а по улице 60 лет Октября уведомить «Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Нижневартовску 
и Нижневартовскому району» о предстоящих работах, а также о необходимости изменения пешеходного трафика и проработки логистики прохода для посетителей учреждения на время проведения работ.
3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города составить протокол заседания технического совета администрации города Нижневартовска по инженерному обеспечению объектов жилищного, коммунального и производственного назначения.



Заместитель директора
департамента ЖКХ
администрации города, заместитель
руководителя технического совета                                                                            Р.В. Карпов











Протокол вел: главный специалист отдела
инженерной инфраструктуры и концессий
департамента ЖКХ администрации города                                                     О.А. Щеблыкина
