Приложение 1

к протоколу КЧС и ОПБ

города  Нижневартовска

от  03.10.2025 №5

О готовности объектов жилищно-коммунального комплекса, образовательных организаций, учреждений здравоохранения и социальной защиты населения города Нижневартовска к устойчивому функционированию в осенне-зимний период

2025 - 2026 годов

Боков Анатолий Николаевич,

заместитель главы города, директор

департамента жилищно-коммунального

хозяйства администрации города

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства 
и социальной сферы к работе в отопительный период 2025-2026 годов проходит согласно постановлению администрации города от 28.03.2025 №253 «О подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов».

На реализацию мероприятий выделено 305 млн. рублей внебюджетных средств предприятий,  из которых 26,7 млн. рублей на подготовку жилищного фонда, в том числе:

- ремонт и утепление входных групп;

- утепление трубопроводов в подвальных и чердачных помещениях;

- подготовка системы отопления;

- подготовка электрооборудования;

- замена окон в местах общего пользования;

- частичный ремонт и утепление фасада,

и 278,5 млн. рублей на подготовку инженерных сетей 
и коммунальной инфраструктуры, в том числе:

- ремонт обмуровки котлов на котельных города;

- ремонт водоподогревателей на четырех ЦТП города;

- ремонт КИПиА парового котла на котельной 3А;

- модернизация инженерных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (2,11 км);

- реконструкция инженерных сетей водоснабжения (1,3 км);

- реконструкция инженерных сетей водоотведения (0,4) км;

- модернизация технологической и электротехнической части 
на 10 ЦТП;

- модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС;

- капитальный ремонт сетей газоснабжения (0,12 км).

С 29 мая по 20 июля проведены испытания тепловых сетей, протяженностью 278 км, от контуров 11 котельных города, 
по результатам которых было обнаружено около 40 технологических повреждений трубопроводов. На всех объектах работы 
по восстановлению трубопроводов и возобновлению подачи горячего водоснабжения проведены в установленные сроки.

Всеми теплоснабжающими организациями утверждены планы 
по ликвидации аварийных ситуаций на объектах и сетях теплоснабжения.

Постановлением администрации города от 11.07.2025 №625 утверждена актуализированная схема теплоснабжения города Нижневартовска, а также порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (требование Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»).

Проведены проверки аварийных источников электроснабжения (дизельная электростанция) и 3-суточного запаса топлива (нефти) для обеспечения резервными источниками энергоснабжения на случай аварийного прекращения подачи газа или электроэнергии на котельные города.

По результатам проведения проверок установлено, что резервные источники электроснабжения находятся в полном работоспособном состоянии и готовы к обеспечению электрической энергии при возникновении аварийной ситуации, а теплоснабжающими организациями обеспечено наличие аварийного запаса топлива согласно нормативам, утвержденным Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры.

Обеспечено наличие неснижаемых запасов материально-технических ресурсов для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства, а также действует соглашение о взаимодействии и информационном обмене между Единой дежурно-диспетчерской службой города и производственно-диспетчерской службой Управления теплоснабжения, в котором изложен порядок и организация схем аварийного оповещения и оперативного взаимодействия между службами энергетики и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования в случаях возникновения аварийных ситуаций и ликвидации их последствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Оценка обеспечения готовности многоквартирных домов к отопительному периоду проводится 
в отношении 43 организаций, в управлении которых находятся 
906 многоквартирных домов, в том числе 17 управляющих компаний, 
а также 26 ТСН, ТСЖ, ЖК.

Получение паспорта готовности муниципального образования будет обеспечено до 15 ноября 2025 года (в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234).

В соответствии с постановлением администрации города Нижневартовска от 12.09.2025 №814 «О начале отопительного периода 2025-2026 годов» отопительный период начат с 19.09.2025.

Котов Дмитрий Анатольевич,

заместитель главы города, директор департамента

по социальной политике администрации города

По состоянию на 10.09.2025 года на 111 объектах образования (66 объектах дошкольного образования, 39 объектах школьного образования и 6 объектах дополнительного образования), подведомственных департаменту образования администрации города (основание: Постановление администрации города от 28.03.2025 №253 «О подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов»),  и  на 50 объектах (24 объектах спорта, 26 объектах культуры), подведомственных департаменту по социальной политике администрации города (основание: приказ департамента по социальной политике администрации города от 17.04.2025 №263/42-п "О подготовке объектов учреждений, подведомственных департаменту по социальной политике администрации города, к отопительному периоду 2025-2026 годов"), проведено обследование инженерных сетей на предмет их технического состояния, а также осуществлены работы:

- по организации непрерывного контроля за выполнением планов подготовки ремонтных работ в учреждениях;

- по проверке состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

- по проведению испытаний трубопроводов на прочность                                        и герметичность;

- по проверке наличия паспортов теплопотребляющих установок, схем               и инструкций для обслуживающего персонала и соответствия                                       их действительности;

- по обеспечению своевременного обучения и аттестации ответственных лиц за пожарную безопасность, эксплуатацию теплового и электрического оборудования, а также охрану труда;

- по промывке оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.

Совместно с эксплуатирующими организациями проверено состояние тепловых сетей и утепления сооружений (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери), наличие и работоспособность приборов учета, а также работоспособность автоматических регуляторов.

Выполнение данных работ зафиксировано актами, подписанными эксплуатирующими организациями.

Комиссией, утвержденной постановлением администрации города                        от 28.03.2025 №253 "О подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов", проведена проверка готовности к отопительному сезону учреждений, подведомственных департаменту образования администрации города и департаменту по социальной политике администрации города. Составлены акты и паспорта готовности учреждений к отопительному периоду 2025-2026 годов.

Все учреждения, подведомственные департаменту образования администрации города и департаменту по социальной политике администрации города, готовы к работе в осенне-зимний период на 100%.

Пермяков Игорь Геннадьевич,

заместитель  главного врача бюджетного учреждения

ХМАО - Югры «Нижневартовская городская

станция скорой медицинской помощи»

В городе Нижневартовске функционирует 17 государственных медицинских организаций, из которых 12 юридических лиц и 5 филиалов:

- стационарного типа – 4 учреждения;

- амбулаторно-поликлинического типа - 4 учреждения:

- диспансеры – 3;

- БУ «Нижневартовская городская станция скорой медицинской помощи».

В соответствии с приказом Департамента здравоохранения ХМАО - Югры от 07.04.2025 № 580  «О подготовке медицинских организаций подведомственных Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов», в целях исполнения постановления Правительства ХМАО - Югры  от 29.12.2020 № 643-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы» и обеспечения своевременной  и качественной подготовки медицинских организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов», в медицинских организациях города Нижневартовска выполнены следующие мероприятия:

- Проведено комиссионное обследование состояния зданий, инженерного оборудования, объектов электроэнергетики и теплоснабжения, сетей водоснабжения, водоотведения и противопожарного назначения.

- Разработаны, в том числе с учетом выявленных недостатков в прошедший зимний период Планы мероприятий по подготовке объектов здравоохранения к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов. Исполнено до 30.05.2025.

- Оформлены паспорта готовности объектов здравоохранения всеми государственными медицинскими учреждениями города Нижневартовска к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов и выполнены необходимые ремонтно-восстановительные работы в соответствии с нормативно-техническими требованиями в  срок до 08.08.2025.

- Предусмотрено содержание в медицинских организациях в требуемом объеме и номенклатуре резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на системах жизнеобеспечения объектов здравоохранения на весь осенне-зимний период 2025-2026 годов.

5. Совместно с обслуживающими компаниями   проверена готовность к работе резервных источников электропитания с оформлением соответствующих актов.

6. Подготовлена документация и заключены договоры с обслуживающими компаниями, предприятиями жилищно-коммунального хозяйства  на поставку тепло- и энергоресурсов.

По состоянию на 29.08.2025 все плановые и подготовительные работы  по безаварийной эксплуатации учреждений в ОЗП 2025-2026 годов проведены во всех государственных медицинских организациях города Нижневартовска и направлены паспорта готовности объекта здравоохранения к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов в КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр медицины катастроф».

Все медицинские организации города Нижневартовска с круглосуточным пребыванием пациентов, а также  КУ «Станция переливания крови», БУ «Нижневартовская городская станция скорой медицинской помощи» оснащены автономными источниками резервного электропитания в достаточном количестве, за исключением БУ «Нижневартовский кожно-венерологический диспансер», ввиду отсутствия потребности,  всего 18 штук.

Техническое обслуживание автономных источников резервного электропитания с заменой сопутствующих расходных материалов проводится в соответствии с регламентом на основании заключенных на данный вид работ контрактов, контрольный запуск производится 2 раза в месяц согласно регламенту. Резервы ГСМ имеются в достаточном количестве.

Заключение: все государственные медицинские учреждения города Нижневартовска к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов готовы.

Журавлева Оксана Владимировна,

начальник Управления социальной защиты населения,

опеки и попечительства по городу  Нижневартовску и

Нижневартовскому району  Департамента социального

развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району курирует деятельность 5-ти учреждений социального обслуживания населения, расположенных на территории города Нижневартовска.

Из них в разрезе учреждений:

- БУ ХМАО - Югры «Нижневартовский комплексный центр социального обслуживания населения», 3 объекта, расположенные по адресу: ул. Омская, д. 64А, ул. 60 лет Октября, д. 29, помещение 1016, ул. Заводская, д. 7;

- БУ ХМАО - Югры «Нижневартовский пансионат круглосуточного ухода», 1 объект, расположенный по адресу: ул. Дружбы Народов, д. 15Б;

- БУ ХМАО - Югры «Нижневартовский специальный пансионат круглосуточного ухода», 1 объект, расположенный по адресу: ул. 60 лет Октября, 4П, стр/1;

- БУ ХМАО - Югры «Нижневартовский многопрофильный реабилитационный центр для инвалидов», 2 объекта, расположенные по адресу: ул. Северная, д. 82 и ул. Интернациональная, д. 24А;

- БУ ХМАО - Югры «Излучинский дом интернат», 1 объект, расположенный по адресу: п. Магистраль, д. 7А (отделение №8).

Во исполнение приказа Департамента социального развития автономного округа от 21.07.2025 №752-р «О подготовке учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры, к отопительному сезону 2025-2026 годов» обслуживающими организациями в курируемых учреждениях социального обслуживания населения проведены проверки:

- работоспособности всех приборов учета;

- промывки систем отопления для удаления внутренних загрязнений труб, радиаторов, арматуры, котельного оборудования, с проведением испытания оборудования после промывки.

Произведен осмотр зданий и территорий учреждений. Подвалы зданий находятся в сухом состоянии. Внутренняя система трубопровода заизолирована, утеплена. Сантехническая система исправна. Чердаки зданий, находятся в чистом, сухом состоянии. Слуховые окна застеклены. Двери чердаков закрыты на замок. Ключи находятся в ключнице кабинетов дежурных администраторов, на посту охраны.

Территория вокруг зданий приведена в технически исправное состояние: обеспечены беспрепятственные отводы атмосферных и талых вод от отмостков, входа в подвалы, оконных приямков. Обеспечена надлежащая гидроизоляция фундамента, стен подвалов и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений.

Протечки кровли не выявлены. Слуховые окна находятся в исправном состоянии. Специальные люки выхода на крышу открываются свободно, без усилия. Свободный доступ запрещён.

Деревянные конструкции чердачных помещений обработаны огнебиозащитным составом.

Все системы жизнеобеспечения зданий учреждений находятся в исправном состоянии, имеются акты обслуживающих организаций.

По итогам проведения всех подготовительных и проверочных мероприятий объекты курируемых учреждений социального обслуживания города Нижневартовска готовы к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов.