от 17.03.2020 №249-р

О внесении изменений в распоряжение администрации города от 29.12.2017 №2053-р          "Об утверждении плана снижения объемов        и количества объектов незавершенного строительства по муниципальному образованию город Нижневартовск"

В целях приведения плана снижения объемов и количества объектов         незавершенного строительства по муниципальному образованию город Нижневартовск в соответствие с муниципальной программой "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года", утвержденной постановлением администрации города от 28.06.2013 №1304, в связи с кадровыми изменениями в администрации города внести изменения в распоряжение администрации города от 29.12.2017 №2053-р "Об утверждении плана снижения объемов и количества объектов             незавершенного строительства по муниципальному образованию город Нижневартовск":

- пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города В.П. Ситникова.";

- приложения 1, 2 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему распоряжению.

Исполняющий обязанности

главы города									    Т.А. Шилова

Приложение 1 к распоряжению

администрации города

от 17.03.2020 №249-р

ПЛАН

снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства муниципальной собственности

по муниципальному образованию город Нижневартовск

Таблица 1

Объекты незавершенного строительства,

в отношении которых предлагается завершение строительства

Заказчик: администрация города Нижневартовска

| № п/п | Наименование объекта, адрес местонахождения объекта | Мощность объекта, стоимость строительства (тыс. руб.) | Годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершенности строительства | Основание для выделения средств окружного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта (тыс. руб.) | Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства (тыс. руб.) | Мероприятия, исполнитель | Срок ввода объекта в эксплуатацию (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе из бюджета автономного округа | всего | в том числе из бюджета автономного округа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Городское кладбище. Г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 4 очередь строительства 3,41 га, 2 629 захоронений/ 160 000,00 | 2010-2019/31% | муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" | 37 168,43 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | проектная документация разработана. Необходимо выделение средств для реализации проекта "Городское кладбище" (4 этап строительства) на участок кладбища площадью 3,41 га (муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска") | 2022 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 37 168,43 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 |  |  |

Таблица 2

Объекты незавершенного строительства,

в отношении которых предлагается приватизация (продажа)

Заказчик: администрация города Нижневартовска

| № п/п | Наименование объекта, адрес местонахождения объекта | Мощность объекта, стоимость строительства (тыс. руб.) | Годы фактического начала и прекращения строительства | Основание для выделения средств окружного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта (тыс. руб.) | Мероприятия, исполнитель | Предполагаемый срок продажи (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе из бюджета автономного округа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Физкультурно-оздоровительный комплекс для Нижневартовского государственного педагогического института. Блок "А". Г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 5110,4 кв.м, в уровне цен 2001 года - 150 231,28 тыс. руб. (по экспертному заключению от 20.04.2007 №636-06) | 1987-2003/50% | здание каркасное. Фундаменты - 100%. Каркас - 100%. Перекрытия, покрытие - 100%. Стены наружные кирпичные - 80%. Перегородки - 90% | 5 370,95 | 0,00 | производится размежевание земельного участка федеральной собственности в целях оформления сервитута на земельный участок под блок "А" для регистрации права по объекту и дальнейшей приватизации (департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города) | 2024 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 5 370,95 | 0,00 |  |  |

Таблица 3

Объекты незавершенного строительства,

в отношении которых предлагается передача в концессию

Заказчик: администрация города Нижневартовска

| № п/п | Наименование объекта, адрес местонахождения объекта | Мощность объекта, стоимость строительства (тыс. руб.) | Годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершенности строительства | Основание для выделения средств окружного бюджета (начало строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта (тыс. руб.) | Мероприятия, исполнитель | Срок ввода объекта в эксплуатацию (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе из бюджета автономного округа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Здание городского краеведческого музея с хранилищем музейных и архивных фондов в г. Нижневартовске. Г. Нижневартовск Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | общая площадь здания - 12 733,7 кв.м, в том числе: помещения музея - 9 116,76 кв.м; помещения городского архива - 2 886,1 кв.м; помещение техэтажа - 730,84 кв.м. Количество этажей - 6. Сметная стоимость в ТЦ на II квартал 2015 года - 1 070 715,32 тыс. руб., в уровне цен 2001 года - 145 545,07 тыс. руб. | 2014-2017/0% | муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы" | 9 998,84 | 0,00 | разработана проектная документация. Передача в концессию (департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города; управление инвестиций департамента строительства администрации города) | 2024 |
| 2. | Инженерные сети и сооружения промузла г. Нижневартовска. 3 очередь строительства. Канализационные очистные сооружения. Г. Нижневартовск Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 51 тыс. куб.м в сутки, протяженность трубопроводов - 28 км. Стоимость - 41 929,191 тыс. руб. (сметная стоимость в уровне цен 1991 года - 28 054,11 тыс. руб. по экспертному заключению от 18.09.2001 №377) | 1997-2005/83% | целевая программа "Оздоровление экологической обстановки в Ханты- Мансийском автономном округе - Югре в 2005-2010 годах" | 25 533,19 | 0,00 | оформление документов, подтверждающих факт и (или) обстоятельства возникновения права владения незавершенным строительством объектом, дальнейшая передача в концессию (муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска"; департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города; управление инвестиций департамента строительства администрации города) | 2024 |
| 3. | Расширение сооружений очистки поверхностной воды г. Нижневартовска до производительности 143 тыс. куб.м/сутки и существующих сооружений производительностью до 93 тыс. куб.м/сутки. ВОС-II. Г. Нижневартовск Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 143 тыс. куб.м/сутки/сметная стоимость в текущих ценах I квартала 2006 года - 453 952,84 тыс. руб. | 1997-2007/90% | подпрограмма "Обеспечение качественной питьевой водой населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" программы "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 109 925,34 | 14 664,92 | оформление документов, подтверждающих факт и (или) обстоятельства возникновения права владения незавершенным строительством объектом, дальнейшая передача в концессию (муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска"; департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города; управление инвестиций департамента строительства администрации города) | 2024 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 145 457,37 | 14 664,92 |  |  |

Таблица 4

Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений,

произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция,

в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось

Заказчик: администрация города Нижневартовска

| № п/п | Наименование объекта, адрес местонахождения объекта | Мощность объекта, стоимость строительства (тыс. руб.) | Годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершенности строительства | Основание для выделения средств окружного бюджета (начало строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта (тыс. руб.) | Наличие разработанной проектной документации | Предлагаемые решения (мероприятия), в том числе с обоснованием возможности/ невозможности использования разработанной проектной документации | Исполнитель | Срок реализации предлагаемых решений (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе из бюджета автономного округа |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Городское кладбище. Расширение. Г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | общая площадь участка - 7,4197 га. Количество мест захоронений всего - 11 163, в том числе: колумбарий - 5 184, аллея ветеранов - 471. Этапов строительства - 5. Стоимость в текущих ценах на IV квартал 2016 года - 394 443,69 тыс. руб.; в уровне цен 2001 года - 36 952,37 тыс. руб. по заключению о достоверности сметной стоимости от 02.02.2017 №86-1-0005-17 | 2016-2017/0% | муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" | 2 027,72 | 0,00 | проектная документация разработана | поэтапное строительство, ввод в эксплуатацию, передача объекта в муниципальную собственность. Необходимо выделение средств для реализации проекта | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" | 2020-2023 |
| 2. | Реконструкция автомобильной дороги от улицы Рабочей до СОПК "Ремонтник-87" (Мост №2) г. Нижневартовска. Г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | длина моста - 18,50 м, в текущем уровне цен II квартала 2019 года (в том числе НДС) - стоимость - 57 935,09 тыс. руб. | 2016-2019/0% | муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" | 2 270,49 | 0,00 | проектная документация имеется | строительство, ввод в эксплуатацию, передача объекта в муниципальную собственность. Необходимо выделение средств для реализации проекта | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" | 2023 |
| 3. | Реконструкция автомобильной дороги от улицы Рабочей до СОПК "Ремонтник-87" (Мост №3) г. Нижневартовска. Г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | длина моста - 39,40 м, в текущем уровне цен II квартала 2019 года (в том числе НДС) - стоимость - 79 222,04 тыс. руб. | 2016-2019/0% | муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" | 2 274,02 | 0,00 | проектная документация имеется | строительство, ввод в эксплуатацию, передача объекта в муниципальную собственность. Необходимо выделение средств для реализации проекта | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" | 2023 |
| 4. | Реконструкция автомобильной дороги от улицы Рабочей до СОПК "Ремонтник-87" (Мост №4) г. Нижневартовска. Г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | длина моста - 57,60 м, в текущем уровне цен II квартала 2019 года (в том числе НДС) - стоимость - 79 773,68 тыс. руб. | 2016-2019/0% | муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" | 2 273,24 | 0,00 | проектная документация имеется | строительство, ввод в эксплуатацию, передача объекта в муниципальную собственность. Необходимо выделение средств для реализации проекта | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" | 2023 |
| 5. | Реконструкция автомобильной дороги от улицы Рабочей до СОПК "Ремонтник-87" (Мост №1) г. Нижневартовска. Г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | длина моста - 16,60 м, в текущем уровне цен II квартала 2019 года (в том числе НДС) - стоимость - 72 181 тыс. руб. | 2016-2019/0% | муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" | 1 303,21 | 0,00 | проектная документация в стадии разработки | строительство, ввод в эксплуатацию, передача объекта в муниципальную собственность. Необходимо выделение средств для реализации проекта | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" | 2022 |
| 6. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство 11П микрорайона г. Нижневартовска. Г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | общая площадь земельного участка - 10,125 га, зем. уч-ков ИЖС - 119. Стоимость - 412 982,81 тыс. руб. (в ценах I квартала 2018 года) | 2017-2018/0% | муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" | 7 199,87 | 0,00 | проектная документация имеется | строительство, ввод в эксплуатацию, передача объекта в муниципальную собственность. Необходимо выделение средств для реализации проекта | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" | 2022 |
| 7. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство 13П микрорайона г. Нижневартовска. Г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | общая площадь земельного участка - 12,5116 га, зем. уч-ков ИЖС - 104. Стоимость - 318 063,49 тыс. руб. (в ценах I квартала 2018 года) | 2017-2018/0% | муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" | 6 399,87 | 0,00 | проектная документация имеется | строительство, ввод в эксплуатацию, передача объекта в муниципальную собственность. Необходимо выделение средств для реализации проекта | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" | 2023 |
| 8. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство 15П микрорайона г. Нижневартовска. Г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 12,603 га, зем. уч-ков ИЖС - 98. Стоимость - 363 212,42 тыс. руб. (в ценах I квартала 2018 года) | 2017-2018/0% | муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" | 7 399,44 | 0,00 | проектная документация имеется | строительство, ввод в эксплуатацию, передача объекта в муниципальную собственность. Необходимо выделение средств для реализации проекта | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" | 2023 |
| 9. | Г. Нижневартовск. Улица Северная (№18) от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной (№18). Г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | протяженность 1,3129 км, стоимость - 360 282,77 тыс. руб. | 2014-2018/0% строительство не начато | муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" | 4 377,46 | 0,00 | проектная документация разработана | строительство, ввод в эксплуатацию, передача объекта в муниципальную собственность. Необходимо выделение средств для реализации проекта | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" | 2022 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 31 147,86 | 0,00 |  |  |  |  |

Приложение 2 к распоряжению

администрации города

от 17.03.2020 №249-р

ПЛАН

снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства,

строительство, реконструкция которых осуществлялись за счет внебюджетных источников,

по муниципальному образованию город Нижневартовск

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос

Заказчик: администрация города Нижневартовска

| № п/п | Наименование объекта, адрес местонахождения объекта | Мощность объекта, стоимость строительства (тыс. руб.) | Годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершенности строительства | Основание для выделения средств окружного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта (тыс. руб.) | Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления) | Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства | Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе из бюджета автономного округа |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Магистральные сети и сооружения промузла г. Нижневартовска. 3 очередь строительства. КОС. Г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | реконструкция и расширение канализационных очистных сооружений до 51 тыс. куб.м в сутки, протяженность технологических трубопроводов - 0,98 км, стоимость - 41 929,191 тыс. руб. (сметная стоимость в уровне цен 1991 года - 28 054,11 тыс. руб. по экспертному заключению от 18.09.2001 №377) | 1997-2000 | целевая программа Ханты- Мансийского автономного округа - Югры "Чистая вода" | 16 396,00 | 0,00 | строительство технологических трубопроводов с целью увеличения мощности очистных сооружений до производительности 154 тыс. куб.м/сут. В связи с падением расхода поступающих сточных вод продолжение строительства объектов для увеличения мощности канализационных очистных сооружений нецелесообразно (отчет закрытого акционерного общества "ЭКОПОЛИМЕР" по результатам анализа работы городских очистных сооружений канализации г. Нижневартовска, 2011) | городской бюджет | 2022 |
|  | Итого |  |  |  | 16 396,00 | 0,00 |  |  |  |