| Информация о ходе реализации инициативных проектов по состоянию на 03.06.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (руб.) |
| № пп | Наименование инициативного проекта | Стоимость проекта всего | в том числе |  | Цена контракта | Экономия | Трудовое/имущественное участие | Информация о ходе реализации инициативного проекта |
|  |  |  | Бюджет МО | Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП) |  |  |  |  |
| 1 | Комплексное озеленение и благоустройство общегородской территории в 7а микрорайоне города | 9631074,00 | 9131074,00 | 500000,00 | 8800476,56 | - | Трудовое участие (уборка территории, посадка саженцев) | Размещено извещение об осуществлении закупки - 24.05.2022. Окончание подачи заявок — 01.06.2022. Подана 1 заявка ООО "КГ "Сила права". Плановый срок заключения контракта — 14.06.2022. Инициативный проект планируется к реализации в 2022 году. |
|  |  |  |  |  | 549000 | - |  | 31.12.2021 Проектная документация разработана |
|  | Итого | 9631074,00 | 9131074,00 | 500000,00 | 9349476,56 | - |  |  |