|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация о ходе реализации инициативных проектов по состоянию на 03.06.2022** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (руб.) |
| **№ пп** | **Наименование инициативного проекта** | **Стоимость проекта всего** | **в том числе** | | **Цена контракта** | **Экономия** | **Трудовое/имущественное участие** | **Информация о ходе реализации инициативного проекта** |
| **Бюджет МО** | **Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП)** |
| 1 | Комплексное озеленение и благоустройство общегородской территории в 7а микрорайоне города | 9631074,00 | 9131074,00 | 500000,00 | 8800476,56 | - | Трудовое участие (уборка территории, посадка саженцев) | Размещено извещение об осуществлении закупки - 24.05.2022. Окончание подачи заявок — 01.06.2022. Подана 1 заявка ООО "КГ "Сила права". Плановый срок заключения контракта — 14.06.2022. Инициативный проект планируется к реализации в 2022 году. |
| 549000 | - |  | 31.12.2021 Проектная документация разработана |
|  | Итого | 9631074,00 | 9131074,00 | 500000,00 | 9349476,56 | - |  |  |