ПРОТОКОЛ №11

город Нижневартовск	           27 ноября 2023 года

В целях ознакомления и принятия к сведению членам Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства по электронной почте направлена следующая информация.

1. Об организации и проведении ремонта дорог на улично-дорожной сети города (исполнение поручений Президента Российской Федерации). Итоги реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" 2023 года.

На реализацию национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2023 году выделены финансовые средства в размере 196,3 млн. руб., в том числе:

- 68,4 млн. руб. бюджет автономного округа;

- 127,9 млн. руб. бюджет города Нижневартовска.

Освоение финансовых средств составляет 192,4 млн. руб., в том числе:

- 68,4 млн. руб. бюджет автономного округа;

- 124 млн. руб. бюджет города Нижневартовска.

По итогам проведения торгов, а также фактически выполненных работ сложилась экономия финансовых средств в размере 3,9 млн. руб. за счет средств местного бюджета.

На данные средства выполнен ремонт 4 участков автомобильных дорог общей протяженностью 2,64 км., а именно:

- ул. Мира от ул. Чапаева до ул. Дзержинского;

- ул. Мира от ул. Дзержинского до ул. Нефтяников;

- ул. Интернациональная от ул. Северной до АГЗС;

- ул. Интернациональная от АГЗС до транспортной развязки "Бегущая лань".

В рамках ремонта выполнены следующие работы:

- ремонт тротуаров, с заменой покрытия из железобетонных плит на асфальтобетон;

- ремонт покрытия проезжей части;

- перенос автобусной остановки "Мира 60" ближе к спортивному комплексу "Олимпия";

- устройство дополнительной автобусной остановки "Нефтяной техникум";

- нанесение дорожной горизонтальной разметки пластичными материалами со структурной осевой разметкой;

- монтаж делиниаторов для разделения встречных транспортных потоков.

По всем объектам работы завершены, выполнена комиссионная приемка выполненных работ.

С целью подтверждения основного показателя национального проекта "Доля дорожной сети, находящаяся в нормативном состоянии" проведена инструментальная диагностика дорог.

По результатам диагностики доля дорожной сети, находящаяся в нормативном состоянии, составляет 76,5% при плановом значении 76,44%.

Достижение показателя выполнено в полном объеме.

В 2024 году для реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" предусмотрены финансовые средства в размере 197,3 млн. руб., из них 69,5 млн. руб. бюджет автономного округа, 127,9 млн. руб. бюджет города Нижневартовска.

На данные средства запланирован ремонт следующих участков автомобильных дорог:

- ул. Интернациональная от ул. Ханты-Мансийской до ул. Северной;

- ул. Мира от ул. Нефтяников до ул. Маршала Жукова.

2. Ремонт автомобильных дорог на дополнительную субсидию из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2024 году.

В 2024 году планируется выделение из бюджета автономного округа
дополнительного объема субсидии городу Нижневартовску в размере 182,2 млн. руб. на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в целях приведения их в нормативное состояние.

В целях распределения данной субсидии ранее был запланирован ремонт улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина.

Учитывая поручение Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14-16 октября 2023 года по итогам рабочей поездки в городах Нижневартовск, Радужный, Мегион, Нижневартовский район необходимо выполнить ремонт улицы Осенней.

Учитывая изложенное, на данную субсидию запланирован ремонт улицы Осенней от улицы Рабочей до улицы Декабристов.

По улице Осенней в настоящее время разработана проектная документация, ведется экспертиза сметной стоимости.

3. О реализации поручения Президента РФ от 20.02.2015. №Пр-287 в части принятия мер, направленных на реализацию новых национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов

На автомобильных дорогах города расположены 445 пешеходных переходов, в том числе 328 регулируемых, из них 11 пешеходных переходов вблизи 9 образовательных учреждений (5 регулируемых, 6 нерегулируемых).

11 пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений 
в полном объеме обустроены и соответствуют требованиям национальных стандартов. На них регулярно применяется разметка пластичными материалами с предварительным фрезерованием они обустроены стационарным освещением, тротуарами, дорожными знаками и пешеходными ограничивающими ограждениями. На подъездах к переходам нанесены надписи "Школа" и "Дети". Дорожные знаки 1.23 "Дети" установлены на щитах из флуоресцентной пленки 
желто-зеленого цвета, и продублированы на покрытии проезжей части дорожной разметкой 1.24.1. Все нерегулируемые пешеходные переходов обустроены светофорами типа Т.7.

На 84 пешеходных переходов, несоответствующих нормативным требованиям, установлены:

- дорожные знаки 5.19.1 на опорах над проезжей частью в количестве 20 штук;

- пешеходные ограждения на 23 пешеходных переходах, работы по установке пешеходных ограждений продолжаются.

В связи с изменением требований национальных стандартов МБУ "У по ДХБ г. Нижневартовска" ведутся работы по демонтажу пешеходных ограждений.

По состоянию на 20.11.2023 демонтировано 4,85 км ограждений на разделительной полосе, 6 км ограждений по краю проезжей части.

Работы продолжаются.

Решили.

Члены Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства с информацией о реализации администрацией города Нижневартовска поручений Президента Российской Федерации ознакомлены, информация принята к сведению.

Председатель

Общественного совета:                                                               Н.А. Волохина

Секретарь:                                                                                    Ф.Ю. Тестешев