Приложение 12

Информация об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства

с разбивкой по объектам за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | | | Исполнено, тыс. рублей | | | | |
| Всего | в том числе: | | Всего | в том числе: | | |
| средства бюджетов других уровней | средства бюджета города | средства бюджетов других уровней | средства бюджета города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ* | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Здание для хранения архивных документов по адресу: г. Нижневартовск, ул. Таежная, д. 24, строение 3 (реконструкция) | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА* | 218 093,62 | 170 591,80 | 47 501,82 | 209 452,27 | 170 589,65 | 38 862,62 |
| Автомобильная дорога по улице Мусы Джалиля. Участок от ул. Ленина до ул. Озерная. Обустройство | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной | 196,17 | 0,00 | 196,17 | 194,70 | 0,00 | 194,70 |
| Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина г. Нижневартовска | 1 776,48 | 0,00 | 1 776,48 | 1 776,48 | 0,00 | 1 776,48 |
| Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева г. Нижневартовска | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| Обустройство улицы Рабочей от улицы Заводской до улицы Осенней г.Нижневартовска | 1 337,80 | 0,00 | 1 337,80 | 1 337,80 | 0,00 | 1 337,80 |
| Освещение переулков Угловой, Еловый, Спасателей. Старый Вартовск I очередь строительства г.Нижневартовска | 4 466,18 | 0,00 | 4 466,18 | 4 114,63 | 0,00 | 4 114,63 |
| Освещение проезда к микрорайонам 3П,4П,5П г.Нижневартовска | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 |
| Освещение проезда от улицы Заводской г.Нижневартовска | 687,37 | 0,00 | 687,37 | 618,94 | 0,00 | 618,94 |
| Освещение ул. Г.И. Пикмана (№2А) от ул. Чапаева до ул. Ханты-Мансийской | 92,30 | 0,00 | 92,30 | 92,29 | 0,00 | 92,29 |
| Освещение улицы 2П-2 от улицы Индустриальной до РЭБ Флота г. Нижневартовска | 5 028,90 | 0,00 | 5 028,90 | 1 726,70 | 0,00 | 1 726,70 |
| Проезд к центральной больнице на 1100 коек г. Нижневартовска | 1 488,03 | 0,00 | 1 488,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция автомобильной дороги от улицы Рабочей до СОПК "Ремонтник-87" (Мост №1) г.Нижневартовска | 395,59 | 0,00 | 395,59 | 261,05 | 0,00 | 261,05 |
| Реконструкция автомобильной дороги от улицы Рабочей до СОПК "Ремонтник-87" (Мост №2) г.Нижневартовска | 520,32 | 0,00 | 520,32 | 86,12 | 0,00 | 86,12 |
| Реконструкция автомобильной дороги от улицы Рабочей до СОПК "Ремонтник-87" (Мост №3) г.Нижневартовска | 519,07 | 0,00 | 519,07 | 86,12 | 0,00 | 86,12 |
| Реконструкция автомобильной дороги от улицы Рабочей до СОПК "Ремонтник-87" (Мост №4) г.Нижневартовска | 519,37 | 0,00 | 519,37 | 86,12 | 0,00 | 86,12 |
| Реконструкция перекрёстка улиц Интернациональной и Северной г. Нижневартовска | 1 750,00 | 0,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция ул. Интернациональной (№16) от ул. №14' до ул.№14, г. Нижневартовск. Корректировка | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 117,70 | 0,00 | 117,70 |
| Улица Г.И. Пикмана от улицы Мусы Джалиля до улицы Чапаева г.Нижневартовска | 2 274,07 | 0,00 | 2 274,07 | 2 131,67 | 0,00 | 2 131,67 |
| Улица Зимняя (№ 14') от ул. №16 до ул. №18'. Корректировка | 7,40 | 0,00 | 7,40 | 7,39 | 0,00 | 7,39 |
| Улица Ленина от улицы Ханты-Мансийской до Восточного обхода г. Нижневартовска (1, 2 этапы) | 75 529,50 | 71 753,00 | 3 776,50 | 75 529,50 | 71 753,00 | 3 776,50 |
| Улица Мира от улицы Героев Самотлора до Восточного обхода г. Нижневартовска | 106 953,98 | 98 838,80 | 8 115,18 | 106 949,97 | 98 836,65 | 8 113,32 |
| Улица Московкина от улицы Героев Самотлора до улицы Салманова г. Нижневартовска | 93,70 | 0,00 | 93,70 | 93,70 | 0,00 | 93,70 |
| Улица Нововартовская от улицы Героев Самотлора до улицы Летней г.Нижневартовска | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 |
| Улица Осенняя от улицы Рабочей до улицы Садовой г.Нижневартовска | 67,00 | 0,00 | 67,00 | 66,41 | 0,00 | 66,41 |
| Улица Декабристов от улицы Заводской до улицы Мулявинской г. Нижневартовска | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| Улица №20 (Романтиков) от улицы №22 (Профсоюзная) до улицы Мира г.Нижневартовска | 197,38 | 0,00 | 197,38 | 99,98 | 0,00 | 99,98 |
| Устройство проезда в квартале П-4 Старого Вартовска | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| *ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО* | 369 907,30 | 145 141,76 | 224 765,54 | 304 263,63 | 145 141,68 | 159 121,95 |
| Нежилые помещения №№1009, 1010 в доме по адресу: г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, д.40 | 628,45 | 0,00 | 628,45 | 617,98 | 0,00 | 617,98 |
| "Газоснабжение индивидуальной жилой застройки Старого Вартовска (1 очередь строительства) г.Нижневартовска" (1 этап) | 978,00 | 0,00 | 978,00 | 901,48 | 0,00 | 901,48 |
| Водовод ВОС-2 - поселок малоэтажной и индивидуальной застройки | 7,21 | 0,00 | 7,21 | 7,20 | 0,00 | 7,20 |
| Восточный планировочный район (IV очередь строительства) города Нижневартовска. Инженерное обеспечение микрорайона I (кварталы №25, 26) | 114 706,70 | 86 030,00 | 28 676,70 | 114 706,56 | 86 029,92 | 28 676,64 |
| Восточный планировочный район (IV очередь строительства) города Нижневартовска. Инженерное обеспечение кварталов №31А, 32 | 12 102,00 | 0,00 | 12 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Застройка Восточного планировочного района г. Нижневартовска. III очередь строительства. Инженерное обеспечение и благоустройство. Квартал №17 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Застройка Восточного планировочного района г. Нижневартовска. III очередь строительства. Инженерное обеспечение и благоустройство. Квартал №18 | 77,61 | 0,00 | 77,61 | 77,59 | 0,00 | 77,59 |
| Инженерное обеспечение жилых кварталов В-2.1, В-2.2, В-2.3, В-2.5, В-2.6 | 555,30 | 0,00 | 555,30 | 554,47 | 0,00 | 554,47 |
| Инженерное обеспечение и благоустройство жилых домов №3И, 31, 32 микрорайона 10А | 75,38 | 0,00 | 75,38 | 75,38 | 0,00 | 75,38 |
| Инженерное обеспечение кварталов В1.2 - В1.7. Теплотрасса от улицы Ханты-Мансийской до улицы Героев Самотлора г. Нижневартовска | 38 688,46 | 0,00 | 38 688,46 | 38 688,45 | 0,00 | 38 688,45 |
| Локальные очистные сооружения на выпусках сточных вод с территории города Нижневартовска. Площадка №1 | 5 573,00 | 0,00 | 5 573,00 | 72,01 | 0,00 | 72,01 |
| Поселок малоэтажной застройки. Корректировка проекта застройки и инженерного обеспечения микрорайона 2П | 7,24 | 0,00 | 7,24 | 7,20 | 0,00 | 7,20 |
| Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 8П г.Нижневартовска | 4 764,82 | 0,00 | 4 764,82 | 4 763,78 | 0,00 | 4 763,78 |
| Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 11П г.Нижневартовска | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 12П г.Нижневартовска | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 4 799,99 | 0,00 | 4 799,99 |
| Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 13П г.Нижневартовска | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 6 299,97 | 0,00 | 6 299,97 |
| Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 15П г.Нижневартовска | 7 300,00 | 0,00 | 7 300,00 | 7 299,48 | 0,00 | 7 299,48 |
| Теплоснабжение квартала П-4 г.Нижневартовска | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустройство внутриквартального проезда вдоль дома №88а к дому 86а по ул. Нефтяников г.Нижневартовска | 725,20 | 0,00 | 725,20 | 725,18 | 0,00 | 725,18 |
| Благоустройство проезда квартала П-4 г.Нижневартовска | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустройство проспекта Победы от улицы Омской до улицы Г.И. Пикмана г.Нижневартовска | 3 767,73 | 0,00 | 3 767,73 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| Благоустройство проспекта Победы в створе улиц Мира и Ленина г.Нижневартовска | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 94,28 | 0,00 | 94,28 |
| Благоустройство и освещение Комсомольского бульвара г Нижневартовска | 18 731,98 | 0,00 | 18 731,98 | 6 508,83 | 0,00 | 6 508,83 |
| Бульвар Рябиновый от ул. Пионерской до ул. 60 лет Октября г.Нижневартовска | 24 734,48 | 20 000,46 | 4 734,02 | 23 132,84 | 20 000,46 | 3 132,38 |
| Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева - Ханты-Мансийской в г.Нижневартовске | 1 725,30 | 0,00 | 1 725,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городское кладбище "Северное" | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБОУ "Гимназия №1". Отвод ливневых вод | 139,62 | 0,00 | 139,62 | 139,61 | 0,00 | 139,61 |
| Монументально-декоративный знак на пересечении ул. 60 лет Октября и Ханты-Мансийской г. Нижневартовска | 2 591,96 | 0,00 | 2 591,96 | 1 956,38 | 0,00 | 1 956,38 |
| Освещение проезда от улицы Заводской г.Нижневартовска | 2 810,09 | 2 152,96 | 657,13 | 2 432,63 | 2 152,96 | 279,67 |
| Освещение территорий микрорайонов города Нижневартовска | 32 823,82 | 23 285,74 | 9 538,08 | 32 251,46 | 23 285,74 | 8 965,72 |
| Освещение ул. Г.И. Пикмана (№2А) от ул. Чапаева до ул. Ханты-Мансийской | 10 334,83 | 8 569,70 | 1 765,13 | 9 696,22 | 8 569,70 | 1 126,52 |
| Отвод ливневых вод с территорий микрорайонов города Нижневартовска | 18 060,06 | 0,00 | 18 060,06 | 17 927,77 | 0,00 | 17 927,77 |
| Памятный знак жертвам политических репрессий. Благоустройство по адресу: Старый Вартовск, квартал В-10.2, ул. Школьная г. Нижневартовска | 3 913,00 | 3 242,98 | 670,02 | 3 827,87 | 3 242,98 | 584,89 |
| Пешеходная аллея между СШ №6 и СШ №7 г. Нижневартовска | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разворотная площадка "У Северной рощи" г.Нижневартовска | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 |
| Светофорный объект на пересечении улиц Героев Самотлора и Московкина г.Нижневартовска | 566,81 | 0,00 | 566,81 | 566,81 | 0,00 | 566,81 |
| Светофорный объект на пересечении улицы Героев Самотлора и проезда Восточный г.Нижневартовска | 271,81 | 0,00 | 271,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сквер Героев Самотлора в городе Нижневартовске | 925,00 | 0,00 | 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сквер Космонавтов на пересечении улиц 60 лет Октября и пр. Победы г.Нижневартовска | 1 088,49 | 0,00 | 1 088,49 | 1 088,49 | 0,00 | 1 088,49 |
| Сквер Спортивной славы по улице 60 лет Октября в г.Нижневартовске | 1 480,55 | 0,00 | 1 480,55 | 1 470,50 | 0,00 | 1 470,50 |
| Сквер Строителей на пересечении улиц Мира и Нефтяников в г. Нижневартовске | 25 236,21 | 0,00 | 25 236,21 | 9 981,05 | 0,00 | 9 981,05 |
| Тротуар к детскому саду №44 в 10Б микрорайоне | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 16,52 | 0,00 | 16,52 |
| Укрепление берега и дна реки Обь г.Нижневартовска (7 очередь) | 1 303,22 | 0,00 | 1 303,22 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| Установка противопожарных емкостей на территории СОТ "Авиатор-3" | 4 697,03 | 0,00 | 4 697,03 | 1 994,06 | 0,00 | 1 994,06 |
| Устройство тротуара и проезда к детскому саду №69 в микрорайоне 2П г.Нижневартовска | 3 295,86 | 1 859,92 | 1 435,94 | 2 646,58 | 1 859,92 | 786,66 |
| *ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ* | 6 964,50 | 0,00 | 6 964,50 | 64,45 | 0,00 | 64,45 |
| "Рекультивация полигона по утилизации и захоронению отходов производства и потребления" г.Нижневартовск | 6 964,50 | 0,00 | 6 964,50 | 64,45 | 0,00 | 64,45 |
| *ОБРАЗОВАНИЕ* | 619 140,76 | 10 605,30 | 608 535,46 | 70 229,01 | 10 605,27 | 59 623,74 |
| Детский сад на 320 мест в микрорайоне 10В г.Нижневартовска. Наружные сети водоотведения | 51,60 | 0,00 | 51,60 | 51,60 | 0,00 | 51,60 |
| Детский сад на 260 мест в квартале "Прибрежный - 3" г.Нижневартовска | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| "Средняя общеобразовательная школа" на 825 мест в квартале №18 Восточного планировочного района г.Нижневартовска | 218 944,73 | 10 605,30 | 208 339,43 | 17 547,65 | 10 605,27 | 6 942,38 |
| Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в квартале №18 г.Нижневартовска | 400 144,42 | 0,00 | 400 144,42 | 52 629,76 | 0,00 | 52 629,76 |
| *КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ* | 108,04 | 0,00 | 108,04 | 108,04 | 0,00 | 108,04 |
| Реконструкция здания центральной городской библиотеки | 108,04 | 0,00 | 108,04 | 108,04 | 0,00 | 108,04 |
| *ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ* | 22 369,72 | 0,00 | 22 369,72 | 22 368,80 | 0,00 | 22 368,80 |
| Спортивный комплекс "Модуль" для развития адаптивного спорта в г.Нижневартовске | 22 296,72 | 0,00 | 22 296,72 | 22 296,46 | 0,00 | 22 296,46 |
| Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом №2 в 16 микрорайоне г.Нижневартовска | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 72,34 | 0,00 | 72,34 |
| *ВСЕГО* | 1 239 583,94 | 326 338,86 | 913 245,08 | 606 486,20 | 326 336,60 | 280 149,60 |