**Пояснительная записка по Дорожному фонду муниципального образования город Нижневартовск за 2018 год**

Муниципальный дорожный фонд города Нижневартовска (далее – Дорожный фонд) формируется в соответствии с решением Думы города Нижневартовска от 14.09.2012 года №271 "О муниципальном дорожном фонде городского округа город Нижневартовск" (с изменениями).

Плановый объем доходов Дорожного фонда в отчетном году решением Думы города Нижневартовска от 27.11.2017 №253 "О бюджете города Нижневартовска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" утвержден в сумме 1 005 205,77 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета города в отчетном финансовом году в утвержденные параметры доходов Дорожного фонда вносились изменения с учетом фактического уровня исполнения доходов и необходимости в финансовом обеспечении расходов Дорожного фонда. В течение отчетного периода бюджетные ассигнования увеличены на 162 709,32 тыс. рублей, основные из них: 91 015,68 тыс. рублей - бюджетные ассигнования Дорожного фонда, неиспользованные в 2017 году, и 40 310,00 тыс. рублей - безвозмездные поступления от предприятий города по заключенным соглашениям.

С учетом внесенных изменений доходы Дорожного фонда составили 1 167 915,09 тыс. рублей, фактически на формирование Дорожного фонда денежные средства поступили в сумме 1 167 849,70 тыс. рублей. Источниками формирования Дорожного фонда стали:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид доходов | 2018 год | | | Фактическое поступление 2017 года  (тыс. руб.) | Отклонение 2018 года от 2017 года (тыс. руб.) |
| план | факт | % исполнения |
| Остатки Дорожного фонда прошлых лет | 91 015,68 | 91 015,68 | 100,00 | 0,00 | + 91 015,67 |
| Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты | 15 153,65 | 16 632,17 | 109,8 | 15 446,47 | + 1 185,70 |
| Денежные взыскания (штрафы) | 1 200,20 | 964,05 | 80,3 | 1 815,46 | - 854,41 |
| Суммы, поступающие в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения | 3 964,87 | 4 683,41 | 118,1 | 5 226,67 | - 543,26 |
| Суммы, поступающие в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем условий государственных контрактов или иных договоров | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,78 | - 258,78 |
| Межбюджетные трансферты | 243 702,60 | 243 637,21 | 100,0 | 412 365,78 | - 168 728,57 |
| Безвозмездные поступления | 40 310,00 | 40 310,00 | 100,0 | 86 430,88 | - 46 120,88 |
| Иные источники бюджета города | 772 568,09 | 770 607,18 | 99,7 | 723 317,84 | 47 289,34 |
| **ВСЕГО** | **1 167 915,09** | **1 167 849,70** | **100,0** | **1 244 861,88** | **- 77 012,19** |

Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда по расходам был предусмотрен в размере прогнозируемого объема доходов – 1 167 915,09 тыс. рублей, исполнение составило 1 149 331,60 тыс. рублей или 98,4% по отношению к плановым назначениям.

Использование средств Дорожного фонда в 2018 году осуществлялось в рамках муниципальных программ:

"Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года";

"Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года";

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года".

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда в отчетном периоде использовались по следующим направлениям:

- проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог с твердым покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них, исполнение составило 194 836,06 тыс. рублей, из них: 170 589,65 тыс. рублей - средства бюджета автономного округа; 24 246,41 тыс. рублей - средства бюджета города;

- обустройство автомобильных дорог в целях повышения безопасности дорожного движения, исполнение за счет средств бюджета города составило 12 506,84 тыс. рублей,

- капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Нижневартовск, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них, исполнение - 869 992,87 тыс. рублей (73 047,55 тыс. рублей - средства бюджета автономного округа, 796 945,32 тыс. рублей - средства бюджета города), из них:

703 194,28 тыс. рублей (средства бюджета города) - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Нижневартовск, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них;

166 798,59 тыс. рублей (73 047,55 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа, 93 751,04 тыс. рублей - средства бюджета города) - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Нижневартовск, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них;

- обеспечение транспортной безопасности объектами дорожного хозяйства, исполнение - 32 473,45 тыс. рублей (средства бюджета города);

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, исполнение - 39 522,38 тыс. рублей (средства бюджета города).

Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда, неиспользованный за 2018 год, по состоянию на 01.01.2019 года составил 18 518,10 тыс. рублей.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований Дорожного фонда за 2018 год в разрезе объектов представлен в составе материалов к годовому отчету.