от 15.05.2018 №639-р

О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории квартала "Прибрежный-3.1"     и утверждении существенных условий договора

В целях развития строительства в городе Нижневартовске, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации:

1. Департаменту муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города (Т.А. Шилова) организовать и в срок до 25.06.2018 провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок (далее - аукцион), на право заключения договора о развитии застроенной территории квартала "Прибрежный-3.1" в границах красных линий улиц 60 лет Октября, Мусы Джалиля, Г.И. Пикмана и продолжения бульвара Рябинового общей площадью 52 884 кв.м.

2. Утвердить существенные условия договора о развитии застроенной территории квартала "Прибрежный-3.1":

2.1. Границы застроенной территории квартала "Прибрежный-3.1" в границах элементов планировочной структуры или их частей, подлежащей развитию, согласно приложению 1.

2.2. Перечень многоквартирных жилых домов, подлежащих сносу и расположенных в границах застроенной территории квартала "Прибрежный-3.1", согласно приложению 2.

2.3. Обязательства застройщика и администрации города по договору        о развитии застроенной территории квартала "Прибрежный-3.1" согласно приложению 3.

2.4. Срок договора о развитии застроенной территории - 10 лет.

3. Определить:

3.1. Начальную цену права на заключение договора о развитии застроенной территории квартала "Прибрежный-3.1" - 91 091 863 рубля согласно приложению 4.

3.2. Сумму задатка для участия в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории квартала "Прибрежный-3.1" - 5%                  от начальной цены права на заключение договора о развитии застроенной территории квартала "Прибрежный-3.1", что составляет 4 554 593 рубля.

4. Департаменту муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города не позднее 16.05.2018 обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории квартала "Прибрежный-3.1":

- на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (www.n-vartovsk.ru);

- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru);

- в газете "Варта".

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города по строительству В.П. Ситникова, заместителя главы города,           директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Т.А. Шилову.

Глава города 								           В.В. Тихонов

Приложение 1 к распоряжению

администрации города

от 15.05.2018 №639-р

ГРАНИЦЫ

застроенной территории квартала "Прибрежный-3.1"

в границах элементов планировочной структуры

или их частей, подлежащей развитию-3

Общая площадь территории, попадающей под развитие, - 52 884 кв.м.

Приложение 2 к распоряжению

администрации города

от 15.05.2018 №639-р

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных жилых домов, подлежащих сносу и расположенных

в границах застроенной территории квартала "Прибрежный-3.1"

1. Снос осуществляет администрация города:

| № п/п | Наименование улицы | Номер дома |
| --- | --- | --- |
| 1. | Улица Мусы Джалиля | 2 |
| 2. | Улица Мусы Джалиля | 2в |
| 3. | Улица Мусы Джалиля | 6 |
| 4. | Улица 60 лет Октября | 18а |
| 5. | Улица 60 лет Октября | 20а |

2. Снос осуществляет застройщик:

| № п/п | Наименование улицы | Номер дома |
| --- | --- | --- |
| 1. | Улица Мусы Джалиля | 2б |
| 2. | Улица Мусы Джалиля | 2е |
| 3. | Улица Мусы Джалиля | 2ж |
| 4. | Улица Мусы Джалиля | 4 |
| 5. | Улица Мусы Джалиля | 4а |
| 6. | Улица 60 лет Октября | 22б |
| 7. | Улица 60 лет Октября | 22в |
| 8. | Улица 60 лет Октября | 24 |
| 9. | Улица 60 лет Октября | 24а |
| 10. | Улица 60 лет Октября | 26а |

Приложение 3 к распоряжению

администрации города

от 15.05.2018 №639-р

Обязательства застройщика и администрации города

по договору о развитии застроенной территории

квартала "Прибрежный-3.1"

I. Обязательства застройщика

1.1. Застройщик обязан в срок не позднее 1 года со дня заключения договора о развитии застроенной территории квартала "Прибрежный-3.1" подготовить в соответствии с градостроительной документацией проект планировки территории с разбивкой по этапам строительства, включая проект межевания, на площадь проектируемой территории, ограниченной красными линиями улиц 60 лет Октября, Мусы Джалиля, Г.И. Пикмана и пешеходным бульваром, -            59 794,7 кв.м. При разработке проекта инженерных сетей квартала "Прибрежный-3.1" застройщик обязан предусмотреть точки подключения для обеспечения тепловой энергией объектов муниципальной собственности: нежилое         здание спортивного комплекса (Лит. А) по адресу: город Нижневартовск, улица Мусы Джалиля, дом 2/1 и быстровозводимый спортивный комплекс (модуль) для развития адаптивного спорта в городских и сельских поселениях.

1.2. Застройщик обязан в срок не позднее 5 лет со дня заключения договора о развитии застроенной территории квартала "Прибрежный-3.1" создать либо приобрести благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии (таблица).

| Жилое помещение | Количество | Общая площадь жилого помещения (исключая площадь балконов и лоджий) |
| --- | --- | --- |
| Однокомнатная квартира | 13 | не менее 33 кв.м |
| Двухкомнатная квартира | 26 | не менее 47 кв.м |
| Трехкомнатная квартира | 32 | не менее 57 кв.м |
| Комната в 2-комнатной квартире | 1 | не менее 18 кв.м |

В течение срока действия договора количество квартир, предоставляемых застройщиком для переселения граждан из муниципальных жилых помещений в домах, подлежащих сносу, подлежит изменению в случае изменения количества находящихся в муниципальной собственности муниципальных жилых   помещений в домах, подлежащих сносу, предоставленных гражданам по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого     помещения.

В течение 30 дней со дня создания либо приобретения каждого жилого помещения (жилых помещений) для переселения граждан застройщик передает в муниципальную собственность города указанные в таблице настоящего пункта жилые помещения на безвозмездных условиях.

1.3. Обеспечение исполнения застройщиком обязательств, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего раздела, осуществляется путем перечисления           на счет администрации города денежных средств в размере 5% от права           на заключение договора о развитии застроенной территории квартала "Прибрежный-3.1". Данные денежные средства не могут использоваться застройщиком до исполнения всех обязательств по договору и могут быть использованы администрацией города в случае неисполнения застройщиком обязательств, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего раздела, либо неисполнения им обязательств в указанный срок. Денежные средства могут использоваться администрацией города только в целях приобретения или создания жилых помещений для переселения граждан из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения.

1.4. Застройщик обязан в срок не позднее 5 лет со дня заключения договора о развитии застроенной территории квартала "Прибрежный-3.1" уплатить выкупную цену, равную рыночной стоимости изымаемых жилых помещений         на день их изъятия, за изымаемые на основании постановления администрации города в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации жилые помещения в многоквартирных домах, подлежащих сносу, принадлежащие на праве собственности гражданам.

Выкупная цена за изымаемые жилые помещения уплачивается застройщиком в следующие сроки:

- 20% общей выкупной цены за изымаемые жилые помещения уплачивается в течение 11 месяцев с даты издания постановления администрации города об изъятии жилых помещений;

- 80% - в течение оставшегося периода времени равными платежами,          а именно:

20% - не позднее 2 лет с даты заключения договора;

20% - не позднее 3 лет с даты заключения договора;

20% - не позднее 4 лет с даты заключения договора;

20% - не позднее 5 лет с даты заключения договора.

Выкупная цена за каждое изымаемое жилое помещение определяется          в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Выкупная цена за изымаемые жилые помещения перечисляется застройщиком на счет, указанный администрацией города в договоре о развитии        застроенной территории квартала "Прибрежный-3.1".

1.5. Застройщик обязан в 10-летний срок осуществить строительство        на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии,             в соответствии с утвержденным проектом планировки территории.

1.6. Застройщик обязан в 10-летний срок со дня заключения договора           о развитии застроенной территории квартала "Прибрежный-3.1" осуществить строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной, социальной                и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения           застроенной территории, в соответствии с графиком ввода объектов в эксплуатацию, а именно:

1.6.1. Осуществить строительство внутриквартальных инженерных коммуникаций с учетом потребности в объектах инженерной инфраструктуры        с расчетными расходами. Расчетные расходы принять в соответствии с проектом застройки территории квартала "Прибрежный-3.1".

1.6.2. Осуществить строительство следующих объектов социального              и коммунально-бытового назначения, встроенных в жилые здания:

- детский билдинг-сад общей вместимостью, принятой из расчета по нормативным показателям, но не менее 100 мест;

- участковый пункт полиции;

- помещения жилищно-эксплуатационного участка;

- помещения спортивного назначения;

- кабинеты амбулаторно-поликлинического обслуживания; помещения аптеки, банка, детского развлекательного центра;

- объекты торгового и офисного назначения площадью 3 600 кв.м.

При этом расчет потребности в объектах социального и коммунально-бытового назначения, встроенных в нежилые первые этажи проектируемых многоквартирных жилых домов квартала "Прибрежный-3.1", определяется              документацией по планировке территории в соответствии с расчетными показателями в сфере социального и коммунально-бытового обеспечения Региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского             автономного округа - Югры, утвержденных приказом Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.02.2009 №31-НП.

1.6.3. Осуществить строительство системы улично-дорожной сети:

- пешеходного бульвара, являющегося продолжением бульвара Рябинового, в створе улиц 60 лет Октября и Г.И. Пикмана, размещаемого в границах красных линий, являющегося территорией общего пользования, исключающего транспортное движение и предназначенного для пешеходной связи между улицами 60 лет Октября и Г.И. Пикана, с полным комплексом благоустройства             и озеленения;

- необустроенного участка от улицы Мусы Джалиля до существующего участка улицы Г.И. Пикмана, проходящего вдоль квартала "Прибрежный-3.2".

1.6.4. Разместить в границах планировочного квартала стоянки и места для хранения автомобилей, в том числе в границах земельных участков жилых домов, из расчета не менее 1,2 машиноместа на одну квартиру (в соответствии            с пунктом 11.31 Свода правил СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" в редакции от 30.12.2016). Стоянки для легковых автомобилей закрытого типа, встроенные или встроенно-пристроенные к жилым и общественным зданиям (за исключением общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций), необходимо предусматривать в соответствии с требованиями СП 118.13330 и СП 54.13330. Допускается отклонение, не превышающее плюс-минус 30% нормативных показателей Свода правил.

1.6.5. Для жизнеобеспечения существующих жилых домов деревянной        застройки до момента их сноса, объектов социально-бытового назначения            сохранить существующие сети инженерного обеспечения территории квартала "Прибрежный-3.1" либо обеспечить временными инженерными системами обеспечения до введения в эксплуатацию вновь построенных инженерных         сетей.

1.7. Застройщик обязан на условиях безвозмездной передачи не позднее срока окончания договора о развитии застроенной территории квартала "Прибрежный-3.1" передать в муниципальную собственность города объекты, указанные в подпункте 1.6.1 пункта 1.6 настоящего раздела.

1.8. Снос многоквартирных домов, указанных в пункте 2 приложения 2        к настоящему распоряжению, производится застройщиком в течение 1 месяца со дня представления администрацией города письменной заявки о сносе дома в связи с его освобождением всеми гражданами, ранее проживавшими в доме.

1.9. Застройщик обязан выплатить администрации города цену предмета аукциона (определяется по результатам аукциона) за вычетом внесенного      задатка в течение 5 лет в следующем порядке:

- 20% общей цены предмета аукциона уплачивается в течение 11 месяцев с даты заключения договора;

- 80% - в течение оставшегося периода времени равными платежами,             а именно:

20% - не позднее 2 лет с даты заключения договора;

20% - не позднее 3 лет с даты заключения договора;

20% - не позднее 4 лет с даты заключения договора;

20% - не позднее 5 лет с даты заключения договора.

II. Обязательства администрации города

2.1. Администрация города обязана утвердить проект планировки территории, включая проект межевания застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, в срок не позднее 2 месяцев со дня его предоставления застройщиком в соответствии с градостроительной документацией.

2.2. Администрация города обязана в 2-месячный срок со дня заключения договора о развитии застроенной территории квартала "Прибрежный-3.1" принять в установленном порядке решение об изъятии путем выкупа жилых помещений в многоквартирных домах, подлежащих сносу и расположенных                на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии.

2.3. Администрация города обязана после выполнения застройщиком обязательств, предусмотренных пунктом 1.1 раздела I настоящего Обязательства,           не позднее 4 месяцев со дня выполнения указанных обязательств, предоставить застройщику земельный(ые) участок(ки) без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством для строительства в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, который(ые)              не предоставлен(ы) в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам.

2.4. Администрация города обязана в сроки, предусмотренные муниципальной программой "Переселение граждан из жилых помещений, непригодных для проживания, в городе Нижневартовске в 2015-2020 годах", осуществить снос многоквартирных домов, указанных в пункте 1 приложения 2           к настоящему распоряжению.

2.5. Администрация города для обеспечения инженерной инфраструктуры строящихся жилых объектов после утверждения проекта планировки      квартала "Прибрежный-3.1" в течение 2 лет разрабатывает проект устройства магистральных сетей водоснабжения и выполняет строительство в соответствии с этапами, предусмотренными в проекте планировки квартала "Прибрежный-3.1", до границ земельного участка, отведенного под развитие застроенной территории (точкой раздела является колодец или камера, расположенные            вне границ земельного участка).

2.6. Администрация города обязана в сроки, предусмотренные муниципальной программой капитального строительства, осуществить строительство автодорог:

- улица Г.И. Пикмана в створе улиц Чапаева - Мусы Джалиля (2019-2020 годы);

- улица Мусы Джалиля в створе улиц Г.И. Пикмана - 60 лет Октября (2020-2021 годы).

Приложение 4 к распоряжению

администрации города

от 15.05.2018 №639-р

Начальная цена права на заключение договора

о развитии застроенной территории квартала "Прибрежный-3.1"

Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории квартала "Прибрежный-3.1" определена как разница стоимости квартир в капитальных благоустроенных и сносимых жилых домах, перечисленных в пункте 2 приложения 2 к настоящему распоряжению.

| № п/п | Адрес | Количество комнат | Выкупная цена (тыс. руб.) | Цена квартиры в благоустроенном доме (тыс. руб.) | Цена права на заключение договора (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | комната |  |  |  |
| 1. | Ул. Мусы Джалиля, д. 2б (железобетонный) | 3 | - | - | - | 4 950 000 | 6 384 057 | 1 434 057 |
|  |  | - | 4 | - | - | 7 800 000 | 12 990 672 | 5 190 672 |
|  |  | - | - | 1 | - | 2 050 000 | 4 301 920 | 2 251 920 |
| 2. | Ул. Мусы Джалиля, д. 2е (железобетонный) | 1 | - | - | - | 1 650 000 | 2 128 019 | 478 019 |
|  |  | - | 7 | - | - | 13 650 000 | 22 733 676 | 9 083 676 |
|  |  | - | - | 4 | - | 8 200 000 | 17 207 680 | 9 007 680 |
| 3. | Ул. Мусы Джалиля, д. 2ж (железобетонный) | 3 | - | - | - | 4 950 000 | 6 384 057 | 1 434 057 |
|  |  | - | 3 | - | - | 5 850 000 | 9 743 004 | 3 893 004 |
|  |  | - | - | 3 | - | 6 150 000 | 12 905 760 | 6 755 760 |
| 4. | Ул. Мусы Джалиля, д. 4 (железобетонный) | 3 | - | - | - | 4 950 000 | 6 384 057 | 1 434 057 |
|  |  | - | 1 | - | - | 1 950 000 | 3 247 668 | 1 297 668 |
|  |  | - | - | 1 | - | 2 050 000 | 4 301 920 | 2 251 920 |
| 5. | Ул. Мусы Джалиля, д. 4а (деревянный) | 3 | - | - | - | 4 800 000 | 6 384 057 | 1 584 057 |
|  |  | - | 2 | - | - | 3 800 000 | 6 495 336 | 2 695 336 |
|  |  | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 6. | Ул. 60 лет Октября, д. 22б (железобетонный) | 1 | - | - | - | 1 650 000 | 2 128 019 | 478 019 |
|  |  | - | 6 | - | - | 11 700 000 | 19 486 008 | 7 786 008 |
|  |  | - | - | 3 | - | 6 150 000 | 12 905 760 | 6 755 760 |
| 7. | Ул. 60 лет Октября, д. 22в (железобетонный) | 2 | - | - | - | 3 300 000 | 4 256 038 | 956 038 |
|  |  | - | 5 | - | - | 9 750 000 | 16 238 340 | 6 488 340 |
|  |  | - | - | 2 | - | 4 100 000 | 8 603 840 | 4 503 840 |
| 8. | Ул. 60 лет Октября, д. 24 (деревянный) | 1 | - | - | - | 1 600 000 | 2 128 019 | 528 019 |
|  |  | - | 1 | - | - | 1 900 000 | 3 247 668 | 1 347 668 |
|  |  | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 9. | Ул. 60 лет Октября, д. 24а (деревянный) | 1 | - | - | - | 1 600 000 | 2 128 019 | 528 019 |
|  |  | - | 1 | - | - | 1 900 000 | 3 247 668 | 1 347 668 |
|  |  | - | - | 0 | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | 1 | 759 045 | 838 550 | 79 505 |
| 10. | Ул. 60 лет Октября, д. 26а (деревянный) | 0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | 2 | - | - | 1 900 000 | 6 495 336 | 4 595 336 |
|  |  | - | - | 3 | - | 6 000 000 | 12 905 760 | 6 905 760 |
|  | Итого |  |  |  |  | 125 109 045 | 216 200 908 | 91 091 863 |