УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

_________________ Р.В. Карпов

«____» ___________ 2026 г.

ПРОГРАММА

проведения оценки обеспечения готовности

объектов жилищно-коммунального хозяйства

муниципального образования город Нижневартовск

к отопительному периоду 2026-2027 годов

I. Общие положения

Настоящая программа разработана в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234 
"Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду 
и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", определяет работу комиссий по оценке обеспечения готовности 
к отопительному периоду (далее – Комиссии), содержит информацию 
об организациях, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду, сроки и графики проведения оценки готовности к отопительному периоду.

II. Организации, подлежащие оценке обеспечения готовности 
к отопительному периоду

2.1. Теплоснабжающие организации.

2.2. Управляющие организации, а также товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы при осуществлении ими деятельности 
по управлению многоквартирными домами.

2.3. Бюджетные учреждения и предприятия коммунального хозяйства.

III. Работа Комиссий

3.1. Комиссии в своей деятельности руководствуются действующим законодательством Российской Федерации,

3.2. Основной задачей Комиссий является оценка обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к отопительному периоду.

3.3. Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблюдением требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, 
в соответствии с главой II Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234 (далее – Правила).

3.4. Состав Комиссий определен в приложениях 1-5 к настоящей программе.

3.5. В состав каждой из Комиссий входят:

- председатель комиссии;

- секретарь комиссии (без права подписи);

- члены комиссии.

3.6. В случае отсутствия председателя комиссии или члена комиссии полномочия отсутствующего возлагаются на лицо, исполняющее его обязанности.

3.7. Сроки и графики проведения оценки обеспечения готовности 
к отопительному периоду установлены в приложениях 6-9 к настоящей программе.

IV. Результаты проведения оценки обеспечения готовности 
к отопительному периоду

4.1. По результатам проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду Комиссией оформляется акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду согласно приложению 10 к настоящей программе, а также оценочные листы для расчета индекса готовности 
к отопительному периоду согласно приложениям 2-4 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234 (далее – Порядок).

4.2. При подготовке выводов Комиссии руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4.3. Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду составляются по каждому объекту структурными подразделениями администрации города по направлениям деятельности и подписываются заместителем главы города в соответствии с распределением обязанностей согласно приложению 11 к настоящей программе.

4.4. Паспорта обеспечения готовности теплоснабжающих и управляющих организаций к отопительному периоду составляются и подписываются после публичного отчета руководителей организаций о выполнении мероприятий 
по подготовке к отопительному периоду, но не позднее сроков, установленных Порядком.

Приложение 1 к программе проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства 
и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к отопительному периоду 2025-2026 годов

График

проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов

теплоснабжающих организаций

| № п/п | Наименование предприятия | Дата проведения проверки* | Дата проведения публичного отчета** | Участие контролирующих служб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" | 18.08.2025 | 29.08.2025 | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"; отдел энергетического надзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) |
| 2. | Филиал АО "Горэлектросеть" Управление теплоснабжения города Нижневартовск | 19.08.2025 - 20.08.2025 | 29.08.2025 |  |
| 3. | Общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" | 21.08.2025 | 29.08.2025 |  |

____________________

*Возможны изменения в датах проведения проверок.

**Возможны изменения в датах проведения публичного отчета в связи с возможным переносом дат проведения проверок.

Приложение 2 к программе проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства 
и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к отопительному периоду 2025-2026 годов

График

проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов

управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов

или иных специализированных потребительских кооперативов при осуществлении

ими деятельности по управлению многоквартирными домами

| № п/п | Наименование предприятия | Срок проведения проверки | Дата проведения публичного отчета | Участие контролирующих служб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управляющие компании, товарищества собственников недвижимости, жилищные кооперативы и товарищества собственников жилья города Нижневартовска | август 2025 года | 29.08.2025 | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; единая теплоснабжающая организация, с которой в соответствующей системе теплоснабжения заключен договор теплоснабжения (по согласованию); муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"; общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию); |

Приложение 3 к программе проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства 
и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к отопительному периоду 2025-2026 годов

График

проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов

предприятий коммунального хозяйства (потребителей тепловой энергии)

| № п/п | Наименование предприятия | Дата проведения проверки* | Участие контролирующих служб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Акционерное общество "Городские электрические сети" | 22.08.2025 | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"; филиал АО "Горэлектросеть" Управление теплоснабжения города Нижневартовск (по согласованию) |
| 2. | Общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовские коммунальные системы" | 25.08.2025 |  |
| 3. | Общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" | 21.08.2025 |  |
| 4. | Муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" | 26.08.2025 |  |
| 5. | Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" | 27.08.2025 |  |
| 6. | Муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" | 28.08.2025 |  |
| 7. | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр адаптивного спорта" в городе Нижневартовске" | 28.08.2025 |  |

____________________

*Возможны изменения в датах проведения проверок.

Приложение 4 к программе проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования город Нижневартовск к отопительному периоду 2026-2027 годов

Рекомендуемый образец

АКТ №____

оценки обеспечения готовности

к отопительному периоду 2026-2027 годов

г. Нижневартовск                                                                  «___»_______ 20__ г.

Комиссия, образованная ___________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к

отопительному периоду от "__" ______ 20__ г., утвержденной

__________________________________________________________________,

(Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного

органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)

с "__" ______ 20__ г. по "__" ______ 20__ г. в соответствии с

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

_________________________________________________________________

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в

отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. ________________________;

2. ________________________;

NN ________________________.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

| Объект оценки обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| NN |  |

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

| Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |

Приложение: 1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии: ____________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: _________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: ___________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" ___________ 20__ г. ___________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного

представителя) в отношении которого проводилась оценка

обеспечения готовности к отопительному периоду)

Приложение 5 к программе проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования город Нижневартовск к отопительному периоду 2026-2027 годов

Рекомендуемый образец

(оформляется на официальном бланке)

ПАСПОРТ

обеспечения готовности

к отопительному периоду 2026-2027 годов

Выдан ________________________, в отношении объектов которой

(наименование организации)

проводилась проверка готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов 
от _________ №____

| Заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города | (подпись, печать) | (инициалы, фамилия) |
| --- | --- | --- |

Возможно изменение в дате проведения публичного отчета в связи с возможным переносом даты проведения проверки.