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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

_________________ Р.В. Карпов

«____» ___________ 2026 г.



ПРОГРАММА
проведения оценки обеспечения готовности
объектов жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования город Нижневартовск
к отопительному периоду 2026-2027 годов

I. Общие положения

Настоящая программа разработана в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234 
"Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду 
и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", определяет работу комиссий по оценке обеспечения готовности 
к отопительному периоду (далее – Комиссии), содержит информацию 
об организациях, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду, сроки и графики проведения оценки готовности к отопительному периоду.

II. Организации, подлежащие оценке обеспечения готовности 
к отопительному периоду

2.1. Теплоснабжающие организации.
2.2. Управляющие организации, а также товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы при осуществлении ими деятельности 
по управлению многоквартирными домами.
2.3. Бюджетные учреждения и предприятия коммунального хозяйства.

III. Работа Комиссий

3.1. Комиссии в своей деятельности руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, 
3.2. Основной задачей Комиссий является оценка обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к отопительному периоду.
3.3. Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблюдением требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, 
в соответствии с главой II Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234 (далее – Правила).
3.4. Состав Комиссий определен в приложениях 1-5 к настоящей программе.
3.5. В состав каждой из Комиссий входят:
- председатель комиссии;
- секретарь комиссии (без права подписи);
- члены комиссии.
3.6. В случае отсутствия председателя комиссии или члена комиссии полномочия отсутствующего возлагаются на лицо, исполняющее его обязанности.
3.7. Сроки и графики проведения оценки обеспечения готовности 
к отопительному периоду установлены в приложениях 6-9 к настоящей программе.

IV. Результаты проведения оценки обеспечения готовности 
к отопительному периоду

4.1. По результатам проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду Комиссией оформляется акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду согласно приложению 10 к настоящей программе, а также оценочные листы для расчета индекса готовности 
к отопительному периоду согласно приложениям 2-4 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234 (далее – Порядок).
4.2. При подготовке выводов Комиссии руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
4.3. Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду составляются по каждому объекту структурными подразделениями администрации города по направлениям деятельности и подписываются заместителем главы города в соответствии с распределением обязанностей согласно приложению 11 к настоящей программе.
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4.4. Паспорта обеспечения готовности теплоснабжающих и управляющих организаций к отопительному периоду составляются и подписываются после публичного отчета руководителей организаций о выполнении мероприятий 
по подготовке к отопительному периоду, но не позднее сроков, установленных Порядком.
Приложение 1 к программе проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства 
и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к отопительному периоду 2025-2026 годов


График
проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов
теплоснабжающих организаций

	№ 
п/п
	Наименование предприятия
	Дата 
проведения 
проверки*
	Дата 
проведения 
публичного 
отчета**
	Участие контролирующих служб

	1.
	Общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" 
	18.08.2025
	29.08.2025
	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города;
муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям";
отдел энергетического надзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору                                        (по согласованию)

	2.
	Филиал АО "Горэлектросеть" Управление теплоснабжения города Нижневартовск
	19.08.2025 - 20.08.2025
	29.08.2025
	

	3.
	Общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз"
	21.08.2025
	29.08.2025
	


____________________
*Возможны изменения в датах проведения проверок.
**Возможны изменения в датах проведения публичного отчета в связи с возможным переносом дат проведения проверок.

Приложение 2 к программе проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства 
и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к отопительному периоду 2025-2026 годов

График
проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов
управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов 
или иных специализированных потребительских кооперативов при осуществлении 
ими деятельности по управлению многоквартирными домами

	№ 
п/п
	Наименование предприятия
	Срок 
проведения 
проверки
	Дата 
проведения 
публичного 
отчета[footnoteRef:1] [1:  Возможно изменение в дате проведения публичного отчета в связи с возможным переносом даты проведения проверки.] 

	Участие контролирующих служб

	1.
	Управляющие компании, товарищества собственников недвижимости, жилищные кооперативы и товарищества собственников жилья города Нижневартовска
	август
2025 года
	29.08.2025
	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города;
единая теплоснабжающая организация, с которой 
в соответствующей системе теплоснабжения заключен договор теплоснабжения (по согласованию);
муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям";
общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" 
(по согласованию);






Приложение 3 к программе проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства 
и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к отопительному периоду 2025-2026 годов


График
проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов 
предприятий коммунального хозяйства (потребителей тепловой энергии)

	№ 
п/п
	Наименование предприятия
	Дата 
проведения 
проверки*
	Участие контролирующих служб

	1.
	Акционерное общество "Городские электрические сети"
	22.08.2025
	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города;
муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям";
филиал АО "Горэлектросеть" Управление теплоснабжения города Нижневартовск                  (по согласованию)

	2.
	Общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовские коммунальные системы"
	25.08.2025
	

	3.
	Общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз"
	21.08.2025
	

	4.
	Муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска"
	26.08.2025
	

	5.
	Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска"
	27.08.2025
	

	6.
	Муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр"
	28.08.2025
	

	7.
	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр адаптивного спорта" в городе Нижневартовске"
	28.08.2025
	


____________________
*Возможны изменения в датах проведения проверок.
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[bookmark: _GoBack]Приложение 4 к программе проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования город Нижневартовск к отопительному периоду 2026-2027 годов

Рекомендуемый образец


АКТ №____
оценки обеспечения готовности 
к отопительному периоду 2026-2027 годов

г. Нижневартовск                                                                  «___»_______ 20__ г.

    Комиссия, образованная ___________________________________________,
                                                    (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
    в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду от "__" ______ 20__ г., утвержденной
__________________________________________________________________,
    (Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного
органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)
    с "__" ______ 20__ г. по "__" ______ 20__ г. в соответствии с
    Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"
    провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду
_________________________________________________________________
    (наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)
    Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в
отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:
    1. ________________________;
    2. ________________________;
    NN ________________________.

    В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
комиссия установила:

    1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

	Объект оценки обеспечения готовности
	Уровень готовности
(Готов/готов с условиями/не готов)

	1.
	

	2.
	

	3.
	

	NN
	



    2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

	Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности
	Уровень готовности
(Готов/готов с условиями/не готов)

	
	



    Приложение: 1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к
                отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.
                                   (объект оценки обеспечения готовности)
                2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к
                отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.
                                   (объект оценки обеспечения готовности)
                3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к
                отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.
                                   (объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии: ____________________________________________________
                                             (подпись, расшифровка подписи)
Заместитель председателя
комиссии: _________________________________________________________________
                                             (подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии: ___________________________________________________________
                                             (подпись, расшифровка подписи)

    С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду ознакомлен, один экземпляр акта получил:
    "__" ___________ 20__ г. ___________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного
представителя) в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)

Приложение 5 к программе проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования город Нижневартовск к отопительному периоду 2026-2027 годов

Рекомендуемый образец
(оформляется на официальном бланке)


ПАСПОРТ
обеспечения готовности 
к отопительному периоду 2026-2027 годов




Выдан ________________________, в отношении объектов которой
         (наименование организации)
проводилась проверка готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов 
от _________ №____



	Заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

	
(подпись, печать)
	
(инициалы, фамилия)








