Приложение к письму

от _______ № ________

- Отчет об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование инициативного проекта: «Модернизация баскетбольной и волейбольной площадки. Обустройство тренажерной зоны — МБОУ Средняя школа №19» (далее — Проект).

- Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.

2.	Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 20.06.2022 по 12.09.2022 (окончательный расчет по проекту).

3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта:

Работы проводились подрядной организацией обществом с ограниченной ответственностью «Ермак».

В рамках проекта были созданы современные спортивные площадки (баскетбольная и волейбольная) и тренажерная зона. При реализации проекта все пожелания инициативной группы учтены.

4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации инициативного проекта: 3 человека. В рамках проекта произведена посадка деревьев и уборка территории.

Имущественное участие не заявлено.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

| Стоимость проекта всего | в том числе |  | Цена контракта | Экономия | Причины экономии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет МО | Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП) |  |  |  |
| 7157185,6 | 6705985,60 | 451200 | 6942328,8 | 214856,80 | Экономия сложилась по результатам проведенных торгов |