МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГОРОД  НИЖНЕВАРТОВСК

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ДУМА ГОРОДА

РЕШЕНИЕ

от 07 мая  2010 г.                                                                  			  № 765

О   внесении  изменений  в  программу муниципального образования    город     Нижневартовск «Переселение граждан

из   жилых   помещений, непригодных

для проживания, в городе Нижневартовске,

в  2009-2015 годах», принятой решением

Думы города  от 24.12.2008  №522

В соответствии с решением Думы города от 18.12.2009 №681 «О бюджете города Нижневартовска на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», учитывая  письмо Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.04.2010 №1919,

Дума города  РЕШИЛА:

1.Внести в программу муниципального образования город Нижневартовск «Переселение граждан из жилых помещений, непригодных для проживания, в городе Нижневартовске, в 2009-2015 годах», принятой решением Думы города  от 24.12.2008 №522 (с  изменениями    от  15.05.2009  №588,  от 18.12.2009 №688), следующие изменения:

1.1.В пункте 5 «Оценка эффективности и ожидаемые результаты»:

1.1.1. Подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. При вводе в эксплуатацию в 2010 году 1672,6 кв. м., в 2011 году 509,7 кв. м., в 2012 году 569,6 кв. м. и в последующие 2013-2015 годы не менее 20 тыс.  кв.  м. жилых помещений, для переселения граждан из домов, непригодных для проживания, ориентировочно будет снесено 96 домов».

1.1.2. Подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. За период реализации Программы 901 семью (2719 человек), планируется переселить в благоустроенные жилые помещения».

1.1.3. Подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Количество домов, непригодных для проживания, в течении действия Программы, сократится на 28%».

1.1.4. Подпункт 4 исключить из текста, подпункт 5 считать подпунктом 4 и изложить в следующей  редакции:

«4. Количество граждан, проживающих в домах непригодных для проживания сократится на 28,6%».

1.1.5. Подпункт 6 исключить из текста.

1.2. Таблицу к Программе «Основные мероприятия и ожидаемые показатели по реализации Программы «Переселение граждан из жилых помещений, непригодных для проживания, в городе Нижневартовске, в 2009-2015 годах», изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по городскому хозяйству и строительству                    (Л.А. Дольников).

3. Решение вступает в силу после  его официального опубликования.

Глава города Нижневартовска     		  		 Б.С. Хохряков

Дата подписания  12 мая 2010 г.