Приложение

к решению Думы города

от 07.05.2010 № 765

Основные мероприятия и ожидаемые показатели по реализации Программы «Переселение граждан из жилых помещений, непригодных для проживания, в городе Нижневартовске, в 2009-2015 годах»

| № п/п | Наименование мероприятий и объёмных показателей | Единица измерения | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 Год | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Планируемое финансирование программы за счёт средств окружного и городского бюджетов: - округ (90%) - город (10%) ИТОГО: | тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. | 52927,2 5880,8 58808,0 | 16126,9 1791,9 17918,8 | 18024,3 2002,7 20027,0 | 720000,0 80000,0 800000,0 | 720000,0 80000,0 800000,0 | 720000,0 80000,0 800000,0 | 2247078,4 249675,4 2496753,8 |
| 2. | Планируемый объём строительства жилых помещений для переселения граждан из домов, непригодных для проживания | кв. м. | 1672,6 | 509,7 | 569,6 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 62751,9 |
| 3. | Планируемое количество переселяемых человек из домов, непригодных для проживания | человек | 121 | 37 | 41 | 840 | 840 | 840 | 2719 |
| 4. | Планируемое количество переселяемых семей из домов, непригодных для проживания | семей | 37 | 11 | 13 | 280 | 280 | 280 | 901 |
| 5. | Планируемый снос домов, непригодных для проживания | дома | 3 | 1 | 2 | 30 | 30 | 30 | 96 |
| 6. | Количество домов, признанных непригодными для проживания, граждане которых ожидают снос | дома | 340 | 339 | 337 | 307 | 277 | 247 | 247 |
| 7. | Количество граждан, остающихся проживать в домах, непригодных для проживания | человек | 9388 | 9351 | 9310 | 8470 | 7630 | 6790 | 6790 |
| 8 | Процент выполнения программы по переселённым гражданам из домов, непригодных для проживания | % | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 9,0 | 9,9 | 11,0 | 28,6 |
| 9. | Процент выполнения программы по сносу домов | % | 0,9 | 0,3 | 0,6 | 8,9 | 9,8 | 10,8 | 28,0 |

Примечания:

- Расчёт приложения произведён в соответствии с решением Думы города Нижневартовска от 18 декабря 2009 №681 «О бюджете города Нижневартовска на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов».

- Для расчёта пунктов 6, 7, 8, 9 взяты показатели по состоянию на 01.01.2010 года (количество домов, признанных непригодными для проживания – 343 дома, количество граждан, проживающих в этих домах – 9509 человек).

- В программу муниципального образования «Переселение граждан из жилых помещений непригодных для проживания в городе Нижневартовске на 2009-2015 годы» могут быть внесены изменения, в зависимости от изменений в жилищном законодательстве Российской  Федерации, изменений  в законодательстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», объёмов финансирования строительства жилых помещений для переселения граждан из жилых помещений непригодных для проживания, за счёт средств окружного и городского бюджетов, объёмов и сроков ввода жилых помещений в эксплуатацию и иных обстоятельств.