Проект постановления

Об утверждении Порядка принятия решения о консервации объекта  капитального строительства муниципальной собственности города Нижневартовска, строительство, реконструкция которого осуществлялась полностью или частично за счет средств бюджета города Нижневартовска

В соответствии с Уставом города Нижневартовска, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2025 №802 «Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.04.2007 №39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»:

- Утвердить Порядок принятия решения о консервации объекта капитального строительства муниципальной собственности города Нижневартовска, строительство, реконструкция которого осуществлялась полностью или частично за счет средств бюджета города Нижневартовска согласно приложению к настоящему постановлению.

- Муниципальному казенному учреждению "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" (О.Е. Колган) обеспечить размещение постановления на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в течение трех дней со дня его подписания.

- Департаменту общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города (В.А. Мыльников) обеспечить опубликование постановления.

- Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города С. В. Чеботарева.

Глава города                                                                               Д.А. Кощенко

Приложение к постановлению

администрации города Нижневартовска

от _________ №______________

Порядок

принятия решения о консервации объекта капитального строительства муниципальной собственности города Нижневартовска

(далее – Порядок)

1. Настоящий Порядок предусматривает процедуру принятия решения о консервации объекта капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности города Нижневартовска, строительство, реконструкция которого осуществлялась полностью или частично за счет средств бюджета города Нижневартовска (далее – Решение о консервации объекта капитального строительства).

2. Решение о консервации объекта капитального строительства принимается при необходимости прекращения работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства или его приостановления более чем на 6 месяцев.

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с принятием решения о консервации объекта капитального строительства, находящегося в муниципальной собственности города Нижневартовска, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджета города Нижневартовска, или расходов, связанных с приведением такого объекта капитального строительства, ранее законсервированного, в состояние, при котором возможно продолжение его строительства, реконструкции, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета города на цели, связанные с осуществлением капитальных вложений, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

4. Решение о консервации объекта капитального строительства принимается постановлением администрации города Нижневартовска (далее – Проект постановления).

5. Проект постановления подготавливается структурным подразделением администрации города на основании письменного обращения застройщика, определенного в соответствии с ранее выданным разрешением на строительство объекта капитального строительства, являющегося участником реализации муниципальной программы, в рамках которой предусмотрены бюджетные ассигнования на цели, связанные с осуществлением капитальных вложений (далее – Уполномоченный орган).

6. В Проекте постановления должны быть определены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2025 № 802 «Об утверждении правил проведения консервации объекта капитального строительства» (далее – Постановление Правительства):

а) перечень работ по консервации объекта капитального строительства, сформированный с учетом положений пункта 8 Постановления Правительства;

б) лица, ответственные за сохранность и безопасность объекта капитального строительства, в том числе конструкций, оборудования, материалов, а также строительной площадки;

в) сроки подготовки комплекта документов, включающего графические, расчетные и текстовые материалы, необходимые для организации и проведения работ по консервации объекта капитального строительства, а также сроки начала и окончания проведения работ по его консервации;

г) размер средств на проведение работ по консервации объекта капитального строительства, определяемый на основании акта, подготовленного лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию объекта капитального строительства и застройщиком, определенным в соответствии с ранее выданным разрешением на строительство объекта капитального строительства, и утвержденного Уполномоченным органом.

7. Решение по возобновлении строительства, реконструкции ранее законсервированных объекта капитального строительства муниципальной собственности города Нижневартовска, строительство, реконструкция которого осуществлялось полностью или частично за счет средств бюджета города Нижневартовска, принимается в соответствии с пунктом 21 Постановления Правительства с учетом настоящего Порядка.