Приложение 5 к протоколу

комиссии по ЧС и ОПБ

города Нижневартовска

 от 23.03.2023 №1

**Рассмотрение вопроса о состоянии берега реки Обь
в районе Старого Вартовска**

Сушков Владимир Геннадиевич,

исполняющий обязанности заместителя

 главы города, директора департамента жилищно-

коммунального хозяйства администрации города

С 1980 года работы по укреплению берега и дна реки Обь в городе Нижневартовске выполнялись планомерно. За этот период было построено
и введено в эксплуатацию 6 очередей строительства берегоукрепления, общей ориентировочной протяженностью 4,21 км. Незащищенной осталась часть селитебной территории Старого Вартовска, в прибрежной зоне которой расположены индивидуальные жилые дома и производственные объекты. Береговой склон рассечен многочисленными промоинами, несколькими оврагами. Под воздействием течения реки, паводковых вод, ветровых волн происходит деформация берегового склона и сползание грунта.

В 2015 году в период весенне-летнего паводка из-за значительного подъема реки Обь в районе Старого Вартовска зафиксировано подтопление частных земельных участков по адресам: улица Октябрьская, дома 3, 5
и улица Первомайская, дом 2, в результате чего, частично был смыт грунт, местами разрушены ограждающие конструкции.

Вышеуказанные факты, связанные с размывом правого вогнутого берега реки, свидетельствуют о необходимости выполнения берегоукрепительных работ.

В рамках муниципальной программы "Капитальное строительство
и реконструкция объектов города Нижневартовска" в 2018 году проектной организацией – закрытым акционерным обществом "Сибречпроект" выполнено обоснование целесообразности проведения мероприятий по защите территорий Старого Вартовска от негативного воздействия вод по объекту: Укрепление берега и дна реки Обь города Нижневартовска (7 очередь) со следующими технико-экономическими показателями:

- месторасположение участка 7 очереди от границы 6 очереди
(переулок Аптечный) до улицы Восточной;

- протяженность – 3,1 км (1 этап – 2,0 км – индивидуальная жилая застройка), 2 этап – 1,1 км – территория дачных обществ);

- ориентировочная стоимость строительства в уровне цен 4 квартала
2018 года – 1 835 095,164 тыс. рублей, включая проектные и изыскательские работы в сумме 23 585,85 тыс. рублей. (в настоящее время производится расчет в текущих ценах).

Дополнительно сообщаю, что по поручению Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В. Комаровой разработан план мероприятий "Дорожная карта" по включению объекта капитального строительства "Укрепление берега и дна реки Обь города Нижневартовска
(7 очередь)в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Экологическая безопасность":

1. В настоящее время ведется подготовка пакета документов для направления в Службу по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Природнадзор – Югры) с целью включения объекта капитального строительства "Укрепление берега и дна реки Обь города Нижневартовска (7 очередь)" в перечень объектов, предлагаемых к реализации на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Экологическая безопасность"

2. Во II квартале 2023 года запланировано проведение визуального осмотра береговой линии реки Обь, попадающей в зону подтопления и обрушения (после схода снежного покрова).