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ДУМА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
 (седьмой созыв)

ПРОТОКОЛ 
совместного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству         и комитета по вопросам безопасности населения 

19 ноября 2025 года				                                г. Нижневартовск
                                                                                                
Председательствовал: 	Жигалов С.Н., председатель комитета           по вопросам безопасности населения,
	депутат по избирательному округу №10
	Жигалов Сергей Николаевич
	депутат по одномандатному округу
	№10

	Мухин Александр Алексеевич
	депутат по одномандатному округу
	№11

	Повх Степан Владимирович
	депутат по одномандатному округу
	№12

	Землянкин Сергей Федорович
	депутат по одномандатному округу
	№13

	Елин Павел Алексеевич
	депутат по одномандатному округу
	№14

	Великий Дмитрий Сергеевич
	депутат по одномандатному округу
	№15

	Лариков Павел Анатольевич
	депутат по одномандатному округу
	№17

	Рачков Валерий Юрьевич 
	депутат по одномандатному округу
	№18

	Джек Владимир Петрович
	депутат по одномандатному округу
	№19

	Сатинов Алексей Владимирович
	депутат по одномандатному округу
	№24

	Криста Анатолий Владимирович
	депутат по одномандатному округу
	№25


Присутствовали: 
Отсутствовали: Одокиенко Р.Г., Сочилин В.В., Куштанов Р.Р., Лисин А.В., Чиканцев Т.А., Зворыгина С.А., Власюк Е.Н., Давыдов Д.С., Панфилова Э.М., Зяблицкая Н.В.

Приглашенные:
Суханова С.П. 		председатель счетной палаты города Нижневартовска;
Чеботарев С.В.		заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города Нижневартовска;
Стрельцова И.И.  	заместитель главы города по социальной политике;
Карпов Р.В.	исполняющий обязанности	заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска;
Борисова Т.М.	начальник управления по жилищной политике администрации города Нижневартовска;
Лещук М.А.	начальник управления по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города Нижневартовска;
Кондрашкин А.С. 	начальник службы экономической безопасности                      АО «Городские электрические сети»;
Тимофеев В.Н.		директор по безопасности ООО «Нижневартовские коммунальные системы»;
Якубовская Ю.А.		помощник прокурора города Нижневартовска. 
	
В тексте протокола словосочетания:
1) «Ханты-Мансийский автономный округ - Югра», «ХМАО - Югра» -  «автономный округ» - равнозначны;
2) «городской округ», «город», «город Нижневартовск», «муниципальное образование» - равнозначны;
3) «Дума города Нижневартовска», «Дума города», «Дума» - равнозначны;
4) «администрация города Нижневартовска», «администрация города», «администрация» - равнозначны;
5) «муниципальное бюджетное учреждение», «бюджетное учреждение», «МБУ», - равнозначны.

	
   


1. СЛУШАЛИ: о повестке дня совместного заседания комитета                                по   городскому хозяйству и строительству и комитета по вопросам безопасности населения.
Докладчик: Жигалов С.Н., председатель комитета по вопросам безопасности населения.

РЕШЕНИЕ: утвердить следующую повестку дня совместного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству и комитета по вопросам безопасности населения.
	1. 
	О повестке дня совместного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству и комитета по вопросам безопасности населения. 
Докладчик: Жигалов Сергей Николаевич, председатель комитета по вопросам безопасности населения.

	
	Вопросы по плану работы комитета по вопросам безопасности населения

	2. 
	О реализации мер по антитеррористической безопасности объектов, расположенных на территории города Нижневартовска.
         Докладчики: 
         Стрельцова Ирина Ивановна, заместитель главы горда по   социальной политике.
Кондрашкин Андрей Сергеевич, начальник службы экономической безопасности АО «Городские электрические сети».
   Тимофеев Валерий Николаевич, директор по безопасности                    ООО «Нижневартовские коммунальные системы».

	3. 
	О ходе реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений и терроризма в городе Нижневартовске». 
Докладчик: Лещук Максим Анатольевич, начальник управления по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города Нижневартовска.

	
	Вопросы по плану работы комитета по городскому хозяйству                        и строительству  

	4. 
	Об исполнении протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросу переноса конечного остановочного пункта с разворотной площадкой «У Северной Рощи» за пределы жилой зоны.
Докладчик: Чеботарев Станислав Васильевич, заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города Нижневартовска.

	5. 
	О ходе реализации муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска». 
      Докладчик: Чеботарев Станислав Васильевич, заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города Нижневартовска.

	6. 
	О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска».             
Докладчики: 
Карпов Роман Вячеславович, исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.
Борисова Татьяна Михайловна, начальник управления по жилищной политике администрации города Нижневартовска.

	7. 
	О ходе выполнения ремонта объектов дорожной инфраструктуры в 2025 году.
Докладчик: Карпов Роман Вячеславович, исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 11
«за» - 11
«против» - 0
«воздержался» - 0                            повестка дня утверждена.

Вопросы по плану работы комитета по вопросам безопасности населения

2. СЛУШАЛИ: о реализации мер по антитеррористической безопасности объектов, расположенных на территории города Нижневартовска.
Докладчики: 
Стрельцова Ирина Ивановна, заместитель главы горда по социальной политике.
Кондрашкин Андрей Сергеевич, начальник службы экономической безопасности АО «Городские электрические сети».
Тимофеев Валерий Николаевич, директор по безопасности                                   ООО «Нижневартовские коммунальные системы».

Стрельцова И.И. проинформировала о том, что по состоянию на ноябрь        2025 года в реестр объектов возможных террористических посягательств, расположенных на территории города Нижневартовска, включено                         49 объектов, подведомственных департаменту по социальной политике.           Из них 24 объекта учреждений культуры, 25 учреждений физической культуры и спорта. 
Объекты имеют соответствующую инфраструктуру и техническое оснащение, необходимое для обеспечения антитеррористической защищенности (далее - АТЗ) согласно присвоенной категории опасности: категорированы, разработаны паспорта безопасности, согласованы в соответствующих территориальных органах и утверждены руководителями учреждений. 
С целью осуществления контроля за выполнением требований                                  АТЗ ежегодно проводится ведомственная проверка. В 2025 году проверка запланирована в декабре. 
Реализуются мероприятия по укреплению АТЗ на 108 объектах образования, подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска. Из них 64 объекта дошкольных образовательных организаций, 38 общеобразовательных организаций, 6 дополнительного образования детей. 
Объекты имеют соответствующую инфраструктуру и техническое оснащение, необходимое для обеспечения АТЗ согласно присвоенной категории опасности: категорированы, разработаны паспорта безопасности, согласованы в соответствующих территориальных органах и утверждены руководителями образовательных организаций. 
В связи с выделением дополнительных финансовых средств приобретены дополнительные металлодетекторы, оборудованы посты охраны, выполнен монтаж систем видеонаблюдений, проведена частичная установка, замена ограждений территорий образовательных организаций.  
Ежегодно, в летний период, проводится комиссионная проверка                 по приемке образовательных организаций к началу нового учебного года.
	Выделены дополнительные финансовые средства в размере 170,5 млн. рублей, образовательными организациями на установку системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОиУЭ). По состоянию на 05.11.2025 СОиУЭ установлена на 90 (86%) объектах образовательных организаций.

Кондрашкин А.С. проинформировал о том, что в целях приведения объектов топливно-энергетического комплекса в соответствие с нормами                                  и требованиями АО «Городские электрические сети» выполнены проектно-изыскательские работы по строительству, модернизации и реконструкции инженерно-технических средств охраны и защиты объектов. 
С целью повышения уровня АТЗ объектов проведены компенсирующие мероприятия: проведено дополнительное усиление верхней и нижней части основного периметрального ограждения, установлено дополнительное освещение и видеокамеры. 

В целях противодействия актам незаконного вмешательства                            с использованием (применением) беспилотных воздушных судов и аппаратов на объектах филиала АО «Городские электрические сети» Управления теплоснабжения города Нижневартовск РТС-1,2,3,4 разработана рабочая документация по строительству «Защитных ограждающих конструкций            от беспилотных летательных аппаратов», проведена закупка необходимых материалов и оборудования, производятся строительно-монтажные работы. Плановый срок окончания декабрь 2025. Разработан и введен в действие алгоритм совместных действий при обнаружении беспилотных летательных аппаратов с ФГУП «Охрана» Росгвардии по ХМАО-Югре (далее- Росгвардия).
В целях пресечения актов незаконного вмешательства с использованием беспилотных воздушных судов, в настоящее время ведется работа                         по приобретению эффективных антидроновых ружей и детекторов их обнаружения.     

Тимофеев В.Н. проинформировал о том, что в эксплуатации                                 ООО «Нижневартовские коммунальные системы» (далее - Общество) находится 3 категорированных объекта на которые разработаны и утверждены паспорта безопасности:
- водозабор на реке Вах - 2 категория;
- водоочистные сооружения №2 - 2 категория;
- канализационные очистные сооружения - 4 категория. 
В целях обеспечения необходимого уровня антитеррористической защищенности объекты водоснабжения и водоотведения оснащены инженерно-техническими средствами:
     - основное ограждение и дополнительное верхнее	ограждение;
     - средства принудительного ограничения скорости при въезде на объекты;
     - контрольно-пропускные пункты;
     - системы контроля и управления доступом;
     - системы тревожно-вызывной сигнализации с выводом сигнала (КТС);
     - системы охранной сигнализации;
     - системы охранные телевизионные;
     - системы оперативной связи.
	Заключен договор с Росгвардией на вооруженную охрану категорированных объектов. Назначены сотрудники, ответственные за антитеррористическую защищенность объекта, которые прошли обучение. Охрана и персонал объекта ориентированы на постоянное обследование объекта (обходы) с целью обнаружения подозрительных объектов. Объекты оборудованы ночным освещением всей территории объекта (отсутствуют темные неосвещенные зоны). Введены в действие инструкции (памятки)              о действии персонала Общества при обнаружении беспилотных летательных средств (ВВС). 
	Рабочая группа в составе представителей: органов безопасности, Росгвардии, органов местного самоуправления и Общества, провела плановую проверку антитеррористической защищенности всех категорированных объектов ООО «Нижневартовские коммунальные системы».
Выступили: Криста А.В., Жигалов С.Н.

РЕШЕНИЕ: принять к сведению информацию о реализации мер                              по антитеррористической безопасности объектов, расположенных на территории города Нижневартовска.

Всего депутатов: 11
«за» - 11
«против» - 0
«воздержался» - 0                                   решение принято.

3. СЛУШАЛИ: о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений и терроризма в городе Нижневартовске». 
Докладчик: Лещук Максим Анатольевич, начальник управления по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города Нижневартовска.

Лещук М.А. сообщил, что целями муниципальной программы являются: 
1. Снижение уровня преступности.
2. Снижение распространенности наркомании.
3. Создание условий для комплексной антитеррористической безопасности.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2025 году составляет 265 337,09 тыс. рублей, из них:
 - из средств бюджета автономного округа 10 990,60 тыс. рублей; 
- из средств бюджета города 254 346,49 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение муниципальной программы за 10 месяцев 2025 год составило 97 696,47 тыс. рублей или 36,8% от годового плана. Планируемое освоение средств бюджета города - 100 %.
В рамках реализации муниципальной программы за отчетный период 2025 года реализованы следующие мероприятия:
1. Комплекс процессных мероприятий «Профилактика правонарушений».
2. Комплекс процессных мероприятий «Профилактика незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ».
3. Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма».
4. КПМ «Реализация отдельных государственных полномочий 
по созданию административных комиссий».

Выступили: Повх С.В., Лещук М.А., Землянкин С.Ф.

РЕШЕНИЕ: принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений и терроризма в городе Нижневартовске». 
[bookmark: _GoBack]РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 11
«за» - 11
«против» - 0
«воздержался» - 0                                    решение принято.
Вопросы по плану работы комитета по городскому хозяйству 
и строительству

4. СЛУШАЛИ: об исполнении протокольного поручения комитета                       по городскому хозяйству и строительству по вопросу переноса конечного остановочного пункта с разворотной площадкой «У Северной Рощи»                    за пределы жилой зоны.
Докладчик: Чеботарев Станислав Васильевич, заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города Нижневартовска.

Чеботарев С.В. сообщил, что предложение о необходимости расширения территории разворотной площадки «У Северной Рощи» рассмотрено                   на заседании комиссии по градостроительному зонированию.  Принято решение о необходимости внесения изменений в Правила землепользования и застройки города в части смены территориальной зоны. Планируемый срок утверждения изменений в Правила землепользования и застройки I квартал 2026 года. В 2026 году планируется обозначить дополнительную потребность финансирования на данный объект.

Выступили: Жигалов С.Н., Чеботарев С.В.

РЕШЕНИЕ: продлить срок исполнения протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросу переноса конечного остановочного пункта с разворотной площадкой «У Северной Рощи»                   за пределы жилой зоны до очередного заседания комитета в апреле 2026 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 11
«за» - 11
«против» - 0
«воздержался» - 0                                   решение принято.

5. СЛУШАЛИ: о ходе реализации муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска». 
Докладчик: Чеботарев Станислав Васильевич, заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города Нижневартовска.
Чеботарев С.В. сообщил, что на реализацию мероприятий муниципальной предусмотрены денежные средства в размере 949 200, 68 тыс. рублей, из них:
 	- из федерального бюджета -  0,00 рублей;
- из бюджета автономного округа - 272 366, 71 тыс.  рублей;
- из бюджета города – 676 833, 97 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение по муниципальной программе составило 328 550, 37 тыс. рублей. 
В текущем году построены наружные сети водоснабжения                       для кварталов №41, 42, в составе проекта: «Восточный планировочный район                  (V очередь строительства) города Нижневартовска. Инженерное обеспечение кварталов    №40-42».
В рамках реализации регионального проекта «Развитие физической культуры и массового спорта» реализуется объект «Спортивный комплекс «Центр боевых искусств».  
Выполнена проектная документация на строительство объекта «Многофункциональный спортивный комплекс в 27 квартале города Нижневартовска».  
Кроме того, продолжаются работы по реализации объектов: «Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 3П г. Нижневартовска», «Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 12П                               г. Нижневартовска», «Инженерное обеспечение квартала 5П                     Старого Вартовска (III очередь строительства) города Нижневартовска».
По состоянию на 31.10.2025 введено в эксплуатацию 47, 85 тыс. кв.м. жилья (в том числе объекты МКД – 19, 07 тыс. кв. м, ИЖС – 28,79 тыс. кв.м.).

Выступили: Джек В.П., Чеботарев С.В., Криста А.В., Рачков В.Ю.,      Землянкин С.Ф.

РЕШЕНИЕ: принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 11
«за» - 11
«против» - 0
«воздержался» - 0                                  решение принято.

6. СЛУШАЛИ: о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска».             
Докладчики:
Карпов Роман Вячеславович, исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.
Борисова Татьяна Михайловна, начальник управления по жилищной политике администрации города Нижневартовска.
Карпов Р.В. сообщил, что основными задачами муниципальной программы являются:
           1. Улучшение жилищных условий граждан в части реализации мероприятий.
 2. Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда.
3. Улучшение жилищных условий молодых семей.
В порядке реализации муниципальной программы в 2025 году предусмотрены денежные средства в размере 707 621,84 тыс. рублей, из них:
- из федерального бюджета – 19 316,60 тыс. руб.;
- из бюджета автономного округа – 599 913,48 тыс. руб.;
- из бюджета города – 88 391,15 тыс. руб.	
Кассовое исполнение за отчетный период составляет 72%.
Реализованы следующие комплексы процессных мероприятий:
1. Региональный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг».
На реализацию регионального проекта по предоставлению молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты                                на приобретение (строительство) жилого помещения предусмотрены денежные средства в объёме 69 729,20 тыс. руб.
2. Улучшение жилищных условий граждан.
В рамках реализации комплекса процессных мероприятий предоставлена субсидия 41 семье (60 человек) из числа участников специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность на общую сумму                  152 381,34 тыс. руб. 
На реализацию мероприятия «Приспособление по решению органа местного самоуправления жилых помещений и общего имущества 
в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов» предусмотрены денежные средства в объёме 47 278,37 тыс. руб.
3. Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда.
На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены денежные средства в объёме 5 496,96 тыс. руб.
Кассовое исполнение составляет 5 264,25 тыс. руб., направленное             на снос 12 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, и выполнение 26 заданий на проектирование работ по сносу многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Борисова Т.М. сообщила, что на реализацию комплекса процессных мероприятий  по улучшению жилищных условий граждан предусмотрены денежные средства в объёме 632 395,68 тыс. руб. (федеральный бюджет - 
15 400,00 тыс. руб., бюджет округа – 537 587,38 тыс. руб., бюджет города - 
79 408,30 тыс. руб.). Кассовое исполнение составляет 70%.
	Реализуются мероприятия по оказание мер государственной поддержки отдельным категориям граждан на улучшение жилищных условий в части предоставления гражданам государственной поддержки из числа ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года, предусмотрены денежные средства в объеме 15 400,00 тыс. руб., (в полном объеме федеральный бюджет).
В рамках обеспечения жильем граждан из числа коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры предусмотрены денежные средства в объеме 7 673,6 тыс. руб. 
(в полном объеме бюджет автономного округа). Ввиду отсутствия Порядка обеспечения жильем граждан из числа коренных малочисленных народов автономного округа, определяющего условия его исполнения и предусмотренного автономным округом, доведенные лимиты бюджетных ассигнований реализовать не представляется возможным. Реализация мероприятий запланирована в 2026 году.

РЕШЕНИЕ: принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска».           

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 11
«за» - 11
«против» - 0
«воздержался» - 0                                    решение принято.

7. СЛУШАЛИ: о ходе выполнения ремонта объектов дорожной инфраструктуры в 2025 году.
Докладчик: Карпов Роман Вячеславович, исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

Карпов Р.В. проинформировал о том, что в 2025 году в рамках реализации Национального проекта «Инфраструктура для жизни» и приведения                       в нормативное состояние запланированы финансовые средства в размере 
808,67 млн руб., в том числе: 630,88 млн руб. - бюджет автономного округа;177,78 млн руб. - бюджет города.
Выполнен ремонт 6-ти объектов дорожной инфраструктуры протяженностью 8,64 км:
- по улице Северной (от улицы Нефтяников до улицы Чапаева);
- по улице 18’ (от ул. Зимней до ул. Северной);
- по улице Мусы Джалиля (от ул. 60 лет Октября до ул. Ленина);
- по улице Мира (от ул. Маршала Жукова до ул. Кузоваткина);
- по проспекту Победы (от ул. Ленина до ул. Мира);
- проезда от улицы 2П-2 к садово-огородническим некоммерческим товариществам «БУРОВИК», «БЕРЕЗКА», «РУБИН».
Кроме того, в 2025 году за счет бюджета города (в размере 158,96 млн. руб.) выполнены следующие мероприятия, направленные на благоустройство улично-дорожной сети города.
- ремонт по улице Г.И. Пикмана от ул. Мусы Джалиля до проспекта Победы; 
- ремонт проезда к тубдиспансеру (от поворота на ЯГОМ 
до Тубдиспансера);
- ремонт разворотной площадки МЖК;
- ремонт тротуара по улице Г.И. Пикмана в створе улиц Чапаева и Ханты-Мансийской;
- благоустройство парковочных мест в районе МАУДО 
г. Нижневартовска СШОР «Самотлор» по улице Омской;
- ремонт тротуаров и парковки в границах улично-дорожной сети города в районе парка Победы по ул. 60 лет Октября и ул. Нефтяников;
- ремонт бортового камня по улице Чапаева в створе улиц 60 лет Октября и Омской;
- благоустройство парковочных мест и заезда в районе Нижневартовской окружной клинической больницы по адресу: улица Маршала Жукова, д.19;
- благоустройство парковки в районе дома 27 по улице Дзержинского.

РЕШЕНИЕ: принять к сведению информацию о ходе выполнения ремонта объектов дорожной инфраструктуры в 2025 году.
        
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 11
«за» - 11
«против» - 0
«воздержался» - 0                                   решение принято.




Председатель комитета 
по вопросам безопасности населения                                            С.Н. Жигалов





